# WebManager

# Trabalho de Graduação

# Universidade Federal de Pernambuco

# Centro de Informática

Proponente: Eduardo da Fonseca Melo

### Orientador: Hermano Perrelli de Moura

# Motivação

Gerenciamento de projetos não é uma tarefa simples. Atualmente, devido a existência de projetos de software cada vez mais complexos e com mais pessoas envolvidas, a gerência de projetos tem uma participação vital para o sucesso do empreendimento. Além de algumas habilidades pessoais que um bom gerente deve possuir, é fundamental o uso de ferramentas para o planejamento e acompanhamento do desenvolvimento de software [1], [2] e [3].

# Objetivo

A proposta desse trabalho é especificar um sistema de gerenciamento de projetos de software. Como parte integrante do trabalho, também será construído um protótipo com as principais funcionalidades especificadas.

A idéia básica do sistema é permitir que seja definido um processo de desenvolvimento para uso na empresa. O esqueleto desse processo é baseado no RUP [6] (Rational Unified Process), mas o gerente de projeto poderá modificar essa estrutura básica de forma a adequá-la à realidade da sua empresa. A necessidade de adaptação deve-se a dois fatores principais: a complexidade e abrangência do RUP e as características próprias da software-house (fatores culturais, recursos humanos e físicos disponíveis, práticas já existentes) [4]. É importante ressaltar que após a definição do processo de desenvolvimento, todos os projetos devem seguir esse processo. A uniformização de processos é uma prática recomendada pelo Software Engineering Institute e caracteriza as empresas que atingiram o nível 3 do padrão CMM [7] (Capability Maturity Model) para maturidade de empresas.

O trabalho irá focar no workflow de projeto do RUP. Algumas da funcionalidades previstas para o sistema são mecanismos para alocação de recursos humanos (levando em consideração a situação corrente do pessoal envolvido), definição de cronogramas, acompanhamento e avaliação de atividades, além de geração de documentos e relatórios. Apesar de o trabalho focar as atividades do gerente de projeto, espera-se que o uso da ferramenta seja proveitoso para toda a equipe envolvida, melhorando a comunicação entre os membros da equipe e aumentando a produtividade da equipe através da automatização de determinada atividades, como a geração automática de documentos.

# Implementação do Protótipo

O protótipo será desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java [8]. A principal vantagem do uso dessa linguagem é a portabilidade oferecida por Java, permitindo que o sistema seja usado em diversas plataformas de software/hardware. A interface com o usuário será escrita em Java Server Pages [9] e HTML [10]. Dessa forma, o sistema poderá ser usado pela Web, garantindo que as informações estarão disponíveis a partir de qualquer computador ligado a internet.

# Plano de Trabalho

A primeira etapa desse trabalho consiste na realização de um estudo inicial, com o objetivo de consolidar os conhecimentos prévios e a aquisição de novos conhecimentos que serão necessários para o melhor entendimento do problema em estudo e da elaboração de uma proposta de criação de um sistema para gerenciamento de projetos. Essa etapa foi iniciada em dezembro de 1999.

Ao término da primeira etapa, iniciaremos a definição dos requisitos do sistema. Nessa etapa, é interessante que sejam realizadas palestras para apresentação do sistema, visando oferecer a oportunidade que pessoas interessadas nessa linha de trabalho possam contribuir com idéias e sugestões que possam ser incorporadas ao sistema. Após, a definição de requisitos será realizada a modelagem do sistema. É importante ressaltar a relevância dessa atividade devido a natureza desse sistema. Como o sistema proposto aborda apenas o workflow de gerência de projeto, a modelagem deve permitir que o sistema possa se integrar com outras ferramentas, ou ainda, que possa ser expandida, visando agregar mais workflows do RUP.

Com a modelagem do sistema encerrada, dá-se início a fase de implementação do sistema. Após a implementação, serão realizados testes visando a correção de erros encontrados no sistema. Em paralelo a fase de testes, a monografia do trabalho de graduação será escrita, bem como será feita a apresentação do trabalho realizado.

# Cronograma

| Semana | Atividades | Início | Término |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leituras | 24/01 | 28/01 |
| 2 | Leituras | 31/01 | 04/02 |
| 3 | Leituras | 07/02 | 11/02 |
| 4 | Leituras | 14/02 | 18/02 |
| 5 | Leituras | 21/02 | 25/02 |
| 6 | Leituras | 28/02 | 03/03 |
| 7 | Leituras | 06/03 | 10/03 |
| 8 | Leituras | 13/03 | 17/03 |
| 9 | Definição de requisitos | 20/03 | 24/03 |
| 10 | Definição de requisitos | 27/03 | 31/03 |
| 11 | Definição de requisitos | 03/04 | 07/04 |
| 12 | Modelagem de Sistema | 10/04 | 14/04 |
| 13 | Modelagem de Sistema | 17/04 | 21/04 |
| 14 | Implementação | 24/04 | 28/04 |
| 15 | Implementação | 01/05 | 05/05 |
| 16 | Implementação | 08/05 | 12/05 |
| 17 | Implementação | 15/05 | 19/05 |
| 18 | Implementação | 22/05 | 26/05 |
| 19 | Implementação | 29/05 | 02/06 |
| 20 | Monografia + Testes | 05/06 | 09/06 |
| 21 | Monografia + Testes | 12/06 | 16/06 |
| 22 | Monografia + Apresentação | 19/06 | 23/06 |
| 23 | Monografia + Apresentação | 26/06 | 30/06 |

# Resultados Esperados

Ao término do projeto, o gerente de projeto será capaz de produzir todos os artefatos que constam no workflow de gerência de projeto. Esses artefatos são

- Produzir Business Case

- Produzir Plano de Desenvolvimento de Software

  - Plano de Projeto

  - Plano de Iterações

  - Lista de Riscos

  - Plano de Métricas

- Avaliação de iteração

- Acompanhamento de atividades

Esses artefatos serão gerados a partir do preenchimento de formulários baseado nos templates  sugeridos na documentação do RUP [5].

Além desses recursos, serão implementados os módulos de gerência de recursos humanos e o de finalização e avaliação de projetos [11] e [12].

# Referências

- Glib, Tom. Principles of Software Engineering Management. Addison-Wesley Publishing Company

- Pressman, Roger. A manager's guide to software engineering. McGraw Hill

- Brooks Jr, Frederick P. The mythical man-month - Essays on Software Engineering.  Addison-Wesley Publishing Company

- Reifer, Donald J.. Software Management - Fourth Edition. IEEE Computer Society Press

- Metzger, Philip W.. Managing a Programming Project -  Second Edition. Prentice Hall

- Rational Unified Process. http://www.rational.com/products/rup/

- Humphrey Watts S.. Managing the Software Process.  Addison-Wesley Publishing Company

- The Recife Java Team. http://www.di.ufpe.br/~java/

- Java Server Pages Technology. http://java.sun.com/products/jsp/

- HyperText Markup Language Home Page. http://www.w3.org/MarkUp/

- Everett, Chris. Closing a project. http://www.spottydog.u-net.com/guides/close/frameset.html

- Everett, Chris. Project Review.  http://www.spottydog.u-net.com/guides/close/project_review.html

Recife, 26 de abril de 2000

# Text boxes

Hermano Perrelli de Moura

(orientador)

Eduardo da Fonseca Melo

(proponente)