# Estendendo de Refine para Suportar Procedimentos e Recursão

# Sandrelly Luiz Coutinho

## Universidade Federal de Pernambuco / Departamento de Informática,

Caixa Postal 7851, Cidade Universitária, CEP 50.732-970, Recife-PE, Brasil.

E-mail: slc @di.ufpe.br

### Motivação

Uma das técnicas mais modernas e bem sucedidas de construção formal de programas é o cálculo de refinamentos de Morgan [9, 8], o qual  possibilita a construção de programas cuja corretude é garantida matematicamente. A sua aplicação, entretanto, envolve um grande número de manipulações de fórmulas; esta atividade é altamente propensa a erros e o apoio de uma ferramenta é fundamental.

Em uma análise das ferramentas disponíveis na literatura [1,6,7,10,11], concluímos que estas apresentam vários problemas: instalação complexa, ausência de suporte técnico, e interfaces pouco amigáveis. Extensões e aplicações de provadores de teoremas, em particular, produzem ferramentas baseadas em conceitos estranhos ao cálculo de refinamentos e exigem conhecimentos de lógica que não são estritamente necessários para o uso desta técnica.

Assim, com o objetivo principal de apoiar o ensino do cálculo de refinamentos, construímos uma ferramenta – REFINE[15], que suporta o processo de desenvolvimento proposto em [9]. A interface amigável é um dos principais pontos de destaque da ferramenta. O seu uso não traz complicações adicionais para os desenvolvedores e aprendizes: podemos desenvolver programas como se estivéssemos usando papel e lápis, mas com a vantagem de que todas as cópias de fórmulas e verificações sintáticas são automatizadas.

Refine, no entanto, como a maioria das ferramentas existentes, não suporta o desenvolvimento de programas envolvendo procedimentos. Atá aonde nós sabemos, apenas o RefTool provê suporte ao uso de procedimentos, mas é baseado na abordagem de Morgan, que foi provada ser inconsistente [5]

### Objetivos

O cálculo de refinamentos consiste de uma linguagem e um conjunto de leis. A linguagem possui construtores de programação e especificação; as leis provêem uma forma de transformar especificações em programas. Partindo de uma especificação, podemos derivar programas garantidamente corretos através de aplicações sucessivas de leis. O principal objetivo de REFINE é auxiliar nestas aplicações. Maiores detalhes sobre o cálculo de refinamentos podem ser encontrados em [9].

Neste projeto nós temos dois objetivos. O primeiro é estender REFINE para suportar a aplicação das leis para procedimentos e recursão proposto em [5].Todos os construtores básicos da linguagem do cálculo de refinamentos já são suportados pela ferramenta, inclusive iterações, blocos de constante e variáveis, e variáveis iniciais, o propósito é acrescentar as leis de suporte a procedimentos e recursão.

A linguagem de implementação utilizada foi Java, toda a extensão também vai ser feita em java.

O segundo objetivo do projeto é aplicar e identificar técnicas de desenvolvimento de aplicações para serem usadas em outros projetos de desenvolvimento de ferramentas similares. O projeto teve em vista critérios de extensibilidade e reusabilidade[12, 13] uma vez que pretendemos estender REFINE e reusar o seu código para implementar ferramentas que suportem outros cálculos de refinamentos[3,4,2].  Outra preocupação do desenvolvimento de Refine é usar padrões de projetos e implementação definidos[12, 13] para que seja tenhamos no futuro um padrão de projeto para desenvolver outros sistemas baseados nas regras de desenvolvimento de Refine.

Embora projetada tendo em vista principalmente o ensino do cálculo de refinamentos, acreditamos que REFINE possa ser útil para o desenvolvimento rigoroso de programas.

### Cronograma

- Documentar os padrões usados e estudar a arquitetura de Refine :

Analisar e identificar os padrões de desenvolvimento do REFINE, levantar pontos de possível melhora para aumentar a extensibilidade e reusabilidade da ferramenta e identificar o impacto das novas funcionalidades na atual arquitetura de REFINE.

- Implementar a operação de Coleta de Código

Implementar um dos pré-requisitos básicos para que as operações de aplicação das leis de procedimento e recursão sejam viáveis funcionalmente na ferramenta.

3. Implementar as leis para procedimentos

Implementar as operações e modificações em REFINE para a aplicação suportar as leis de procedimentos.

4. Implementar as leis para Recursão

Implementar as operações e modificações em REFINE para a aplicação suportar as leis de recursão.

5. Escrita do relatório

Fazer o relatório do desenvolvimento e dos resultados obtidos pela estensão de REFINE.

| Descrição | #### Duração | #### Período |
| --- | --- | --- |
| 1. Documentar os padrões usados e estudar a arquitetura de Refine | #### 3 Semanas | 02/05/2000 até 16/05/2000 |
| 2. Implementar a operação de Coleta de Código | #### 3 Semanas | 16/05/2000 até 06/06/2000 |
| Análise de risco e impacto | 2 dias |  |
| Descrição funcional | 2 dias |  |
| Análise de requisitos | 2 dias |  |
| Contratos | 3 dias |  |
| Diagrama de Sequências | 3 dias |  |
| Implementação | 6 dias |  |
| Teste | 3 dias |  |
| #### 3. Implementar as leis para procedimentos | #### 3 Semanas | 06/06/2000 até 27/06/2000 |
| Análise de risco e impacto | 2 dias |  |
| Descrição funcional | 2 dias |  |
| Análise de requisitos | 2 dias |  |
| Contratos | 3 dias |  |
| Diagrama de Sequências | 3 dias |  |
| Implementação | 6 dias |  |
| Teste | 3 dias |  |
| 4. Fazer as leis para Recursão | #### 3 semanas | 27/06/2000 até 11/07/2000 |
| Análise de risco e impacto | 2 dias |  |
| Descrição funcional | 2 dias |  |
| Análise de requisitos | 2 dias |  |
| Contratos | 3 dias |  |
| Diagrama de Sequências | 3 dias |  |
| Implementação | 6 dias |  |
| Teste | 3 dias |  |
| 5. Escrita do relatório | #### 2 Semanas | 11/07/2000 até 25/07/2000 |

Referência:

[1]   R. J. R. Back and J. Wright. Refinement Concepts Formalised in Hiher Order Logic. Formal Aspects of Computing, 2:247 – 274, 1990.

[2]  Paulo Borba. Where are the laws of object-oriented programming? In I Brazilian Workshop on Formal Methods, 59-70, Porto Alegre, Brazil, 19th – 21st October 1998.

[3]  A. L. C. Cavalcanti and D. A. Naumann. Report A Weakest Precondition Semantics for Refinement in an Object-oriented Language. FM’99: World Congress on Formal Methods, Toulouse, França, Setembro de 1999.

[4]   A. L. C. Cavalcanti and J. C. P. Woodcock. ZRC - A Refinement Calculus for Z.

Formal Aspects of Computing, 10: 267-289, 1998.

[5]   A. L. C. Cavalcanti, A. Sampaio and J. C. P. Woodcock. Procedures and Recursion in the Refinement Calculus. Journal of the Brazilian Computer Society, 5(1):1-15,1998.

[6]   L.Groves, R. Nickson, and  M.Utting. A  Tatic  Driven  Refinement  Tool. In C.    B. Jones, R. C. Shaw, and T.Denvir, editors, 5th Refinement Workshop, Workshops in Computing, pages 272 – 297. Springer-Verlang, 1992.

[7]   J. Grundy. A  Window  Inference  Tool for Refinement. In C. B. Jones, R. C. Shaw, and T. Denvir, editors 5th Refinement Workshop,  Workshops  in  Computing, pages 230 – 254. Springer-Verlang, 1992.

[8]   C. C. Morgan. Programming from Specifications. Prentice-Hall, 2nd edition,   1994.

[9]  C. Morgan, K. Robinson, and P. H. B. Gardiner. On the Refinement Calculus.

Technical Monograph TM-PRG-70, Oxford University Computing Laboratory,

[10] J. Wright, J. Hekanaho, P. Luostarien, and T. Langbacka. Mechanizing Some Advanced  Refinement   Concepts. Formal Methods  in  System  Design, 3:49 – 81, 1993.

[11]   J. Wright. Program Refinement by Theorem Prover. In D. Till, editor, 6th Refinement WorkShop, Workshops in Computing, pages 121 – 150, London – UK, 1994. Springer-Verlang.

[12] Building Objects That Works – You step-by-setep handbook for developing robust systems with object technology. 1998, Scott W. Ambler.

[13] Applying UML and Patterns – An introduction to object-oriented analisys                             and design, Pretence-Hall, Inc. 1998, Craig Larman.