UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Análise de um Modelador de Estrutura de Proteínas e seus Componentes

### Proposta de Trabalho de Graduação em

### Teoria da Computação

02 de janeiro de 2003

### Proposta de Trabalho de Graduação em

### Teoria da Computação

# Identificação

Título: Análise de um Modelador de Estrutura de Proteínas e seus Componentes

Aluno: Erico Souza Teixeira  (est@cin.ufpe.br)

Orientador: Katia Silva Guimarães (katia@cin.ufpe.br)

Período: 2002/2

# Contexto

É fato conhecido que a topologia ou a estrutura 3D de uma proteína está diretamente relacionada com a sua funcionalidade.  Modelagem de proteínas é o processo de identificar qual a sua conformação espacial.  Tradicionalmente, isso era feito em laboratórios, usando métodos de cristalografia e ressonância magnética nuclear, que são demorados e caros. Mais recentemente, métodos de modelagem usando restrições espaciais impostas pelas moléculas envolvidas foram propostos, o que permitiu o uso de recursos computacionais para se obter modelagem de algumas famílias de proteínas (veja, por exemplo, [1]).

Com o desenvolvimento de bancos de dados de estruturas [2], uma metodologia prática para se obter a estrutura 3D de uma proteína passou a ser a Modelagem por Comparação.  Neste processo, a modelagem de uma seqüência alvo é feita primariamente comparando-se esta com seqüências de proteínas de estrutura conhecida, chamadas templates, cujas estruturas servem de modelo inicial para a modelagem da proteína alvo.

Uma das ferramentas mais populares com esta funcionalidade é a MODELLER [3], que faz previsão de estrutura espacial baseada em homologia com outras seqüências.  O processo envolve várias etapas:

- Seleção do template, usando diferentes formas de comparação de proteínas.

- Alinhamento target-template, usando métodos especializados para a aplicação.

- Construção do modelo, usando diferentes formas de modelagem, inclusive a restrições espaciais impostas pelos aminoácidos envolvidos.

- Modelagem de Loops, os quais são freqüentemente responsáveis pela especificidade funcional de uma proteína, contribuindo para os sítios de ligação e sítios ativos.

- Modelagem da cadeia secundária, usando informações estruturais de proteínas em geral e pontes dissulfídicas em estruturas relacionadas.

Modelagem comparativa apresenta alguns problemas, como a necessidade de um modelo preliminar e a ocorrência de erros, os quais podem ser avaliados por diferentes métodos.

# Objetivo

Modelagem de proteínas é uma tarefa complexa e computacionalmente elaborada. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo crítico das várias etapas do processo de modelagem comparativa, usando como base o MODELLER [3], empregando duas abordagens:

- Teórica: Estudando os principais artigos relacionados com a sua fundamentação teórica [1, 4, 5, 6 ],  e

- Prática: Analisando o desempenho do método em seqüências de diferentes características estruturais, nas diversas etapas de processo [7].

Procuraremos identificar as deficiências mais relevantes ou partes específicas do processo que possam ser melhoradas, assim como caracterizar que tipo de estrutura apresenta maior tendência a erros pelo método, com vistas a melhorá-lo num trabalho futuro.

# Cronograma

|  | ### Mês |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Atividade | Novembro | Dezembro | Janeiro |  | Fevereiro | Março |  |
|  | 4-28 | 02-30 | 02-10 | 13-31 | 03-28 | 01-12 | 13 |
| (1) manual e artigo geral |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) métodos computacionais |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) ab initio e bando de dados |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) experimento |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) relatório |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) entrega |  |  |  |  |  |  |  |

- Estudo do Manual do MODELLER [7] e do artigo geral [4].

- Estudo de métodos computacionais para comparação de estruturas [6], [5] e de restrições espaciais [1].

- Estudo dos métodos ab initio e busca em Bancos de Dados para predição de estrutura.

- Experimentos com modelagem de diferentes tipos de proteínas.

- Redação do Relatório.

- Entrega do Relatório.

# Referências Bibliográficas

[1] A. Sali & T.L. Blundell. Comparative protein modelling by satisfaction of spatial restraints. J. Mol. Biol. 234, 779-815, 1993.

[2] Protein Data Bank.    http://www.rcsb.org/pdb/

[3] Modeller.   http://guitar.rockefeller.edu/modeller/modeller.html

[4] M.A. Marti-Renom, A. Stuart, A. Fiser, R. Sánchez, F. Melo, A. Sali. Comparative protein structure modeling of genes and genomes. Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 29, 291-325, 2000.

[5] A. Fiser, R.K. Do, & A. Sali. Modeling of loops in protein structures, Protein Science 9. 1753-1773, 2000.

[6] Šali, A. and Blundell, T. L. Definition of general topological equivalence in protein structures: A procedure involving comparison of properties and relationships through simulated annealing and dynamic programming. J. Mol. Biol. 212, 403-428 (1990).

[7] Manual do MODELLER. http://guitar.rockefeller.edu/modeller/manual/manual.html.

Recife, 02 de janeiro de 2003

#### Erico Souza Teixeira

#### Katia Silva Guimarães