Universidade Federal de Pernambuco - Centro de Informática

Graduação em Ciência da Computação

Data Broadcasting em Plataformas de TV Digital

Proposta de Trabalho de Graduação

Disciplina: Trabalho de Graduação em Sistemas Distribuídos

Autor: Fernando da Cunha Andrade Neto [fcan@cin.ufpe.br]

Orientador: Carlos A. G. Ferraz [cagf@cin.ufpe.br]

# Contexto do Trabalho

Nos últimos anos, o modo como as pessoas assistem, interagem e produzem mídia em televisão passa por um estágio de grande evolução. Ainda que tal fenômeno ainda não seja marcante no Brasil, sistemas de TV com transmissão digital e interativos são realidade em países como EUA, Japão e muitos países europeus. Os aprimoramentos, tanto para produtores quanto para espectadores de TV Digital, são numerosos, tais como imagem e som com padrão superior, transmissão em wide-screen, mais espaço de freqüência para transmissão, e principalmente interatividade e uma realidade cada vez mais próxima de convergência de TV com outros sistemas de informação, como a World Wide Web.

A definição e construção de um padrão de sistema de TV Digital é tarefa fundamental, que vem demandando muito investimento ao redor do mundo, e que encontra-se em estágio de forte discussão no Brasil. São vários os padrões já existentes, destacando-se o ATSC (Advanced Television Systems Committee), padrão adotado nos Estados Unidos, o ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) adotado pelo Japão, e o DVB (Digital Video Broadcasting), atualmente o mais difundido, adotado na Europa, Austrália e outros países.

Este trabalho de graduação é fruto da criação de um Grupo de Pesquisa no Centro de Informática, que faz parte do processo de inserção da UFPE neste contexto de contribuição para a definição do padrão nacional de TV Digital. Nele será feito um estudo a respeito das técnicas de Data Broadcasting nas plataformas de TV Digital dos principais padrões. O processo de Data Broadcasting corresponde à transmissão de dados integrados com o áudio e vídeo, permitindo o envio de texto e outros tipos de mídia associados a programação, além de aplicações a serem executadas nos receptores.

# Objetivos do Trabalho

- Entendimento de conceitos básicos de desenvolvimento de software para plataformas de TV Digital.

- Compreensão do funcionamento das técnicas de Data Broadcasting, e da importância do seu papel nas plataformas de TV Digital.

- Estudo comparativo de implementações nas principais plataformas de TV Digital.

- Desenvolvimento de aplicações como prova de conceito.

# Planejamento

São descritas nessa seção as diversas atividades previstas na execução do trabalho, acompanhadas de datas de início e término e uma descrição de seu objetivo.

1. Estudo preliminar

Início: 01/12/2003

Data limite: 03/01/2003

Descrição: Compreende a etapa de ambientação do grupo, que corresponde ao estudo de diversos conceitos básicos em TV Digital, entre eles o padrão MPEG e introdução aos principais padrões de TV Digital adotados atualmente em outros países (DVB e ATSC) e suas plataformas de Middleware (MHP e DASE, respectivamente).

2. Estabilização de plataforma de desenvolvimento

Início: 12/12/2003

Data Limite: 09/02/2004

Descrição: Cooperação entre os integrantes do GTVD no esforço de instalar um ambiente estável para desenvolvimento de aplicações de TV Digital.

3. Aprofundamento teórico

Início: 03/01/2003

Data Limite: 05/03/2004

Descrição: Estudo do padrão DSM-CC aplicado para Data Broadcasting nos padrões DVB e ATSC, o que implica na compreensão dos conceitos de Carrossel de Dados e suas implementações. Ao fim desta atividade dois artefatos devem estar produzidos: o relatório final devidamente estruturado e o projeto de aplicações de caráter demonstrativo.

4. Desenvolvimento

Início: 26/02/2003

Data Limite: 19/03/2004

Descrição: Desenvolvimento de duas aplicações que demonstrem Data Broadcasting usando Carrossel de Dados na plataforma de desenvolvimento instalada ao término da atividade 2. Caso não se conclua em tempo hábil a estabilização de um ambiente de desenvolvimento com suporte a Carrossel de Dados, serão apresentados os projetos de tais aplicações e o modelo de seu funcionamento.

5. Documentação

Início: 10/03/2003

Data Limite: 22/03/2004

Descrição: Consolidação dos resultados obtidos e finalização do relatório final do Trabalho.

6. Documentação

Início: 22/03/2003

Data Limite: 29/03/2004

Descrição: Processo de revisão final do relatório, preparação da apresentação e testes das aplicações no ambiente de apresentação.

# Referências

- Rao K. R., Bojkovic Z. S., Multimedia Communication Systems, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2002

- Peng, C., Digital Television Applications, Doctoral Dissertation of Department of Computer Science and Engineering, Helsinki University of Technology, Finland, 2002.

- MHP Specification, Disponível em http://www.mhp.org

- Digital Vídeo Broadcasting, url: http://www.dvb.org

- DASE Specification, Disponível em http://www.dase.org

- NIST DASE HOME, url: http://www.itl.nist.gov/div895/cmr/dase

- The Interactive TV Website, url: http://www.mhp-interactive.org

- The MPEG Home Page, url: http://www.chiariglione.org/mpeg/index.htm

Recife, 1 de março de 2004

_____________________________________

Autor: Fernando da Cunha A. Neto

_____________________________________

Orientador: Carlos A. G. Ferraz