Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática

Graduação em Ciência da Computação

Avaliação de Ferramentas de Apoio ao Gerenciamento de Projetos com Foco no Nível G do MPS.BR

David Lopes Embiruçú

Trabalho de Graduação

Recife, 30 de novembro de 2009

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática

Avaliação de Ferramentas de Apoio ao Nível G do MPS.BR

David Lopes Embiruçú

Monografia apresentada ao Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos

Recife, 30 de novembro de 2009

“Thought is not merely expressed in words;

it comes into existence through them.”

Lev Semenovich Vygotsky

# Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar no mundo. Aos meus pais, Edilson Santana Embiruçú e Ivete Lopes Embiruçú, e à minha família, agradeço todo o amor, carinho, compreensão e respeito. 
Aos amigos da UFPE, que me "aturam" todos os dias e ao pessoal de Engenharia da Computação. Aos amigos que passaram e passam por esta fase, nas noites e madrugadas insones ficando longe das pessoas que amamos em busca de um ideal comum.

Tenho muito a agradecer e a muitas pessoas. Não cito nomes para não ser injusto com pessoas que me auxiliaram até onde cheguei.

Meus agradecimentos especiais:

À minha namorada, Bruna Pricilla de Azevedo Albuquerque, pela dedicação e carinho, por sempre estar ao meu lado e por enfrentar comigo esta importante etapa dos meus estudos e por ter durante muitas vezes suportado a minha ausência.

Ao Professor Doutor Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos, pela motivação, orientação e todo o suporte oferecido durante o desenvolvimento deste trabalho.

A todos os amigos que colaboraram direta ou indiretamente para a conclusão desta etapa da minha vida. Para vocês ofereço esta página, muito obrigado a todos!

# Resumo

A qualidade dos produtos de software vem ganhando destaque no cenário mundial. As organizações que se adéquam aos padrões de qualidade são aquelas que apresentam uma maior produtividade, portanto lucram mais. Para isto precisam que seus softwares estejam em conformidade com padrões internacionais e que atendam as suas necessidades. No Brasil o MPS.BR vem ganhando destaque na certificação de empresas, por apresentar um bom custo benefício ao mesmo tempo em que prepara para um certificado internacional como o CMMI [61]. Dentre as várias necessidades de uma empresa escolheu-se as práticas de gestão de projetos que estão alinhadas ao nível G do MPS.BR. A escolha do tema gerência de projetos está baseada na sua relevância para as empresas, pois segundo pesquisa realizada pelo Standish Group [65], 28% dos projetos são abortados, 46% dos projetos extrapolam o prazo ou o custo e somente 26% dos projetos são bem sucedidos. Desta forma o objetivo aqui é oferecer um auxílio na escolha de ferramentas de gestão de projetos. Em especial as pequenas empresas engajadas em projetos de desenvolvimento de software. Pela necessidade de utilizar ferramentas gratuitas e de código aberto para suportar o desenvolvimento com menor custo. As boas práticas dos padrões de qualidade de produtos de software internacionais tanto da ISO como da IEC foram levadas em conta na criação de uma metodologia de avaliação própria para estas ferramentas. Esta metodologia será usada na avaliação de algumas ferramentas e serão atribuídas notas e conceitos. Ao fim do processo contextualizar-se-á uma análise das ferramentas apontando seus benefícios e deficiências.

Palavras-chave: modelos e normas de qualidade de software, métodos de avaliação, ISO 9126, ISO 12119, ISO 14598, ISO 2500, MPS.BR, gestão de projetos.

# Sumário

Agradecimentos	4

Resumo	5

Sumário	6

Índice de Figuras	8

Índice de Tabelas	10

Lista de Abreviaturas	11

1.	Introdução	12

1.1. Motivação	12

1.2. Objetivos	14

1.3. Organização do Trabalho	15

2. Nível G do MPS.BR	17

2.1. Gerência de Projetos	20

2.2. Considerações Finais	24

3. Qualidade de Produtos de Software	25

3.1. ISO/IEC 9126	27

3.2. ISO/IEC 12119	31

3.3. ISO/IEC 14598	34

3.4. ISO/IEC 25000	39

3.5. Considerações Finais	41

4. Metodologia de Avaliação das Ferramentas	44

4.1. Métricas e Atributos de Qualidade	46

4.2. Critério de Avaliação dos Atributos	50

4.3. Considerações Finais	53

5. Avaliação das Ferramentas	54

5.1. Ferramentas de Apoio ao Nível G do MPS.BR	57

5.1.1. dotProject	57

5.1.2. GanttProject	58

5.1.3. Openbravo ERP	59

5.1.4. OpenProj	60

5.2. Cenário de Avaliação	61

5.3. Análise dos Resultados	61

5.3.1. GPR1	62

5.3.2. GPR2	62

5.3.3. GPR3	63

5.3.4. GPR4	63

5.3.5. GPR5	63

5.3.6. GPR6	64

5.3.7. GPR7	64

5.3.8. GPR8	65

5.3.9. GPR9	65

5.3.10. GPR10	66

5.3.11. GPR11	67

5.3.12. GPR12	67

5.3.13. GPR13	68

5.3.14. GPR14	68

5.3.15. GPR15	69

5.3.16. GPR16	69

5.3.17. GPR17	70

5.3.18. Resultado da Análise Geral	70

5.4. Considerações Finais	73

6. Conclusões	74

6.1. Dificuldades Encontradas	74

6.2. Trabalhos Futuros	75

Anexos	76

Anexo A – Características das Métricas	76

Anexo B – Cenário de Avaliação	78

Anexo C – Telas da Avaliação	90

C.1	GanttProject	90

C.2	OpenProj	92

C.3	Openbravo ERP	98

C.4	dotProject	103

Referências Bibliográficas	111

# Índice de Figuras

Figura 1.1 – Fatores de sucesso de projetos	13

Figura 1.2 – Fatores de desafio em projetos [65]	13

Figura 2.1 – Níveis de maturidade do MPS.BR	17

Figura 2.2 – Capacidade do Processo no nível G do MPS.BR	19

Figura 3.1 – Visão geral da qualidade  de software [67]	25

Figura 3.2 – Estrutura geral das principais normas de qualidade [66]	27

Figura 3.3 – Estrutura geral da ISO/IEC 9126 [59]	28

Figura 3.4 – Estrutura hierárquica dos desdobramentos de um produto de software	28

Figura 3.5 – Características e Subcaracterísticas de qualidade definido na ISO/IEC 9126-1	29

Figura 3.6 – Estrutura simplificada da ISO/IEC 12119	32

Figura 3.7 – Estrutura de avaliação sugerida pela ISO/IEC 12119	34

Figura 3.8 – Fases do processo de avaliação definidos na ISO/IEC 14598-5	38

Figura C.1.1 – Visão Geral e EAP	90

Figura C.1.2  – Gráfico de Gantt	91

Figura C.1.3 – Gráfico PERT	91

Figura C.1.4 – Recursos humanos	92

Figura C.2.1 – Visão Geral e EAP	93

Figura C.2.2 – Gráfico de Gantt	93

Figura C.2.3 – EAP	94

Figura C.2.4  – Tela de Recursos	95

Figura C.2.5 – Histograma	95

Figura C.2.6 – Gráfico PERT	96

Figura C.2.7 – Estrutura dos Recursos	97

Figura C.2.8 – Tela dos Relatórios	97

Figura C.3.1 – Tela de Login	98

Figura C.3.2 – Tela de Permissões	99

Figura C.3.3 – Tela de Inserção de Fases e Tarefas	99

Figura C.3.4  – Tela de Inserção de Serviços e Materiais	100

Figura C.3.5 – Tela de Progresso do Projeto	101

Figura C.3.6 – Tela de Rentabilidade do Projeto	101

Figura C.3.7 – Tela de Acompanhamento do Serviços	102

Figura C.3.8  – Tela de Acompanhamento Geral do Projeto	103

Figura C.4.1 – Tela de Login	103

Figura C.4.2 – Visão das Atividades do Dia	104

Figura C.4.3 – Visão de uma tarefa específica	105

Figura C.4.4  – Visão Geral das Tarefas	105

Figura C.4.5  – Visão de um projeto específico	106

Figura C.4.6 – Visão Geral dos Projetos	106

Figura C.4.7 – Visão do gráfico de Gantt	107

Figura C.4.8 – Visão dos Stakeholders	107

Figura C.4.9 – Fórum de Discussão para um Projeto	108

Figura C.4.10  – Tela dos Contatos	109

Figura C.4.11 – Tela de Download e Upload de arquivos por Projeto	109

Figura C.4.12 – Tela de acompanhamento do calendário	110

# Índice de Tabelas

Tabela 2.1 - Processos e Atributos de Processo do Nível G	18

Tabela 2.2a - Resultados Esperados do Nível G	21

Tabela 2.2b - Resultados Esperados do Nível G	22

Tabela 2.2c - Resultados Esperados do Nível G	23

Tabela 2.2d - Resultados Esperados do Nível G	24

Tabela 3.1 – Exemplo de métrica externas para a característica Funcionalidade	30

Tabela 3.2 – Exemplo de métrica interna para a característica Funcionalidade	30

Tabela 3.3 – Exemplo de métricas de qualidade em uso	31

Tabela 3.4 – Divisão da norma por tipos de certificação [43]	34

Tabela 3.5 – Visão geral da norma ISO/IEC 14598 [21]	35

Tabela 4.1 – Características, subcaracterísticas e atributos a serem avaliados	48

Tabela 4.2a – Lista de atributos de avaliação por GPR	48

Tabela 4.2b – Lista de atributos de avaliação por GPR	49

Tabela 4.2c – Lista de atributos de avaliação por GPR	50

Tabela 5.1 – Etapas do processo de seleção das ferramentas	54

Tabela 5.2 – Resultados da segunda etapa	55

Tabela 5.3 – Resultados da terceira etapa	56

Tabela 5.4 – Condições para a avaliação	61

Tabela 5.5 – Resultado da GP1	62

Tabela 5.6 – Resultado da GP2	63

Tabela 5.7 – Resultado da GP3	63

Tabela 5.8 – Resultado da GP4	63

Tabela 5.9 – Resultado da GP5	64

Tabela 5.10 – Resultado da GP6	64

Tabela 5.11 – Resultado da GP7	65

Tabela 5.12 – Resultado da GP8	65

Tabela 5.13 – Resultado da GP9	66

Tabela 5.14 – Resultado da GP10	67

Tabela 5.15 – Resultado da GP11	67

Tabela 5.16 – Resultado da GP12	68

Tabela 5.17 – Resultado da GP13	68

Tabela 5.18 – Resultado da GP14	69

Tabela 5.19 – Resultado da GP15	69

Tabela 5.20 – Resultado da GP16	70

Tabela 5.21 – Resultado da GP17	70

Tabela 5.22 – Resultado da Análise	72

# Lista de Abreviaturas

IEC – Comissão Eletrotécnica Internacional

ISO – Organização Internacional de Padronização

MPS.BR – Melhoria do Processo de Software Brasileiro (associada ao programa)

MPS – Melhoria do Processo de Software (associada ao modelo)

MA-MPS – Método de Avaliação para Melhoria de Processo de Software

MN-MPS – Modelo de Negócio para Melhoria de Processo de Software

MR-MPS – Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software

SOFTEX – Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro

CMMI – Integração de Modelos de Maturidade da Capacidade

GPR – Gerência de Projetos

GRE – Gerência de Requisitos

AP – Atributo de Processo.

RAP – Resultado do Atributo de Processo

EAP – Estrutura Analítica de Projeto

APF – Analise de Pontos por Função

NBR – Norma Brasileira

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

COTS – Produto de Software Comercial de Prateleira

SQuaRE – Requisitos e Avaliação da Qualidade de Produtos de Software

# Introdução

As mudanças que estão ocorrendo nos ambientes de negócios têm motivado as empresas a modificar estruturas organizacionais e processos produtivos, saindo da visão tradicional baseada em áreas funcionais em direção a redes de processos centrados no cliente [3]. Nesse cenário pequenas empresas de software, buscam a competitividade tanto na melhoria da qualidade dos produtos de software e serviços relacionados, como dos processos de produção e distribuição de software.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de software [1], apesar das turbulências que marcaram o ano de 2008, com grandes variações nos indicadores econômicos internacionais, o mercado brasileiro de software e serviços manteve a 12ª posição no cenário mundial. Este mercado é explorado por quase 8.500 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. Das que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são classificadas como micro e pequenas empresas.

## Motivação

A motivação inicial para a realização deste trabalho é a possibilidade de garantir a qualidade através da adoção de modelos e normas de software. Objetivando facilitar o processo de aquisição de produtos de software que auxiliem o desenvolvimento de projetos em pequenas empresas de software.

Independentemente do tamanho da organização, duas tarefas básicas devem ser realizadas durante a confecção de um produto de software são elas a gestão de requisitos e a gestão de projetos.

Uma pesquisa feita pelo The Standish Group[65] revela que os fatores de sucesso dos projetos estão em sua maioria ligados a questão da gestão dos projetos. Na pesquisa foram entrevistados gerentes executivos na área de TI para conseguir informações sobre o porquê dos projetos serem bem sucedidos. Podemos ver na Figura 1.1 alguns dados referentes aos critérios de sucesso de um projeto. Estes dados em sua maioria são tratados na área Gestão de Projetos, tais como o planejamento adequado, expectativas realísticas, ou pequenos marcos de projeto.

Figura 1.1 – Fatores de sucesso de projetos

No contexto brasileiro, cada vez mais empresas buscam se certificar no MPS.BR, um programa para Melhoria de Processo do Software Brasileiro. Uma das principais vantagens desse modelo é seu custo reduzido de certificação em relação aos modelos internacionais como o CMMI. Sua implantação é ideal para micro, pequena e médias empresas. Este programa visa alcançar competitividade pela busca da qualidade em produtos e na execução de processos nas empresas de software.

A questão da gestão de projetos e gestão de requisitos é tratada no nível G do MPS.BR. Entretanto, para este trabalho de graduação optou-se pelo tema gerência de projetos em detrimento da gerência de requisitos. Pelo fato do tema gerência de projetos abranger uma gama maior de problemas de desenvolvimento em relação à gestão de requisitos. Este fato pode ser comprovado através de pesquisas realizadas. Nesta pesquisa foram questionados sobre os fatores de maior desafio em um projeto e somente 24,1% estão relacionados à especificação de requisitos. Como mostra a Figura 1.2.

Figura 1.2 – Fatores de desafio em projetos [65]

O processo de gestão de projetos é bastante significativo. E leva as empresas a pensarem bem antes de escolher qual a melhor ferramenta para gerir seus projetos. Elas devem conhecer bem os softwares antes de adquiri-los. Neste aspecto são levados em conta seus recursos tecnológicos, limitações, custo, se há licenciamento, benefícios que os mesmos oferecem e por fim analisar as reais necessidades da implantação destas ferramentas.

Organizações que desenvolvem software de qualidade são mais competitivas. E aquelas que utilizam software de alta qualidade podem, em geral, oferecer um melhor serviço a um preço mais competitivo.

Tendo em vista o cenário nacional no qual estamos inseridos, a motivação maior deste trabalho é o auxilio as pequenas empresas na escolha de novas tecnologias. Levar-se-á em conta que uma das grandes dificuldades da maioria destas empresas emergentes é a restrição financeira que dificulta a aquisição de softwares fechado. A análise aqui realizada abordará apenas ferramentas open source ou software livre, por serem gratuitos.

## Objetivos

A preocupação com a melhoria da qualidade de produto e de serviço, das empresas é de fundamental importância. Mas também não basta que ela exista, deve ser reconhecida e medida pela satisfação do cliente. Para aprimorar a qualidade de seus programas, as empresas desenvolvedoras de softwares estão fazendo a avaliação de seus produtos através de algum tipo de certificação emitida com base numa padronização [43].

Não é suficiente que apenas os produtos finais e os serviços sejam avaliados na cadeia de produção dos softwares. Também é necessário que as ferramentas que apóiam a geração destes produtos de software sejam avaliadas. Neste cenário temos as ferramentas de gestão de projetos de software, sendo a qualidade destas um fator diferencial para se ganhar vantagem competitiva, além de garantir o bom desempenho dos produtos [61].

O foco é a aquisição de produtos de software relacionados à área de gestão de projetos. Estes devem auxiliar as empresas em um processo de avaliação para certificação do nível G de maturidade do MPS.BR – Parcialmente Gerenciado. As empresas devem seguir os padrões recomendados, o que inclui além da aquisição, a operação destas ferramentas de suporte a produção dos produtos de software.

Desta forma serão levantadas ferramentas com base na gestão de projetos do nível G do MPS.BR, que serão sistematicamente avaliadas através de uma metodologia de avaliação.

O principal objetivo do trabalho é a criação e aplicação de uma metodologia de teste caixa preta com uso de métricas externas. Esta metodologia será baseada em normas e padrões nacionais e internacionais. Fazem parte destes as normas ISO/IEC 9126[23] que trata das características de qualidade de software, a ISO/IEC 12119[28] para avaliação dos pacotes de software, a ISO/IEC 14598[30] que atua na avaliação de produto de software e a ISO/IEC 25000[35] que unifica as séries 9126 e 14598 trazendo novos conceitos.

Assim, com base na metodologia de avaliação proposta, as empresas poderão escolher os softwares que melhor se adéquam as suas necessidades de gestão de projetos. Pois os softwares receberão uma pontuação através de métricas e atributos de qualidade e serão comparados entre si de forma criteriosa. Desta forma as ferramentas poderão ser escolhidas de forma coerente e de acordo com os critérios avaliados.

É importante lembrar que as ferramentas mudam de acordo com as tendências e novas tecnologias do mercado. E que pequenas empresas em sua grande maioria possuem restrições financeiras. Desta forma será objetivo aqui uma pesquisa minuciosa para descobrir as ferramentas open source, gratuitas, de mais destaque no mercado atual.

## Organização do Trabalho

Além do capítulo introdutório, esta monografia está organizada nos capítulos a seguir:

- O capítulo 2 descreve o Nível G do MPS.BR, inicialmente descrevendo a estrutura geral do MPS.BR e depois uma visão específica do nível G com ênfase na gestão de projetos;

- O capítulo 3 aborda a qualidade de software com ênfase em qualidade de produtos de software. Serão apresentados os principais modelos e normas que são aplicados na garantia da qualidade de software. O principal objetivo é garantir um produto final que satisfaça às expectativas do cliente, dentro do que foram acordados nas séries de normas ISO/IEC 9126, ISO/IEC 12119, ISO/IEC 14598 e ISO/IEC 25000;

- O capítulo 4 apresenta a criação de uma metodologia da avaliação das ferramentas. Serão mostrados alguns conceitos, uma descrição do processo de avaliação, os principais modelos, normas e métodos de avaliação de produtos. Serão discutidos as métricas e atributos de qualidade, bem como os critérios de avaliação dos produtos;

- O capítulo 5 consiste da avaliação das principais ferramentas de gestão de projetos existentes. A avaliação terá como base a metodologia criada no capítulo 4. Este capítulo contém ainda um cenário no qual os softwares foram avaliados e os resultados obtidos;

- O capítulo 6 apresenta uma conclusão acerca do trabalho desenvolvido, resumindo as principais contribuições do mesmo, incluindo uma proposta de possíveis trabalhos futuros.

- Após os 6 capítulos serão apresentados os seguintes anexos: Anexo A - são descritas as Características das Métricas. Anexo B - o Cenário de Avaliação no qual as ferramentas foram avaliadas, com os dados inseridos durante os testes. Anexo C - as Telas da Avaliação capturadas pela utilização dos softwares.

- Ao final serão apresentadas as Referências Bibliográficas.

# Nível G do MPS.BR

O MPS.BR é um movimento para a melhoria e um modelo de qualidade de processo voltado para a realidade do mercado de desenvolvimento de software no Brasil. Ele é baseado no CMMI[62], nas normas ISO/IEC 12207[29] e ISO/IEC 15504[34] e na realidade do mercado brasileiro.

Criado em dezembro de 2003 e desenvolvido pela SOFTEX com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP e do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

O MPS está dividido em três componentes: Modelo de Referência (MR-MPS), Método de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS). Cada componente é descrito por meio de guias, que atualmente passam por uma reestruturação. As versões mais atuais disponíveis destes guias entraram em vigor junho de 2009.

O MPS baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade. Ele está dividido em sete níveis de maturidade iniciando no nível G e progredindo até o nível A. A Figura 2.1 mostra a estrutura hierárquica dos níveis de maturidade no MPS.BR.

Figura 2.1 – Níveis de maturidade do MPS.BR

| Nível | Processos | Atributos de processo |
| --- | --- | --- |
| G | Gerência de Requisitos – GRE | AP 1.1 e AP 2.1 |
|  | Gerência de Projetos – GPR |  |

De acordo com o Guia Geral do MR-MPS [5], os níveis de maturidade são uma combinação entre processos e sua capacidade. Na tabela abaixo podemos ver a divisão dos processos e atributos de processo do nível G.

Tabela 2.1 - Processos e Atributos de Processo do Nível G

Este nível está dividido em dois processos importantes que são descritos em termos de propósito e resultados. O propósito descreve o objetivo geral a ser atingido durante a execução do processo. Os resultados esperados do processo estabelecem os resultados a serem obtidos com a efetiva aplicação do processo. Estes resultados podem ser evidenciados por um produto de trabalho produzido ou uma mudança significativa de estado ao se executar o processo.

O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade.

O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto. São identificadas inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto.

Já a capacidade de cada processo é representada por um conjunto de atributos de processo descrito por meio dos resultados esperados as RAPs. A capacidade do processo é expressa no grau de refinamento com que o processo é executado em uma unidade organizacional.

Um nível de maturidade é alcançado quando são atendidos os propósitos e todos os resultados esperados dos respectivos processos e os resultados esperados dos atributos de processo estabelecidos para aquele nível.

Os atributos de processos (AP) do nível G são descritos no Guia de Implementação – Parte 1 [8]. Para que os atributos de processo sejam alcançados eles devem atender aos resultados esperados dos atributos do processo (RAP). Este nível é considerado SATISFEITO se o atributo de processo AP 1.1 – O Processo é Executado, composto da RAP 1, for caracterizado como T (Totalmente implementado) e o atributo de processo AP 2.1 – O Processo é Gerenciado, composto pelas RAP 2 à RAP 10, for caracterizado como T (Totalmente implementado) ou L (Largamente implementado) em uma avaliação pelo MA-MPS [7]. A Figura 2.2 deixa clara a estrutura da capacidade do processo no nível G.

Figura 2.2 – Capacidade do Processo no nível G do MPS.BR

As ferramentas deveriam ser analisadas como um produto que atendesse aos processos e os atributos de processo deste nível. Assim os softwares deveriam atender tanto os resultados esperados dos processos como os resultados esperados dos atributos de processo.

Porém, os atributos de processos são voltados ao processo em si e não a características que podem ser avaliadas diretamente em um produto de software. As RAPs definidas para os atributos de processos focam nos resultados voltados a processos organizacionais, políticas e diretrizes. Ademais o foco deste trabalho é a qualidade dos produtos de software e não do processo. O próprio MPS.BR define-as como o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização. Desta forma, pela dificuldade de se mapear características de processos em um produto e de encontrar produtos no mercado com estas características, as RAPs não serão levadas em consideração nesta avaliação.

Em síntese pode-se dizer que os Processos estão mais ligados a qualidade de produtos, enquanto que os Atributos de Processo estão mais ligados a qualidade de processos. Assim, apenas os resultados esperados do processo gerência de projetos serão abordados, pois estes poderão ser definidos em termos de atributos para avaliação, conforme a definição da metodologia no capítulo 4.

O próximo tópico descreve a Gerência de Projetos na visão do nível G do MPS.BR. Será focando em seu processo e uma breve descrição dos seus 17 resultados esperados.

## Gerência de Projetos

O processo Gerência de Projetos (GPR) envolve várias atividades, como: desenvolver um plano geral de controle do projeto; obter o comprometimento e mantê-lo ao longo de toda a execução do projeto; e conhecer o progresso do projeto, de maneira que ações corretivas possam ser tomadas quando a execução do projeto desviar do planejado. O desenvolvimento do plano do projeto inclui: identificar e estimar o escopo, os produtos de trabalho e as tarefas do projeto; estabelecer recursos necessários; identificar e analisar riscos do projeto; estabelecer compromissos; e definir cronograma de execução baseado no ciclo de vida definido para o projeto. O plano do projeto estabelece a base de execução e controle para as atividades do projeto junto aos seus interessados especialmente o cliente. Todos os interessados devem estar comprometidos com ele.

O progresso da execução do projeto é determinado pela comparação dos atributos reais de produtos de trabalho e tarefas, esforço, custo e cronograma com o que foi planejado nos marcos ou em pontos de controle predefinidos no planejamento do projeto. Um marco é um ponto de revisão, por exemplo, o início ou o final de cada fase do projeto ou algumas atividades de fundamental importância para o seu sucesso. A revisão de início de fase de projeto tem por objetivo verificar se as condições para que uma fase seja iniciada estão atendidas. Pode ser que, mesmo que a fase anterior não esteja encerrada, seja possível iniciar a nova fase, nas condições atendidas e com prazos para o cumprimento de algumas outras condições. A revisão de fim de fase de projeto tem por objetivo verificar se todos os critérios de encerramento de fase foram cumpridos. As revisões em marcos podem ter um caráter formal, com participação de gerências superiores, representantes do cliente e outras partes interessadas no projeto. Sempre que necessário, deve-se realizar um planejamento e uma nova análise de sua viabilidade. Pontos de controle representam pontos entre um marco e outro nos quais revisões são realizadas para avaliar o andamento do projeto, porém, não estão no caminho crítico do projeto, ou seja, o projeto pode prosseguir mesmo que a revisão de um ponto de controle não tenha sido concluída. A visibilidade apropriada possibilita a tomada de ações corretivas quando o status do projeto se desvia significativamente do esperado. Tais ações podem exigir o planejamento, para incluir a revisão do plano original, o estabelecimento de novos acordos ou atividades adicionais de mitigação de riscos no plano.

Com base na definição de Gerência de Projetos (GPR) e tendo por base a aderência as características descritas no nível G do MPS.BR. Serão apresentados agora os resultados esperados desse processo mostrados e definidos nas Tabelas 2.2ª, 2.2b, 2.2c e 2.2d.

Tabela 2.2a - Resultados Esperados do Nível G

| GPR – Gerência de Projetos |  |
| --- | --- |
| Resultados Esperados | Função |
| GPR1 - O escopo do trabalho para o projeto é definido | Definir o escopo do projeto que pode ser representado por meio de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP). E pode ser implementado por meio de um documento que contenha o escopo do projeto |
| GPR2 - As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados | Com base no escopo do projeto o mesmo deve ser dimensionado podendo ser pela decomposição da EAP ou por meio alguma técnica de medição de tamanho do software como a Analise de Pontos por Função (APF) |
| GPR3 - O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos | É definido o ciclo de vida do projeto incluindo suas fases que possibilitam o planejamento e a tomada de decisões |
| GPR4 - O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas | Deve ser feito uma estimativa de esforço e custo com a possibilidade de serem guardados em base de dados os históricos de custos e esforço para o desenvolvimento de projetos futuros |

Tabela 2.2b - Resultados Esperados do Nível G

| GPR – Gerência de Projetos |  |
| --- | --- |
| Resultados Esperados | Função |
| GPR5 - O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo marcos e/ou pontos de controle, são estabelecidos e mantidos | Deve ser definido o orçamento e o cronograma com base nos recursos requeridos. O orçamento do projeto é baseado no cronograma e nos custos estimados |
| GPR6 - Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados | Uma lista de riscos é elaborada e documentada. Os riscos devem ser acompanhados e atualizados. |
| GPR7 - Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo | É realizado um planejamento dos recursos humanos com determinação de funções, responsabilidades e relações hierárquicas dos responsáveis pelo projeto |
| GPR8 - Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados | As tarefas, os recursos e o ambiente de trabalho são planejados de acordo com a EAP ou estrutura equivalente para executar o projeto planejado |
| GPR9 - Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança | O os diversos dados do projeto são documentados através de atas, relatórios, estudos e análises, artefatos gerados, indicadores e outros documentos. Os dados podem estar armazenados em qualquer formato seja nas formas impressas, fotografadas, multimídia ou outro formato |

Tabela 2.2c - Resultados Esperados do Nível G

| GPR – Gerência de Projetos |  |
| --- | --- |
| Resultados Esperados | Função |
| GPR10 - Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos | Planos para a execução do projeto são estabelecidos e reunidos no Plano do Projeto |
| GPR11 - A viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando as restrições e os recursos disponíveis, é avaliada. Se necessário, ajustes são realizados | Com base no estudo de recursos e do escopo deve ser analisada a viabilidade de realização ou não das metas do projeto |
| GPR12 - O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido | O Plano de Projeto deve se compartilhado com os interessados para negociarem as diversas variáveis do projeto |
| GPR13 - O projeto é gerenciado utilizando-se o Plano do Projeto e outros planos que afetam o projeto e os resultados são documentados | O progresso do projeto é monitorado com relação ao estabelecido no Plano do Projeto e os resultados são documentados a fim verificar a aderência do projeto aos diversos planos durante todo o ciclo de vida |
| GPR14 - O envolvimento das partes interessadas no projeto é gerenciado | Devem ser identificados os interessados no projeto e a forma como a interação entre eles deverá ocorrer |
| GPR15 - Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento | Deve ser dado suporte a revisão dos marcos do projeto além das demais revisões estabelecidas pelo plano do projeto |

Tabela 2.2d - Resultados Esperados do Nível G

| GPR – Gerência de Projetos |  |
| --- | --- |
| Resultados Esperados | Função |
| GPR16 - Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas | Os problemas com relação ao projeto devem ser analisados, registrados por meio de ferramentas especificas como planilhas e outros mecanismos de gerenciamento de problemas |
| GPR17 - Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão | O acompanhamento é feito de forma que ações corretivas sejam tomadas resolvendo problemas que possam impedir o andamento do projeto |

## Considerações Finais

O embasamento teórico no processo de gerência de projetos centrado nos seus dezessete resultados esperados nos permite contextualizar o cenário macro à luz do nível G MPS, no qual os softwares serão avaliados. A partir deste estudo é possível analisar as características que os produtos de software devem possuir. Assim as que adquirem produtos com estas características necessitarão menos esforço para se adequar aos padrões gerência de projetos do nível G do MPS.

Mas não basta apenas esclarecer esta visão contextual é imprescindível avaliar os produtos de acordo com as normatizações e padrões elaborados e aceitos pela comunidade científica. Possibilitando a obtenção de produtos de qualidade vamos abordar tais aspectos no próximo capítulo. Fundamentando nossa base teórica para a avaliação das ferramentas de acordo com as normas de qualidade de software vigentes no mercado.

# Qualidade de Produtos de Software

Segundo Pressman [43] a qualidade de software é definida pela conformidade aos requisitos de desempenho e de funcionalidade que foram explicitamente definidos, aos padrões de desenvolvimento explicitamente documentados e às características implícitas que são esperadas por todo software desenvolvido por profissionais.

Em qualidade de software, deve-se considerar tanto a qualidade do processo de desenvolvimento de software como a qualidade do produto de software [39]. Podemos representá-la da seguinte forma.

Figura 3.1 – Visão geral da qualidade  de software [67]

Pressman [43] define um processo de software como conjunto de ferramentas, métodos e práticas usadas para produzir software. O processo de software é representado por um conjunto seqüencial de atividades, objetivos, transformações e eventos que integram estratégias para cumprimento da evolução de software. Não será foco deste trabalho de graduação apresentar métodos para avaliação da qualidade de processos de software.

Nesse documento são fornecidos subsídios para se avaliar a qualidade de produtos de software verificando-se a conformidade desses produtos com a especificação e a aderência às normas e padrões de qualidade de software. Serão avaliados os requisitos funcionais de produtos finais prontos para o uso.

Desta forma será estimada a qualidade dos produtos a serem avaliados com base em suas funcionalidades. Seguindo esta linha de raciocínio vamos definir alguns conceitos sobre qualidade de produtos de software e em seguida as normas de avaliação. Pois não basta que a qualidade exista, ela deve ser reconhecida pelo cliente e deve existir uma certificação oficial emitida com base em um padrão.

O produto de software é “o conjunto completo, ou qualquer dos itens individuais do conjunto, de programas de computador, procedimentos, e documentação associada e dados designados para liberação para um cliente ou usuário final” [44]. Quando entregamos a um cliente um pacote bem delimitado e identificado, podemos dizer que entregamos um produto [45].

A qualidade de produto de software é baseada em normas que avaliam se o produto satisfaz o cliente [57]. É o resultado das atividades realizadas no processo de desenvolvimento do software. A qualidade de produtos de software é conseguida através de normas. Normalização é o processo de aplicar regras estabelecidas e executar uma atividade de maneira ordenada. A utilização de normas no desenvolvimento e teste de software propicia benefícios quantitativos como redução de custo, tempo e erros. E benefícios qualitativos como adequação, facilidade de uso e uma melhor percepção pelo usuário, através de uma linguagem comum estabelecida entre fornecedores e consumidores. É importante destacar também que o uso de normas auxilia na obtenção de uma maior competitividade internacional.

Com base na obtenção de modelos e normas padronizados foram criados organismos internacionais importantes para o setor de software a ISO e a IEC. A International Organization for Standardization - ISO é uma organização não governamental criada em 1947. E tem o objetivo de promover o desenvolvimento da normatização e atividades relacionadas a nível mundial. O seu trabalho resulta em acordos entre países e que são publicados como Normas Internacionais. Todos os países têm o direito de participar dos trabalhos da ISO em Comitês Técnicos ou Subcomitês. A International Electrotechnical Commission - IEC, estabelecida em 1906 é a organização mundial que publica as normas internacionais relacionadas com eletricidade, eletrônica e áreas relacionadas. Contando com a participação de mais de 50 países.

No Brasil existe um comitê técnico responsável pelas normas da série NBR-ISO, composto pelos integrantes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

As normas de qualidade de produto de software servirão de base para o desenvolvimento da metodologia. As principais podem ser vistas na estrutura da Figura 3.2.

Figura 3.2 – Estrutura geral das principais normas de qualidade [66]

Nos próximos tópicos serão descritas as séries 9126, 12119 e 14598 mostradas. Além destas será apresentada a nova série 25000 – SQuaRE, que é uma consolidação das outras três séries citadas, mas que ainda está em processo de maturação.

## ISO/IEC 9126

A norma ISO/IEC 9126 é um padrão para qualidade de produto de software e se encaixa no modelo de qualidade das normas da família 9000 [23]. Ela descreve um modelo de qualidade definindo um conjunto de características e subcaracterísticas nos dois primeiros níveis e atributos no terceiro nível de desdobramento, que são verificadas em um software para que ele seja considerado um “software de qualidade” [43].

A norma estabelece um modelo de qualidade baseado nos componentes de processo, produto e qualidade em uso.

O produto abrange os atributos de qualidade do sistema de software. Estes atributos de qualidade são divididos entre atributos de qualidade internos e externos. Que se diferenciam pela forma como são aferidos e em conjunto compõem a qualidade do produto de software.

A qualidade em uso consiste na calibração da qualidade do software em cada contexto específico de usuário. Esta é a qualidade percebida pelo usuário. Uma visão geral deste modelo de qualidade pode ser vista na Figura 3.3.

Figura 3.3 – Estrutura geral da ISO/IEC 9126 [59]

Estes componentes são estudados dentro das quatro partes na qual a norma está dividida:

- ISO/IEC 9126-1 [24] - Modelo de Qualidade: Este modelo privilegia a visão do usuário do produto de software e define seis características que, subdivididas em sub-características, descrevem qualidade de software com um mínimo de sobreposição. O modelo de qualidade da 9126-1 é representado por um desdobramento hierárquico das características de qualidade de produto de software, estando bem definido nos seus dois primeiros níveis (características e subcaracterísticas) e deixando o terceiro nível de desdobramento (atributos) a critério do usuário do modelo. O modelo de qualidade com sua estrutura hierárquica, definindo características, subcaracterísticas de qualidade e atributos está bem representada na Figura 3.4.

Figura 3.4 – Estrutura hierárquica dos desdobramentos de um produto de software

Após a definição dos atributos internos e externos de qualidade, que dependem do escopo do projeto, é possível avaliar a especificação do software, verificando se ele irá satisfazer aos requisitos durante todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento. Assim, é possível avaliar o software desenvolvido, antes da entrega e da aceitação do usuário final. Podemos visualizar este modelo com as características e subcaracterísticas mais claramente na figura 3.5.

Figura 3.5 – Características e Subcaracterísticas de qualidade definido na ISO/IEC 9126-1

- ISO/IEC 9126-2 [25] - Métricas Externas – Este modelo explica que as características e subcaracterísticas podem ser medidas externamente pelo grau da capacidade do sistema contendo o software. Em outras palavras as métricas externas referem-se a medições indiretas de um produto de software a partir do comportamento do sistema computacional ou do seu efeito no ambiente, quando da execução de seus programas. Ela permite definir a medição somente para aquelas características que são determinantes para o produto de software desejado. É permitida a atribuição de pesos de forma a reforçar a importância das características de qualidade. Ela é aplicável a testes, operações e observações do software executável ou sistema. Desta forma utilizadores, testadores ou programadores podem testar a qualidade do software durante os testes ou operações. Na Tabela 3.1 pode ser visto um exemplo de métrica externa da característica Funcionalidade e subcaracterística Adequação.

Tabela 3.1 – Exemplo de métrica externas para a característica Funcionalidade

| Nome da métrica | Propósito da métrica | Medida e fórmula | Interpretação | Tipo de escala | Tipo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Complexidade das funções | Determinar a taxa de implementação das funções definidas na especificação de requisitos | X = A/B A = funções faltantes B = funções especificadas | 0 ≤ x ≤ 1; quanto mais próximo de 1, melhor | Absoluta | A = quantidade B = quantidade X= quantidade/ quantidade |

- ISO/IEC 9126-3 [26] - Métricas Internas – Para cada característica e subcaracterística a capacidade do software é determinada por um conjunto de atributos internos que podem ser medidos. Métricas internas referem-se a medições diretas ou indiretas de um produto de software a partir de suas próprias características internas, sem a necessidade de execução dos programas, como por exemplo, número de erros encontrados em revisões, código fonte, especificações, etc. Esta norma permite iniciar ações corretivas durante o desenvolvimento do produto. Desta forma um produto intermediário pode ser avaliado por testadores ou programadores com uso das métricas internas para testar a qualidade do software antes de se tornar executável.  A seguir um exemplo de métrica interna de acordo com a norma 9126-3, na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Exemplo de métrica interna para a característica Funcionalidade

| Nome da métrica | Propósito da métrica | Medida e fórmula | Interpretação | Tipo de escala | Tipo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adequação da funcionalidade | As funções são adequadas | X = A/B A = número de funções com falhas B = número de funções verificadas | 0 ≤ x ≤ 1; quanto mais próximo de 1, melhor | Absoluta | A = quantidade B = quantidade X= quantidade/ quantidade |

- ISO/IEC 9126-4 [27]: Métricas de Qualidade em Uso – Os atributos de qualidade em uso são categorizados em quatro características: efetividade, produtividade, segurança e satisfação. Métricas de qualidade de uso medem quanto um produto de software atende às necessidades de um usuário específico. As medidas são obtidas pela observação do uso do produto ou por uma simulação de um ambiente real [57]. Os usuários podem desenvolver e aplicar métricas para seus domínios particulares de aplicação. Na Tabela 3.3 a seguir podemos ver exemplos de métricas de qualidade em uso relativos à efetividade, de acordo com o relatório técnico 9126-4.

Tabela 3.3 – Exemplo de métricas de qualidade em uso

| Nome da métrica | Métrica |
| --- | --- |
| Eficácia nas tarefas | Qual a proporção da tarefa está completa corretamente? |
| Conclusão da tarefa | Qual a proporção da tarefa que está completa? |

## ISO/IEC 12119

A Norma ISO/IEC 12119 [28] é aplicável a avaliação de pacotes de software na forma em que são oferecidos e liberados para uso no mercado. A própria norma define o pacote de software como um "conjunto completo e documentado de programas fornecidos a diversos usuários para uma aplicação ou função genérica". Os pacotes de software são conhecidos mundialmente como COTS (Commercial off the Self ).

Estabelece os requisitos e instruções de qualidade necessárias para o desenvolvimento de pacotes de software e instruções de testes para testar se os requisitos estabelecidos foram atendidos satisfatoriamente. A norma não objetiva tratar o processo de produção do software, suas atividades e produtos intermediários ou o sistema de qualidade do produtor [43]. Uma estrutura básica deste modelo pode ser vista em seguida na Figura 3.6.

Figura 3.6 – Estrutura simplificada da ISO/IEC 12119

Os requisitos de qualidade para pacotes de software trazem uma definição universal do que um pacote de software deve possuir para ter um mínimo de qualidade e profissionalismo.  A norma especifica uma série de requisitos obrigatórios e opcionais, relacionados à descrição do produto, documentação do usuário, programas e dados inclusos no pacote [66]. Alguns dos requisitos obrigatórios são:

- A Descrição do Produto, documento obrigatório sobre o pacote de software devendo ser consistente, livre de redundâncias e organizado. Cada declaração da descrição do produto deve ser possível de ser testada para validação. Esse documento deve conter detalhes sobre a instalação, manutenção, interface com outros produtos e suporte disponível. Além disso, o documento deve disponibilizar uma visão geral das funções do pacote para o usuário, informações sobre procedimentos para a preservação dos dados, o tipo de interface com o usuário, informações referentes ao desempenho, tempo de resposta, entre outros requisitos não funcionais.

- No documento Manual do Usuário devem ser descritas todas as funções do programa que o usuário tenha acesso, prezando pela corretude, organização e consistência da informação, respeitando o nível de entendimento da classe e os usuários do pacote em questão. O manual do usuário e a descrição do produto devem estar consistentes e sem contradições internas entre eles.

- Os programas e dados do pacote têm que estar de acordo com o descrito no manual do usuário e na descrição do produto, ou seja, devem possuir todas as funções acessíveis ao usuário, os programas devem ser usáveis e consistentes. Outras exigências são feitas como, por exemplo, em relação ao tipo de mensagens exibidas ao usuário pelo programa.

Na seção instruções para os testes a norma descreve as propriedades gerais dos pacotes de software bem como para os das propriedades especificadas do documento Descrição do Produto.

Os documentos produzidos (Descrição do Produto e Manual do Usuário) são inspecionados para a averiguar se estão de acordo com as exigências dos padrões da norma.

A norma também especifica instruções para o Teste caixa-preta ou Teste funcional. Esse teste é utilizado para testar se os programas possuem todas as funcionalidades especificadas no documento Descrição do Produto. Uma das instruções é que os programas devem ser testados em todos os ambientes de hardware e software especificados na descrição do produto. O teste estrutural não está descrito na norma, pois necessita do código fonte.

A norma descreve os pré-requisitos de teste a seguir:

- Presença de itens do produto, pois para se testar um pacote de software, todos os itens devem ser entregues incluindo o documento de requisitos.

- Presença de componentes do sistema, pois para se testar um pacote de software é necessário que as partes constituintes de todo o ambiente de hardware e software estejam presentes.

- Treinamento, pois se o treinamento for mencionado na descrição do produto, testador deve ter acesso ao material e ao programa de treinamento.

Ainda segundo definição deve ser feito um registro de teste, contendo:

- Plano de teste ou guia de teste.

- Resultados e falhas encontradas.

- Lista do pessoal envolvido no teste.

A norma sugere avaliar os componentes de um pacote de software nestas três etapas de utilização do software: Instalação, Execução e Desinstalação[22], com a verificação dos itens mostrados na figura 3.7.

Figura 3.7 – Estrutura de avaliação sugerida pela ISO/IEC 12119

## ISO/IEC 14598

A norma ISO/IEC 14598 pode ser adotada para a certificação de produtos de software. A série de normas desta família está organizada por diferentes objetivos de avaliação de acordo com as seguintes perspectivas: ponto de vista do desenvolvedor, adquirente e avaliador independente. Estes três grupos são separados de acordo com as seguintes de certificações:

Tabela 3.4 – Divisão da norma por tipos de certificação [43]

| Tipo de certificação | Tipo de empresas | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 1ª parte | Empresas que produzem software | Melhorar a qualidade de seu produto |
| 2ª parte | Empresas que adquirem software | Determinar a qualidade do produto que irão adquirir |
| 3ª parte | Empresas de certificação | Emitir documento oficial sobre a qualidade de um software |

A série de normas ISO/IEC 14598 define o processo de avaliação de produtos de software e fornece guias e requisitos para avaliação prática, devendo ser utilizada em conjunto com a série ISO/IEC 9126. Basicamente, a norma ISO/IEC 14598 tem seu foco nas métricas e no processo de aplicação destas sobre as características e subcaracterísticas de qualidade definidos na ISO/IEC 9126. Assim, uma define, de forma geral, o que deve ser medido e a outra como este processo de medida deve ser realizado.

Antes de explanar os guias que auxiliam este processo de avaliação a Tabela 3.5 apresenta uma estrutura geral desta norma. A tabela mostra as seis partes na qual a norma está dividida e os focos abordados em cada área:

Tabela 3.5 – Visão geral da norma ISO/IEC 14598 [21]

| Norma | Título | Foco |
| --- | --- | --- |
| 14598 - 1 | Visão Geral | Visão geral da estrutura dessa série de normas e dos processos de avaliação. |
| 14598 - 2 | Planejamento e Gerenciamento | Atividades de planejamento e gerenciamento do processo de avaliação. |
| 14598 - 3 | Processo para os Desenvolvedores | Atividades de avaliação durante o processo de desenvolvimento de software. |
| 14598 - 4 | Processo para os Compradores | Atividades de avaliação no processo de seleção para aquisição de software. |
| 14598 - 5 | Processo para os Avaliadores | Ciclo de vida de avaliação, com definição das atividades, incluindo relações entre avaliador e requisitante. |
| 14598 - 6 | Documentação dos Módulos de Avaliação | São pacotes estruturados de métodos e ferramentas, para apoio de suas partes relacionadas. |

Dada a estrutura estudaremos agora de forma breve as seis normas da série ISO/IEC 14598:

- ISO/IEC 14598-1 [30] - trata da visão geral do processo de avaliação da qualidade dos produtos de software e define toda a estrutura de funcionamento da série de normas ISO/IEC 14598. Define, também, os termos técnicos utilizados nesse modelo e fornece os conceitos e o funcionamento do processo de avaliação da qualidade de qualquer tipo de software, para utilização por desenvolvedores, por adquirentes e por avaliadores de software independente.

- ISO/IEC 14598-2 [31] - refere-se ao planejamento e gestão do processo de avaliação apresentando requisitos, recomendações e orientações para uma função de suporte ao processo. O suporte refere-se ao planejamento e gerenciamento de um processo de avaliação de software e a tecnologia necessária dentro deste processo.

- ISO/IEC 14598-3 [32] - define o processo para desenvolvedores. Destina-se ao uso durante o processo de desenvolvimento e manutenção de software. Enfocando a seleção e registro de indicadores que possam ser medidos e avaliados, a partir dos produtos intermediários, obtidos nas fases de desenvolvimento de sistema, com o objetivo de prever a qualidade do produto final a ser desenvolvido.

- ISO/IEC 14598-4 [33] - define o processo para adquirentes, estabelecendo um processo sistemático para avaliação de: produtos de software tipo pacote (com equivalência à NBR ISO/IEC 12119), produtos de software sob encomenda, ou ainda modificações em produtos já existentes. O objetivo da avaliação pode ser a comparação entre diversos produtos existentes no mercado, ou a tentativa de garantir que um produto desenvolvido ou modificado sobre encomenda atenda aos requisitos inicialmente especificados.

- ISO/IEC 14598-5 [34] - define o processo para avaliadores, fornecendo orientações para a implantação prática de avaliação de produtos de software (quando diversas partes necessitam entender, aceitar e confiar em resultados da avaliação) e define as atividades necessárias para:

- Estabelecer Requisitos de Avaliação - O objetivo é estabelecer o que se quer avaliar e o que se quer como resultado da avaliação. O Requisitante da Avaliação e o Coordenador da Avaliação juntos podem consolidar os requisitos da avaliação e esclarecer o resultado da avaliação a ser obtido. Nesta fase estão previstas as seguintes atividades: Estabelecer o propósito da avaliação; Identificar tipos de produtos a serem avaliados e Especificar modelo de qualidade.

- Especificar a Avaliação - O objetivo é definir as medidas a serem utilizadas na avaliação e estabelecer suas respectivas pontuações para serem representadas como resultado da avaliação. O coordenador da avaliação e o profissional com conhecimentos estatísticos têm atuação essencial nesta fase, pois será necessário converter as medidas obtidas numa escala numérica normalizada. Nesta fase do processo de avaliação estão previstas as seguintes atividades: selecionar métricas; estabelecer níveis de pontuação para as métricas e estabelecer critérios para julgamento.

- Projetar a Avaliação - O objetivo é produzir o Plano de Avaliação. Este Plano contém o Método de Avaliação com instruções de como utilizá-lo e especificar os recursos necessários juntamente com o cronograma das ações para Coordenador e Avaliador. O Plano de Avaliação deve conter, explicar e definir o Método de Avaliação para o Avaliador executar a avaliação completamente e o coordenador deve fazer estimativas de recursos e cronograma.

- Executar a Avaliação - Neste Processo de Avaliação o Avaliador utilizará tudo o que foi preparado anteriormente e estão previstas as seguintes atividades: obter as medidas; comparar com critérios e julgar os resultados.

- Conclusão da Avaliação - Esta fase foi incluída aqui seguindo a definição do Processo de Avaliação da Norma 14598-5 – Processo para Avaliadores. Seu objetivo é disponibilizar o resultado da avaliação para o Requisitante da Avaliação. O coordenador da avaliação deverá finalizar a avaliação com as seguintes atividades: Arquivar os itens utilizados durante a avaliação; Relatório de Avaliação do produto de software; Lista de Verificação; finalizar esta tarefa entregando ao requisitante da avaliação; Produto de software nas mesmas condições recebidas incluindo folhetos e anexos impressos; Cópia do Relatório de Avaliação do produto de software; Declaração do resultado da avaliação. As cinco fases do processo de avaliação podem ser descritas de forma sucinta na Figura 3.8:

Figura 3.8 – Fases do processo de avaliação definidos na ISO/IEC 14598-5

- ISO/IEC 14598-6 [35] - Explica como desenvolver módulos de avaliação e avaliá-los. As características esperadas do Processo de Avaliação são:

- Repetitividade: os resultados de uma nova avaliação do mesmo produto, com a mesma especificação de avaliação e realizada pelo mesmo avaliador, deve produzir resultados que podem ser ditos como idênticos;

- Reprodutividade: os resultados de uma nova avaliação do mesmo produto, com a mesma especificação de avaliação e realizada por um avaliador diferente, deve produzir resultados que podem ser ditos como idênticos;

- Imparcialidade: nenhum resultado particular deve influenciar a avaliação;

- Objetividade: os resultados da avaliação devem ser factuais, ou seja, os sentimentos ou opiniões do avaliador não podem influenciá-la.

Esse modelo serve de referência para criação de novos processos e métodos de verificação de qualidade de produtos de software, podendo a partir deste, os avaliadores de laboratórios, os fornecedores de software, os compradores de software, os usuários e as entidades certificadoras cada qual com seu objetivo específico, melhor avaliar os seus produtos de software.

## ISO/IEC 25000

A norma ISO/IEC 25000 [37] surgiu devido a uma necessidade de construir um conjunto harmônico de documentos. Isto foi verificado quando especialistas do mundo todo concordaram que faltava clareza na utilização das normas de qualidade de produto. As séries 9126 e 14598 existentes levaram a uma lista de melhorias que estão sendo implantadas na nova série.

Foi construída uma nova estrutura, um primeiro ajuste e a construção da estrutura necessária para a aprovação pela ISO/IEC, a versão foi revisada, e um índice detalhado foi definido. Seguiu-se, então, a escolha dos novos números que foram atribuídos aos documentos SQuaRE. Em maio de 2002, a numeração final da série foi aprovada e aplicada.

Em 2005 a primeira norma da série foi publicada: a norma ISO/IEC 25000 – Guide to SQUARE: 2005 e no Brasil a respectiva NBR ISO/IEC 25000 – Engenharia de Software - Requisitos e Avaliação da Qualidade de Produtos de Software (SQuaRE) – Guia do SQuaRE, em 2008 [21].

A série ISO/IEC 25000 é composta pelas seguintes divisões: Gestão da Qualidade, Modelo de Qualidade, Medição, Requisitos e Avaliação, conforme as seguintes denominações: ISO/IEC 2500n – Divisão Gestão da Qualidade; ISO/IEC 2501n – Divisão Modelo de Qualidade; ISO/IEC 2502n – Divisão Medição da Qualidade; ISO/IEC 2503n – Divisão Requisitos de Qualidade; ISO/IEC 2504n – Divisão Avaliação da Qualidade.

As normas SQuaRE visam obter uma série logicamente organizada, unificada com abrangência de dois processos principais: especificação de requisitos e avaliação da qualidade de software, apoiados por um processo de medição. Essas normas podem auxiliar os desenvolvedores e adquirentes de produtos de software durante os processos de especificação de requisitos e avaliação da qualidade, definindo critérios de especificação dos requisitos de qualidade, para medição e avaliação.

As características de qualidade e suas medidas associadas podem ser utilizadas tanto para avaliar um produto de software quanto para definir requisitos de qualidade. A nova série estabelece critérios para a especificação dos requisitos de qualidade de produto de software, para medição e avaliação. A seguir pode-se ver uma descrição das divisões desta norma:

- A divisão SQuaRE ISO/IEC 2500n – Gestão da Qualidade – fornece orientações sobre o uso da série SQuaRE, dando uma visão geral do seu conteúdo, de seus modelos de referência, definições, o relacionamento entre todos os documentos da série, como também orientações para planejamento e gestão para especificação de requisitos e avaliação de produto. As normas que compõem a divisão Gestão da Qualidade definem todos os modelos e termos referidos por todas as outras normas da série 25000. Tal divisão fornece requisitos e orientações para uma função de apoio que é responsável pela gestão da especificação de requisitos e avaliação de produto de software.

- A divisão SQuaRE ISO/IEC 2501n – Modelo de Qualidade – propõe dois modelos de Qualidade. Um modelo que inclui características para qualidade interna e externa de software e qualidade em uso, além disso, as características internas e externas de software são decompostas em subcaracterísticas. O outro modelo define qualidade para os dados pertencentes a um sistema computacional, num formato estruturado. Também são fornecidas orientações práticas para o uso de modelos de qualidade.

- A divisão SQuaRE ISO/IEC 2502n – Medição de Qualidade – contêm um modelo de referência para medição da qualidade do produto de software, algumas definições analíticas para medidas da qualidade de software e orientações práticas para aplicação.

- A divisão SQuaRE ISO/IEC 2503n – Requisitos de Qualidade – auxilia na especificação de requisitos de qualidade, os quais podem ser utilizados no processo de elicitação de requisitos para um produto que será desenvolvido, isto é, no início do seu ciclo de vida ou posteriormente, como entrada para um processo de avaliação.

- A divisão SQuaRE ISO/IEC 2504n – Avaliação da Qualidade – fornecem requisitos, recomendações e orientações para o processo de avaliação de produto de software. Apresenta também uma maneira formal de documentar uma medida, utilizando um módulo de avaliação. Além disso, ela apresenta uma estrutura para a avaliação da qualidade de produto de software. Essas estruturas são provenientes das normas ISO/IEC 9126-1 e 14598-1, 14598-3, 14598-4, 14598-5 e 14598-6.

Como as séries ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 e SQuaRE são intimamente ligadas é importante citar os pontos em que elas diferem:

- Introdução do novo modelo de referência geral;

- Introdução de guias detalhados e direcionados para cada divisão da norma;

- Introdução de elementos de medidas de qualidade dentro da divisão Medição da Qualidade;

- Introdução da divisão Requisitos de Qualidade;

- Incorporação e revisão dos processos de avaliação;

- Introdução de orientações para uso prático em forma de exemplos.

## Considerações Finais

As empresas de software podem se certificar com padrões e modelos. Existem modelos reconhecidos nacionalmente como o MPS.BR e modelos internacionais como o CMMI [62], um modelo de qualidade que descreve o quê deve ser feito para melhoria gradual de processos de uma organização.

O ponto principal deste documento é a avaliação de produtos de software, porém ainda não há uma cultura de certificação para produtos de software. No caso do Brasil, não existe um órgão de avaliação credenciado, para emitir um certificado de qualidade de produto de software [22]. Esta situação é semelhante em outros países onde ainda são poucos os trabalhos práticos em relação à avaliação de produtos de software. Todavia pode-se encontrar certificação de software para algum domínio específico, por exemplo, a área aeroespacial.

A visão apresentada nos mostra a necessidade de melhoraria tanto no cenário nacional como no internacional no aspecto de qualidade de produtos.

Será descrito a seguir uma síntese das normas ou parte das normas que serão usadas no decorrer do desenvolvimento, justificando sua utilidade. Já que, a metodologia de avaliação deve seguir as normas, mas nem todas serão usadas integralmente em sua elaboração.

As normas que servirão de base para a metodologia serão as normas 9126 e a 14598, pois são normas relacionadas ao produto de software. A norma 25000 apresenta uma evolução dos conceitos destas séries de normas que estão sendo substituídas. Algumas destas normas já estão publicadas pela ISO. Porém as normas anteriores continuam sendo utilizadas até que as da nova série SQuaRE sejam publicadas por completo.

As normas 14598-1, 14598-2 e 14598-6, por exemplo, tratam de recursos e ambiente. Elas servem de suporte para a avaliação, o planejamento e a estruturação da metodologia do próximo capítulo.

As normas 14598-1, 14598-3, 14598-4 e 14598-5 focam no processo de avaliação dando suporte a fundamentação teórica principal na construção da metodologia de avaliação. Porém a norma 14598-3 enfatiza o processo para os desenvolvedores e durante o processo de produção de softwares, o que não vem ao caso neste trabalho, pois serão tratados apenas pacotes funcionais e completos de software. A norma em foco é a 14598-5 que fornece as orientações para a implantação da prática de avaliação de produtos.

As normas 14598-1, 9126-1, 9126-2 e 9126-3 tratam do produto de software com suas métricas internas e externas. O objetivo deste trabalho é uma avaliação do tipo caixa preta, ou seja, as funcionalidades serão avaliadas do ponto de vista do usuário. Só serão abordadas aqui as que tratam das métricas externas, portanto a norma 9126-3 não fará parte da metodologia em questão.

As normas 14598-1, 9126-1, 9126-4 tratam dos efeitos do produto de software e métricas de qualidade em uso e farão parte da abordagem deste trabalho na medida em que os softwares serão testados pelo seu uso.

A série 12119 será analisada apenas com base nos requisitos de qualidade como a descrição dos produtos e documentações. Ela será usada apenas para selecionar as ferramentas que serão estudadas serão levados em conta os processos de instalação e execução em conjunto com fatores externos como, relevância da ferramenta, atualização das ferramentas por meio dos grupos desenvolvedores, grau de utilização das ferramentas medido pelo número downloads, entre outros fatores.

Com base nestas informações, uma metodologia de avaliação para as ferramentas de software será definida no próximo capítulo.

# Metodologia de Avaliação das Ferramentas

Este capítulo apresenta a metodologia que será usada na avaliação das ferramentas no capítulo 5 deste trabalho. A metodologia tem foco nas normas especificadas anteriormente em conjunto com os resultados esperados da gerência de projetos do nível do G MPS.BR.

O importante na criação desta metodologia é que se preserve a repetibilidade, a reprodutibilidade, a imparcialidade e a objetividade. De fato, uma das grandes dificuldades de uma boa avaliação de produto de software e eliminar a subjetividade da avaliação. Desta forma será levado em conta o atendimento a norma 14598-6. Uma das propostas deste trabalho fazer com que este teste seja replicável para as demais ferramentas de gestão e os resultados esperados dos demais processos do MPS.BR.

Para aumentar a confiabilidade dos resultados são apresentadas no Anexo A deste trabalho algumas características que o modelo aqui descrito apresentará.

A qualidade de produto de software deve ser avaliada utilizando um modelo de qualidade definido. O modelo de qualidade deve ser usado quando se estabelecem metas de qualidade para produtos de software e produtos intermediários. A qualidade do produto de software deve ser hierarquicamente decomposta para um modelo de qualidade composto de características e subcaracterísticas que serão usadas como uma lista pontos relacionados à qualidade do software que serão avaliados.

É praticamente impossível medir todas as subcaracterísticas de todas as partes de um grande produto de software. Similarmente, não é prático medir qualidade em uso de todos os possíveis cenários de tarefas do usuário. Recursos para avaliação precisam ser alocados entre os diferentes tipos de medições dependendo dos objetivos do negócio e da natureza do produto e do processo [40].

Por este motivo o escopo e foco deste trabalho não é medir todas as características e subcaracterísticas dos produtos a serem avaliados.

Avaliação pode ser vista como o exame sistemático para determinar até que ponto uma entidade é capaz de atender os requisitos especificados. Avaliar um produto de software é atribuir certo valor a esse produto, com base em requisitos pré-estabelecidos e sob demanda de um patrocinador. Os requisitos são derivados dos modelos de qualidade definidos nas normas de produto de software, e o patrocinador pode ser um usuário, um comprador e até mesmo o próprio desenvolvedor ou fabricante.

Os requisitos devem ser objetivos. Se a avaliação do software for do ponto de vista de um desenvolvedor, as características do software serão avaliadas, provavelmente, em relação a suas qualidades intrínsecas, como por exemplo: elegância do design, correção lógica, desempenho, robustez, concisão, tolerância a falhas, portabilidade. Neste caso, esses requisitos devem ser explicitados de forma objetiva [21].

Uma parte da avaliação terá o ponto de vista de um usuário, onde as características a serem avaliadas estão relacionadas à sua aplicabilidade, utilidade, facilidade de uso e outros fatores. A tarefa de avaliação não tratará apenas das questões complexas relacionadas à ciência da computação e engenharia de software, como também a respostas a algumas questões como:

- O produto satisfaz as necessidades de quem vai usá-lo?

- É fácil de instalar e usar?

- Como é o seu nível de desempenho e a quantidade de recursos utilizados?

- Faz o que foi proposto?

Tais tipos de pergunta podem serão respondidos de forma sistemática, com o mínimo de interferência do avaliador. O objetivo é eliminar ao máximo a subjetividade do processo de avaliação. Para que isso aconteça, os resultados da avaliação serão baseados em fatos e não influenciados pelas opiniões do avaliador.

Será utilizando como contexto um método especialista, com os conceitos existentes para qualidade de software presentes nas normas estudadas.

A nos próximos tópicos veremos as fases de definição e implementação da avaliação que consiste de atividades, modelos, técnicas e ferramentas utilizadas para determinar critérios de avaliação para cada atributo quantificável para realizar o processo de medição.

Ainda serão considerados diferentes tipos de critérios de qualidade, escalas, valores e funções utilizadas para determinar a satisfação. Uma vez definidos os critérios para medir cada atributo será executado o processo de medição, composto de coleta de dados, computação das variáveis e documentação dos resultados [40].

O processo de avaliação é definido com vários agentes atuantes, ou pessoas com diferentes funções a serem exercidas em determinadas atividades do processo, tais como requisitante da avaliação, coordenador da avaliação, avaliador, profissional estatístico e comissão de julgamento, essas funções podem ser executadas separadamente, ou também por uma pessoa ou mais, dependendo de cada caso de avaliação. Os requisitos aqui estabelecidos fazem parte um trabalho de conclusão de curso de graduação, onde as funções são exercidas pelos envolvidos diretamente na elaboração deste trabalho.

## Métricas e Atributos de Qualidade

Para compreendermos a avaliação dos softwares temos que entender as métricas e atributos de software. Um atributo é uma propriedade mensurável, física ou abstrata, de uma entidade e podem ser internos ou externos. Após os atributos serem definidos fazemos uma medição, ou seja, o uso de uma métrica para atribuir um valor que pode ser um número ou uma categoria, obtido a partir de uma escala, a um atributo de uma entidade. Já a métrica é o método e a escala de medição definidos.

Métricas de projeto de software são medidas quantitativas que permitem ao pessoal de software ter idéia da eficácia do processo de software e dos projetos que são conduzidos usando o processo como arcabouço [40].

O resultado é mapeado numa escala, isto é, o valor obtido. Este valor, por si só, não mostra o nível de satisfação. Para isso, a escala precisa ser dividida em faixas correspondentes aos diversos graus de satisfação dos requisitos [22].

As métricas são relacionadas a uma escala específica. Um grande número de métricas implicará num trabalho cuidadoso para estabelecer e documentar todas as escalas. Além disso, é preciso que exista um método para sintetizar os resultados de avaliação, principalmente para subsidiar decisões como “adquirir ou não adquirir o produto” [39].

A série 9126-1 nos conduz a um entendimento dos conceitos que definem as diversas características e subcaracterísticas de qualidade de produto de software, mas na prática, ainda não facilita o suficiente a definição dos requisitos de qualidade a partir dela. As definições de características de qualidade nos permitem perceber um possível universo de requisitos que se enquadram no conceito apresentado, mas dificilmente permitiriam elaborar uma declaração de requisitos mais cuidadosa, quanto às mesmas. Não faz sentido, por exemplo, uma declaração do tipo “o produto de software deve ter uma funcionalidade de 0,5”, pois esse número não teria qualquer significado em relação ao estado da arte em que se encontra o tema de medição de qualidade de software.

Assim, as características de qualidade não permitem medição direta. É necessário estabelecer métricas que se correlacionem às características do produto de software.

O primeiro desdobramento em subcaracterísticas serve para delimitar melhor o amplo universo contemplado pela característica. Introduz conceitos mais detalhados que facilitam a especificação de requisitos, ajudando a pensar na característica de qualidade a partir de seus componentes. Mas este desdobramento ainda não é suficiente para especificar os requisitos de qualidade.

Assim é necessário elaborar uma declaração de requisitos. Fazendo o próximo nível de desdobramento, os atributos, que não estão presentes na norma 9126-1, identificando aspectos relevantes ao produto de software, e que se enquadrem nas características e subcaracterísticas referentes. Para que o requisito possa ser declarado de forma objetiva e não ambígua, as métricas externas definidas na 9126-2 devem se associar a atributos de qualidade e que podem ser uma referência inicial, facilitando a tarefa de definir atributos. Felizmente podemos usar como base a Tabela 3.1 definida anteriormente neste trabalho. Pois ela traz um exemplo de métrica externa, muito similar a métrica a que será realmente usada e proposta no próximo tópico.

A Tabela 4.1 a seguir que contém a visão das características, subcaracterísticas e atributos usados na avaliação deste trabalho de graduação. E representa a árvore hierárquica de avaliação com o foco na característica Funcionalidade e nas subcaracterísticas Adequação e Conformidade presentes na norma 9126-1:

Tabela 4.1 – Características, subcaracterísticas e atributos a serem avaliados

| Característica | Objetivo da característica | Subcaracterísticas | Objetivo das subcaracterísticas | Atributos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidade | Satisfação das necessidades | Adequação | Execução do que é apropriado | Todas as funções necessárias estão presentes? |
|  |  | Conformidade | Aderência às normas | A subcaracterística Conformidade é usada para avaliar se o software obedece aos requisitos de legislação e a padronização ou normalização aplicável ao contexto |

Note que não podemos avaliar os atributos se não soubermos quais são as funções necessárias que devem estar presentes. Assim, cada resultado esperado da Gerência de Projetos do nível G foi mapeado em uma lista de atributos de avaliação. As Tabelas 4.2ª, 4.2b, 4.2c, nos mostra a esquerda os 17 resultados esperados da gestão de projetos do nível G, ao centro uma visão do que a ferramenta deve possuir com base na GPR em questão e a direita os atributos de avaliação, que representam todas as funções necessárias as ferramentas.

Tabela 4.2a – Lista de atributos de avaliação por GPR

| Resultados Esperados do nível G | Funcionalidades a serem avaliadas nas ferramentas | Lista de atributos a serem avaliados |
| --- | --- | --- |
| GPR 1 | A ferramenta deve permitir que se estime o escopo | - Definição do escopo (EAP, documento de visão ou outro documento que defina o escopo) |
| GPR 2 | A ferramenta deve permitir que se estime o tamanho do projeto | - Dimensionar tarefas e produtos do projeto (por meio de técnicas como Análise de Pontos por Função ou baseada na complexidade, número de requisitos, dados históricos ou outros) |
| GPR 3 | A ferramenta deve dar suporte e definir o ciclo de vida do projeto bem como suas fases | - Definir o ciclo de vida - Definir as fases do projeto |

Tabela 4.2b – Lista de atributos de avaliação por GPR

| Resultados Esperados do nível G | Funcionalidades a serem avaliadas nas ferramentas | Lista de atributos a serem avaliados |
| --- | --- | --- |
| GPR 4 | A ferramenta deve permitir que se estime o esforço, custo | - Estimar esforço - Estimar custos |
| GPR 5 | A ferramenta deve permitir que se estabeleçam o orçamento, o cronograma e os marcos do projeto. | - Estimar orçamento - Estimar cronograma - Definidos marcos e pontos de controle |
| GPR 6 | A ferramenta deve elaborar uma lista de riscos, registrá-los e acompanhá-los | - Identificação dos riscos - Impacto dos riscos - Probabilidade de ocorrência dos riscos - Prioridade de tratamento dos riscos |
| GPR 7 | A ferramenta deve permitir que se estimem os recursos humanos | - Descrever funções pessoais - Descrever responsabilidades - Apresentar relações hierárquicas |
| GPR 8 | A ferramenta deve permitir que se estimem os recursos e ambiente de trabalho | - Estimar recursos e ambiente de trabalho |
| GPR 9 | A ferramenta deve permitir privacidade, segurança e o acesso aos dados do projeto e oferecer suporte a documentação necessária | - Permitir inserir dados informais - Atas de reuniões - Lições aprendidas - Artefatos - Mecanismo de acesso aos dados |
| GPR 10 | A ferramenta deve fazer a integração dos planos específicos de forma a obter um alinhamento com o plano geral | - Permitir integração entre os planos específicos no mínimo: 3 (exemplos: custos, riscos, cronograma, dados) - As visões entre os planos específicos devem se alinhar em um plano geral |
| GPR 11 | A ferramenta deve ajudar a prever a viabilidade considerando os recursos | - Estudo de viabilidade para atendimento as metas |
| GPR 12 | A ferramenta deve permitir a negociação do plano de projeto entre os interessados | - Revisão do planejamento com os interessados |

Tabela 4.2c – Lista de atributos de avaliação por GPR

| Resultados Esperados do nível G | Funcionalidades a serem avaliadas nas ferramentas | Lista de atributos a serem avaliados |
| --- | --- | --- |
| GPR 13 | Ferramentas de planejamento são utilizadas para o acompanhamento do projeto examinando o previsto contra o realizado, utilizando indicadores de progresso e cumprimento de marcos | - Indicadores de progresso (monitoramento diário) |
| GPR 14 | A ferramenta deve gerenciar o envolvimento dos interessados no projeto | - Identificar os interessados no projeto - Identificar como os interessados serão envolvidos |
| GPR 15 | A ferramenta deve auxiliar na revisão dos marcos do projeto. | - Revisão dos marcos do projeto (monitoramento geral) |
| GPR 16 | A ferramenta deve dar suporte identificando e registrando os problemas por meio de planilhas ou mecanismo de gerenciamento | - Registro de problemas identificados relacionados às GPRs 13 e 15 - Dependências críticas |
| GPR 17 | A ferramenta deve oferecer suporte a ações corretivas, prevenção e repetição dos problemas identificados | - Ações corretivas em relação a desvios do planejado - Ações preventivas em relação a desvios do planejado |

No tópico a seguir temos uma visão mais ampla do critério de avaliação com as métricas descritas e os critérios de pontuação usados.

## Critério de Avaliação dos Atributos

Métricas podem ser diferenciadas, dependendo do ambiente e das fases do processo de desenvolvimento em que são utilizadas. Convém que as métricas utilizadas no processo de desenvolvimento estejam correlacionadas com as métricas sob a perspectiva do usuário [39], pois essas são decisivas.

Itens podem ser avaliados por medidas diretas, ou indiretamente pela medida das suas conseqüências. Como exemplo, um processo pode ser avaliado indiretamente pela medição e avaliação do produto, e o produto pode ser avaliado indiretamente pela medição do desempenho da tarefa de um usuário utilizando se as métricas de qualidade em uso.

Um software nunca executa sozinho, mas sempre como parte de sistema maior, que tipicamente consiste de outros produtos de software que tem sua interface, hardware, operadores e fluxo de trabalho [40]. O produto de software completo pode ser avaliado pelos níveis de métricas externas escolhidas. Essas métricas descrevem a interação com o ambiente e são avaliadas pela observação do software em operação. Qualidade em uso pode ser medida pelo quanto um produto em uso atinge as necessidades do usuário em termos de efetividade, produtividade, segurança e satisfação.

Os níveis de pontuação ou faixas de corte, exemplo, “mínimo aceitável”, “intervalo alvo”, “inaceitável” podem não ser conhecidos de antemão. Esses níveis são particulares de cada caso e de cada organização. Nas primeiras avaliações esses valores podem ser difíceis serem estabelecidos, mas depois de um estudo haverá dados disponíveis para que se estabeleçam com segurança os seus critérios de qualidade. Esses critérios poderão ser então descritos com precisão, de acordo com a necessidade de cada empresa. Na Tabela 4.3 podemos ver o esquema geral das métricas criado para esta avaliação:

Tabela 4.3 – Mapeamento das métricas

| Mapeamento das Métricas | Escala | Percepção |
| --- | --- | --- |
| As métricas são mapeadas na em uma escala de acordo com o atendimento aos itens previstos na lista de atributos a serem avaliados. E serão classificadas de acordo com um ponto de vista. | 0 (zero) | Não implementado (não aceitável) |
|  | 5 (cinco) | Parcialmente implementado (mínimo aceitável) |
|  | 10 (dez) | Totalmente implementado (aceitável) |

A fase a seguir objetiva determinar o grau de importância dos atributos no contexto do domínio da aplicação. Isto é feito associando pesos aos atributos. Obviamente que os atributos possuem importâncias variadas para as empresas, onde uns são mais relevantes do que outros, dependendo do domínio da aplicação e do perfil do interessado.

Cada item da lista de atributos a serem avaliados das tabelas 4.2ª, 4.2b, 4.2c é considerado como um critério a ser atendido e serão avaliados a seguir. Na avaliação aqui descrita o critério é a presença ou não de determinado atributo. Sendo avaliados por meio da proposição lógica presente ou não presente. A tabela 4.4 apresenta os critérios sobre os quais os atributos serão avaliados.

Tabela 4.4 – Critérios de avaliação

| Propósito da Métrica | Método de Aplicação | Medida e Fórmula | Tipo de Escala | Interpretação | Pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As funções por GPR se encontram presentes? | Testes por meio da aplicação de um cenário aplicável | M=¦10 - Ai¦ A = valor numérico considerando cada item perdido ou não cumprido da lista de atributos para uma determinada GPR | A = valor absoluto | 0 <= M <= 10 Quanto mais próximo de 10, melhor | Para este trabalho de avaliação os pesos dos nós serão considerados 1 (um) |

A lista de atributos descritos será avaliada conforme as métricas da tabela 4.3 e o critério de avaliação da tabela 4.4, pois cada resultado esperado de uma GPR foi separado em uma lista de tarefas a serem cumpridas. Se as tarefas de uma GPR específica não forem cumpridas a nota zero será atribuída (não implementado), se parte das tarefas forem cumpridas a nota cinco será atribuída (parcialmente implementado) e se as tarefas forem cumpridas a nota dez será atribuída (totalmente implementado). Este método de abordagem é similar ao usado no próprio MA-MPS [7] que serve de guia para avaliar as empresas na execução de seus processos de software. Porém diferente deste considerou-se aqui apenas três pontos: o não implementado, o parcialmente implementado e o totalmente implementado com vistas a evitar uma maior subjetividade com relação à avaliação.

Em outras palavras podemos definir o seguinte processo de avaliação, onde cada um dos 17 resultados esperados da gerência de projetos nível G foram quebrados em atributos de avaliação segundo as tabelas 4.2ª, 4.2b, 4.2c e serão avaliadas aplicando o seguinte algoritmo de avaliação descrito na tabela 4.4:

- Se nenhum atributo pertencente a uma determinada GPR estiver presente a nota zero é atribuída àquela GPR específica.

- Se um ou mais dos atributos estiverem presentes a nota cinco é atribuída àquela GPR específica.

- Se todos os atributos estiverem presentes a nota dez é atribuída ao àquela GPR específica.

Uma vez atribuída uma nota para cada um dos 17 resultados esperado pode-se partir para a fase de cálculos gerais de todas as características, levando em consideração os pesos dos nós e os valores das métricas. Ao final desta fase teremos a avaliação de qualidade concluída, possibilitando a análise da funcionalidade do software.

Por fim, considerando um critério de justo de avaliação as empresas poderão usar a seguinte média aritmética ponderada ao final para pontuar os softwares avaliados:

Nota final=x1p1+ x2p2+ …+ x17p17p1+ p2+ …+ p17

Onde x1, x2, ..., x17 representam as notas dos atributos e p1, p2, ..., p17 representam os pesos para cada atributo específico, ao fim da avaliação será gerada uma pontuação de 0 a 10 para cada ferramenta. Neste documento consideraremos os pesos descritos na tabela 4.4 como padrão assim o cálculo da nota final será dado pela fórmula da média aritmética simples:

Nota final=x1+ x2+ …+ x1717

## Considerações Finais

O foco da análise deste trabalho são as funcionalidades dos softwares. Desta forma um dos objetivos é a avaliação do conjunto de funções especificadas e suas propriedades verificando seu grau de qualidade e atendimento as normas. Nesta análise será verificada se as funções especificadas estão presentes e através de testes poderá ser observado se o produto gera resultados precisos ou dentro da conformidade esperada [44].

Sabe-se, dentro da comunidade de testes, que não é possível testar um programa completamente. Por isto, o escopo deste documento é restrito a realização de testes nas funções citadas. Visamos à validação ou verificação de um produto de software.

Com a metodologia criada pode-se iniciar a avaliação das ferramentas seguindo-se a metodologia definida neste capítulo. Vamos agora passar a descrever os softwares e seu processo de seleção, por fim mostraremos os resultados e comparações de valores globais e específicos por atributos entre os softwares.

# Avaliação das Ferramentas

Inicialmente foi feito um processo de seleção de ferramentas em três etapas. Uma visão geral das etapas pode ser vista na tabela abaixo e serão descritas em seguida:

Tabela 5.1 – Etapas do processo de seleção das ferramentas

| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa |
| --- | --- | --- |
| Realização de uma pesquisa de softwares open source que atuam na área de gestão de projetos. Os softwares foram pesquisados no SourceForge [60] considerado o maior portal de propagação de código aberto. | Sobre cada ferramenta pesquisada na primeira etapa foram obtidos dados importantes para a seleção. Levou-se em consideração aqui o ranking das ferramentas, que representa o número de desenvolvedores e suas contribuições com aquela ferramenta. O número de downloads das ferramentas. A data da última atualização e grau de atividade. | Foram selecionadas as ferramentas para análise com base na segunda etapa. Analisaram-se alguns critérios como: maior rank e maior número de downloads, presença de documentação e atendimento aos requisitos específicos. Para obter uma maior variação foram selecionadas tanto ferramentas baseadas em WEB como ferramentas desktop. |

Na primeira etapa realizada as ferramentas selecionadas foram: Achievo [2], BORG Calendar [9], Codendi [1], Collabtive [12], dotProject [14], eGroupWare [15], Endeavour Software Project Management [16], Faces [17], GanttProject [18], Group-Office groupware [20], itracker [38], Mindquarry [42], Onepoint Project [45], Openbravo ERP [46], OpenGoo [47], OpenProj [48], Open Workbench [49], phpCollab [51], phProjekt [52], Project.net [54], ProjectPier [55], ]project-open[ [56], Redmine [57], Software Process Dashboard [59], TestLink [64], TUTOS [66], vym - view your mind [69], Windows planner [70], Xplanner [71], zenTrack [72].

O objetivo desta primeira etapa foi conseguir o máximo de ferramentas de maior destaque, que atendesse ao gerenciamento de projetos e que como pré-requisito fosse open source. É importante salientar que as ferramentas citadas representam apenas uma amostra considerável de ferramentas open source disponível para a gestão de projetos. Há ainda as ferramentas de software proprietários que não serão abordadas neste trabalho, além de muitas outras ferramentas de gerenciamento open source que não serão abordadas aqui.

Na segunda etapa, através do SourceForge, um portal de controle de desenvolvimento colaborativo que centraliza desenvolvedores de software. E que faz o controle e manutenção do desenvolvimento de softwares código aberto. Obtiveram-se os seguintes dados em relação às ferramentas citadas como pode ser vistos na Tabela 5.2:

Tabela 5.2 – Resultados da segunda etapa

| Nome | Atividade | Rank | Registrado | Último Arquivo | Downloads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Achievo | 59.49% | 107,865 | 28/02/2006 | 27/10/2006 | 81 |
| BORG Calendar | 98.81% | 3,162 | 26/10/2003 | 14/03/2009 | 108,043 |
| Codendi | 56,59% | 115,584 | 11/06/2009 | N/A | 0 |
| Collabtive | 99,18% | 2,210 | 22/10/2007 | 03/06/2009 | 68,983 |
| dotProject | 99,40% | 1,605 | 28/02/2001 | 29/07/2008 | 1,001,163 |
| eGroupWare | 98.79% | 3,211 | 13/04/2003 | 20/07/2009 | 2,102,638 |
| Endeavour Software Project Management | 99,28% | 1,958 | 02/04/2009 | 12/07/2009 | 1,813 |
| Faces | 82,10% | 47,677 | 16/12/2005 | 06/01/2008 | 24,585 |
| GanttProject | 99,61% | 1,038 | 29/01/2003 | 30/02/2009 | 3,074,561 |
| Group-Office groupware | 99.99% | 32 | 14/03/2003 | 21/07/2009 | 275,144 |
| Itracker | 98.86% | 3,039 | 22/05/2002 | 21/03/2009 | 78,780 |
| Mindquarry | 85,04% | 39,828 | 20/10/2007 | N/A | 0 |
| Onepoint Project | 99.82% | 488 | 18/09/2006 | 03/06/2009 | 103,664 |
| Openbravo ERP | 100.00% | 1 | 09/03/2006 | 22/07/2009 | 1,082,401 |
| OpenGoo | 99,94% | 159 | 12/03/2007 | 20/07/2009 | 88,380 |
| OpenProj | 99,86% | 363 | 23/06/2007 | 02/10/2008 | 1,508,028 |
| Open Workbench | 88,09% | 31,714 | 09/07/2004 | 19/12/2005 | 127,489 |
| phpCollab | 98,83% | 3,121 | 12/02/2002 | 13/07/2008 | 290,496 |
| phProjekt | 98,99% | 2,683 | 17/12/2000 | 20/04/2009 | 11,890 |
| Project.net | 97,09% | 7,761 | 11/06/2007 | 24/04/2009 | 60,843 |
| ProjectPier | 86,74 | 35,321 | 07/05/2007 | 16/06/2008 | 65,860 |
| ]project-open[ | 100% | 13 | 23/07/2003 | 30/06/2009 | 335,426 |
| Redmine | 97,63% | 6,311 | 27/04/2009 | 04/06/2009 | 519 |
| Software Process Dashboard | 99.93% | 182 | 16/08/2000 | 05/11/2008 | 81,627 |
| TestLink | 99.93% | 188 | 25/09/2003 | 17/06/2009 | 139,194 |
| TUTOS | 99.60% | 1,070 | 10/07/2000 | 29/06/2009 | 448,210 |
| vym - view your mind | 98.91% | 2,892 | 03/01/2005 | 15/07/2009 | 76,648 |
| Windows planner | 94.27% | 15,266 | 01/04/2005 | 16/12/2006 | 121,365 |
| Xplanner | 96,84% | 8,418 | 15/03/2002 | 24/05/2006 | 263,281 |
| zenTrack | 95.16% | 12,893 | 14/03/2001 | 26/01/2009 | 67,809 |

Antes de partir para a explicação da terceira fase de seleção é importante salientar aqui algumas peculiaridades encontradas durante o estudo. Das ferramentas pesquisadas algumas trabalham no estilo do Microsoft Project, isto é, são feitas para o desktop. Já outras são baseadas na web e centralizam a informação nos servidores web e de banco de dados da empresa. Para exemplificar temos ferramentas focadas em gestão de projetos, que são instaladas no desktop como: GanttProject, Open Workbench, Faces, OpenProj. E ferramentas com foco no gerenciamento de projetos, porém instaladas em um servidor web e acessadas via browser como: Achievo, DotProject, eGroupWare, TUTOS.

Outras possuem menos recursos, porém buscam atender a um nicho de pequenos projetos. Algumas das ferramentas citadas disponibilizam funcionalidades para o ciclo de vida completo de um projeto de desenvolvimento de software e a capacidade de integrar esses aspectos.

Por fim a terceira etapa definiu os softwares a serem analisados. Devido à quantidade enorme de ferramentas no mercado e a grande quantidade de dados a serem analisados nos trinta softwares pré-selecionados. Foi realizado um novo processo de seleção para a escolha de apenas quatro ferramentas das quais duas do tipo desktop e duas baseadas em web.

A seleção de duas ferramentas de cada tipo tem o intuito de diversificar as ferramentas selecionadas possibilitando a obtenção de resultados mais amplos. Com base nos dados da segunda etapa comporemos as quatro ferramentas que possuem maior relevância, número de usuários, mais frequentemente atualizadas pelas equipes desenvolvedoras e que possuem bons rankings. Com base nestas premissas as seguintes ferramentas foram escolhidas e descritas na Tabela 5.3:

Tabela 5.3 – Resultados da terceira etapa

| Nome | Atividade | Rank | Registrado | Último Arquivo | Downloads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dotProject | 99,40% | 1,605 | 28/02/2001 | 29/07/2008 | 1,001,163 |
| GanttProject | 99,61% | 1,038 | 29/01/2003 | 30/02/2009 | 3,074,561 |
| Openbravo ERP | 100.00% | 1 | 09/03/2006 | 22/07/2009 | 1,082,401 |
| OpenProj | 99,86% | 363 | 23/06/2007 | 02/10/2008 | 1,508,028 |

Estes quatro softwares serão descritos ao longo deste capítulo com foco na metodologia abordada no capítulo anterior.

## Ferramentas de Apoio ao Nível G do MPS.BR

Nesta seção é apresentada uma descrição de cada ferramenta testada, descrevendo e analisando aspectos gerais das mesmas. Serão resumidas descrições contidas nos manuais de usuário e descrições dos produtos de software. Serão levados em consideração fatores importantes como pré-requisitos de instalação, serviços e funcionalidades gerais agregadas, versões analisadas e datas de avaliação.

### dotProject

O dotProject é um sistema de gerência de projetos em software livre de fácil utilização, com um conjunto de funcionalidades e características que o tornam indicado para implementação em ambientes corporativos, pois atende a diversas necessidades de gerentes e escritórios de projetos.

O dotProject é uma aplicação web e seu acesso é feito através de um navegador, assim sua utilização independe de sistema operacional e instalação na máquina do usuário, pois é executado em um servidor. Em termos mais técnicos, o dotProject é um sistema escrito em PHP, que utiliza banco de dados MySQL. Um dos problemas encontrados foi a grande quantidades de pré-requisitos para a instalação do dotProject que incluem servidor web, servidor de aplicações PHP e banco de dados MySQL. Roda tanto no GNU/Linux como no Windows 2003 Server, o ideal é utilizar o servidor Apache e o banco de dados MySQL, mais conhecido como LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP). A combinação dessas tecnologias é bastante popular devido ao baixo custo de aquisição.

O dotProject unifica e trabalha informações de empresas, informações de projetos de cada empresa, tarefas necessárias à execução de cada projeto. Uma de suas funcionalidades é saber quanto de cada tarefa já foi realizado, através de diagramas de gantt, informação de usuários e colaboradores de cada tarefa. A ferramenta informa aos usuários de suas associações as tarefas por email, lembretes sobre prazos próximos ao fim, uma lista de contatos relacionados, calendários com visões mensal, semanal e diária, fóruns relacionados a projetos, repositório de arquivos relacionados a projetos.

A versão estável mais atual é a 2.1.2, porém será avaliada a versão demo disponível no site oficial dos desenvolvedores. Há, entretanto um risco gerado por esta avaliação decorrente da desativação de algumas das funcionalidades.

Versão do programa avaliado: Versão demo

Data inicial da avaliação: 25/10/2009 Data final da avaliação: 24/11/2009

### GanttProject

O GanttProject é um programa criado para agendamento de tarefas de um projeto em suas diferentes etapas baseado no Diagrama de Gantt. Ferramenta com poucas funcionalidades. Basicamente para gráficos Gantt, que nos permitem planificar todas as tarefas e as atividades de um projeto no tempo, facilitando uma visualização amena do estado de progresso de cada atividade.

Antes de fazer a instalação do GanttProject é necessário fazer a instalação do Java no computador, uma vez que o GanttProject é um software desenvolvido nesta linguagem e necessita deste software para funcionar.

Tem como principais vantagens o entendimento fácil, visualização simples de atrasos e escala de tempo bem definida. Como desvantagens, ele torna-se inadequado para projetos muito grandes, dificulta visualização de dependências e a descrição de como o projeto reage a alterações é um pouco superficial. Ele pode tanto importar como exportar arquivos do MS Project.

Com o GanttProject é possível dividir um projeto em uma árvore de tarefas e atribuir os recursos humanos que têm de ser alocados em cada tarefa. É possível definir dependências entre estas atividades, como por exemplo, uma determinada ação só poderá ser tomada quando uma prioritária seja concluída. Outra funcionalidade é ver o caminho crítico e também gerar um gráfico PERT, que contém o nome da tarefa, data de início e fim e o tempo total de duração desta em dias. O software permite salvar o projeto em padrão XML e exportar os dados para PDF, PNG e HTML.

Existem algumas extensões criadas por terceiros para o GanttProject, porém algumas não estão mais em desenvolvimento e outras não são open source.

Versão do programa avaliado: 2.0.10

Data inicial da avaliação: 27/10/2009 Data final da avaliação: 24/11/2009

### Openbravo ERP

Openbravo é um software subdividido em duas soluções: ERP e POS. A solução Openbravo ERP é um sistema de gerenciamento empresarial integrado e baseado na plataforma web. A solução Openbravo POS é um aplicativo com suporte a nova tecnologia touch screen para usuários que possuem ou pretendem abrir uma empresa, está solução apresenta o ponto de vista de vendas e não será apresentada aqui.

A versão 2.50 é a mais estável no momento e pode-se optar pelo PostgreSQL ou Oracle 10g. A tecnologia é baseada em linguagem Java e servidor de aplicação Tomcat 5.5.

O sistema roda sobre os sistemas Windows 2000, XP e Vista, algumas versões do Linux, FreeBSD, Mac OS X e Solaris. As tecnologias usadas neste projeto são Java, PL/SQL, XML, HTML/CSS e PDF. No lado do cliente é necessário ter como browsers o Firefox 2.0 ou maior, ou o Internet Explorer 7.0.

Trata-se de uma solução de ERP open source que utiliza as filosofias e as melhores práticas de desenvolvimento baseado na plataforma ERP open source do Compiere. O Openbravo ERP fornece uma solução bem abrangente para muitas das necessidades de uma empresa, tanto para grandes como para pequenas empresas, não importando ramo industrial.

As funcionalidades do Openbravo estão sempre em desenvolvimento graças à crescente comunidade internacional de usuários, parceiros e desenvolvedores. Openbravo ajuda no gerenciamento das operações diárias de uma empresa, otimizando os processos, aumentando a satisfação dos clientes e consequentemente os lucros como o esperado em um sistema de ERP.

Por utilizar código-fonte aberto, o Openbravo proporciona total controle sobre a aplicação, pois o isenta do uso de licenças de software. Em janeiro de 2006 o Openbravo recebeu um investimento de 6 milhões de dólares da Sodene para a continuidade do seu desenvolvimento e o crescimento mundial. Em 2007, o Openbravo foi o vencedor do prêmio Red Herring 100 Europe Awards.

Entre os softwares analisados o Openbravo se destacou por possuir funcionalidades além das exigidas para a gestão de projetos, que nele corresponde a aba de Gestão de Projetos. Possuindo também funções de Gerenciamento de Dados Mestre, Gestão de Compras, Gestão de Armazéns, Gestão da Produção, Planejamento das Necessidades de Material (MRP), Gestão de Vendas, Gestão Financeira.

Versão do programa avaliado: 2.50

Data inicial da avaliação: 29/10/2009 Data final da avaliação: 24/11/2009

### OpenProj

É um software para gerenciamento de projetos, planejado para ser um substituto dos programas Microsoft Project e Primavera sendo compatível com os arquivos de ambos.

Uma vez feito o download do programa, é necessário descompactar para uma pasta e salvar todos os arquivos em um diretório específico. Em seguida é necessário executar o arquivo “openproj.jar”, referente a um aplicativo desenvolvido em Java, por este motivo deve-se ter o software Java Runtime instalado no computador, para garantir a execução deste arquivo.

Ele funciona sobre a plataforma Java e é multiplataforma, disponível para Windows, Mac OS X e sistemas similares ao Unix.

O programa tem uma interface amigável e com muitos de recursos, o menu lateral apresenta os ícones com as opções do programa. A primeira e considerada uma das mais importantes, refere-se ao gráfico de Gantt. Uma tabela é apresentada e você deve atribuir os nomes das ações e tempo de duração das tarefas. Com isto, o programa gera automaticamente as redes, que são pequenas caixas de opções possíveis de serem interligadas, formando-se fluxogramas.

Neste menu lateral, pode-se encontrar o ícone referente aos recursos, sendo possível acompanhar os RBS ou “Resource Breakdown Structure”, fazendo uma gerencia de recursos relacionados ao projeto. A parte de Estrutura Analítica de Projetos (EAP) também pode ser visualizada no programa, bem como você conseguirá emitir relatórios, avaliar histogramas, gráficos e muito mais.

O programa inclui ainda entre seus recursos: gerenciamento de valor atingido, técnicas de avaliação de programas, relatórios de uso de tarefas. Outra utilidade é que o mesmo se integrar ao pacote Office.

Ele ainda oferece uma versão trial por quinze dias chamada POD SaaS oferece algumas características adicionais: multiprojetos, relatórios de progresso e armazenamento de dados, porém se quiser continuar a usá-la após a data deve ser paga uma taxa. Por este motivo a POD SaaS não foi avaliada.

Versão do programa avaliado: 1.4

Data inicial da avaliação: 02/11/2009 Data final da avaliação: 24/11/2009

## Cenário de Avaliação

Um breve cenário de avaliação das ferramentas especificando como e onde foram realizadas as avaliações. Por meio da tabela abaixo podemos ter uma visão geral das configurações da máquina onde o processo foi realizado.

Tabela 5.4 – Condições para a avaliação

| Condições de instalação e operação, características gerais |  |
| --- | --- |
| Espaço em disco rígido | 39,6 GB |
| Memória RAM | 3,25 GB |
| Sistema operacional | Windows XP Service Pack 3 |
| Hardware (processador e clock) | AMD Athlon 64 X2 5600+, 2,80 GHz |
| Data inicial da avaliação: 20/10/2009 | Data final da avaliação: 25/11/2009 |

O cenário real de avaliação deste trabalho é descrito através de um documento elaborado por alunos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco na disciplina de Projeto de Desenvolvimento e posteriormente na disciplina de Planejamento e Gerenciamento de Projetos podendo ser encontrado no Anexo B deste documento.

O cenário de avaliação contém os dados que foram introduzidos nas ferramentas durante a condução dos testes para reconhecimento de presença das funcionalidades. O cenário apresentado no Anexo B, entretanto seguiu mais como um guideline do que uma regra geral para o teste dos softwares. Servindo apenas de guia para o preenchimento dos dados de teste nos softwares.

## Análise dos Resultados

Os resultados esperados, conforme definidos na versão do Guia de Implementação – Parte 1: Fundamentação para Implementação do Nível G do MR-MPS [8], descrevem atividades que são consideradas importantes para o alcance de um objetivo específico associado. Tal objetivo é um componente necessário do modelo e é descrito em cada resultado esperado sendo utilizados para avaliar se a organização atende, com abertura a múltiplas formas válidas de implementação.

Serão descritos agora os resultados das análises e abordados primeiramente numa visão por resultados esperados e seguidos numa visão geral comparando as ferramentas analisadas. Os cenários aplicáveis da análise poderão ser observados no Anexo C por meio de captura de telas durante a utilização.

### GPR1

Na GPR 1 o objetivo principal é estimar o escopo todas as ferramentas permitiram estimar o esforço.

O destaque aqui são para as ferramentas do tipo desktop a GanttProject e a OpenProj, que permitiram um acesso mais fácil pela tela principal. Os softwares desktop e o dotProj também permitiram uma melhor visualização desta tarefa através dos gráficos de Gantt. Todas as ferramentas permitiram a construção da EAP do projeto com suas tarefas. Na ferramenta Openbravo esta funcionalidade se encontra na aba Project & Service Management, dentro da pasta Transactions e finalmente na opção Multiphase Project para inserir uma fase ou na opção Service Project para inserir uma tarefa.

Tabela 5.5 – Resultado da GP1

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Estimar escopo | 10 | 10 | 10 | 10 |

### GPR2

Na GPR 2 o objetivo principal é estimar o tamanho do projeto a ferramenta dotProject levou a vantagem por poder visualizar o histórico dos projetos anteriores de forma clara e assim com base nas tarefas estimar o tamanho. O GanttProject e a OpenProj, permitiram a visualização do gráfico PERT facilitando assim estimar o tamanho do projeto. A Openbravo atendeu este requisito através da aba Work Requirement dentro da guia Production Management.

Tabela 5.6 – Resultado da GP2

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Estimar o tamanho do projeto | 10 | 10 | 10 | 10 |

### GPR3

Na GPR 3 o objetivo é definir o ciclo de vida e as fases do projeto foram as ferramentas dotProject, GanttProject e OpenPro, pois o gráfico de Gantt nos garante ver o ciclo e as fases do projeto. Porém a ferramenta Openbravo não permitiu uma visualização clara neste aspecto.

Tabela 5.7 – Resultado da GP3

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Definir o ciclo de vida * Definir as fases do projeto | 10 | 10 | 0 | 10 |

### GPR4

Na GPR 4 o objetivo é estimar esforço e custos. O ponto positivo foi para a ferramenta Openbravo, pois tem uma seção especifica para tratar estes assuntos. Destaque também para a ferramenta OpenProj que dispõe em sua EAP o custo de cada atividade. Os softwares GanttProject e dotProject não apresentaram os custos. A Openbravo atendeu este requisito através da aba Work Effort dentro da guia Production Management e na aba Expense Sheet dentro da guia Project & Service Management.

Tabela 5.8 – Resultado da GP4

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Estimar esforço e custos | 5 | 5 | 10 | 10 |

### GPR5

Na GPR 5 cujo objetivo principal é estabelescer o orçamento, o cronograma e os marcos do projeto a ferramenta OpenProj levou a vantagem por possuir todas a funcionalidades de forma visível assim como a ferramenta dotProject só que estas funcionalidades encontram se dispersas no software o que dificulta o acesso. A GanttProject deixou a desejar no quesito orçamento. A ferramenta Openbravo deixou a desejar nos quesitos cronograma e marcos.

Tabela 5.9 – Resultado da GP5

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Estabelecer orçamento, cronograma e marcos do projeto | 10 | 5 | 5 | 10 |

### GPR6

Na GPR 6 o objetivo é identificar os riscos do projeto, o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento. Em geral as ferramentas apresentadas não fizeram a identificação e monitoramento explícito e sistemático dos riscos do projeto, com seu respectivo impacto e probabilidade de ocorrência, como sugere o nível G do MPS.BR. Na ferramenta OpenProj existe a opção de colocar o risco do projeto como um todo, mas nenhuma opções específica relacionada aos riscos. Mas tanto a OpenProj como GanttProject possuem colunas personalizáveis onde tais características podem ser inseridas. A ferramenta Openbravo que apesar de ser uma ferramenta ERP bem completa não apresentou funções referentes aos riscos. A ferramenta dotProject permite o envio de relatórios tanto com relação aos projetos como em relação as tarefas específicas, porém não há uma seção destinada aos riscos do projeto.

Tabela 5.10 – Resultado da GP6

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Identificação dos riscos * Impacto dos riscos * Probabilidade de ocorrência dos riscos * Prioridade de tratamento dos riscos | 0 | 10 | 0 | 10 |

### GPR7

Na GPR 7 o objetivo principal é definir recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. A OpenProj permite estas atividades nas funções disponíveis na aba recursos, RBS e notas disponíveis. A ferramenta GanttProject na aba Pessoa é possível descrever funções pessoais e ralações hierárquicas. Na Openbravo os usuários e papéis são definidos na guia de configurações gerais. Na dotProject essas funções são encontradas na guia Roles.

Tabela 5.11 – Resultado da GP7

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Descrever funções pessoais * Descrever responsabilidades * Apresentar relações hierárquicas | 10 | 5 | 10 | 10 |

### GPR8

Na GPR 8 as tarefas, os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados.

O OpenProj permite a execução desta atividade através da aba recurso presente na tela principal. A GanttProject assim como a dotProject não atende esta atividade. A Openbravo permite aquisição de recursos através da guia Materials Requirement Planning.

Tabela 5.12 – Resultado da GP8

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Estimar recursos e ambiente de trabalho | 0 | 0 | 10 | 10 |

### GPR9

Na GPR 9 os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança.

A GanttProject permite inserir dados informais em notas disponíveis ao se visualizar as propriedades de uma tarefa. Adicionalmente a OpenProj permite adicionar notas aos recursos. A OpenProj possibilita a visão e impressão de detalhes do projeto, informações sobras as tarefas, informações sobre recursos e relações das tarefas por pessoas. Estas ferramentas desktop deixam a desejar nas demais atividades. As ferramentas com base na web se saíram melhor, a dotProject, por exemplo, apresenta fóruns de discussão, logs de atividades, o envio de artefatos e demais arquivos para a seção files. A ferramenta Openbravo possui assim como a dotProject um mecanismo de acesso aos dados. A Openbravo permite a inserção de vários dados e a gestão das diversas áreas de empresa.

Tabela 5.13 – Resultado da GP9

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Permitir inserir dados informais * Atas de reuniões * Lições aprendidas * Artefatos * Mecanismo de acesso aos dados | 10 | 5 | 5 | 5 |

### GPR10

Na GPR 10 Planos para a execução do projeto são estabelecidos e reunidos no Plano do Projeto.

A GanttProject, a OpenProj e a dotProject permitem a visualização do gráfico de gantt que representa a integração do cronograma com as atividades. O ferramenta OpenProj na opção gráficos possibilita a visualização de integrações de visões entre trabalho e custo com relação ao tempo, além de uma visualização com uma base histórica. Outra visão permitida é a EAP com os custos e orçamentos relativos a cada tarefa mostrados no botão EAP. A GanttProject e a OpenProj não possuem uma função para descrição de um plano geral. A OpenProj permite a visualização de uma EAP, porém não possui demais dados que possam configurar uma plano geral.  A Openbravo e a dotProject permitem a visão da empresa como um todo através das suas diversas visões.

Tabela 5.14 – Resultado da GP10

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Permitir integração entre os planos específicos no mínimo: 3 (exemplos: custos, riscos, cronograma, dados) * As visões entre os planos específicos devem se alinhar em um plano geral | 10 | 0 | 10 | 5 |

### GPR11

Na GPR 11 a viabilidade de atingir as metas do projeto, considerando as restrições e os recursos disponíveis, é avaliada. Se necessário, ajustes são realizados.

A OpenProj possui um espaço para indicadores ao lado de cada tarefa e de cada recurso. Um número grande de indicadores positivos mostra que as metas estão sendo cumpridas ou caso sejam negativos podem representar uma inviabilidade no projeto. Ainda podem ser vistos atrasos de tarefas, alocações de recursos e as informações dos relatórios gerados podem oferecer uma visão sobre o atendimento as metas. O gráfico PERT gerado pelas ferramentas OpenProj e GanttProject auxiliam a tomada de decisão. A GanttProject possui na tabela de Pessoas pode-se ver se as pessoas estão sobrecarregadas ou com pouca carga de tarefas o que auxilia este estudo. A Openbravo a aba Project Progress é usada para saber o quão bem anda o projeto. A ferramenta dotProject se destaca por apresentar abas separadas contendo as atividades que estão paradas, em atividade, em planejamento, entre outros. Os logs das tarefas são ótimos para saber se as metas estão sendo cumpridas.

Tabela 5.15 – Resultado da GP11

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Estudo de viabilidade para atendimento as metas | 10 | 10 | 10 | 10 |

### GPR12

Na GPR 12 o Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido.

As ferramentas OpenProj, Openbravo e GanttProject não possuem uma função que permita a colaboração com os interessados. A dotProject apresenta um fórum onde os interessados podem trocar ideias sobre um determinado projeto.

Tabela 5.16 – Resultado da GP12

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Revisão do planejamento com os interessados | 10 | 0 | 0 | 0 |

### GPR13

Na GPR 13 o progresso do projeto é monitorado com relação ao estabelecido no Plano do Projeto e os resultados são documentados. Esta GPR está relacionada com a monitoração dia a dia do projeto.

A OpenProj permite verificar o progresso através de indicadores ao lado do nome de cada tarefa e recurso. A GanttProject não apresenta funcionalidades similares. A Openbravo apresnta uma seção contendo indicadores de progresso chamado Project Progress, porém é um relatório de acompanhamento mais geral. Tarefas podem ser monitoradas facilmente através de indicadores presentes tela de tasks statistics do dotProject.

Tabela 5.17 – Resultado da GP13

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Indicadores de progresso (monitoramento diário) | 10 | 0 | 0 | 10 |

### GPR14

Na GPR 14 o envolvimento das partes interessadas no projeto é gerenciado.

As ferramentas desktop a GanttProject e a OpenProj permitem apenas identificar os envolvidos diretamente com o projeto, não é possível com esses ferramentas identificar clientes, fornecedores e demais stakeholders envolvidos. As ferramentas baseadas em web os stakeholders em geral podem ser identificados e definidos seu de acordo com suas funções.

Tabela 5.18 – Resultado da GP14

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Identificar os interessados no projeto * Identificar como os interessados serão envolvidos | 10 | 0 | 10 | 0 |

### GPR15

Na GPR 15 revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento.

Na GanttProject a revisão dos marcos por ser feita através da opção ‘adiantamento’ que pode ser selecionada e editada para cada tarefa. A OpenProj os marcos podem ser revisados através da opção ‘% completa’ de cada tarefa. A dotProject apresenta os marcos e seu grau de progresso tanto do todo por projeto na aba projeto. A Openbravo apresenta essa atividade no Project Progress.

Tabela 5.19 – Resultado da GP15

| Atividade | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Revisão dos marcos do projeto (monitoramento geral) | 10 | 10 | 10 | 10 |

### GPR16

Na GPR 16 Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. Os problemas devem ser analisados e registrados, por exemplo, por meio de ferramentas específicas, planilhas ou outros tipos de mecanismos de gerenciamento de problemas.

A OpenProj e a GanttProject permitem a opção PERT que possibilita ver as dependências críticas. Porém não possibilitam o registro de problemas decorrentes do monitoramento e da revisão dos marcos. Na dotProject os registros são feitos tanto nos Project Reports como nos Task Logs. A dotProject possui a seção dependências onde são avaliadas as dependências críticas. A ferramenta Openbravo não apresentou nenhum dos requisitos.

Tabela 5.20 – Resultado da GP16

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Registro de problemas identificados relacionados às GPRs 13 e 15 * Dependências críticas | 10 | 5 | 0 | 5 |

### GPR17

Na GPR 17 Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão.

Tanto a OpenProj, a Openbravo e a GanttProject não apresentam registros ou evidências do planejamento e monitoramento dos problemas de forma completa, impedindo um acompanhamento dessas ações de correção e os devidos controles. Através da tela de view tasks e da opção task log o controle dos problemas podem ser levantados, assim como o registro dos demais resultados.

Tabela 5.21 – Resultado da GP17

| Atividades | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Controle dos problemas levantados relacionado à GPR 16 * Ações corretivas devem ser registradas * Os responsáveis pelas ações devem ser registrados * Os resultados devem ser registrados | 10 | 0 | 0 | 0 |

### Resultado da Análise Geral

Após a análise em uso pude obter uma visão geral de cada ferramenta abaixo será descrita uma visão crítica como usuário por ferramenta:

dotProject – Possui uma interface multiusuário e não há a necessidade de instalação de nada na máquina de usuários e não depende da plataforma do lado do usuário. Com desvantagem não apresenta a diferença entre o que foi planejado e o que foi realmente executado. Outra coisa que tem que ser melhorada e a questão dos recursos e a execução dos mesmos. Pessoas e outros recursos materiais deveriam ter um valor atribuído e utilizado na execução do projeto para saber o quanto foi planejado para ser gasto no projeto e o quanto realmente foi gasto no projeto.  Esse último é para se obter o Índice de desempenho de custos (IDC) / Cost Performance Index (CPI), que nas condições testadas não houve como se obter este índice que é importante para vários gerentes de projetos.

GanttProject – Esta ferramenta é adequada a micro empresas. Este software é bem prático com poucas funções sendo fácil de usar. Requer pouco treinamento e pode ser complementado facilmente com documentos produzidos por outras ferramentas. É abrangente, funcional e muito personalizável. Apresenta poucos extras, mas apesar deste fato é bastante útil.

Openbravo – Na visão de usuário não recomendaria esta para micro e pequenas empresas de software, pois ele agrega as visões de organização em um único sistema. Isto não seria uma desvantagem não fosse o fato das funções de gestão de projetos estarem diluída entre as várias perspectivas do programa. É um bom sistema ERP, mas deixa a desejar no quesito gestão de projetos, talvez por não ser uma ferramenta específica para este fato.

OpenProj – Das ferramentas desktop avaliadas esta é a que apresenta mais funções. O manual do produto só é visto online e é pequeno. Detectei alguns bugs na utilização deste, mas não comprometeu o conjunto.

Esta opinião como usuário é importante, pois as ferramentas aqui foram avaliadas apenas no contexto presença ou não de funções. Não discriminando outros aspectos relevantes a escolha de uma boa ferramenta. A Tabela 5.22 apresenta uma visão consolidada do resultado da análise geral e as respectivas notas.

Tabela 5.22 – Resultado da Análise

| Métricas por GPRs | dotProject | GanttProject | Openbravo | OpenProj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPR 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GPR 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GPR 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| GPR 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| GPR 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| GPR 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| GPR 7 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| GPR 8 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| GPR 9 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| GPR 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| GPR 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GPR 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GPR 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| GPR 14 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| GPR 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GPR 16 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| GPR 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nota | 8,52 | 5,00 | 5,88 | 7,35 |

O resultado apresentados na Tabela 5.22 aponta a ferramenta baseada em web, dotProject com a maior nota 8,52. A dotProject só deixou a desejar nas GPRs 6 e 8, pois não oferece nenhum suporte ao gerenciamento de riscos e aos recursos do ambiente de trabalho. Pecou ainda em não apresentar o gerenciamento de custos dos projetos. Conseguindo destaque entre todas as ferramentas analisadas. A GanttProject por sua vez deixou a desejar em muitos dos aspectos analisados ficando com a menor nota 5,00. Mostrou-se muito prática, mas pecou na falta de funcionalidades essenciais a gestão de projetos relacionados ao nível G. A ferramenta Openbravo diferente da GanttProject possui muitas funcionalidades, porém poucas delas relacionadas a gestão de projetos. A nota 5,88 atribuída a esta ferramenta não a aponta como uma ferramenta ruim, apenas não é uma ferramenta ideal para a gestão de projetos, principalmente em relação aos itens necessários para uma boa gestão de projetos no nível G do MPS.BR. Das ferramentas desktop a de mais destaque foi a OpenProj com a nota 7,35. Ela só não apresentou dados que comprovassem a existência das GPRs 12, 14 e 17 relacionadas respectivamente a revisão dos planos com os interessados, o gerenciamento dos interessados no projeto e ações de correções e controle de desvios do plano.

## Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada a avaliação de ferramentas de gestão software, o dotProject, a GanttProject, o Openbravo e o OpenProj. Seus requisitos funcionais foram identificados com bases nas premissas propostas na metodologia do capítulo 4. A análise baseou-se em ferramentas atuais e disponíveis gratuitamente. Levou-se em conta as necessidades dos usuários implantar a fase inicial de gestão de projetos do nível G do MPS.BR. Os seus usos também foram mostrados através do das telas capturadas. Toda análise foi detalhada, incluindo a visão do usuário, entre outros conceitos alinhados à questão da análise.

# Conclusões

Com tão vasto trabalho pude chegar a uma breve conclusão. Torna-se inerente a existência de modelos de qualidade aplicáveis a produtos de software. Já existem padrões e referências internacionais, para suprir a necessidade de trabalhos exaustivos de avaliação de produtos de software, visto que a demanda por estes crescem a cada dia.

Os objetivos desejados pela proposta do trabalho foram alcançados. A adoção de modelos e normas para práticas de avaliações de produtos ainda está em processo de maturação, mas é um caminho plausível no objetivo da melhoria de processos.

Este trabalho foi uma boa forma de conhecer uma pequena parte da área de qualidade de software, visto este ser um assunto vasto e que dificilmente iria aprofundar por conta própria.

Poderia de certa forma prolongar esta conclusão, mas julgo ir, na realidade, repetir o que fora já abordado, quer na Introdução, quer durante o desenvolvimento de cada tema.

## Dificuldades Encontradas

Uma das dificuldades é a quase impossibilidade prática de medir todas as subcaracterísticas internas e externas para todas as partes de produtos de software de grande porte. Da mesma forma, em geral não é prático medir qualidade em uso para todos os possíveis cenários de uso.

No entanto uma das grandes dificuldades foi definir adequadamente uma metodologia de avaliação e reproduzir avaliações sistemáticas completas para vários softwares. Pois este é um caminho longo a ser percorrido. E com certeza um grande desafio para empresas e laboratórios que certificarão produtos de softwares. Dessa maneira, é necessário que o processo seja adaptado para garantir que todas as boas práticas recomendadas pelos modelos e verifica se estão sendo bem implementadas.

Quanto às normas apresentadas nesta monografia um problema é que apesar do grande benefício trazido. Ainda é meio difícil de definir um modelo de qualidade propiciando um vocabulário comum. Como há uma grande dificuldade em adequar sua aplicação para a avaliação prática de produtos de software. A série de normas ISO/IEC 14598, complementares à norma ISO/IEC 9126, procuram oferecer diretrizes para essa questão, porém uma melhora significativa só será observada quando a nova norma ISO/IEC 25000 for lançada definitivamente.

## Trabalhos Futuros

Uma verificação deste trabalho pode nos levar a possibilidade de prosseguir incluindo os resultados específicos para a Gerência de Requisitos do nível G. De forma análoga os resultados esperados para os demais níveis de maturidade poderão ser avaliados com a metodologia criada.

Por outro lado é possível introduzir as RAPs que foram deixadas de lado no processo de avaliação. Possibilitando a verificação de funcionalidades de softwares que forneçam suporte aos processos e políticas organizacionais das empresas. Para isso as RAPs deverão ser mapeadas através de atributos que possam ser avaliadas em produtos de software.

Mais além, as ferramentas analisadas mantêm o seu código fonte aberto e disponíveis para desenvolvimento colaborativo. Geralmente dentro de grandes portais de desenvolvimento colaborativo como o SourceForge, assim é possível que estas ferramentas possam ser trabalhadas para obter uma aderência completa aos resultados esperados do nível G do MPS.BR. Como conseqüência poder-se-ia adequar uma das ferramentas avaliada para obter um grau maior de aderência ao MPS.BR.

# Anexos

## Anexo A – Características das Métricas

- Significância: os resultados da medição devem agregar informação sobre o comportamento do software ou suas características de qualidade. As métricas consideradas não relevantes para o propósito da avaliação podem ser descartadas.

- Custo e complexidade: a aplicação da métrica deve ser econômica e tecnicamente viável dentro do processo de avaliação. Uma medição pode não satisfazer este critério por: i) demandar um investimento acima do orçamento, como laboratórios e usuários-teste; ou ii) exigir condições técnicas fora do alcance do avaliador, como emprego de estatística muito sofisticada ou paralisação das atividades da organização para executar um teste.

- Reproducibilidade e Repetibilidade: o uso da métrica i) no mesmo produto; ii) com a mesma especificação de avaliação; iii) com os mesmos avaliadores ou com diferentes a avaliadores, usuários-teste e ambiente: deveria produzir resultados aceitos como idênticos. Sempre que os resultados puderem sofrer alguma variação, algum tratamento adequado deve ser aplicado.

- Validade: deve ser possível demonstrar a corretude e precisão ou a margem de erro dos resultados da medição. É importante considerar neste requisito todos os fatores que podem influir no resultado, como:

- Características de hardware - considerando o exemplo do item 3, se houverem problemas com o meio físico como má conexão de cabos de rede, é claro que o resultado da medição será falseado.

- Características de software - configuração de parâmetros do sistema operacional e do próprio software, e combinações desses fatores. Por exemplo, em alguns casos a configuração, versão ou mesmo a ordem de carga de daemons ou device drivers podem alterar resultados de desempenho.

- Avaliadores - deve ser verificado com que peso e de que forma ocorre a influência humana no processo. Por exemplo, no julgamento do requisito “ajuda on-line para cada item de interface”, os avaliadores podem discordar sobre a definição de “item” (janelas e menus inteiros ou botões, editores etc.).

- Modelos matemáticos - sempre que a manipulação matemática dos dados obtidos puder introduzir diferenças, isto deve estar explicitado. Por exemplo, uso de interpolação para prever o resultado de uma medida que não está sendo de fato realizada.

- Objetividade: os resultados da medição devem ser objetivos, i.e., não podem sofrer influência de opinião e sentimentos do avaliador, usuários de teste etc. Quando isto não for possível, a métrica deve oferecer algum tratamento (p.ex., estatístico) de correção.

- Imparcialidade: a medição não deve ser tendenciosa. Este requisito pode ser descumprido de várias formas:

- Publicação parcial de resultados - por exemplo, a declaração “80% de usuários satisfeitos” não explica qual o tipo de usuário, satisfeito em relação ao que e sob quais circunstâncias.

- Ambiente tendencioso - é preciso definir com muita precisão o que significa “simular o ambiente real de uso”. Uma definição possível, mas que por si só não garante um processo imparcial, seria: “utilizar como ambiente físico a própria organização, fora de expediente, empregando usuários de teste”.

A aplicação das características para as métricas depende do grau de sofisticação da avaliação. Para exemplificar, a característica 4. citada pode introduzir uma grande dificuldade ou mesmo inviabilizar o processo de avaliação, na medida em que, teoricamente, a parametrização de todo elemento de hardware ou software envolvido no processo deveria ser verificada. Essa exigência poderia ser relaxada para “apenas os elementos mais influentes nos resultados”, determinados pelo avaliador, ou até mesmo “nenhum” no caso de uma avaliação mais informal.

## Anexo B – Cenário de Avaliação

Parte dos dados do cenário descrito neste anexo foi usada para a avaliação do trabalho desenvolvido. Este cenário (Projeto Rangar) fez parte de um trabalho para a cadeira de Planejamento e Gerenciamento de Projetos desenvolvido por alunos do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolvido em janeiro de 2008 pelos alunos André Alves, David Lopes, Leila Soriano e Valmir Sena.

Será apresentada uma visão resumida do documento original, pois nem todos os dados foram essenciais para a avaliação. Esta estrutura pode ser vista a seguir.

Introdução

Objetivos

Este documento define o Planejamento do Projeto Rangar, oferecendo informações importantes para a equipe de desenvolvimento como também ao público interessado. Este plano define as linhas gerais de como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado.

Termo de Abertura do Projeto

Motivação e Necessidades de Negócio

No sistema de entregas convencional usa-se o telefone para o usuário efetuar o pedido ao estabelecimento, isso gera custos para o estabelecimento por causa de ligações e pessoal para o atendimento.

Em contrapartida do lado do usuário há a demora no atendimento e finalização do pedido por telefone. Como também no sistema atual não há o perfil do usuário que pede com freqüência a mesma comida, o que tornaria ágil o atendimento, trazendo benefícios para o usuário e o estabelecimento.

Objetivos do Projeto

O objetivo do projeto é digitalizar os serviços de pedidos tornando mais ágil e diminuindo custos para o estabelecimento e unir esses benefícios com uma maior satisfação do usuário.

O projeto consiste num sistema que converge várias mídias (TV digital, Web, Móbile) facilitando a forma como o usuário pode solicitar o serviço, visando sempre a sua comodidade e praticidade, tanto dele quanto do estabelecimento.

Premissas

- Será dada a ênfase no treinamento apropriado do usuário como uma parte integral da entrega do sistema.

- Para o funcionamento do sistema, é necessário que os usuários finais possuam conexão com a Internet.

- A empresa contratante deverá possuir a sua disposição um provedor de hospedagem e um domínio.

Restrições

Restrição de Tempo

O sistema deverá ser concluído até janeiro de 2009, que é o prazo estimado para a implatação do sistema de TV digital em Recife, sendo este um possível concorrente. O Prazo de testes e ajustes deverá ocorrer até novembro de 2008 de forma a suprir eventuais falhas que possam ocorrer.

Restrição de Orçamento

O projeto foi orçado no valor de R$: 13.580,00 ao mês referente ao custo necessário para o pagamento dos recursos humanos e outros custos operacionais. Caso sejam necessários recursos adicionais, os valores serão negociados com os patrocinadores.

Restrição de Recursos

Serão utilizados os computadores do Centro de Infomática para o desenvolvimento do sistema.

Gerenciamento de Escopo

A definição e o gerenciamento do escopo do projeto influenciam o sucesso do projeto. Exigindo assim, um balanceamento cuidadoso de ferramentas, fontes de dados, metodologias, processos e procedimentos, garantindo que o esforço gasto nas atividades de determinação do escopo esteja de acordo com o tamanho, complexidade e importância do projeto.

Planejamento do Escopo

O escopo primeiramente será definido por meio de reuniões, entrevistas e questionários com os stakeholders, onde serão levantados os requisitos do projeto. Sendo os mesmos posteriormente selecionados e validados juntos com os patrocinadores.  Novos requisitos somente serão acrescentados depois de feita uma análise de viabilidade pela equipe do projeto e caso necessite de um financiamento adicional, que o mesmo seja autorizado pelo patrocinador.

Em caso de identificações de mudanças, nos requisitos, os mesmos serão classificados como: Essenciais, Importantes e Desejáveis.

A idéia do planejamento é que o escopo do projeto mude o minimamente ou não mude. Portanto, é importante estar sempre avaliando o mesmo. A autorização das mudanças só será efetivada caso haja consenso entre as partes afetadas pelas eventuais mudanças.

A estrutura analítica do projeto será desenvolvida usando a técnica da decomposição e com o uso de modelos.

Definição do Escopo

O produto pode ser subdividido em três principais macro-módulos de implementação descritos a seguir:

Módulo do Servidor

Módulo que será o núcleo do sistema, recebendo as requisições originadas da interface de TV digital ou das interfaces Web, esse módulo deve receber, armazenar o pedido no banco de dados e enviar um aviso para a interface do cliente.

Módulo TV Digital

Interface do cliente voltada para a TV Digital, nela o cliente poderá escolher entre os tipos de comida e os estabelecimentos disponíveis, também será mostrado o cardápio de cada estabelecimento, promovendo assim, um atrativo visual que não existe quando o procedimento é realizado pelo telefone e promovendo interações maiores e mais fáceis entre o usuário e o sistema.

Módulo Web

Módulo que apresentará dois sub-módulos: Interface Web usuário e Interface Web estabelecimento. O primeiro consiste em páginas Web, nas quais os usuários finais terão acesso a todos os serviços disponíveis na interface da TV Digital, e ainda algumas funcionalidades a mais, pois a mídia permite uma forma de interação com o usuário mais abrangente e com isso possibilita recursos que não podem ser realizados de forma satisfatória na TV Digital. O outro módulo agrupará a interface do estabelecimento, que também será viabilizada através de páginas web, e permitirá ao cliente fazer as atualizações do seu cardápio e ser informado dos pedidos.

Gernciamento de Tempo

Nesta seção descrevemos como realizamos os processos relativos a gerencia de tempo no projeto, ou seja, processos relativos ao término do projeto no prazo correto.

Definição das Atividades

Aqui serão identificadas as atividades planejadas específicas do cronograma que precisam ser realizadas para que ocorra o término do projeto dentro do prazo. A seguir serão definidas as macro-atividades (ou marcos) e suas respectivas subatividades.

Iniciação

Compreende um conjunto de atividades referentes a autorização para iniciação formal do projeto ou de uma fase do projeto.

Planejamento do Projeto

Atividades responsáveis pelo levantamento dos requisitos não funcionais e funcionais do projeto, restrições empregadas e dados estimados como tempo, custo, etc.

Análise e Projeto

Tem como objetivo conceber uma especificação do sistema orientada aos dados, ou seja, às entidades que constituem o sistema como um todo. Tal atividade tem como entrada os casos de uso especificados na etapa de requisitos.

Execução

Etapa na qual ocorre a execução das funcionalidades elicitadas na etapa anterior, além de estruturar informações necessárias ao inicio da execução do projeto, implementação do projeto e monitoramento da implementação.

Monitoramento e Controle

Etapa responsável pelo monitoramento do projeto por parte do gerente, para que seja certificado que o projeto está sendo desenvolvido dentro do prazo estipulado e que os riscos estão sendo controlados.

Testes

Etapa responsável por controlar a execução das funcionalidades conforme foi planejado, identificando erros e enganos ocorridos, e corrigindo-os.

Encerramento

Etapa responsável pela entrega formal do produto do projeto ao cliente final. A aceitação do cliente deve ser acompanhada e documentada. Acontecendo também a documentação das experiências e resultados para servir de embasamento para futuros projetos (elaboração do documento de Lições Aprendidas). e finalizar eventuais contratos e atividades pendentes

Implantação

Tem como objetivo orientar e monitorar a utilização do produto final gerado no projeto pelo cliente, além de oferecer suporte necessário tendo como objetivo a fidelização do cliente

Desenvolvimento do Cronograma

Na Figura abaixo se pode ver o cronograma do projeto. Foram utilizados na confecção deste cronograma as estimativas de duração das atividades e o diagrama de redes do projeto.

| Atividades | Prazo |  | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto Rangar | Seg 2/10/07 | Terc 03/06/08 | 192 dias |
| 1.Iniciação | Seg 22/10/07 | Sex 26/10/07 | 5 dias |
| 1.2 Desenvolver termo de abertura do projeto | Seg 22/10/07 | Ter 23/10/07 | 2 dias |
| 1.3 Desenvolver declaração do escopo preliminar do projeto | Qua 24/10/07 | Sex 26/10/07 | 3 dias |
| 2. Planejamento do projeto | Seg 29/10/07 | Qua 28/11/07 | 31 dias |
| 2.1 Entrevista | Seg 29/10/07 | Qua 01/11/07 | 3 dias |
| 2.2 Estudo de viabilidade | Qui 02/11/07 | Dom 04/11/07 | 4 dias |
| 2.3 Elicitação de Requisitos | Seg 05/11/07 | Dom 11/11/07 | 7 dias |
| 2.4 Estimativa e gerenciamento dos custos | Seg 12/11/07 | Qui 15/11/07 | 4 dias |
| 2.5 Levantamento e gerenciamento dos riscos | Sex 16/11/07 | Terc 20/11/07 | 5 dias |
| 2.6 Estimativa e gerenciamento de tempo | Qua 21/11/07 | Sab 24/11/07 | 4 dias |
| 2.7 Planejamento da qualidade do projeto | Dom 25/11/07 | Qua 28/11/07 | 4 dias |
| 3. Análise e Projeto | Seg 03/12/07 | Qui 27/12/07 | 23 dias |
| 3.1 Especificação de casos de uso da iteração | Seg 03/12/07 | Qua 12/12/07 | 10 dias |
| 3.2 Especificação da Arquitetura do sistema | Qui 13/12/07 | Qui 20/12/07 | 8 dias |
| 3.3 Documento de Projeto | Sex 21/12/07 | Qui 27/12/07 | 5 dias |
| 4. Execução | Qua 02/01/08 | Sex 14/03/08 | 60 dias |
| 4.1 Estudo da usabilidade do projeto | Qua 02/01/08 | Dom 06/01/08 | 5 dias |
| 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto | Terc 15/01/08 | Sab 19/01/08 | 5 dias |
| 4.4 Codificação dos Módulos | Dom 20/01/08 | Dom 09/03/08 | 45 dias |
| 4.5 Realizar a garantia da qualidade | Seg 10/03/08 | Sex 14/03/08 | 5 dias |
| 5. Monitoramento e controle | Seg 17/03/08 | Dom 13/04/08 | 28 dias |
| 5.1 Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Seg 17/03/08 | Qui 20/03/08 | 4 dias |
| 5.2 Controle integrado de mudanças | Sex 21/03/08 | Seg 24/03/08 | 4 dias |
| 5.3 Controle do cronograma | Terc 25/03/08 | Qui 03/04/08 | 10 dias |
| 5.4 Monitorar e controlar riscos | Sex 04/04/08 | Dom 13/04/08 | 10 dias |
| 6. Testes | Qua 16/04/08 | Seg 05/05/08 | 20 dias |
| 6.1 Teste de usabilidade | Qua 16/04/08 | Dom 20/04/08 | 5 dias |
| 6.2 Teste de funcionalidade | Seg 21/04/08 | Sex 25/04/08 | 5 dias |
| 6.3 Teste de Integração | Qua 26/04/08 | Seg 05/05/08 | 10 dias |
| 7. Encerramento | Seg 12/05/08 |  | 18 dias |
| 7.1 Gerenciar a aceitação do cliente | Sem data definida5 |  | 4 dias |
| 7.2 Documentar experiências e resultados | Seg 12/05/08 | Dom 18/05/08 | 7 dias |
| 7.3 Finalização de contratos pendentes | Sem data definida5 |  | 7 dias |
| 8. Implantação | Sem data definida |  | 7 dias |

Gerenciamento do Cronograma

O gerenciamento do cronograma será realizado através da análise do tempo estimado e tempo real para cada atividade. Utilizando esse raciocínio, serão expedidos relatórios sobre a realização de cada atividade, que deverão conter essencialmente informações sobre possíveis atrasos e seus impactos na realização/ custo do projeto, ou eventuais sucessos das atividades.

As atividades que sofrerem atraso serão realocadas, necessitando-se assim da realização de outro cronograma com marcos e entregas, tentando sempre manter a data final do projeto. Essa realocação será sempre acompanhada dos stakeholders envolvidos, para sua aprovação.

Caso haja um estouro de tempo que realmente prejudique a entrega final do projeto, impossibilitando-a, um plano de renegociação com o cliente e stakeholders será lançado.

Gerenciamento de Custos

Esta secção trata principalmente do custo dos recursos necessários para terminar as atividades do cronograma. Além disso, apresenta um levantamento dos recursos necessários. Todos os valores apresentados estão em reais (R$). A Infra-estrutura de Hardware e Software será disponibilizada pela UFPE, sendo o único custo preponderante o custo com os recursos humanos.

Recursos Humanos

A equipe que desenvolverá o projeto será composta de 6 pessoas, sendo que a divisão das tarefas ficará da seguinte maneira:

- Gerente de Projeto – Responsável pela alocação de recursos, ajuste de prioridades, coordenação de interação entre clientes e usuários e geralmente mantém a equipe do projeto concentrada na meta certa. O gerente de projeto também deve estabelecer um conjunto de práticas que garantem a integridade e a qualidade dos artefatos do projeto.

- Analista de Sistemas – O papel do analista de sistemas é liderar e coordenar a identificação de requisitos e a modelagem de casos de usos, delimitando o sistema e definindo sua funcionalidade, por exemplo, estabelecendo quais são os atores e casos de uso existentes e como eles interagem.

- Arquiteto de Software - O papel arquiteto de software é liderar e coordenar as atividades e os artefatos técnicos no decorrer do projeto. O arquiteto de software estabelece a estrutura geral de cada visão de arquitetura: a decomposição da visão, o agrupamento dos elementos e as interfaces entre esses principais agrupamentos. Portanto, comparado aos outros papéis, a visão do arquiteto de software é ampla, e não detalhada.

- Designer de Interface com o Usuário – O seu papel é liderar e coordenar a construção do protótipo, da seguinte forma: capturando os requisitos (incluindo requisitos de usabilidade), envolvendo todos os stakeholders da interface com os usuários no processo e etc.

- Designer de Banco de Dados - O papel designer de banco de dados define tabelas, índices, visões, restrições, triggers, procedimentos armazenados, parâmetros de armazenamento ou tablespaces e outras construções específicas de um banco de dados necessárias para armazenar, recuperar e excluir objetos persistentes.

- Implementador - O papel implementador é desenvolver e testar componentes de acordo com os padrões adotados para o projeto, para fins de integração com subsistemas maiores. Quando é necessário criar componentes de teste, como drivers ou stubs, para possibilitar a realização dos testes, o implementador também é responsável por desenvolver e testar esses componentes e os subsistemas correspondentes.

| Cargo | Salário (R$) | Quantidade de Funcionários | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto | 2.000,00 | 1 | 2.000,00 |
| Analista de Sist. | 1.600,00 | 1 | 1.600,00 |
| Arquiteto de SW | 1.800,00 | 1 | 1.800,00 |
| Designer de Interface c/ Usuário | 1.600,00 | 1 | 1.600,00 |
| Designer de BD | 1.600,00 | 2 | 3.200,00 |
| Implementador | 1.300,00 | 2 | 2.600,00 |

Recursos de Software

Os softwares utilizados no processo de desenvolvimento são todos encontrados nos laboratórios do Centro de Informática (CIn) da UFPE e encontram-se listados abaixo:

Software

Microsoft Windows XP Professional*

IBM Rational Rose*

Microsoft Office Professional 2003*

Eclipse versão 3.2**

XLETView**

Recursos de Hardware

Serão necessárias pelo menos seis estações de trabalho de acordo com a seguinte configuração mínima: Processador Pentium III 1GHz; 256MB de RAM; HD de 10GB; Monitor 15 polegadas.

Lembrando, sempre, que aproveitaremos a infra-estrutura disponível no Centro de Informática.

Orçamento Global

| Item | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Salários | 12.800,00 |
| Gastos Telefone | 50,00 |
| Gastos Transporte | 300,00 |
| Gastos Alimentação | 300,00 |
| Outros Custos Variáveis | 80,00 |
| Reserva de Capital Mensal | 50,00 |
| CUSTO MENSAL | 13.580,00 |

Gerenciamento de Riscos

Esta seção apresenta os riscos avaliados como prováveis no decorrer do projeto Rangar. Aqui, serão apresentadas a análise de riscos, com suas respectivas descrições, levando em conta a magnitude e o impacto dos mesmos. Serão apresentados também os planos de contingência e mitigação para cada risco analisado.

Identificação e análise dos Riscos

Abaixo estão identificados alguns riscos, com suas respectivas análises qualitativa e quantitativa, além dos planos de mitigação e contingência. É importante deixar claro que os seguintes riscos foram definidos no início do projeto, e que no decorrer novos riscos poderão ser encontrados e analisados.

Falha na Estimativa de Cronograma

- Magnitude: Alta

- Categoria:Gerência de Projetos

- Descrição do Risco

Cronograma estimado em tempo insuficiente para as entregas exigidas e/ou término do projeto.

- Impactos

Atrasos nas entregas, podendo chegar até mesmo ao atraso da entrega da projeto.

- Indicadores

Atraso ou não finalização do projeto.

- Estratégia de Mitigação e/ou Plano de Contingência

- Mitigação: Esforço na estimativa do projeto, levando em consideração as dificuldades da equipe e a complexidade do projeto. - Contingência: Renegociar o escopo do projeto, modificar os marcos, e em último caso renegociar a data de entrega do projeto.

Falha na Estimativa de Custos

- Magnitude: Moderada

- Categoria:Gerência de Projetos

- Descrição do Risco

Custos subestimados, fugindo da real necessidade do projeto.

- Impactos

Inviabilizarão comercial do produto.

- Indicadores

Gastos acima do estimado.

- Estratégia de Mitigação e/ou Plano de Contingência

- Mitigação: Custos estimados com certa folga para possíveis sinistros. - Contingência: Cortar recursos com menor necessidade e em último caso conseguir empréstimos bancários para quitação dos excedentes.

| Classificação | Valor |
| --- | --- |
| Muito Alto | 0.90 |
| Alto | 0.70 |
| Moderado | 0.50 |
| Baixo | 0.30 |
| Muito baixo | 0.10 |

Gerenciamento de Comunicação

Informações de Contato dos Stakeholders

| Nome | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- |
| André Alves | 985-7898 | andrealves@rangar.com.br |
| Leila Soriano | 912-4569 | layla@rangar.com.br |
| David Lopes | 456-1234 | dle@rangar.com.br |
| Valmir Sena | 789-9675 | valmir@rangar.com.br |
| José João | 565-4568 | josejoao@gmail.com |
| João José | 456-7896 | joaojose@yahoo.com |

Matriz de Comunicação dos Stakeholders

| Papel/Responsável | Tipo de Informação | Meio de Comunicação | Freqüência |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador: José João | Alto nível de informação sobre o progresso do projeto, incluindo: -Situação. -Requisitos especiais. -Cópia das principais comunicações. -Mudanças no cronograma e etc. | -Status Report -E-mail -Pessoalmente | -Status Report mensal -Outras comunicações quando requeridas. |
| Cliente: João José | -Informações sucintas sobre o progresso do projeto, incluindo. -Situação. -Mudanças no cronograma. | -Status Report -E-mail -Pessoalmente -Apresentações | -Status Report mensal -Outras comunicações quando requeridas. |
| Gerente: André Alves | -Andamento do projeto pelas equipes -Adição de novos requisitos | -E-mail -Pessoalmente -Reuniões | -Andamento do projeto, diariamente |
| Desenvolvedor: David | -Alteração dos requisitos. -Mudanças no cronograma | -Pessoalmente -Reuniões | -Diariamente |
| Desenvolvedor: Valmir | -Alteração dos requisitos. -Mudanças no cronograma | -Pessoalmente -Reuniões | -Diariamente |
| Gerente Financeira: Leila | -Alteração dos requisitos -Alterações no contrato -Andamento projeto | -E-mail -Pessoalmente -Reuniões | -Semanalmente, o andamento do projeto - Outras comunicações quando requeridas. |

## Anexo C – Telas da Avaliação

## C.1	GanttProject

A figura C.1.1 representa a EAP na ferramenta GanttProject, com uma coluna para os nomes das tarefas ou fases e mais duas colunas, uma para a data de início de outra para data de término. As colunas podem ser personalizáveis, ou seja, mais colunas podem ser adicionadas de acordo com a necessidade do projeto.

Figura C.1.1 – Visão Geral e EAP

A figura C.1.2 representa o gráfico de Gantt para a EAP descrita anteriormente. Este gráfico mostra as datas e fases do projeto. Mostra ainda o quanto já foi feito de cada tarefa.

Figura C.1.2  – Gráfico de Gantt

Na aba ‘Exibir’ é possível ter acesso ao gráfico PERT em relação às fases e tarefas do projeto descritos na EAP. Representado na figura C.1.3.

Figura C.1.3 – Gráfico PERT

Além destes recursos o GanttProject permite gerenciar em parte os recursos humanos.  Podem ser observados dados como relação de carga, se uma pessoa está sobrecarregada ou com pouca carga de trabalho.

Figura C.1.4 – Recursos humanos

## C.2	OpenProj

Assim como a GanttProject a OpenProj permite a construção da EAP, entretanto nesta tela podem ser observados mais recursos, como informações sobre a tarefa ou fase, duração, além de também possuir colunas personalizáveis como a GanttProject. Ademais podem ser escolhidos filtros e formas de visualização.

Figura C.2.1 – Visão Geral e EAP

A ferramenta também apresenta o gráfico de Gantt similarmente a GanttProject a diferença é que mais possibilidades de visualização são oferecidas bastando clicar o botão direito na tela do gráfico.

Figura C.2.2 – Gráfico de Gantt

A ferramenta OpenProj possibilita a visão da EAP de forma estrutural. É possível ver o orçamento e o custo de cada tarefa e fase do projeto.

Figura C.2.3 – EAP

A OpenProj permite a visualização e edição dos recursos do projeto através do botão ‘Recursos’ na janela principal. Podem ser adicionados tanto recursos humanos, como recursos materiais.

Figura C.2.4  – Tela de Recursos

A OpenProj permite uma visão do histograma, que nada mais é do que uma tela com funções para o acompanhamento do projeto, mostrando quanto dos recusros foram consumidos, quanto do trabalho foi completo, as pessoas podem acompanhar o quanto elas já produziram, entre outros.

Figura C.2.5 – Histograma

Pode ser gerado o gráfico PERT, ou gráfico de rede com informações sobre caminho crítico. É possível ver mais gráficos do projeto no botão ‘Gráficos’ na tela principal.

Figura C.2.6 – Gráfico PERT

Os recursos podem ser estruturados através do botão ‘RBS’ que permite ver como estão dispostos os recursos, incluindo os custos e o orçamento.

Figura C.2.7 – Estrutura dos Recursos

Relatórios podem ser gerados pela ferramenta OpenProj na opção ‘Relatório’ podem ser mostrados detalhes do projeto, informações dos recursos, informações das tarefas, entre outros.

Figura C.2.8 – Tela dos Relatórios

## C.3	Openbravo ERP

A ferramenta OPenbravo ERP por ser baseada em WEB apresenta uma tela de Login, neste ponto o sistema possui questões relativas a privacidade e segurança. Pois dependendo da conta cada usuário poderá usar determinadas funcionalidades.

Figura C.3.1 – Tela de Login

A definição de papéis de cada usuário é definida na aba ‘Security’ podem ser definidos os usuários e os papéis que cada um irá representar, além das permissões de acesso.

Figura C.3.2 – Tela de Permissões

É possível inserir as fases e tarefas em um projeto no Openbravo vários detalhes podem ser levados em consideração, como orçamentos, custos, datas de início e término, pessoa responsável pela tarefa, entre outros. Esta funcionalidade encontra-se na aba ‘Multiphase Project’, clicando na opção ‘Create a New Record’.

Figura C.3.3 – Tela de Inserção de Fases e Tarefas

Visão da inserção de serviços e materiais necessários a realização do projeto. E está disponível na aba ‘Service Project’, na opção ‘Create a New Record’.

Figura C.3.4  – Tela de Inserção de Serviços e Materiais

Na pasta ‘Analysis Tools’ e na aba ‘Project Progress’ é possível ver uma tela para acompanhamento do progresso do projeto. Os resultados podem ser vistos em HTML e PDF.

Figura C.3.5 – Tela de Progresso do Projeto

Na pasta ‘Analysis Tools’ e na aba ‘Project Profitability’ é possível ver uma tela para acompanhamento da rentabilidade do projeto. Os resultados podem ser vistos em HTML e PDF.

Figura C.3.6 – Tela de Rentabilidade do Projeto

Na pasta ‘Analysis Tools’ e na aba ‘Service Project Report’ é possível ver uma tela para acompanhamento dos serviços do projeto. Os resultados podem ser vistos em HTML e PDF.

Figura C.3.7 – Tela de Acompanhamento do Serviços

Na pasta ‘Setup’ e na aba ‘Project Setup and Use’ é possível ver uma tela para monitoramento geral do projeto. Seu status e várias áreas podem ser podem ser acompanhadas.

Figura C.3.8  – Tela de Acompanhamento Geral do Projeto

## C.4	dotProject

Antes de usar o sistema o usuário deve logar no sistema. Dependendo do tipo de conta o usuário terá permissões diferentes de acesso às funcionalidades.

Figura C.4.1 – Tela de Login

A figura C.4.2 aponta a visão das atividades do dia. São vistos quais eventos e tarefas estão sendo desenvolvidas neste dia.

Figura C.4.2 – Visão das Atividades do Dia

Cada tarefa pode ser visualizada de forma específica, com suas datas, orçamento, progresso e outros dados relevantes a tarefa. Como pode ser vista na figura C.4.3. Além da visão específica todas as tarefas podem ser vistas simultaneamente. Dados importantes sobre cada tarefa podem ser vistos. Nesta tela pode ser feito um acompanhamento geral de cada tarefa, pois são mostradas estatísticas gerais de cada uma.  Podendo ser vista na figura C.4.4.

Figura C.4.3 – Visão de uma tarefa específica

Figura C.4.4  – Visão Geral das Tarefas

Cada projeto também pode ser visualizado de forma específica, com suas datas, orçamento, progresso, tarefas associadas outros dados relevantes ao projeto. Como pode ser vista na figura C.4.5. Além da visão específica todos os projetos podem ser vistos simultaneamente. Dados importantes sobre cada projeto podem ser vistos. Nesta tela pode ser feito um acompanhamento geral de todos os projetos, pois são mostradas estatísticas gerais de cada um.  Podendo ser vista na figura C.4.6.

Figura C.4.5  – Visão de um projeto específico

Figura C.4.6 – Visão Geral dos Projetos

Além disto, é permitida a visão do gráfico de Gantt de todos os projetos e dos projetos específicos. Ver Figura C.4.7.

Figura C.4.7 – Visão do gráfico de Gantt

É possível gerenciar todos os stakeholders envolvidos, o que inclui companhias associadas, vendedores, fornecedores, clientes, governo, entre outros. Ver Figura C.4.8.

Figura C.4.8 – Visão dos Stakeholders

Para cada projeto é possível criar um fórum de discussão onde são trocadas ideias entre os integrantes e demais envolvidos. Ver Figura C.4.9.

Figura C.4.9 – Fórum de Discussão para um Projeto

A opção contatos permite gerenciar os contatos envolvidos no projeto. Podem ser visualizados dados como nome, endereço, telefone e demais dados relativos aos contatos. Ver Figura C.4.10.

Figura C.4.10  – Tela dos Contatos

Dados relevantes ao projeto como artefatos, documentos relevantes, imagens e outros arquivos podem ser disponibilizados, através da opção ‘Files’. Ver Figura C.4.11.

Figura C.4.11 – Tela de Download e Upload de arquivos por Projeto

Existe ainda a opção calendário onde as tarefas poderão ser gerenciadas através deste. Ver Figura C.4.12.

Figura C.4.12 – Tela de acompanhamento do calendário

# Referências Bibliográficas

[1] ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software; “Mercado Brasileiro de Software Panorama e Tendências – 2009”, 1º edição, São Paulo, 2009. Disponível em:

<http://www.abes.org.br/UserFiles/Image/PDFs/Mercado_BR2009.pdf >

[2] Achievo. Disponível em: http://www.achievo.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[3] AGUAYO, Maria Teresa Villalobos. Avaliação da Qualidade de Produto de Software, Porto Alegre,1999

[4] ANJOS, Lúcio; Moura Hermano; “Um Modelo para Avaliação de Produtos de Software”, Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Caixa Postal 7851 – 50.732-970 – Recife – PE – Brasil. Disponível em:

<< http://php.cin.ufpe.br/~laps/laps/arquivo/arquivo_13.pdf >>

[5] ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX. MPS.BR – Guia Geral:2009, maio 2009. Disponível em: www.softex.br.

[6] ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX. MPS.BR – Guia de Aquisição:2009, maio 2009. Disponível em: www.softex.br.

[7] ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX. MPS.BR – Guia de Avaliação:2009, maio 2009. Disponível em: www.softex.br.

[8] ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX. MPS.BR – Guia de Implementação – Parte 1: Fundamentação para Implementação do Nível G do MR-MPS:2009, maio 2009. Disponível em: www.softex.br.

[9] BORG Calendar. Disponível em: http://mbcsoft.com/index.php?option=com _content&task=view&id=23&Itemid=38. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[10] CAROSIA, Jaciara. LEVANTAMENTO DA QUALIDADE DO PROCESSO DE SOFTWARE COM FOCO EM PEQUENAS ORGANIZAÇÕES. INPE, São José dos Campos,2004. Disponível em:

http://mtc-m16.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/jeferson/2003/12.03.10.17/doc/publicacao.pdf

[11] Codendi. Disponível em: http://www.codendi.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[12] Collabtive, Disponível em: http://collabtive.o-dyn.de. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[13] COLOMBO, Regina. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PACOTES DE SOFTWARE. Campinas, 2004, São Paulo - Brasil

[14] dotProject. Disponível em: http://www.dotproject.net. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[15] eGroupWare. Disponível em:  http://www.egroupware.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[16] Endeavour Software Project Management. Disponível em: http://sourceforge.net/projects/endeavour-mgmt. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[17] Faces, Disponível em: http://faces.homeip.net. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[18] GanttProject, Disponível em: http://ganttproject.biz. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[19] Gomes, Nelma; “QUALIDADE DE SOFTWARE – UMA NECESSIDADE”, UCP/PNAFM/MF. Disponível em:

http://www.fazenda.gov.br/ucp/pnafe/cst/arquivos/Qualidade_de_Soft.pdf

[20] Group-Office groupware, Disponível em: http://www.group-office.com. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[21] GUERRA, Ana; COLOMBO, Regina; “Qualidade de Produto de Software”. Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0203/203505.pdf

[22] GUERRA, Ana; COLOMBO, Regina; VILLALOBOS, Maria; (2005) “Processo de Avaliação de Produtos de Software”, CenPRA, Campinas – São Paulo – Brasil

[23] ISO/IEC 9126, International Standard. Information Technology – Software Product Evaluation - Quality characteristics and guidelines for their use.

[24] ISO/IEC 9126-1, International Standard. Information Technology- Software quality characteristics and metrics - Part 1: Quality characteristics and subcharacteristics.

[25] ISO/IEC 9126-2, International Standard. Information Technology – Software quality characteristics and metrics - Part 2: External Metrics.

[26] ISO/IEC 9126-3, International Standard. Information Technology – Software quality characteristics and metrics - Part 3: Internal Metrics.

[27] ISO/IEC 9126-4, International Standard. Information Technology – Software quality characteristics and metrics - Part 4: Quality in Use

[28] ISO/IEC 12119, International Standard, Information Technology – Software Packages – Quality requirements and testing.

[29] ISO/IEC 12207, Systems and software engineering – Software life cycle processes, Geneve: ISO, 2008.

[30] ISO/IEC 14598-1, International Standard. Information Technology – Software product evaluation - Part 1: General Overview.

[31] ISO/IEC 14598-2, International Standard. Information Technology – Software product evaluation - Part 2: Planning and Management.

[32] ISO/IEC 14598-3, International Standard. Information Technology – Software product evaluation - Part 3: Process for developers

[33] ISO/IEC 14598-4, International Standard. Information Technology – Software product evaluation - Part 4: Process for acquirers

[34] ISO/IEC 14598-5, International Standard. Information Technology – Software product evaluation - Part 5: Process for Evaluators.

[35] ISO/IEC 14598-6, International Standard. Information Technology – Software product evaluation - Part 6: Evaluation Modules.

[36] ISO/IEC 15504-2: Information Technology - Process Assessment – Part 2 - Performing an Assessment, Geneve: ISO, 2003.

[37] ISO/IEC 25000:2005. “Software Engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Guide to SQuaRE”.

[38] Itracker. Disponível em: http://www.itracker.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[39] KOSCIANSKI, André; VILLAS-BOAS, André; RÊGO, Claudete; et al; “Guia para Utilização das Normas Sobre Avaliação de Qualidade de Produto de Software – ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598”, 1999

[40] MACHADO, Marcio; SOUZA, Sotério. Métricas e Qualidade de Software. Departamento de Informática – Universidade Federal do Espírito Santo

[41] MAINTINGUER, Sônia. Um Método de Avaliação Especialista para produtos de Software, desenvolvido a partir dos requisitos de um Edital. São Paulo: Campinas, 2004.

[42] Mindquarry. Disponível em: http://mindquarry.sourceforge.net. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[43] NASCIMENTO, Artur; COSTA, Marcelo; CUNHA, Márcio; “Garantia da Qualidade de Produtos de Software”, CIn, UFPE – Recife – Brasil

[44] NETO, Julio; “Um processo para avaliação de produtos de software através de análise por especialista” CIn, UFPE – Recife – Brasil; 2005. Disponível em:

http://php.cin.ufpe.br/~laps/laps/arquivo/arquivo_26.pdf

[45] Onepoint Project. Disponível em: http://www.onepoint.at. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[46] Openbravo ERP. Disponível em: http://www.openbravo.com. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[47] OpenGoo. Disponível em: http://www.opengoo.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[48] OpenProj. Disponível em: http://openproj.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[49] Open Workbench. Disponível em: http://www.onepoint.at. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[50] PAULK, M.C. et al. The Capability Maturity Model – Guidelines for improving the software process, Addison Wesley, SEI series, 1995.

[51] phpCollab. Disponível em: http://www.php-collab.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[52] phProjekt. Disponível em: http://www.phprojekt.com. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[53] PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. São Paulo: Makron Books, 3º ed., 1995.

[54] Project.net. Disponível em: http://www.project.net. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[55] ]project-open[. Disponível em: http://www.project-open.com. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[56] ProjectPier. Disponível em: http://www.projectpier.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[57] Redmine. Disponível em: http://www.redmine.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[58] SODRÉ, Cibele; “Norma ISO/IEC 9126: Avaliação de Qualidade de Produtos de Software”, Londrina, 2006.

<< http://www2.dc.uel.br/nourau/document/?view=625 >>

[59] Software Process Dashboard. Disponível em: http://www.processdash.com. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[60] SourceForge. Disponível em: http://sourceforge.net. 18 Outubro. 2009.

[61] Sousa, João. Métricas de qualidade de produtos de software e a norma ISO/IEC 9126. Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia.

[62] SOUZA, Ricardo; OLIVEIRA, Sandro; VASCONCELOS, Alexandre; (1995) “Ferramentas Livres para Suporte ao Atendimento de Áreas de Processo do CMMI Nível 2”, CIn, UFPE – Recife – Brasil

[63] SPINOLA, MAURO DE MESQUITA, Diretrizes para o desenvolvimento de software de sistemas embutidos, Tese de Doutorado, USP - São Paulo, 1998.

[64] TestLink. Disponível em: http://www.teamst.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[65] THE STANDISH GROUP REPORT; CHAOS, The Standish Group 1995. Disponível em: http://www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf

[66] TUTOS. Disponível em: http://www.tutos.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[67] VASCONCELOS, Alexandre. Introdução à Avaliação da Qualidade do Produto de Software. Graduação em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco.  Disponível em:

http://www.cin.ufpe.br/~processos/TAES3/slides/qualidade.ppt

[68] VIEIRA, André; BOURBON, Bruno; CRISTINA, Luiza; et al. Utilização da iso 12119 na construção de testes na técnica test-driven development. CIn, UFPE – Recife – Brasil, 2004.

[69] vym - view your mind. Disponível em: http://www.insilmaril.de/vym. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[70] Windows planner. Disponível em: http://winplanner.sourceforge.net. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[71] Xplanner. Disponível em: http://www.xplanner.org. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

[72] zenTrack. Disponível em: http://www.zentrack.net. Acesso em: 20 Outubro. 2009.

Conjunto de características do produto de software que são avaliadas durante a execução.  Justificado no capítulo 3 dentro da série 9126.

Uma lista mais detalhada destas características do Processo de Avaliação pode ser vista no Anexo A

Um cenário com contendo os dados inseridos na avaliação encontra-se no Anexo B deste documento.

Este valor absoluto varia conforme a escala da tabela 4.3.

Dados Obtidos em 24/10/2009

As telas capturadas são apresentadas no Anexo C.

Removido do escopo atual

As datas que não estão especificadas ainda não foram definidas, pois o projeto possuirá inúmeros clientes, e cada um poderá contatar os serviços do Rangar em diferentes datas.