Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática

Desenvolvimento do layout de uma Porta Serial de Alta velocidade - McBSP

Proposta de Trabalho de Graduação

Aluna: Maria Cireno Ribeiro Silveira (mcrs@cin.ufpe.br)

Orientadora: Edna Natividade da Silva Barros (ensb@cin.ufpe.br)

Recife, 16 de setembro de 201

# Contexto

O consumo de produtos eletrônicos vem crescendo exponencialmente, o que aumenta a pressão do mercado para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais complexos. Associado a isto, temos a expansão da área de processamento digital de sinais, necessária na maioria dos sistemas digitais que interagem com o ambiente, o que gera uma motivação na ára de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de sistema. O aumento da complexidade e a diminuição da área dos chips, juntamente com a redução do time-to-market, gera a necessidade de planejamento e organização por parte do projetista de hardware. O que ocorre frequentemente é a divisão do processo em etapas que vão desde levantamento de requisitos e documentação, passando por desenvolvimento em RTL, verificação funcional, prototipação em FPGA, até o layout do chip.

Dentro desse contexto temos o projeto Brazil IP que é um esforço colaborativo de universidades brasileiras para formar projetistas de circuito integrado durante o período de graduação. A formação desses projetistas ocorre ao longo do projeto de um circuito integrado juntamente com uma série de treinamentos dados por especialistas na área. O fluxo de projeto do core é baseado no IpProcess, um processo de desenvolvimento de hardware que é fundamentado na metodologia RUP  [1], utilizada em desenvolvimento de software. Uma das fases do IpProcess é a criação do layout do core.

O layout é uma representação do chip em termos de formas geométricas planas, que correspondem aos padrões de metal, óxido ou camadas de semicondutores que  formam os componentes do circuito integrado [2]. Para desenvolver o layout, são utilizadas ferramentas que automatizam o processo, utilizando bibliotecas do fabricante. O processo de desenvolvimento do layout é dividido em etapas como: floorplanning, placement and routing.

Como participante do programa Brazil IP, a UFPE teve como desafio o desenvolvimento do projeto de um sistema muito utilizado na área de processamento de sinais. Trata-se de uma porta serial de alta velocidade, multi-canal e com serialização bufferizada, desenvolvida no padrão da Texas Instruments. Este circuito, aqui chamado de McBSP (multi-channel Buffered Serial Port) passou nos últimos três anos pelas etapas do fluxo de projeto do IpProcess que incluem Especificação de requisitos, Desenvolvimento do Testbench, codificação em RTL e prototipação em FPGA. Estamos iniciando a fase de concepção do layout do chip.

# Objetivo

O objetivo final do trabalho é a concepção do projeto de layout da porta serial (McBSP). Para isto, deve-se completar todas as etapa do fluxo de projeto, entre elas estão o floorplanning, placement ou posicionamento, síntese da árvore de clock, inserção de estruturas de teste, roteamento, preenchimento de células, DRC(Design Rule Check) e LVS (Layout  Versus Schematic).

Estas fases do processo podem ser agrupadas em três grupos principais: geração do layout, análise e verificação. Na primeira fase, a netlist gerada pela síntese lógica, o posicionamento dos pinos de entrada e saída, as restrições de área e potência, entre outros atributos do sistema, são dados como entrada para o floorplanning, onde é possível fazer o posicionamento manual das macro-células e a distribuição de potência; é também nesta fase que o tamanho do core é definido. A etapa de placement realiza o posicionamento das standards cells em regiões do circuito definidas pelo floorplanning. Ela leva em consideração a hierarquia dos módulos e a conectividade entre eles, buscando o posicionamento mais eficiente. O roteamento é a etapa que define as rotas seguidas pelos metais.

A fase seguinte é a análise, onde temos a síntese da árvore de clock, a análise de potência e tempo do chip. Que são importantes para garantir que o funcionamento esteja dentro das restrições especificadas no início do projeto.

A última fase é a verificação que é formada pelos processos de DRC e LVS que vão verificar que as regras de fabricação necessárias para a fabricação correta do circuito estão sendo obedecidas e a corretude do layout projetado em comparação com a especificação inicial.

Apesar de ser um processo semi-automático auxiliado por ferramentas de software, o layout é complexo e deve ser cuidadosamente desenvolvido e verificado para evitar que erros de projeto passem despercebidos ou que novos erros sejam gerados antes de enviar o projeto do chip para fabricação.

# Cronograma

|  | Mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  |
| Treinamento e estudo do estado da arte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Floorplaning, teste e roteamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Síntese da árvore de clock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise de tempo e potência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LVS e DRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escrita do relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação da apresentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Referências

- http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Unified_Process

- http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit_layout

- Lira, Patrícia. Inclusão do Fluxo de Desenvolvimento de Chips no IPPROCESS. 2009. Dissertação – Universidade Federal de Pernambuco.

- Lira, Patrícia. Introdução ao Projeto de Circuitos Integrados Digitais. Apresentação – Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.

- Texas Instruments (2003) “TMS320C6000 DSP Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Reference Guide”. Literature Number: SPRU580A. Texas, EUA.

- Texas Instruments (2007) “TMS320C642x DSP Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Interface”. User’s Guide. Literature Number: SPRUEN2B. Texas, EUA.

# Assinaturas

___________________________________________________

Edna Natividade da Silva Barros

Orientadora

___________________________________________________

Maria Cireno Ribeiro Silveira

Aluno/Autor

Recife, 16 de Setembro de 2011