# Avaliação de Processo – Relatório de Auditoria

Projeto Alocação Plus

Recife, 31 de agosto de 2003.

# Dados da Auditoria

| Categoria: | Procedimento de planejamento e acompanhamento, design, codificação e testes unitários. |
| --- | --- |
| Período: | 25 a 31 de agosto de 2003 |
| Auditor: | Vanessa Bittencourt Xavier de Moura – Analista de qualidade |
| Destinatários: | Vanessa Bittencourt X. de Moura – Gerente de Projeto Vivianne da Nóbrega Medeiros – Gerente de Projeto |

# Objetivo

- Esta auditoria teve como objetivo analisar e checar o processo, o progresso, o produto e a equipe de projeto envolvido pela fábrica III no desenvolvimento do produto SIAlocação Plus, desde de levantamento de requisitos, SLA, análise e design, codificação e testes unitários e procedimentos de planejamento e acompanhamento de projeto.

- A intenção desta auditoria foi avaliar o uso do processo padrão da fábrica já testado no projeto piloto, ajustado e que, neste projeto, teve a possibilidade de acontecer seguindo o padrão adotado, levando as atividades de qualidade a risca.

# Método

Relatório com questionamentos para todos os participantes envolvidos no processo de desenvolvimento do produto e análise dos documentos gerados; além de registros durante a reunião de equipe da Fábrica III em 27/08/2003.

# Resultados

## Boas Práticas

### 4.1.1. Maturidade do processo padrão da Fábrica III, tendo envolvimento de todos os participantes;

### 4.1.2. Assiduidade dos participantes com relação suas tarefas e atividades;

### 4.1.3. Objetividade nas decisões em grupo;

4.1.4. Socialização e gerenciamento do conhecimento gerado pela equipe

4.1.5. Os perfis e as funções foram adequados às pessoas da equipe, de acordo com as reflexões do final do Projeto Piloto;

4.1.6. A liderança nas equipes foi um passo excelente, pois os grupos de análise, implementação e de testes funcionaram com bastante eficácia e eficiência;

4.1.7. Distribuição uniforme de horas em relação aos participantes da equipe de implementação, tendo sempre pelo menos duas pessoas trabalhando juntas;

4.1.8. Os engenheiros de software trabalharam de acordo com as disponibilidades individuais, conforme uma quantidade de horas uniforme a todos.

## Desvios de Processo de Software

4.2.1. Durante esse projeto, os participantes estavam bastante atarefados com outras disciplinas, por ser final de semestre;

4.2.2. Prioridades diversas entre os participantes acontecendo certa desmotivação e sobrecarga para as  pessoas envolvidas;

4.2.3. Desafios operacionais para desenvolvimento do Projeto Alocação Plus levando a pouca leitura científica sobre o tema Fábrica de Software;

4.2.4. Dificuldade, num primeiro momento, com relação à segunda RFP dos clientes, gerando um certo conflito para entendimento da natureza do problema e das reais necessidades do cliente.

## Oportunidades de Melhoria de Processo

### Definição mais precisa de melhores de prazos (Planejamento), pois agora temos mais dados históricos para dimensionar melhor ainda nossas atividades.

## Observações

4.4.1. As metas traçadas ao final do Projeto Piloto foram cumpridas, pois foram excelentes as seguintes tomadas de decisões: a realocação dos perfis, a presença efetiva dos líderes e a uniformidade de horas gastas pelos engenheiros de software, tendo assim menor stress e sobrecarga de trabalho na última semana deste Projeto Alocação Plus.

# Recomendações

| Recomendação | Item(ns) Atendido(s) |
| --- | --- |
| N.A. |  |

# Checklist de Auditoria

C – Contempla, CP – Contempla em parte, NC – Não contempla, NA – Não aplicável

| Geral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| O projeto segue a Política de Desenvolvimento de Software da Fábrica III [2]? | x |  |  |  | Conhecimento já sedimentado no piloto fez as coisas fluírem de uma forma melhor |
| As pessoas do projeto foram treinadas para realizar as suas atividades? |  |  | x |  | Parte das pessoas buscou se capacitar. Porém, caso a fabrica desse seguimento, o treinamento tem que ser revisado. |
| Medidas são feitas e usadas para determinar o status das atividades de gerência de requisitos, planejamento e acompanhamento de projetos, garantia da qualidade e gerência de configuração? | x |  |  |  |  |
| Gerenciamento de Requisitos |  |  |  |  |  |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| Os requisitos de software são revisados e problemas identificados resolvidos antes de serem incorporados ao projeto? | x |  |  |  |  |
| As mudanças aos requisitos estabelecidos são formalizadas e devidamente avaliadas com o cliente quanto a custo e prazo antes de serem incorporadas? |  | x |  |  | Avaliação interna entre os membros, sem consulta ao cliente... o escopo foi definido e gerenciado pela equipe. |
| Planos, produtos de trabalho, e atividades são apropriadamente atualizadas de acordo com as mudanças aos requisitos? | x |  |  |  |  |
| Mudanças aos compromissos que resultam em mudanças nos requisitos são negociadas com os grupos afetados? | x |  |  |  |  |
| Planejamento e Acompanhamento de Projetos |  |  |  |  |  |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| O plano do projeto foi elaborado e está sendo aprovado pelos responsáveis em modificações significantes conforme [1]? | x |  |  |  |  |
| Os riscos foram identificados, documentados e estão sendo acompanhados conforme [1]? | x |  |  |  |  |
| O cronograma do projeto foi detalhado e está sendo acompanhado conforme [1]? | x |  |  |  |  |
| As estimativas de tamanho, esforço e custo foram realizadas e estão sendo acompanhados conforme [1]? | x |  |  |  |  |
| O Relatório de Progresso do Projeto está sendo elaborado e reportado? | x |  |  |  |  |
| Atividades para acompanhar custo, cronograma, riscos, restrições técnicas e de design, funcionalidades e performance estão sendo realizadas conforme documentado em [1]? |  | x |  |  |  |
| Os documentos relacionados ao planejamento do projeto (como planos, estimativas, cronograma) são gerenciados e controlados? | x |  |  |  |  |
| O Timesheet está sendo preenchido por todos os integrantes da equipe? | x |  |  |  |  |
| O site do projeto está atualizado com os documentos do projeto? | x |  |  |  |  |
| Gerência de Configuração de Software |  |  |  |  |  |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| As auditorias de baseline estão sendo realizadas? | x |  |  |  |  |
| Os desvios encontrados nas auditorias de baseline estão sendo acompanhados até fechamento? | x |  |  |  |  |

# Referências

- [1] Procedimento de Planejamento e Acompanhamento, encontrado no site da página (http://www.cin.ufpe.br/~fabrica3).

- [2] Política de Desenvolvimento de Software da Fábrica III, encontrado no site da página (http://www.cin.ufpe.br/~fabrica3).