SIAlocação

Proposta Comercial

Breno Costa

Clarissa Borba

Versão 3.0

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/07/2003 | 3.0 | Alteração do nome do sistema | Clarissa |

- Conteúdo

1	Introdução	4

1.1	Visão Geral do Documento	4

2	Solução Proposta	5

2.1	Visão Geral da Solução	5

2.2	Escopo da Solução	5

2.3	Escopo Negativo	5

2.4	Serviços Oferecidos	6

2.5	Diferenciais da Fábrica de Software III	6

3	Investimento	6

4	Prazos	6

5	Propriedade e Licença	6

# Introdução

O presente documento apresenta uma proposta comercial para o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Horários de Disciplinas para a Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Informática (CIn) da UFPE. Aqui estão descritos o escopo do projeto, o prazo necessário para a entrega do que está especificado, o investimento e outras condições.

## Visão Geral do Documento

As demais seções apresentam os itens referentes a este documento e estão organizadas como descrito abaixo:

Seção 2 – Solução Proposta: Apresenta qual o escopo da solução e o que não está contemplado nela, além de definir os serviços que estão sendo oferecidos e os diferenciais da Fábrica de Software III;

Seção 3 – Investimento: Apresenta qual o investimento necessário para a execução do projeto, especificando o valor dos serviços e quais são as formas de pagamento possíveis;

Seção 4 – Prazos: Apresenta o prazo necessário para o desenvolvimento e implantação da solução, e prazo para início do projeto depois de assinada esta proposta;

Seção 5 – Propriedade e Licença: Apresenta as condições de propriedade decorrentes desta proposta.

# Solução Proposta

Esta seção apresenta a solução proposta, dando uma visão geral do que vai ser implementado, definindo o escopo da solução e dos diferenciais apresentados pela Fábrica de Software III.

## Visão Geral da Solução

Atualmente, para a atividade de alocação de disciplinas, professores, salas e horários, não existe nenhum sistema que auxilia os funcionários da secretaria de Pós-Graduação do CIn. A cada semestre, esta atividade é repetida de forma ad-hoc. Todo choque de horário, por exemplo, é resolvido pelos próprios professores e secretárias. Não existe nenhum recurso que automatize o processo.

O sistema aqui proposto tem o objetivo de automatizar o processo de alocação. O usuário, através do sistema, deverá selecionar alguma variável (disciplina, professor, ...) e o sistema já informará as possíveis opções de combinação com as demais variáveis. Dessa forma, os choques de horários tendem a serem eliminados.

## Escopo da Solução

Abaixo estão listadas as funcionalidades que serão implementadas no sistema proposto:

| 1 | Manter Cadastro de Professores |
| --- | --- |
| 2 | Manter Cadastro de Disciplinas |
| 3 | Manter Cadastro de Salas |
| 4 | Manter Cadastro de Horários de Aula Padrão |
| 5 | Realizar Alocação |
| 6 | Alterar/Cancelar Alocação |

O detalhamento das funcionalidades está disponível na proposta técnica, apresentada em conjunto com esta proposta comercial.

## Escopo Negativo

Os itens listados abaixo não fazem parte do escopo desta proposta, estando fora do orçamento e prazos aqui demonstrados.

| 1 | Suporte |
| --- | --- |
| 2 | Manutenção Evolutiva |
| 3 | Instalação no Ambiente do CIn |

## Serviços Oferecidos

Adicionalmente às funcionalidades descritas nessa proposta, será ministrado um treinamento no sistema para as usuárias da secretaria de Pós-Graduação, caso este sistema seja implantado no ambiente do CIn.

## Diferenciais da Fábrica de Software III

Atualmente no Brasil, há diversas fábricas de software em funcionamento. Algumas ainda são incipientes, pois não conseguiram definir e exercitar a contento os processos, captação e capacitação de pessoal. Mas, além destas, há um número razoável de outras fábricas, com estruturas similares e com bom atendimento e posicionamento de mercado. Normalmente, estas fábricas apresentam as seguintes características:

- Metodologia baseada em RUP;

- Gerência de Projetos baseada nos conhecimentos do PMI;

- FPA (Análise de Ponto de Função) como métrica de estimativa de esforço prévio.

A Fábrica de Software III também possui metodologia baseada no RUP e gerência de projetos, no PMI, mas apresenta-se ao mercado com alguns diferenciais listados abaixo:

- DBC – Desenvolvimento Baseado em Componentes, que tem como benefícios a agilidade no processo de desenvolvimento de software e conseqüentemente na entrega da solução;

- Pontos de Caso de Uso como métrica de estimativa de esforço prévio, que é condizente com o paradigma de programação orientado a objetos.

# Investimento

O investimento referente à solução aqui proposta em conjunto com os serviços oferecidos, será mensurado em horas, visto que não haverá pagamento propriamente dito. O custo em horas é de 445 horas.

# Prazos

O prazo de entrega da solução aqui proposta é de 4 (quatro) semanas, contadas a partir da data de aprovação desta proposta.

Esta proposta é válida até o dia 31 de Junho de 2003.

# Propriedade e Licença

Para a implantação desta solução, a Fábrica de Software III utilizará ferramentas, padrões, templates, guias, métodos e técnicas pertencentes ao processo de software corporativo, cujos direitos, título e interesse (incluindo propriedade e direitos autorais) são retidos à prestadora do serviço. O CLIENTE não terá nenhuma licença ou direitos a estes ativos, exceto se especificado e estabelecido nesta Proposta.

Esta proposta trata-se de licença de uso, portanto o código fonte não será repassado como parte dos produtos disponibilizados.