Relatório de Avaliação dos Testes

SIAlocação

Versão 2.0

| - Fase de Desenvolvimento: | - Testes e Validação |
| --- | --- |
| - Interação: | - 1a. Iteração |

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/07/2003 | 1.0 | Versão inicial do documento | Mônica e Clarissa |
| 05/07/2003 | 2.0 | Testes realizados no servidor postgres | Luiz Eduardo |

- Conteúdo

1	Introdução	4

2	Sumário dos resultados	4

3	Variações sobre os testes realizados	5

4	Principais problemas e possíveis soluções	5

5	Referências	5

# Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar o sumário dos testes realizados no sistema SIAlocação, durante a 1º  iteração.

Plano de Teste Relacionado: planoTestes.doc [1]

# Sumário dos resultados

| Caso de Teste Previstos | Status | Resultado | Registro de Incidente |
| --- | --- | --- | --- |
| [CT001] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT002] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT003] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT004] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT005] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT006] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT007] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT008] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT009] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT010] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT011] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT012] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT013] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT014] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT015] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT016] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT017] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT017] | Realizado | Insucesso | RI017 |
| [CT018] | Realizado | Sucesso |  |
| [CT018] | Realizado | Insucesso | RI018 |

Percentual de realização dos casos de testes: 100 %

Percentual de casos de testes realizados com sucesso: 90 %

Percentual de casos de testes realizados com insucesso: 10 %

# Variações sobre os testes realizados

Nesta seção, são listadas as variações ocorridas nos testes realizados em relação ao Plano de Testes [1]:

RI017 – Foi realizado um passo adicional para procedimento de teste PT017. Nesse passo, utilizou-se o comando netstat –a para listar as conexões abertas com o banco de dados, após a geração do mapa de alocação. Observou-se que as referidas conexões permanecem abertas após a geração do mapa.

RI018 – Foi realizado um passo adicional para procedimento de teste PT018. Nesse passo, utilizou-se o comando netstat –a para listar as conexões abertas com o banco de dados, após a geração do mapa de alocação. Observou-se que as referidas conexões permanecem abertas após a geração do mapa.

# Referências

[1] planoTestes.doc – http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3