# Qualidade de Software

## Introdução

O processo de qualidade de software inicia-se com a definição da metodologia de desenvolvimento adotada pela fábrica. Dai então, cria-se um conjunto de atividades que são seguidas pelo Analista de Qualidade para verificação da eficiência da metodologia adotada e se está sendo realmente seguida corretamente por todos os membros da fábrica.

- O objetivo principal consiste em um processo de melhoria contínua identificando os problemas, tomando ações corretivas e orientando as pessoas para unificar o entendimento do processo seguido.

As próximas seções descrevem os responsáveis envolvidos nesta fase, como também os artefatos associados a cada um.

## Responsáveis e Artefatos

Os responsáveis e os artefatos envolvidos neste fluxo são mostrados a seguir:

| Gerente de Projetos | Plano de Processo |
| --- | --- |
|  | Avaliação do Progresso |
| Analista de Qualidade | Avaliação PPP |
|  | Formulário de Controle de Mudanças |
|  | Formulário de Validação do Cliente |
|  | Relatório Avaliando Processo |

- O Formulário de Controle de Mudanças foi desenvolvido para administrar as mudanças em todo o ciclo de vida do software e pode ser visto como uma atividade de garantia de qualidade de software que é aplicada durante todas as fases do processo.

- O Formulário de Validação do Cliente é elaborado ao término do produto para avaliar se o que foi produzido estava em concordância com o que o cliente solicitou.

- O Relatório Avaliando Processo de Desenvolvimento é algo elaborado com os membros internos à fábrica, com o intuito de verificar pontos positivos e negativos no processo e extrair idéias de melhorias.

## Fluxo de Atividades

O fluxo de atividades da qualidade de software é composto das seguintes tarefas:

| Ordem | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar, Validar e Acompanhar o Controle de Mudanças. | Analista de Qualidade, Gerente de Projeto |
| 2 | Elaborar plano de avaliação do Produto, Progresso e Processo. | Analista de Qualidade |
| 3 | Validar o Projeto junto ao Cliente | Analista de Qualidade, Gerente de projeto, Gerente de Negócios e Cliente |
| 4 | Avaliar o Processo | Analista de Qualidade |
| 5 | Avaliar o Progresso | Gerente de Projeto |

### Registrar, Validar e Acompanhar o Controle de Mudanças

| Fluxo: Qualidade de Software | Atividade: Registrar, Validar e Acompanhar o Controle de Mudanças. |
| --- | --- |
| Objetivos: - Registrar, Validar e Acompanhar o Controle de Mudanças a fim de que todas as alterações sejam validadas e seja gerado um histórico para avaliação e melhoria do processo. |  |
| Entradas: - solicitacaoMudancas | Saídas: - GerenciamentoMudancas - GerenciamentoImpactos |
| Passos: - Enviar solicitação de mudança - Avaliar a possibilidade da mudança - Avaliar o impacto da mudança |  |
| Responsável: Analista de Qualidade e Gerente de Projeto |  |
| Referências: “-” |  |

Enviar solicitação de mudança

Neste passo o solicitante da mudança envia a solicitação ao Analista de Qualidade, considerando prioridade, esforço estimado e componentes afetados da mudança.

Avaliar a possibilidade da mudança

Avaliar os pedidos de mudanças e armazenar os dados de cada solicitação no Formulário de Controle de Mudanças. Nos casos que a mudança é aceita pelas partes interessadas, fica estabelecido o compromisso de, tão logo que a solicitação seja incorporada, efetuar uma auditoria para garantir que a mesma foi adequadamente implementada.

Avaliar o impacto da mudança

Neste passo o Gerente de Projeto avalia o impacto e riscos da mudança no projeto como um todo.

### Elaborar plano de avaliação do Produto, Progresso e Processo.

| Fluxo: Qualidade de Software | Atividade: Elaborar plano de avaliação do Produto, Progresso e Processo. |
| --- | --- |
| Objetivos: - Elaborar e documentar as formas de avaliação do produto, progresso e processo, definindo as atividades a serem conduzidas para acompanhar a evolução destes. |  |
| Entradas: - Inspector | Saídas: - Avaliação PPP |
| Passos: - Elaborar Plano de avaliacao PPP |  |
| Responsável: Analista de Qualidade e Gerente de Projeto |  |
| Referências: “-” |  |

Elaborar Plano de avaliacao PPP

Elaborar um documento que define as métricas de avaliacao e atividades de acompanhamento e controle do produto, progresso e processo, incluindo os seus responsáveis, para que o projeto tenha reavaliações periódicas.

### Validar o Projeto junto ao Cliente

| Fluxo:Qualidede de Software | Atividade: Validar o Projeto junto ao Cliente |
| --- | --- |
| Objetivos: - Receber o aval final do projeto junto ao cliente, com o devido aceite num formulário e registrar a percepção dos membros da fábrica acerca do processo de desenvolvimento utilizado. |  |
| Entradas: - Documento de Requesitos - SLA - Produto de Software | Saídas: - Relatório de Avaliacao do Cliente |
| Passos: - Avaliar junto ao cliente o produto produzido. |  |
| Responsável: Gerente de projeto, Analista de qualidade |  |
| Referências: “-” |  |

Avaliar junto ao cliente o produto produzido

Avalia-se o sucesso do projeto, a eficácia do modelo de gestão e a qualidade dos produtos gerados. A freqüência deste encontro será apenas uma vez, para fechamento e conclusão dos trabalhos no Projeto.

### Avaliar o Processo

| Fluxo: Qualidade de Software | Atividade: Avaliar o Processo |
| --- | --- |
| Objetivos: - Avaliar através de auditorias internas o processo da fábriaca. |  |
| Entradas: - Plano de Processo | Saídas: - Avaliação do Processo |
| Passos: - Avaliar o Processo de Desenvolvimento Interno |  |
| Responsável: Analista de Qualidade |  |
| Referências: “-” |  |

Avaliar Processo de Desenvolvimento Interno

Avalia-se a forma como o projeto foi conduzido e a necessidade dos artefatos, elucidando o grau de importância de cada atividade. Assim, análises podem ser efetuadas e se necessário, mudanças incorporadas. Sugestões são coletadas e avaliadas, apresentando possibilidades de incorporação nos projetos seguintes. Efetuado apenas no fechamento do projeto.

### Avaliar o Progresso

| Fluxo: Qualidade de Software | Atividade: Avaliar o Progresso |
| --- | --- |
| Objetivos: - Coletar as metricas de avaliacao do progresso para identificar o status do projeto. |  |
| Entradas: - Plano de Acompanhamento e Controle - WBS - Avaliação PPP | Saídas: - Documento Avaliando o Progresso |
| Passos: - Avaliar o progresso de acordo com o especificado no documento de avaliação PPP |  |
| Responsável: Gerente de projeto e Líderes de equipes |  |
| Referências: “-” |  |

Avaliar Progresso Avaliar o progresso de acordo com o especificado no documento de avaliação PPP

São colhidas métricas para avaliar o progresso do projeto. Essas métricas serão baseadas no WBS base line e no cronograma atualizado. Os cálculos de medições estão definidos no documento de avaliação PPP.