|  | GMP Corporation |
| --- | --- |

Gerenciador de Multi-Projetos 

Lista de Riscos

 2000 GMP Corporation

- Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/06/2004 | 1.0 | Versão inicial do documento | Bruno Celso |

- Equipe 11:

- Bárbara Santos

- Bruno Celso

- Eduardo Vinicius

- Diego Ribeiro

- Marcos Cardoso Jr.

{bss,bccf,evfs,dar,mjmcj}@cin.ufpe.br

- Lista de Riscos (Resumida)

| Nível de Risco/ Magnitude | Descrição do Risco | Plano de Contingência |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prazos do projeto comprometidos por indisponibilidade de tempo da equipe de desenvolvimento, desconhecimento das ferramentas utilizadas ou indisponibilidade das máquinas/ferramentas de desenvolvimento. | - Os prazos para desenvolvimento do projeto deverão ser acordados previamente com os integrantes da equipe e eles deverão se comprometer que respeitarão os mesmos afim de não sofrerem qualquer tipo de penalização. - Realocação da equipe em caso de ausência de membros ou indisponibilidade temporária. - Novos integrantes poderão ser adicionados à equipe de acordo com a necessidade. - A equipe de desenvolvimento deverá ser treinada nas ferramentas que utilizará e/ou consultar especialistas. - Máquinas auxiliares ou ferramentas semelhantes poderão ser utilizadas na falta das principais. |
| 2 | Problemas de usabilidade e baixa aceitação dos usuários devido ao fato de ferramentas de gerenciamento de multiprojetos não ser uma prática comum no mercado atual. | - Disponibilizar versões beta do produto para coleta de feedback do usuário antes do lançamento oficial do sistema. - Projetar uma boa interface com o usuário ou terceirizar esta tarefa. - Campanha de marketing dentro e fora das empresas desenvolvedoras de software. |
| 3 | Ausência de infra-estrutura necessária por parte do cliente para a implantação do software. | - Elaboração de um projeto à parte para infra-estrutura da locadora ou indicação de serviço terceirizado com competência para fazê-lo. |
| 4 | Incompatibilidade com os browsers e com a resolução de tela utilizada pelos clientes. | - Utilizar linguagem de programação padrão que possa ser interpretada e exibida pelos browsers com maior aceitação no mercado. - Elaborar um layout para as interfaces do sistema que se adapte bem às resoluções mais comuns (800x600 e 1024x768 pixels). |
| 5 | Tempo de acesso às informações excessivo | - Utilização de estruturas de dados comprovadamente eficientes como arrays e listas encadeadas para manipulação de dados oriundos do SGBD. |
| 6 | Erros do sistema causados por falha de programação. | - O sistema deverá passar por uma bateria de testes exaustivos para tentar detectar falhas de programação antes de ser implantado no cliente. - O sistema deverá ser corrigido tão logo falhas sejam detectadas e estas atualizações deverão ser disponibilizadas para o cliente imediatamente após a sua implementação e fase de testes. |
| 7 | Indisponibilidade de acesso ao sistema | - Antes da implantação do sistema, deverá ser verificado que o cliente possui os requisitos mínimos computacionais, físicos e elétricos para tal. - Implantação de uma política de backup a fim de evitar indisponibilidade do sistema por ausência de arquivos essenciais ou corrupção dos mesmos. - Em casos excepcionais a equipe de desenvolvimento deverá dar suporte ao cliente. |
| 8 | Invasão do sistema por usuários não autorizados. | - A equipe de implantação se responsabilizará pela configuração do sistema e de softwares necessários que sejam necessários para garantir a integridade do sistema. - O cliente deverá se responsabilizar pela segurança do servidor, dos usuários que tem acesso ao mesmo e de sua rede interna. |
| 9 | Documentação relativa ao software mal elaborada ou ambígua. | - Os autores deverão discutir os pontos mal elaborados ou ambíguos, refazê-los e disponibilizar cópias da nova versão da documentação para o cliente. |
| 10 | Lançamento no mercado de software semelhante ou acesso indevido ao código fonte do sistema. | - O sistema deverá ser patenteado junto ao órgão competente. - O acesso ao código fonte é restrito à gerência e à equipe de desenvolvimento, não sendo permitida o desenvolvimento de atividades inerentes ao sistema fora do ambiente de trabalho. A equipe de desenvolvimento e a gerência deverão assinar termos de responsabilidade. - O cliente só terá acesso aos arquivos executáveis e arquivos essenciais ao funcionamento do sistema. Em caso de ser possível a visualização do código-fonte por parte do cliente, este código deverá estar criptografado. |