Perguntas sobre gerenciamento de integração do projeto

1 ) Qual alternativa abaixo corresponde aos processos de gerenciamento de projetos integradores?

- Desenvolvimento do cronograma

- Verificação do escopo

- Desenvolver a equipe do projeto

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto

2) Qual alternativa faz parte do processo de integração de um projeto?

a) Encerrar o projeto

b) Encerrar contrato

c) Verificação do escopo

d) Lições aprendidas

3) O que é preciso para desenvolver o termo de abertura de um projeto?

a) Fatores ambientais da empresa

b) Plano de gerenciamento do projeto

c) Documentação do contrato

d) Declaração do escopo preliminar do projeto

4) O termo de abertura permite ao gerente:

a) Definir os prazos do projeto

b) Criar EAP

c) Aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto

d) Declarar o escopo do projeto

5) __________ define como o projeto é monitorado, executado e encerrado, além de ser atualizado e revisado por meio do processo Controle integrado de mudanças.

- Plano de gerenciamento do projeto

- Informações sobre o desempenho do projeto

- Documento de caso de uso

- Análise de viabilidade

6)  Quais a três etapas fundamentais no gerenciamento de integração do projeto?

- Avaliar riscos, desenvolvimento do plano de projeto e fechamento de contrato

- Declarar escopo, controlar mudanças e análise de custos

- Estudo de viabilidade, manutenção do plano de projeto e análise dos casos de uso

- Desenvolvimento do plano do projeto, execução do plano do projeto e controle de mudanças no projeto

7) O _____________ gerencia as mudanças durante todo o projeto, controlando os seus recursos, medindo e reagindo aos impactos de mudança e se necessário, revisando o planejamento.

- Documento de casos de uso

- Desenvolvimento do escopo preliminar do projeto

- Controle integrado de mudanças

- Monitoramento e controle do trabalho do projeto

8) Qual processo de gerenciamento de integração está diretamente envolvido com iniciação, planejamento, execução e encerramento do projeto?

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto

- Orientar e gerenciar a execução do projeto

- Encerrar o projeto

- Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

9) Entregas e requisitos do projeto, premissas do projeto, marcos do cronograma e limites do projeto estão incluídos em que processo do gerenciamento de integração?

- Criar EAP

- Desenvolvimento do cronograma

- Desenvolvimento da declaração do escopo preliminar do projeto

- Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

10) Quais procedimentos são necessários para realizar as atividades de encerramento em todo o projeto ou em uma fase do projeto?

- Encerramento do controle de cronograma e contratual

- Encerramento administrativo e contratual

- Encerramento do gerenciamento da equipe do projeto e controle de cronograma

- Encerramento do relatório de desempenho e administrativo