## Slide 1: Relacionamento do PMBOK e as areas de processos gerenciais do CMMI
slso@cin.ufpe.br

## Slide 2: Roteiro
PMBOK
CMMI
Relacionamento

## Slide 3: PMBOK
Project Management Body of Knowledge
Lançado em 1987
Desenvolvido pelo PMI
  guia onde se encontrariam todas as boas práticas pra que um projeto atingisse o sucesso.
PMP -> Profissional

## Slide 4: PMBOK

## Slide 5: CMMI
Desenvolvido pelo SEI
Surgiu para integrar modelos
Reduzir custos com a melhorias do Processo
Possui Vários modelos
  System Enginnering e SW Engineering
Possui 2 representações
Certificação SCAMPI

## Slide 6: CMMI

## Slide 7: PMBOK - CMMI
PMBOK – CMMI
Equivalências
  Uma área de conhecimento normalmente equivale a uma área de processo ou mais
  Metas do CMMI equivalem a um ou mais processos do PMBOK

## Slide 8: Integração
Coordenação
Áreas de Processo
  Planejamento de Projeto
  Monitoramento e Controle de Projeto
3 principais processos:
  Desenvolvimento do Plano de Projeto
  Execução de Plano do Projeto
  Controle Integrado de Mudança

## Slide 9: Integração
Desenvolvimento do Plano de Projeto
  Desenvolvimento de Plano de Projeto (sg, PP)
  Obter o comprometimento com Plano (sg, PP)
  Integrar Planos (sg, IPPD – Integrated Management Project )
Execução do Plano de Projeto
  Monitorar Projeto (sg, PMC)
Controle Integrado de Mudança
  “Gerenciar ações corretivas para o encerramento” (sg, PMC)

## Slide 10: Escopo
Define o trabalho necessário
Áreas de Processo
  Desenvolvimento de Requisitos
  Planejamento de Projeto
5 principais processos:
  Iniciação (autorzação)
  Planejamento de Escopo
  Definição do Escopo
  Verificação do Escopo
  Controle de Mudança de Escopo

## Slide 11: Escopo
Iniciação - ?
Planejamento do Escopo
Definição do Escopo
  Estabelecer Estimativas (sg 1, PP)
    Estimar escopo do Projeto (sp ,PP)

## Slide 12: Tempo, Custo
Tempo
  Calendário
  Processos: Definição de Atividades, Seqência de Atividades, Estimativa de duração de atividades, desenvolvimento do calendário, controle do calendário
Custo
  Orçamento
  Processos: Planejamento de Recursos, Estimativas de custos, Orçamento de Custos, Controle de Custos
Ambos PP, exceto processos de Controle
  PMC, SG 2, “Gerenciar Ações Corretivas Para o encerramento”
Nível 2

## Slide 13: Qualidade
Processos
  Planejamento da Qualidade
  Garantia da Qualidade
  Controle da Qualidade
PA -> Garantia da Qualidade do Produto e do Processo (II), exceto controle (PMC).
Nível 2

## Slide 14: RH
Todas as Pessoas envolvidas (clientes, parceiros)
3 processos Principais
  Plano Organizacional
  Montagem da Equipe
  Desenvolvimento da Equipe
Também mais relacionada com PP.

## Slide 15: RH
Plano Organizacional
  Definir Responsabilidades (gp)
  Planejar Envolvimento dos Skateholders (sp 2.6)
Desenvolvimento da Equipe
  Plano para conhecimento e habilidades necessárias (sp 2.5)
Montagem da Equipe ??

## Slide 16: Comunicação
Coleta e distribuição de informações
Processos
  Planejar da Comunicação
    Planejar o envolvimento do skateholder (sp)
  Distribuição da Informação
    Conduzir Revisões dos Milestones (sp)
  Relato de Performance
    Prover Medidas e Resultados (sg)
  Encerramento Administrativo
    ??

## Slide 17: Risco
Planejar
Identificar
Analisar Quantitativamente
Analisar Qualitativamente
Planejar Respostas
Monitorar e Controlar

## Slide 18: Aquisições
Bens e Serviços
Processos:
  Planejamento das Aquisições
  Preparação das Aquisições
  Obtenção das Propostas
  Seleção de Fornecedores
  Administração de Contratos
  Encerramento de Contrato
Estabelecer Acordos com os fornecedores
Pouca equivalência

## Slide 19: Conclusão
Práticas Semelhantes
Não é possível mapear totalmente
  Diferença estrutural

## Slide 20: Perguntas..