## Slide 1
O Modelo IDEAL
de melhoria de processos
Aluno: Rafael Luiz da Silva (rls@cin.ufpe.br)
Prof: Alexandre Vasconcelos

## Slide 2: Roteiro
Objetivos
Contexto
Fase de iniciação
Fase de diagnóstico
Fase de estabelecimento
Fase de ação
Fase de aprendizado
Referencias

## Slide 3: Objetivos
Descrever as Fases e Atividades do método IDEAL.
Desenvolver algumas idéias para aplicar o IDEAL.

## Slide 4: Contexto

## Slide 5: Contexto
Origens
  Nasceu de um processo de melhoramento de software (Software process improvement SPI)
  Adotantes do SPI requeriam informações do tipo “como fazer” e um guia.
  Um time experiente e multi-disciplinar foi formado para sintetizar o conhecimento e a experiencia
  Tutorial desenvolvido foi apresentado em 1993 no Software Engineering Symposium
  Guia foi publicado no inicio de 1996

## Slide 6: O Problema
Adotantes da tecnologia:
  Tem dificuldades em selecionar entre as muitas possibilidades de aprimoramentos
  Não usam as práticas de melhor transição para introduzir os aprimoramentos selecionados
  Desenvolvedores da tecnologia:
    Tem dificuldades de entender as dificuldades de adoção encontradas pelos clientes
    Não fornecem informação suficiente ou serviços necessários para dar suporte ao processo de adoção

## Slide 7: Solução

## Slide 8: Fases
Iniciação
Diagnóstico
Estabelecimento
Ação
Aprendizado

## Slide 9: Fase de Iniciação
Atividades
  Estimulo para mudança
  Colocar o contexto
  Construir patrocinio
  Estabelecer a infra-estrutura

## Slide 10: Estimulo para mudança
Algo aponta para o uso do IDEAL
A natureza do estimulo pode ser bem variável:
  Reação a eventos/circusntancias não antecipadas
  Ordem “de cima”
  Necessidade de mudança como parte de um processo continuo de aprimoramento
  O Estimulo pode ter uma influencia de longo alcance na visibilidade dos esforços de mudança, na condução da mudança e por fim no sucesso.

## Slide 11: Colocar o contexto
Colocar o contexto significa ser muito claro sobre onde a mudança se enquadra dentro da estratégia de negócio da organização
Colocar o contexto requer q exista consenso sobre:
  A missão central da organização
  As metas do negócio
  Uma visão coerente do futuro
  Uma estratégia para alcançar a visão
  Modelos de referencia
  Obs:Contexto e implicações se tornam mais claros a medida que o esforço prossegue.

## Slide 12: Construir Patrocinio
Patrocinio é um suporte de um nivel superior para o esforço
Patrocinadores são mais efetivos se eles:
  Dão atenção pessoal ao esforço
  Apoiam a mudança através dos tempos dificeis
  Fornecem recursos escassos para o esforço
  Mudam seu proprio comportamento para estar consistentes com as mudanças sendo implementadas
  Modificam o sistema de recompensas
  Obs: Elementos criticos contribuintes para o sucesso precisam ser mantidos.

## Slide 13: Estabelecer a infra-estrutura
Implementação de mudanças geralmente requer o estabelecimento de estruturas organizacionais
A infra-estrutura pode incluir:
  Um grupo de supervisão (Nivel senior)
  Funcionários do grupo de supervisão
  Um ou mais grupos de trabalho técnico (CTT)
  Estabelecer a infra-estrutura envolve desenvolver um acordo escrito descrevendo quais são as responsabi-lidades de cada grupo.
  Obs: Geralmente não é possivel estabelecer a infra-estrutura durante a fase de Iniciação

## Slide 14: Fase de Diagnóstico
Atividades
  Caracterizar estados: Atual e Desejado
  Desenvolver recomendações

## Slide 15: Caracterizar estados
Estado desejado será onde sua organização estará após a mudança
Estado atual é o presente com respeito ao estado desejado
Definir esses estados é fácil se existir:
  Um modelo de referência (CMM)
  Metodologias e instrumentos padronizados associados com o modelo
  Objetivos do negócio alinhados com esforço de mudança.

## Slide 16: Desenvolver Recomendações
Analisar a distancia entre o estado atual e o desejado
Determinar aspectos do estado atual a serem mantidos
Determinar o trabalho para alcançar o estado desejado
Alinhar recomendações com objetivos do negócio
Identificar potenciais projetos onde se possa executar e testar a recomendação

## Slide 17: Fase de estabelecimento(implan)
Atividades:
  Estabelecer prioridades
  Desenvolver abordagem
  Planejar ações

## Slide 18: Estabelecer prioridades
Prioridades focadas aqui são para a mudança de esforço.
Realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo de uma vez:
  Recursos necessários para a mudança são limitados
  Dependencias existem entre as atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades de estratégias organizacionais precisam ser honradas
  Maiores mudanças quase sempre requerem fazer escolhas e novos procedimentos podem emergir baseados nessas escolhas

## Slide 19: Desenvolver abordagem
A abordagem influi em muitos fatores competitivos e frequentemente conflitantes
  Estratégia para alcançar visão (estabelecida durante a faze de iniciação.
  Instalação da nova tecnologia
  Novas habilidades e conhecimento requeridos das pessoas que usarão a nova tecnologia
  Cultura organizacional
  Niveis de patrocinio
  Forças de mercado

## Slide 20: Planejar ações
Planos colocam detalhes contra a abordagem:
  Entregas, atividades e recursos
  Pontos de decisão (criticos)
  Riscos e estratégias leves
  Métricas e agenda

## Slide 21: Fase de ação
Atividades
  Criar solução
  Executar e Testar solução
  Refinar solução
  Implementar solução

## Slide 22: Criar Solução
A solução não precisa ser perfeita mas deveria:
  Identificar objetivos de performance
  Finalizar o grupo de execução e teste
  Construir a solução concreta e treina=la com o grupo de execução e teste
  Desenvolver planos para execução e teste e implementação
  Manter as partes correntes que são úteis (em time q ganha não se mexe).
  Grupos de trabalho técnico desenvolve a solução com o grupo de execução e teste.

## Slide 23: Executar e Testar a solução
Treinar o grupo de execução e teste
Realizar a execução e o teste
Recuperar feedback
A solução
  Quase nunca funciona exatamente como planejado
  Deveria ser tentada ao limite
  Mostra claramente o que funciona ou não
  Deveria ser conduzida num ambiente perdoador 

## Slide 24: Refinar a solução
Baseado no feedback do grupo de execução e teste
Iterações de execução e teste e refinamento podem ser necessárias antes de alcançar uma solução que seja satisfatória
Alcançar uma solução funcional antes de prosseguir

## Slide 25: Implementar a solução
Ajustar o plano o quanto for necessário
Executar o plano
Conduzir analise pós-implementação
Varias abordagens podem ser usadas:
  Top-Down
  Lateral
  Nenhuma abordagem é universalmente melhor do que outra.
  Pode requerer tempo e recursos substanciais.

## Slide 26: Fase de aprendizado
Atividades
  Analizar e validar
  Propor ações futuras

## Slide 27: Analisar e validar
Para melhorar a habilidade de implementar mudanças, a experiencia IDEAL precisa ser revista:
  De que maneiras alcançou ou não o propósito pretendido
  O que funcionou bem
  O que poderia ser feito mais eficientemente
  Registros precisam ser mantidos através de todo o ciclo com essa atividade em mente.

## Slide 28: Propor futuras ações
Recomendações para melhorar a habilidade de uma organização de usar o método IDEAL precisam ser feitas baseadas na análise e validação.
Recomendações enfocam um aspecto diferente da organização do que aquelas feitas durante a fase de diagnóstico.
As pessoas com mais experiencia no IDEAL geralmente não tem autoridade pra muda-lo.
Ações futuras propostas precisam ser documentadas.

## Slide 29: Referencias
Software Engineering Institute (www.sei.cmu.edu/ideal)
Gremba. J, Myers. C, The Ideal model: a Practical Guide for Improvement (www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.bridge.html)

## Slide 30
OBRIGADO
Férias !!!!!