Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Informática – CIn

Graduação em Ciência da Computação

GERENCIANDO QUALIDADE

EM PROJETOS DE SOFTWARE

Daniel João Melo Brasil (djmb)

Daniel Menezes Cardoso (dmc2)

Felipe Augusto Pereira (fap)

Recife, 08 de Setembro de 2004.

Qualidade de Software

Professor: Alexandre Vasconcelos

Esta monografia foi elaborada por Daniel Brasil, Daniel Cardoso e Felipe Pereira, graduandos em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, para ser entregue ao professor Alexandre Vasconcelos, como parte das atividades da disciplina de Qualidade de Software, ministrada em 2004.1.

RESUMO

Esta monografia trata do Gerenciamento de Qualidade em Projetos de Software, abordando inicialmente conceitos genéricos de Qualidade. Em seguida, é realizada uma análise da qualidade especificamente para software, destacando alguns modelos e normas de qualidade: ISO 9000-3, CMM e SPICE. Posteriormente, é analisado o Project Management Body Of Knowledge (PMBOK), seguido por uma análise de dois processos de desenvolvimento de software: o Rational Unified Process (RUP) e o eXtreme Programming (XP).

Palavras-chave: qualidade de software, gerenciamento de projetos, PMBOK, RUP, XP, ISO 9000-3, CMM, SPICE.

ABSTRACT

This work is about Quality Management in Software Projects and starts by approaching quality generic concepts, followed by an analysis of Quality targeting specifically software development and highlighting some of the most world-spread and used models and quality norms: ISO 9000-3, CMM and SPICE. Afterwards, the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) is approached more deeply, followed by a study of two software development processes and their relation to software quality: the Rational Unified Process (RUP) and the eXtreme Programming (XP).

Keywords: software quality, project management, PMBOK, RUP, XP, ISO 9000-3, CMM, SPICE.

ÍNDICE

1	Introdução	7

2	Qualidade	8

2.1	Qualidade de Software	8

2.2	Fatores de Qualidade de Software	9

2.2.1	Fatores de Qualidade do Produto	9

2.2.2	Fatores de Qualidade do Processo	10

2.3	Garantia da Qualidade de Software	10

3	Modelos e Normas de Qualidade	13

3.1	ISO 9000-3	13

3.2	CMM	14

3.3	SPICE	15

4	PMBOK	17

4.1	Processos	17

4.2	Gerência de Qualidade	19

4.2.1	Planejamento da Qualidade	19

4.2.2	Garantia da Qualidade	23

4.2.3	Controle da Qualidade	25

5	Qualidade no RUP	29

5.1	Enfatizando o Gerenciamento da Qualidade no RUP	32

6	Qualidade no XP	35

7	Conclusão	40

8	Referências	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projetos	17

Figura 2 – Grupos de processos do Gerenciamento de Processos	18

Figura 3 – Nível de atividades dos grupos de processos, no decorrer dos projetos	18

Figura 4 – Planejamento da Qualidade	19

Figura 5 – Diagrama de Espinha de Peixe	22

Figura 6 – Fluxograma de Processo	22

Figura 7 – Garantia da Qualidade	24

Figura 8 – Controle da Qualidade	25

Figura 9 – Gráfico de Controle	27

Figura 10 – Dimensões do RUP	29

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Elementos do RUP	29

Tabela 2 - Fases do RUP	30

# Introdução

No contexto atual, é cada vez maior a quantidade de conhecimento produzido, nas mais diversas áreas. A necessidade de gerenciamento do grande volume de informação associada gera uma demanda crescente por sistemas de informação para manipulação dos dados. Além disso, várias áreas de conhecimento, em especial as científicas, têm na tecnologia da informação o apoio para um bom desempenho de suas atividades, com a utilização de sistemas computacionais, para processamento intenso de grandes volumes de dados. De uma forma ou de outra, o que está sendo utilizado é software.

Há alguns anos, sistemas de software tinham o simples papel de auxiliar nas atividades como facilitador, mas de forma dispensável. Desse modo, quaisquer vantagens trazidas pelos mesmos eram bem-vindas, mesmo com grandes desvantagens associadas. Ao longo do tempo, sua importância e popularidade foram crescendo e eles passaram a ser imprescindíveis, ao invés de simples diferencial. Tanto que, atualmente, é imaginável quão difícil e diferente seria o cotidiano sem tais ferramentas.

Associada a essa popularidade, surge a necessidade cada vez maior de sistemas corretos, robustos, eficientes, usáveis e com várias outras características, intuitivamente associadas a qualidade. Para alcançar tais níveis, os processos de desenvolvimento de software devem ser realizados da melhor forma possível, de modo a maximizar a qualidade do produto. Além disso, é importante um bom gerenciamento de projetos, com planejamento, execução e gerenciamento específico para esse importante tópico.

As freqüentes discussões sobre tal importância levaram a indústria a se aliar à academia para o desenvolvimento de padrões e modelos que pudessem garantir a qualidade de software desejada para as suas necessidades. Alguns destes modelos propõem a existência da função de Garantia de Qualidade de Software ou SQA (Software Quality Assurance).

É todo esse contexto que será explorado nessa monografia, abordando desde fundamentos conceituais de qualidade até seu gerenciamento em projetos de software, passando por processos de desenvolvimento, normas e modelos.

# Qualidade

A definição de qualidade é uma tarefa relativamente difícil, uma vez que a mesma é uma característica parcialmente subjetiva, que depende de quem está analisando determinado ente. Um produto considerado de “boa qualidade” por uma pessoa não necessariamente tem que ser considerado de “boa qualidade” por outra, mesmo que próxima a ela.

Apesar disso, muitos tentaram encontrar uma forma de definir qualidade, como Garvin [1], que o fez através de cinco formas diferentes:

Transcendental: nós aprendemos a reconhecer qualidade com a experiência. Ela não pode ser medida ou analisada, mas ela é absolutamente reconhecida quando vista.

Baseada no produto: um produto tem qualidade e ela é mensurável através de atributos como funções e erros.

Baseada no usuário: a qualidade está no olho de quem observa. É inteiramente subjetivo. Qualidade é quão bem é a relação entre as expectativas do usuário e o que o produto pode oferecer.

Baseada na manufatura: qualidade é quão eficientemente o produto é manufaturado. Se o produto não é manufaturado de acordo com a especificação, isso irá levar a uma perda de qualidade e um crescimento do custo devido ao retrabalho.

Baseado no valor: qualidade depende do preço ou custo. O fabricante quer manter os custos baixos e os preços altos e o cliente quer manter os preços baixos e aumentar suas vantagens. Sendo assim um trade-off é necessário.

## Qualidade de Software

Segundo a IEEE [2], há duas definições de qualidade que são bastante interessantes para análise da qualidade em software: “Qualidade é o grau no qual um sistema, componente ou processo atende o cliente ou as expectativas do usuário” e “Qualidade é o grau no qual um sistema, componente ou processo atende os requisitos especificados.” Entende-se por sistema uma coleção de componentes organizados para realizar uma função especifica ou um conjunto de funções [3]. Um componente é, por sua vez, um objeto de software, que interage com outros componentes, encapsulando certas funcionalidades [4]. Um processo é uma seqüência de passos, tarefas ou atividades que converte entradas de um fornecedor em uma saída, agregando valor às entradas através de sua alteração ou utilizando-as para produzir algo novo [5].

Desse modo, o conceito da IEEE aborda a qualidade sob três ângulos, além de trazer algumas similaridades com as diferentes definições para qualidade descritas por Garvin.

## Fatores de Qualidade de Software

Conforme explicitado na seção 2, a qualidade é composta por vários aspectos. Na área de software, alguns são particularmente importantes, tanto pela sua relevância, quanto pelo seu uso na prática e podem ser resumidos em: qualidade de produto e processo.

### Fatores de Qualidade do Produto

A qualidade pode ser dividida em vários fatores e subfatores, conforme apresentados pela IEEE no “Standard for a Software Quality Metrics Methodology” [6]. Os diferentes fatores de qualidade também são padronizados no “ISO - Standard Information Technology - Software Product Quality - Quality Model” [7].

A ISO utiliza os mesmos fatores de qualidade da IEEE e os mesmos são apresentados a seguir:

Funcionalidade: a capacidade do produto de software prover funções que atendam às necessidades quando utilizado nas condições especificadas.

Confiabilidade: a capacidade do software de manter um nível especificado de desempenho quando usando em condições especificadas, seu grau de recuperação a falhas e o quanto o usuário confia no produto.

Usabilidade: a capacidade do produto de software de ser entendido, aprendido, usado e ser atrativo para o usuário.

Eficiência: a capacidade do software de prover um desempenho apropriado, no tocante ao tempo de resposta e à quantidade de recursos utilizados de hardware e software.

Manutenibilidade: a capacidade do software de ser modificado. Modificações podem incluir correções, melhoramentos ou adaptações do software a mudanças no ambiente, nos requisitos e nas especificações funcionais.

Portabilidade: a capacidade do produto de software migrar de um ambiente a outro, a facilidade para adaptá-lo e instalá-lo em um novo ambiente e capacidade de co-existência com outros produtos de software, compartilhando recursos.

### Fatores de Qualidade do Processo

A qualidade do processo de software pode ser derivada das últimas duas definições citadas por Garvin [1]: Baseada em Manufatura e Baseada em Valor; e tem como principais fatores o custo e o tempo. A qualidade de um processo será tão melhor quanto reduza os custos e o tempo de desenvolvimento de seus produtos.

Esse aspecto é importantíssimo, tanto para o produtor, quanto para o consumidor. Se por um lado um produtor com baixo custo e menor prazo aumenta sua competitividade frente aos concorrentes, os clientes também obtêm vantagens, uma vez que conseguiram o que necessitam de forma mais rápida e barata.

Um aspecto importante a ressaltar é o fato de que, embora importante, esse ângulo da qualidade não deve suplantar a qualidade do produto, sob o risco do desenvolvimento de softwares de péssima qualidade, gerando clientes insatisfeitos e reduzindo a credibilidade dos desenvolvedores.

## Garantia da Qualidade de Software

Garantir a qualidade envolve não apenas a definição do processo de software da organização, mas também a implementação de um processo de garantia da qualidade que seja adequado às suas necessidades, com a realização da garantia da qualidade do processo e do produto. A qualidade do produto de software está estreitamente relacionada com a qualidade do processo que o desenvolveu [8].

A estruturação da função de garantia da qualidade de software (ou SQA) em uma organização permite acompanhar se o processo de software definido está sendo realmente utilizado e, além disso, permite verificar quão aderentes estão as práticas dos projetos ao processo estabelecido. A forma como essa função é definida depende dos objetivos da organização, assim como dos conceitos de qualidade de software por ela adotados. Dependendo da política estabelecida, os responsáveis pela execução de SQA podem trabalhar de forma exclusiva ou em dedicação de tempo parcial, tendo esta atribuição institucionalizada na organização por meio da criação do grupo de SQA.

A qualidade de software é responsabilidade de todos os envolvidos, direta e indiretamente, com o processo de software da organização, e possui impacto direto na qualidade do produto gerado. Os gerentes devem estar conscientes da importância da qualidade para se comprometerem com suas atividades e seus resultados. Os atores do processo, como gerentes de projeto, analistas, projetistas e desenvolvedores, devem contribuir para a qualidade em cada ação realizada. Também é importante o papel do cliente e/ou usuário, definindo os requisitos de qualidade para o software, e validando suas especificações em relação ao produto, o que ocorre com mais freqüência em processos de ciclo de vida iterativo [9].

A garantia da qualidade do processo de software visa prover evidências sobre a capacidade do processo em produzir determinado produto, identificando falhas nesse processo e buscando resolvê-las antes que impactem no produto. A garantia da qualidade do produto de software, por sua vez, visa garantir que o software produzido esteja em conformidade com requisitos funcionais e de desempenho especificados; atenda aos padrões de desenvolvimento documentados; seja o mais isento possível de erros; e atenda às características implícitas esperadas pelo usuário.

As atividades de qualidade do processo de software compreendem a definição do processo, a verificação da utilização do processo definido, e a preocupação com a melhoria do processo utilizado. Primeiramente, o processo da organização deve ser definido, atendendo os objetivos da própria. No CMMI, por exemplo, este trabalho é conduzido pela equipe de processo de engenharia de software (SEPG), com a participação da equipe de SQA [10]. Enquanto o primeiro é responsável pelo processo, o SQA verifica a aderência das práticas de engenharia de software dos projetos ao processo definido.

São utilizadas técnicas de SQA para verificar se o processo definido está sendo seguido, para encontrar defeitos diretamente no produto, ou para indicar a necessidade de um exame mais detalhado no mesmo. As principais técnicas utilizadas são as Revisões de Software, que são classificadas como Auditorias, Inspeções, Walkthroughs, Revisões Técnicas e Revisões Gerenciais. As Revisões de Software avaliam o processo de desenvolvimento, seu gerenciamento, e o produto de software [11].

Além das Revisões, são também realizados Testes, os quais constituem um dos elementos críticos da garantia de qualidade de software e representam a última revisão das especificações de projeto e código do produto de software e podem ser observados na maior parte das metodologias utilizadas para desenvolvimento de software, tais quais RUP e XP, abordadas posteriormente neste trabalho.

Alguns modelos e normas internacionais tratam a qualidade do processo de software, e trazem, em seu escopo, a figura da função de qualidade. O CMMI serve para determinar a capacidade e maturidade de uma organização para a produção de software. A norma ISO 9001 trata da definição, implementação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade para uma organização. A ISO/IEC 15504 constitui-se de um framework para modelos de avaliação de processos de software, podendo ser utilizado também em estratégias para melhoria de processos. Outras informações sobre modelos e normas internacionais relacionadas à qualidade podem ser encontradas na seção 3.

A literatura em qualidade de software relata ainda algumas propostas para formalização do processo de qualidade de software. Por exemplo, Unhelkar [12] estabelece um processo de qualidade de software para organizações que trabalhem com projetos baseados na UML (Unified Modeling Language) [12]. Segundo Unhelkar, a arquitetura do processo de qualidade de software é constituída por três componentes: a Gestão de Qualidade, a Garantia da Qualidade, o Controle de Qualidade [12].

No mesmo enfoque de tratar a qualidade do processo de desenvolvimento, para que se gerem produtos de qualidade, surgiu a abordagem do framework RUP, que visa assegurar o desenvolvimento de produtos de software de qualidade, que satisfaçam as necessidades de seus usuários finais, dentro de cronogramas e orçamentos previsíveis. Para alcançar este objetivo, o RUP diz utilizar-se de melhores práticas em desenvolvimento de software, de forma a ser adaptado para uma grande variedade de projetos e organizações.

São elas: desenvolver software iterativamente; gerenciar requisitos; usar arquitetura baseada em componentes; modelar software visualmente; verificar a qualidade de software; controlar mudanças no software [13].

Tal qual o RUP, o “eXtreme Programming” (XP) também visa à utilização de práticas em desenvolvimento a fim de serem seguidas para o sucesso do produto de software a ser atingido ao fim do processo. Ambas as metodologias são discutidas sob a ótica da qualidade nas seções 5 e 6.

# Modelos e Normas de Qualidade

Conforme já foi declarado, os modelos e normas de qualidade têm como principal função a definição de padrões para realização de atividades, com o melhor resultado possível. Nessa seção, serão comentados os modelos ISO 9000-3, CMM e SPICE.

## ISO 9000-3

A ISO 9000-3 serve como referência para a implementação da ISO 9001 dirigida ao desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software. Ela faz parte de um conjunto abrangente de normas ISO voltadas para a gestão e garantia da qualidade, definindo os requisitos mínimos para que as empresas possam assegurar a qualidade de seus produtos e serviços em geral. Cada organização deve instanciar, de acordo com seu negócio e características próprias, a ISO, com o objetivo de definir seu modelo particular de gestão da qualidade. A Norma ISO 9000-3 com diretrizes para aplicação da ISO 9001 ao desenvolvimento de software foi criada em junho de 1993. Para cada item da ISO 9001 existe um correspondente na ISO 9000-3 que o explica e adequa tendo por base a produção de software.

As diretrizes propostas na ISO 9000-3 cobrem questões como o entendimento comum entre as partes (contratante e contratado) dos requisitos funcionais e o uso de metodologias consistentes para o desenvolvimento de modelos de qualidade de software e gerenciamento do projeto desde a concepção até a manutenção. É dividida em três partes principais:

- Estrutura

Aborda questões relativas às responsabilidades da administração, sistema de qualidade, auditorias internas do sistema de qualidade e ação corretiva, descrevendo aspectos organizacionais relacionados ao sistema de qualidade. São detalhadas as responsabilidade e ações relacionadas à qualidade que devem ser tomadas tanto pelo fornecedor como pelo comprador.

- Atividades do Ciclo de Vida

A Norma define que o desenvolvimento de software deve ser feito segundo um determinado modelo de ciclo de vida, e as atividades relacionadas à qualidade devem ser planejadas e implementadas de acordo com a natureza deste modelo, sendo agrupadas em nove categorias: análise, crítica do contrato; especificação dos requisitos do comprador; planejamento da qualidade; projeto e implementação; ensaios e validação; aceitação; cópia, entrega e instalação; e manutenção.

- Atividades de Suporte

Estão organizadas em nove itens: gestão de configuração; controle de desenvolvimento; registros da qualidade, medição; regras, práticas e convenções; ferramentas e técnicas; aquisição; produto de software incluído; e treinamento. Essas atividades dão suporte às que compõem o ciclo de vida do desenvolvimento.

Vale salientar que a ISO 9001 indica apenas o controle da não-conformidade de um produto e recomenda ações corretivas e preventivas. A melhoria contínua do processo não é abordada por ela tal como é abordada explicitamente no modelo SW-CMM ou em outros [14].

A busca por certificados ISO 9000 é um dos grandes motivadores do atual movimento em relação à qualidade em todas as áreas de atividades econômicas, incluindo o software, tendo servido de influência para várias abordagens na área de desenvolvimento de software, inclusive, possibilitando a extensão de diversos modelos.

## CMM

O CMM originou-se de pesquisas do Software Engineering Institute da Carnegie Mellon University, em especial de Watts Humphrey, e tornou-se um dos mais divulgados modelos da atualidade. O objetivo inicial era a adaptação de uma metodologia de qualidade de processos para a área de software que pudesse ser adotada por órgãos do governo americano, ao contratarem produção externa, para prestação de serviços.

Seu conceito central é o nível de maturidade, definindo instrumentos para a determinação do nível atual da organização, além como áreas chave de processo para promovê-la.

O nível Inicial é o do ambiente ad-hoc, onde os problemas são resolvidos sem formalizações e “o processo é tão bom quanto seu gerente” [16]. Nesse nível 1, a organização tende a não conseguir superar facilmente as crises, resolvendo seus problemas por métodos não padronizados. Isso gera um alto grau de incertezas, sem padrões de documentos, processos, métricas, ações e grupos.

O nível de Repetição (2) é alcançado a partir da introdução de ferramentas e métodos de controle de custos, prazos, delegações e gerência de projetos ao nível 1. Nesse ponto, há maior certeza quanto aos prazos e condições de entrega de novos produtos, com base em projetos similares.

No nível 3 (Definida), o processo de produção de software é documentado e padronizado, de acordo com as macro-políticas da organização e seu planejamento estratégico. Há também um maior limite entre os grupos de produção e uma maior subordinação entre eles.

No próximo nível (Gerenciada), é possível estabelecer metas exatas de qualidade, com limites para a obtenção de resultados e melhoria do processo de desenvolvimento, uma vez que a situação de porte técnico e gerencial é bastante estável.

No último nível, em Otimização, a organização pode aprimorar continuamente seus processos de forma cômoda. Dessa forma, os focos de fraqueza, causas de retrabalho e defeitos podem ser eliminados com bastante facilidade. Além disso, há métricas bastante efetivas, para garantir a melhoria do desempenho e a evolução dos processos. Assim, diz-se que a organização tem o grau máximo de maturidade.

O CMM destaca-se por não ser não interventivo, definindo apenas pontos a serem atingidos, não a forma como isso será feito. Apesar disso, há críticas quanto a ser gerador de burocracia, além de ter seu uso indicado a grandes organizações (embora isso seja oficialmente negado pelos seus autores).

## SPICE

Software Process Improvement and Capability Determination é um projeto da comissão internacional de Eletrotécnica da ISO, visando à geração de normas particulares para a indústria de software. Envolve o planejamento, gerência, acompanhamento, monitorização, controle, fornecimento, desenvolvimento, operação, evolução e suporte do software [16], sendo mais abrangente que os modelos CMM e mais específico que o ISO 9001.

Tem como objetivo a avaliação de processos de software com duas finalidades: melhoria dos processos e determinação de sua capacidade e pode ser usado tanto por compradores de software, para analisar a maturidade dos processos de software de uma organização, quanto por um fornecedor para identificar as falhas em seus processos e posteriormente melhorá-las.

O SPICE define um modelo bidimensional que descreve os processos e os níveis de capacidade utilizados na avaliação.

A dimensão de processos é fornecida por um modelo de referência externo e deve ser detalhado em um modelo de avaliação para ser utilizado no processo de avaliação. Atualmente, um modelo de referência de processo no domínio de software é a ISO 12207 Amd., e um modelo de avaliação, baseado na ISO/IEC 12207 é o definido na ISO/IEC 15504-5.

Para executar uma avaliação, uma organização deve escolher um avaliador capacitado, um modelo de processo compatível e um processo de avaliação. Entre outras decisões, também deve ser selecionado um subconjunto de processos e seus respectivos níveis de capacidade, alinhado com os objetivos de negócio da empresa. Dentro do contexto da melhoria de processos, a avaliação significa a caracterização das práticas correntes de uma unidade organizacional em termos da capacidade dos processos selecionados. A análise dos resultados é feita em relação às necessidades de negócio da organização, identificando os aspectos positivos e negativos, e os riscos associados aos processos. Isto leva a determinar se os processos estão atingindo efetivamente seus objetivos e a identificar causas da baixa qualidade, alto custo ou tempo excessivo, indicando a priorização na melhoria dos processos.

# PMBOK

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é uma compilação do PMI (Project Management Institute), uma entidade sem fins lucrativos que congrega profissionais de gestão de projetos, com o objetivo de estudar as melhores práticas do gerenciamento de projetos. A obra representa todo o somatório de conhecimento do ramo e abrange tanto conhecimentos já comprovados pela sua ampla utilização, quanto práticas inovadoras e avançadas, com aplicações específicas e limitadas. Além disso, sugere uma terminologia comum, para discussões sobre o assunto. Apesar de não ser específico à área de tecnologia da informação, vem sendo cada vez mais utilizado, por possibilitar uma maior organização e formalismo no gerenciamento de projetos de software.

## Processos

O conhecimento do PMBOK está modelado em processos, definidos em termos de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. A versão 1.0, traduzida pelo PMI MG em 2000, é composta por 37 processos, agrupados em nove áreas de conhecimento (com respectivas quantidades de processos): integração (3), escopo (5), tempo (5), custo (4), qualidade (3), recursos humanos (3), comunicação (4), risco (4) e aquisições (6), conforme a figura 1.

Gerenciamento de Projetos

Gerência de Integração

Gerência de Escopo

Gerência de Tempo

Gerência de Custo

Gerência de Qualidade

Gerência de Recursos Humanos

Gerência de Comunicação

Gerência de Riscos

Gerência de Aquisições

Figura 1 - Áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projetos

Além dessa classificação, os processos também estão estruturados em cinco grupos: iniciação (1), planejamento (19), execução (8), controle (7) e finalização (2), que interagem da seguinte forma, através de fluxo de artefatos documentáveis:

Figura 2 – Grupos de processos do Gerenciamento de Processos

A iniciação abrange a definição e compromisso com o projeto; o planejamento, a criação de um plano que garanta que a execução do projeto cumpra sua missão; a execução, a coordenação de pessoas e recursos para realizar o plano; o controle consiste na monitoração e avaliação de seu progresso, com tomada de ações corretivas para garantir o alcance dos objetivos; a finalização comporta a aceitação formalizada dos resultados do projeto e o seu término de forma organizada.

As atividades relacionadas a cada um desses grupos costumam se distribuir durante o decorrer dos projetos, conforme mostra a figura3:

Figura 3 – Nível de atividades dos grupos de processos, no decorrer dos projetos

## Gerência de Qualidade

A gerência de qualidade de um projeto visa garantir que ele satisfaça as necessidades para as quais ele foi empreendido. No PMBOK, há três processos nessa área de conhecimento, que interagem entre si e com processos de outras áreas de conhecimento: Planejamento da Qualidade (do grupo Planejamento), Garantia da Qualidade (do grupo Execução) e Controle da Qualidade (do grupo Controle). A abordagem recomendada procura ser compatível com padrões e abordagens diversas, sejam eles proprietários ou não (ISO, recomendações de Deming, Juran, Crosby, TQM, Melhorias Contínuas e diversos outros).

A gerência da qualidade deve ser direcionada tanto para a gerência do projeto propriamente dito, quanto para o produto do projeto e o fracasso em qualquer das dimensões pode trazer conseqüências negativas sérias para o projeto como um todo.

### Planejamento da Qualidade

O processo de Planejamento da Qualidade compreende a identificação de quais padrões de qualidade são relevantes para o projeto e a determinação de como satisfazê-los. Ele é um dos processos facilitadores (que dependem predominantemente da natureza do processo e são realizados intermitentemente e à medida que são necessários) do grupo de Planejamento e deve ser executado regular e paralelamente aos outros processos do planejamento do projeto. Como recomendado na gerência moderna de qualidade, a qualidade deve ser planejada, não inspecionada. Daí, a importância desse processo. A figura 4 ilustra o processo de Planejamento da Qualidade.

Figura 4 – Planejamento da Qualidade

#### Entradas para o Planejamento da Qualidade

Conforme demonstrado na figura, o processo de Planejamento da Qualidade conta com quatro entradas específicas: Políticas de Qualidade, Declaração do Escopo, Descrição do Produto, Padrões e Regulamentações. Além dessas, podem ser importantes saídas de outros processos.

##### Políticas de Qualidade

A Política de Qualidade pode ser definida como sendo as intenções gerais e o alinhamento de uma organização, no tocante à qualidade, como expresso formalmente pelo mais alto nível de gerência. Seja qual for a política, é importante que todas as partes envolvidas no projeto estejam cientes. Para alguns projetos, isso não oferece maiores dificuldades. Apesar disso, para projetos que envolvem múltiplas organizações ou se na organização faltar uma política de qualidade formal, será necessário que a própria equipe de gerência de projeto desenvolva uma específica para o projeto.

##### Declaração do Escopo

A Declaração do Escopo é saída do processo de Planejamento de Escopo e é importantíssimo para o Planejamento da Qualidade, uma vez que documenta os objetivos e produto do projeto, além de seus principais subprodutos.

##### Descrição do Produto

Apesar da Declaração do Escopo ser baseada na Descrição do Produto e ter vários de seus aspectos incorporados a si, a Descrição do Produto conterá freqüentemente outros aspectos que podem afetar o planejamento da qualidade.

##### Padrões e Regulamentações

A equipe de gerência de projeto deve atentar a quaisquer Regulamentações e Padrões que possam afetar o projeto. Essa análise é bastante recomendável, uma vez que as regulamentações definem regras que não podem ser quebradas pelo projeto, enquanto os padrões definem recomendações que, se não obrigatórias, são bastante aconselháveis. Projetos cuja gerência desconhece ou ignora padrões e regulamentações potencialmente influentes sobre o mesmo correm altos riscos.

##### Outras saídas de processos

Embora os artefatos supracitados sejam os mais importantes para o Planejamento da Qualidade da maioria dos projetos, é possível haver outros que sejam necessários, como, por exemplo, o planejamento de aquisições, caso haja exigências de qualidade dos contratantes.

#### Técnicas e Ferramentas para o Planejamento da Qualidade

Conforme demonstrado na figura 4, o processo de Planejamento da Qualidade conta com quatro ferramentas/técnicas básicas: Análise de custo/benefício, Benchmarking, Flowcharting e Projeto de Experimentos.

##### Análise de custo/benefício

Para realizar o Planejamento da Qualidade, é importante fazer uma análise de custo/benefício. Enquanto a satisfação dos requisitos de qualidade reduz o retrabalho, aumenta a produtividade e reduz custos, há gastos associados com a gerência da qualidade, de modo que é preciso maximizar os benefícios com o menor custo possível.

##### Benchmarking

O Benchmarking consiste em comparar as práticas do projeto gerenciado com práticas de outros projetos (da mesma organização e/ou área de aplicação, ou não), com o intuito de obter sugestões de melhorias e formas de medida de desempenho.

##### Flowcharting

Consiste na elaboração de fluxogramas. Para o planejamento da qualidade, são comumente utilizados diagramas de causa e efeito e fluxogramas de sistema ou processo. O primeiro deles, ilustrado na figura 5, também é chamado de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, devido à sua forma, e ilustra a ligação entre fatores e seus problemas ou efeitos potenciais.

Figura 5 – Diagrama de Espinha de Peixe

Já o segundo mostra como vários elementos de um sistema interagem e está ilustrado na figura 6.

Figura 6 – Fluxograma de Processo

A utilização dessas técnicas pode auxiliar a equipe do projeto a antecipar quais problemas relacionados a qualidade podem ocorrer, além da localização dos mesmos, o que facilita a definição de soluções.

##### Projeto de Experimentos

Esse é um método estatístico que auxilia a identificação de que fatores têm maior probabilidade de influenciar determinadas variáveis. É bastante útil para analisar situações em que são possíveis várias combinações de fatores que ocasionam resultados distintos, como o equilíbrio entre custo e cronograma. Enquanto engenheiros de software e analistas de sistema seniores custem mais do que juniores, espera-se que eles tenham uma produtividade maior. Um experimento que analise custos e durações para várias combinações de engenheiros e analistas juniores e seniores permitirá determinar uma solução ótima para determinados casos.

#### Saídas do Planejamento da Qualidade

Conforme demonstrado na figura 4, o processo de Planejamento da Qualidade tem três saídas específicas (Plano de Gerência da Qualidade, Definições Operacionais e Checklists), além de poder gerar outras.

##### Plano de Gerência de Qualidade

Esse artefato deve descrever como a política de qualidade será implementada pela equipe de gerência de projeto, em termos de estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos. Pode ser formal ou informal, detalhado ou amplo, dependendo dos requisitos do projeto, e servirá de entrada para o Desenvolvimento do Plano de Projeto.

##### Definições Operacionais

Consistem nas métricas, para medida de cada elemento no processo de Controle da Qualidade. Cada definição operacional deve descrever detalhadamente o que medir, quando medir e quais os critérios associados à análise.

##### Checklists

Consiste em uma lista de itens, com o intuito de verificar se um conjunto necessário de passos está sendo efetuado adequadamente. Várias organizações possuem checklists padrões para atividades pré-definidas.

##### Entradas para outros processos

Além dos artefatos acima definidos, o processo de Planejamento da Qualidade pode identificar uma necessidade de atividade adicional em outra área, gerando assim uma saída para a mesma.

### Garantia da Qualidade

O processo de Garantia da Qualidade consiste na execução das atividades que devem ser realizadas para assegurar que o projeto irá atingir os índices de qualidade necessários. Deve ser realizado durante todo o projeto, podendo ser interna (realizada por agentes internos ao projeto, como a própria equipe) ou externa (realizada por agentes externos ao projeto, como clientes). A figura 7 ilustra esse processo.

Figura 7 – Garantia da Qualidade

#### Entradas para a Garantia da Qualidade

Conforme demonstrado na figura, o processo de Garantia da Qualidade conta com três entradas: Plano de Gerência da Qualidade, Resultados da Medição do Controle da Qualidade e Definições Operacionais.

##### Plano de Gerência da Qualidade

Esse artefato é gerado pelo processo de Planejamento de Qualidade e foi definido na seção 4.2.1.3.

##### Resultados da Medição do Controle da Qualidade

Consistem no registro dos testes e medidas de controle de qualidade, em um formato adequado à análise e comparação.

##### Definições Operacionais

Essas definições são geradas pelo processo de Planejamento de Qualidade e foi definido na seção 4.2.1.3.

#### Técnicas e Ferramentas para a Garantia da Qualidade

Conforme demonstrado na figura 7, o processo de Garantia da Qualidade conta com as mesmas ferramentas/técnicas do Planejamento da Qualidade, além de Auditorias de Qualidade.

##### Auditorias de Qualidade

Consistem em revisões estruturadas das outras atividades de gerência da qualidade. O objetivo dessa ferramenta é identificar as lições aprendidas que melhorem o desempenho dos projetos da organização. A auditoria de qualidade pode ser programada ou aleatória, podendo ser conduzida tanto por auditores internos adequadamente treinados, quanto por terceiros, como agências de registro de sistemas de qualidade.

#### Saída da Garantia da Qualidade

Conforme demonstrado na figura 7, o processo de Garantia da Qualidade tem como saída a Melhoria da Qualidade.

##### Melhoria da Qualidade

Inclui a tomada de ações para aumentar a eficiência e efetividade do projeto, fornecendo benefícios adicionais aos envolvidos no mesmo. Na maioria dos casos, a implementação de tais melhorias exige preparação de requisitos de mudanças ou tomada de ações corretivas e será gerenciada de acordo com os procedimentos do Controle Integrado das Mudanças, processo da área de Integração.

### Controle da Qualidade

O processo de Controle da Qualidade consiste no monitoramento dos resultados do projeto (com o intuito de determinar se eles estão de acordo com os padrões de qualidade) e na identificação de meios de eliminar causas de resultados insatisfatórios. Realizado durante todo o projeto, seus resultados incluem tanto aspectos referentes ao produto, quanto ao gerenciamento do projeto. A figura 8 ilustra esse processo:

Figura 8 – Controle da Qualidade

#### Entradas para o Controle da Qualidade

Conforme demonstrado na figura, o processo de Controle da Qualidade conta com quatro entradas: Resultados do Trabalho, Plano de Gerência da Qualidade, Definições Operacionais e Checklists.

##### Resultados do trabalho

Consistem no que foi desenvolvido no projeto.

##### Plano de Gerência da Qualidade

Esse artefato é gerado pelo processo de Planejamento de Qualidade e foi definido na seção 4.2.1.3.

##### Definições operacionais

Essas definições são geradas pelo processo de Planejamento de Qualidade e foi definido na seção 4.2.1.3.

##### Checklists

Esse artefato é gerado pelo processo de Planejamento de Qualidade e foi definido na seção 4.2.1.3.

#### Técnicas e Ferramentas para o Controle da Qualidade

Conforme demonstrado na figura 8, o processo de Controle da Qualidade conta com seis técnicas/ferramentas: Inspeção, Gráficos de Controle, Diagrama de Pareto, Amostragem Estatística, Flowcharting e Análise de Tendências.

##### Inspeção

Consiste nas atividades de medição, validação e testes, com o intuito de determinar se os resultados estão de acordo com os requisitos. Podem ser realizada em níveis diversos (inspeção de uma única classe, componente ou sistema).

##### Gráficos de Controle

Apresentam os resultados de um processo ao longo do tempo, indicando se ele está “sob controle” (possuem divergência entre o esperado e o real desprezíveis ou que se devem a variações aleatórias ou eventos fortuitos) ou não. Podem ser utilizados para monitorar saídas variáveis, em especial para avaliação de saídas repetitivas, custo, cronograma, entre outros.

A figura 9 exemplifica sua utilização, exibindo a variação do desempenho do cronograma de um projeto, por exemplo.

Figura 9 – Gráfico de Controle

##### Diagrama de Pareto

Consiste em um histograma de classes de causas de problemas, ordenado pela freqüência de suas ocorrências. A posição das ocorrências é geralmente utilizada para guiar as ações corretivas, que devem focar primeiramente as que geram a maior quantidade de problemas.

##### Amostragem Estatística

Consiste em escolher uma amostra representativa de uma população, para analisá-la. Isso reduz os custos com controle de qualidade, uma vez que é necessário analisar apenas a amostra. Em desenvolvimento de software, é pouco utilizado.

##### Flowcharting

Essa técnica já foi definida na seção 4.2.1.2.

##### Análise de Tendências

Consistem na utilização de técnicas matemáticas para elaboração de previsões baseadas em dados já existentes. Isso permite monitorar desempenho técnico, de custo ou de cronograma, por exemplo.

#### Saídas do Controle da Qualidade

Conforme demonstrado na figura 8, o processo de Controle da Qualidade tem cinco saídas principais: Melhoria da Qualidade, Decisões de Aceitação, Retrabalho, Checklists Concluídas e Ajustes no Processo.

##### Melhoria da Qualidade

Essa saída já foi comentada na seção 4.2.2.3.

##### Decisões de Aceitação

Os itens que foram inspecionados durante o controle de qualidade podem ser aceitos ou rejeitados. Os itens aceitos são tidos como satisfatórios, enquanto os rejeitados podem gerar retrabalho.

##### Retrabalho

Consiste em uma ação corretiva, para ajuste de itens desconformes às exigências ou especificações. Como aumenta bastante o custo e estende o cronograma dos projetos, deve ser evitado ao máximo.

##### Checklists Concluídas

Conforme definido na seção 4.2.1.3, as checklists definem uma série de itens a serem checados. Após o Controle de Qualidade, as checklists devem estar concluídas.

##### Ajustes no Processo

Consistem na tomada de decisões corretivas ou preventivas, como resultado do controle de qualidade. Em muitos casos, é necessário compatibilizar tais ajustes com os procedimentos do controle integrado às mudanças.

# Qualidade no RUP

O RUP é uma abordagem de desenvolvimento de software iterativa. Um processo de engenharia de software, que estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito, quando e por quem, abrangendo o ciclo de vida de software de um projeto. Provê um framework de processos de software, podendo ser utilizado por uma organização em seus projetos de desenvolvimento de software, por meio da adaptação desses processos à sua realidade [13]. Seus principais elementos seguem na tabela 1.

| Elemento | Conceito |
| --- | --- |
| Papel | Definição do comportamento e das responsabilidades de um indivíduo ou grupo de indivíduos trabalhando juntos em equipe |
| Atividade | É uma unidade de trabalho, executada por um papel com um propósito definido, geralmente criando ou atualizando um artefato. Pode ser dividida em passos (steps). |
| Artefato | Um pedaço de informação que é produzido, modificado ou criado por um processo. São usados como entrada na execução de atividades e como produto das atividades executadas. |
| Conceito | Introduzem definições e princípios chave. |
| Guia | Prover regras, recomendações e heurísticas que suportam atividades, passos e artefatos. |

Tabela 1 – Elementos do RUP

O RUP compõe-se de duas dimensões ou estruturas: uma estática e outra dinâmica, que podem ser visualizadas na Figura 1.

Figura 10 – Dimensões do RUP

A dimensão estática representa a estrutura fixa do processo, descrevendo como os elementos são agrupados logicamente em disciplinas (workflows). Disciplinas são agrupamentos lógicos de papéis, atividades, artefatos e outros guias para a descrição de um processo, e são representadas por um fluxo de trabalho.

A dimensão dinâmica do RUP é representada pelo tempo e expressa o processo por meio de ciclos, decompostos em fases, que são divididas em iterações com marcos de conclusão. Essas fases são: Concepção, Elaboração, Construção, e Transição [13]. Cada fase possui objetivos de negócio e contém iterações que focam na produção de artefatos técnicos para atingir aqueles objetivos. As descrições de cada fase são sumarizadas na tabela 2.

| Fase | Descrição |
| --- | --- |
| Concepção | Estabelece uma boa compreensão do sistema a ser construído, por meio de requisitos de alto nível e do estabelecimento do escopo do projeto. Obter acordo com os envolvidos (stakeholders), para prosseguir ou não com o projeto, também caracteriza essa fase. Também é preparado o ambiente para o projeto, estabelecendo o caso de desenvolvimento. |
| Elaboração | O propósito desta fase é compreender como construir, analisando o domínio do problema, estabelecendo uma arquitetura básica, desenvolvendo um plano de projeto, e eliminando/mitigando os maiores riscos do mesmo. |
| Construção | Os componentes da solução são desenvolvidos e integrados em um produto. Custos, cronograma e qualidade são otimizados pelo gerenciamento dos recursos e o controle das operações. Os componentes são desenvolvidos e testados com base em critérios de avaliação definidos. Releases do produto também são avaliadas. |
| Transição | O principal objetivo desta fase é construir a versão final do produto e disponibilizá-la para os usuários finais. São desenvolvidos os materiais de suporte à instalação e uso pelo usuário final. |

Tabela 2 - Fases do RUP

No que diz respeito à qualidade de software, a visão apresentada pelo RUP vem evoluindo em relação à qualidade do processo e à qualidade do produto. Nele, a qualidade é responsabilidade de todos os envolvidos no processo, mas o papel do gerente de projeto possui destaque como responsável pela gestão da qualidade [7, 8].

A qualidade do processo no RUP é implementada ao longo das disciplinas, fases e iterações do ciclo de vida do projeto, estando especialmente ligada à disciplina de Gerenciamento do Projeto. O gerente de projeto é o papel responsável por estabelecer as atividades relacionadas à qualidade de software no projeto. Há revisões técnicas e revisões gerenciais. As primeiras são realizadas sobre os artefatos, como requisitos, modelos de casos de uso e código. As outras são conduzidas pelo gerente de projetos, para avaliar o status das atividades de projeto pelo menos uma vez a cada iteração, e pelo PRA (Project Review Authority) para revisar a conformidade do projeto com obrigações contratuais e com padrões organizacionais [13].

Também relacionado à qualidade do processo, há o papel do SEPA (Software Engineering Process Authority), que auxilia a organização na identificação dos processos dos projetos, avaliando-os continuamente com o intuito de melhorá-los. Para estabelecer o processo a ser utilizado no projeto, o RUP é adaptado para o projeto pelo engenheiro de processos, pelo gerente do projeto ou até mesmo por um mentor, que é alguém com experiência em implementações do Processo Unificado [13].

Apesar de tudo, a ênfase de qualidade no RUP está voltada para o produto. O RUP aborda a qualidade do produto como sendo algo verificável por meio dos testes realizados nos releases ao longo do ciclo de vida do projeto.

Como a abordagem é iterativa e os testes são realizados em cada fase, a qualidade do produto é verificada continuamente, sendo possível identificar defeitos mais cedo [19].

O RUP faz uma distinção entre dois tipos de produtos: o software executável, versão final disponibilizada ao cliente, e os produtos de software, que resultam do processo de desenvolvimento, como os planos, as especificações e outros artefatos (byproducts), que estão associados ao processo [19].

Apesar de considerar a importância da qualidade do processo e das atividades de revisão, Kroll & Kruchten [19] afirmam que para o RUP, “at the end of the day, what really counts is how good your code is, not how good your byproducts of software development are” – esta, aliás, é uma das premissas nas quais o XP se baseia [20].

Os principais artefatos relacionados à qualidade de software no RUP [13] são:

- Plano de Garantia de Qualidade: elaborado por projeto e estabelecido pelo gerente do projeto, para registrar as ações de qualidade previstas e realizadas, especificando como assegurar a qualidade do produto, dos artefatos e do processo.

- Caso de Desenvolvimento: elaborado por projeto, contém a definição do processo a ser seguido pelo projeto, a partir das adaptações do RUP.

- Registro de Revisão: captura os resultados da atividade de revisão no qual um ou mais artefatos dos projetos são revisados. Segundo o RUP [13], “é mais importante realizar a revisão do que documentá-la”, sugerindo que um e-mail sirva como registro da revisão.

Alguns pesquisadores apontam deficiências no RUP na abordagem de qualidade de software. Manzoni & Price [21] analisam que o RUP não estabelece como tratar os problemas identificados nas revisões e nem como os resultados das revisões são comunicados aos demais envolvidos com o projeto de software e aos envolvidos com o processo de software.

Foi verificado, ainda, que o RUP possui várias carências abrangendo: a formalização das avaliações de qualidade, especialmente em termos dos tipos de revisões realizadas; a ausência de aprovação de desvios identificados em relação ao processo padrão (framework do RUP); e ao uso de avaliações com foco na melhoria do processo de software utilizado. Esta análise sugere que os aspectos de qualidade abordados na disciplina de testes, que são bem cobertos, sejam aliados à abordagem das avaliações de revisão ao longo do processo, que são tratadas informalmente no RUP, e constituam uma nova disciplina de avaliação.

## Enfatizando o Gerenciamento da Qualidade no RUP

Ainda com relação à qualidade no RUP, podem ser destacados alguns fatores que levaram à definição de uma disciplina de Gerenciamento da Qualidade:

- O RUP não provê visibilidade apropriada para a qualidade do processo de desenvolvimento, destacando a importância da mesma em cada iteração.

- O RUP não possui ações de qualidade do processo de software formalizadas e executadas mediante o planejamento da qualidade realizado em paralelo com o planejamento do projeto.

- O RUP não prevê, a princípio, o tratamento sistemático das não-conformidades, o que facilitaria a sua identificação, seu relato aos envolvidos, e a identificação de ações corretivas e preventivas (quando possível).

No RUP, a qualidade do produto é tratada de forma abrangente pela disciplina de Testes, e não é dada a relevância necessária ao tratamento dado à qualidade do processo de software. Neste contexto, Amorim e Belchior [22] propõem a disciplina de Gerenciamento da Qualidade para o RUP, que visa estabelecer um fluxo de ações que contribuam efetivamente para a qualidade de software, por meio do planejamento, da garantia, e da monitoração da qualidade ao longo do processo de desenvolvimento.

Para que o gerenciamento da qualidade possa ser implementado em conjunto com o RUP, a fim de resolver as falhas identificadas anteriormente sob esta ótica, urge que seja estabelecido um conjunto de atividades de “gerenciamento da qualidade” no âmbito organizacional. Essas atividades devem ser realizadas necessariamente antes da instanciação da disciplina “Gerenciamento da Qualidade” ao nível de projeto [22].

As principais atividades que devem ser realizadas no âmbito institucional são:

- Definição dos objetivos de qualidade e de políticas de qualidade para a organização;

- Estabelecimento de procedimentos, padrões e métricas institucionais de qualidade;

- Especificação de papéis e da função da qualidade na organização;

- Formatação do perfil para os profissionais envolvidos no processo de software;

- Realização de treinamentos para os envolvidos no processo, para a disseminação dos conceitos de qualidade para a organização;

- Estabelecimento de controles sobre o custo das atividades de qualidade nos projetos.

Para a disciplina Gerenciamento da Qualidade são propostos dois novos papéis para o RUP: o Gerente de qualidade, e o Engenheiro de qualidade. O Gerente de Qualidade deve administrar a função de qualidade de software da organização, mantendo os objetivos organizacionais da qualidade alinhados aos objetivos de negócios organizacionais e avaliando se os projetos estão alcançando os objetivos de qualidade. Deve possuir experiência com gestão de processos e de pessoas, conhecimento da organização e conhecimento sobre modelos e padrões de qualidade de software.

O Engenheiro de Qualidade deve ter forte embasamento em engenharia de software, modelos, padrões e técnicas de SQA, e como estes elementos estão relacionados com o processo de desenvolvimento de software.

Ambos, Gerente de Qualidade e Engenheiro de Qualidade, devem estar cientes do papel da função de qualidade de software no contexto organizacional e dos projetos, podendo agir como consultores de engenharia de software para projetos da organização, e provendo orientação a respeito dos padrões organizacionais e de qualidade.

O Engenheiro de qualidade planeja, a partir dos objetivos de qualidade, que atividades de qualidade serão executadas ao longo do projeto e constrói o cronograma dessas atividades. Estas informações devem ser registradas num Plano de Garantia de Qualidade de Software do projeto. Ele também pode orientar integrantes do projeto a respeito dos padrões de qualidade adotados e das práticas de engenharia de software aplicáveis.

Enfim, o RUP oferece diversos mecanismos de controle da qualidade, mas, tem seu foco voltado para a garantia da qualidade do produto final – em especial, com base em testes. Falta ao RUP um controle maior da qualidade dos processos com que se chegam ao produto do software. Esse controle pode ser adicionado a partir da definição de atividades relativas à política da qualidade, que devem ser implementadas em nível institucional.

# Qualidade no XP

Extreme Programming (XP) é atualmente uma abordagem de desenvolvimento de software que, com cerca de oito anos de existência, tem tido sua eficiência comprovada a partir da sua aplicação satisfatória em organizações de diversos tamanhos.

XP é uma metodologia projetada para entregar softwares que atendam às necessidades do cliente, em especial no que tange às mudanças nos requisitos. Isto é obtido através da utilização de práticas que estimulam a inserção do cliente na equipe de desenvolvimento, possibilitando respostas eficientes a estas mudanças.

Esta metodologia enfatiza o trabalho em equipe. Gerentes, clientes, e desenvolvedores são todos parte de um time dedicado à produção de software de qualidade.

Um projeto de software baseado em XP pode ser aperfeiçoado através de quatro princípios: comunicação, simplicidade, feedback, e coragem [17].

Os programadores comunicam-se uns com os outros e com os clientes. Eles mantêm projeto simples e transparente. Eles recebem feedback dos clientes a partir dos testes realizados desde o início do projeto e entregam o software o mais rápido possível, na medida em que as funcionalidades sugeridas pelos clientes são implementadas.

O XP é composto de diversas partes que, analisadas separadamente, não têm sentido. No entanto, quando combinadas, formam uma metodologia que exige uma mudança na forma de programar.

O núcleo principal do processo é composto por doze práticas, que foram criadas baseando-se em experiências de projetos de desenvolvimento anteriores e adaptados para suportar os princípios citados anteriormente. As doze práticas são citadas a seguir.

O cliente é parte da equipe: todos os contribuidores de um projeto XP são partes de uma única equipe. Essa equipe precisa conter um representante do cliente que irá especificar os requisitos, determinar as prioridades e direcionar a equipe.

O jogo do planejamento: o planejamento existente no XP tem como objetivo determinar o que estará concluído ao final do projeto, e as atividades a serem realizadas. O foco desta prática é o direcionamento das atividades, divergindo do planejamento realizado nas metodologias tradicionais cujo objetivo é prever os recursos e o tempo necessários para a conclusão do projeto. Existem duas atividades de planejamento no XP: Planejamento de Releases e Planejamento de Iterações. O primeiro é uma prática onde o cliente apresenta ao programador as funcionalidades desejadas, para que seja estimado o esforço de implementação das mesmas. Com as estimativas dos custos em mãos e com o conhecimento sobre a importância das funcionalidades, o cliente elabora um esboço do plano de projeto. O Planejamento de Iterações é a prática que direciona o esforço do time durante algumas semanas. Durante o planejamento de iterações o cliente apresenta aos programadores as funcionalidades a serem implementadas na próxima iteração. Os programadores dividem a implementação dessas funcionalidades em tarefas e estimam os custos tendo como base as análises feitas nas iterações anteriores. Embora bastante simples, estas etapas de planejamento oferecem informações muito boas para que o cliente tenha o controle do direcionamento do projeto. A cada iteração o progresso do projeto pode ser inteiramente avaliado. Esse foco dado pelo XP à visibilidade resulta em um pequeno paradoxo: de um lado, com tanta visibilidade em relação ao progresso do projeto, o cliente pode cancelar o projeto a qualquer momento caso este não esteja correspondendo às suas expectativas. Por outro lado, o progresso é tão visível e a habilidade de decidir o que será feito é tão completa que os projetos em XP tendem a entregar mais funcionalidades que são realmente necessárias, com menos pressão e estresse.

Testes de Aceitação: como parte da determinação das funcionalidades desejadas, o cliente especifica um ou mais testes de aceitação para verificar se estas estão corretas. O time implementa os testes e os utiliza como prova, tanto para eles como para o cliente, da corretude das funcionalidades.

Releases pequenos: a habilidade de disponibilizar releases pequenos possibilita ter releases mais freqüentes resultando, portanto, em um software mais visível, aberto e tangível para o cliente.

Projeto simples: um projeto simples sempre toma menos tempo para ser concluído se comparado a um mais complexo. Sendo assim, os times XP desenvolvem software se concentrando na simplicidade do projeto.  O projeto inicia-se simples e através da aplicação do refatoramento e dos testes é mantido dessa forma. Deve-se projetar as funcionalidades já definidas e o projeto deve ser o mais simples possível de forma a implementar essas funcionalidades.

Metáfora: uma metáfora do sistema deve ser escolhida a fim de manter consistente o entendimento do sistema através da criação de um “vocabulário comum”. Um exemplo de metáfora pode ser visto em XP Programming [18], onde é comparado um sistema de recuperação de informação baseado em agentes com uma colméia de abelhas.

Desenvolvimento direcionado por testes: um dos principais objetivos do XP é permitir feedback rápido aos clientes. No desenvolvimento de software para se ter um bom feedback é necessário ter bons testes. As melhores equipes de XP praticam o desenvolvimento direcionado por testes, que consiste em trabalhar em pequenos ciclos onde são desenvolvidos os testes e posteriormente implementar as funcionalidades testadas.

Refatoramento: XP foca em agregar valor ao produto a cada iteração. Para atingir este objetivo durante o desenvolvimento, o software precisa ser bem projetado. Em XP o processo de melhoria do projeto de software é chamado de refatoramento e consiste na remoção de código duplicado, no aumento da coesão e na diminuição do acoplamento.

Integração contínua: os desenvolvedores devem integrar e disponibilizar o código no repositório sempre que possível, não permitindo a existência de código não integrado por mais de um dia. A integração contínua evita a divergência e a fragmentação do esforço despendido para o desenvolvimento do software, pois permite a melhor identificação de oportunidades de reuso e compartilhamento de código. Além disso, todos os desenvolvedores devem trabalhar com código atualizado para evitar a alteração de código obsoleto.

A integração contínua também permite a identificação mais rápida de problemas de compatibilidade.

Propriedade coletiva do código: encoraja a contribuição de novas idéias a qualquer segmento do projeto por todos da equipe. Qualquer desenvolver pode alterar qualquer linha de código para refatorá-lo, remover erros ou adicionar funcionalidade.

Padrões de codificação: o código desenvolvido deve atender a padrões de codificação previamente estabelecidos. Os padrões de codificação mantêm o código consistente e mais fácil de ser lido e refatorado pelo outros membros da equipe.

As práticas e regras existentes no XP permitem-no não só comportar o desenvolvimento de software de qualidade, mas também garantir a qualidade do processo de desenvolvimento.

Software de alta qualidade é um dos mais importantes princípios que guiam qualquer metodologia de desenvolvimento. Isso também está correto quando falamos de XP. Para este propósito, XP define dois níveis de testes. O primeiro, o teste de unidade, é codificado pelo programador, de preferência antes da implementação da funcionalidade. Ao contrário das outras metodologias de desenvolvimento de software, onde a entidade responsável pela qualidade verifica o software e oferece um feedback para o programador, no XP o controle da qualidade é integrado à implementação e o feedback é dado entre o próprio time. O segundo nível de teste, o teste funcional, é um teste de caixa preta do sistema. O cliente especifica os cenários a serem testados quando a estória estiver sido corretamente implementada. Os testes de unidade e funcionais automatizados aumentam a garantia da qualidade de software e cria um processo de desenvolvimento rápido e confiável.

Controlar a qualidade do software garantindo a corretude do código desenvolvido é necessário. No entanto, no mundo competitivo vivenciado pelas empresas de desenvolvimento de software, a diminuição dos custos, e do tempo para a conclusão de projetos é essencial.

Tendo como base a experiência de outros setores, como o industrial e da engenharia civil, tentou-se utilizar nos processos de desenvolvimento de software metodologias de controle e melhoria de processos com a finalidade de adaptar as atividades de desenvolvimento de maneira a garantir que o produto resultante do processo esteja de acordo com as especificações estabelecidas.

XP é o resultado de anos de experiência em projetos de desenvolvimento, portanto, incorporado aos seus processos está o conhecimento dos principais problemas encontrados em projetos de software. Abaixo, são apresentados alguns desses problemas e como as práticas de XP podem ser utilizadas para mitigar os seus efeitos.

O processo não é seguido pelos desenvolvedores. Não adianta existir um processo capaz de prover softwares de qualidade se é difícil treinar os desenvolvedores para utilizá-lo. O XP é simples, fácil de utilizar permitindo a fácil adoção da metodologia ao ambiente organizacional.

Requisitos implementados não são os requisitos desejados pelo cliente. Algumas metodologias de desenvolvimento tentam resolver esse problema através da negociação de contratos. No entanto, o software implementado apesar de atender aos requisitos negociados não apresentará qualidade para o cliente, pois não irá atender as suas necessidades. O XP traz o cliente para dentro de sua equipe, eliminando a especificação formal de requisitos e fazendo com o cliente participe do processo de desenvolvimento acessando periodicamente os resultados do processo através dos releases disponibilizados e a da especificação de testes de aceitação.

Existem diversos outros problemas para os quais as práticas do XP apresentam soluções. Além disso, o XP não só permite a adaptação do processo às características do projeto como encoraja a alteração do mesmo, e é através da melhoria contínua dos processos que a metodologia irá atender as necessidades de produção de software com a qualidade esperada pelo cliente, entregue no tempo necessário, com confiabilidade, segurança e a um custo acessível.

# Conclusão

Com a popularização da utilização de software e o aumento de sua importância, é cada vez mais necessário o fator Qualidade.

Para atingi-lo em todos os aspectos, é necessário leva-lo em consideração ao desenvolver software. Não apenas a qualidade do software final, mas também do processo de desenvolvimento, que garantirá, ao final do mesmo, um produto de qualidade.

Dessa forma, é importante utilização de processos de desenvolvimento e metodologias de gerenciamento de projetos que permitam tal abordagem, sob o risco do nível desejado de qualidade não ser atingido.

Além disso, são necessários padrões, modelos e normas, que possam guiar todas as atividades de desenvolvimento, definindo diretrizes e boas práticas a serem seguidas.

# Referências

[1] Garvin, D A, “What Does ‘Product Quality’ Really Mean?” Sloan Management Review, 1984 26(1), 25-43.

[2] IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, 1990 Std 610.12-1990.

[3] Interoperability Clearinghouse Glossary of Terms. www.ichnet.org/glossary.htm. Último acesso: 07 de Setembro de 2004.

[4] Web Services Glossary. www.w3.org/TR/ws-gloss. Último acesso: 07 de Setembro de 2004.

[5] QRS Guidelines Appendix - Terms & Definitions. www.state.mi.us/mdcs/OPE/qrsterms.htm. Último acesso: 07 de Setembro de 2004.

[6] IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology, 1998 Std 1061-1998.

[7] ISO Information technology - Software product quality - Quality model, 2000 ISO/IEC FDIS 9126-1.

[8] Sommerville, Ian, Software Engineering. 6ª ed. Addison-Wesley Pub Co, 2000.

[9] Amorim, Lívia & Belchior, Arnaldo. Gerenciamento da Qualidade: Uma nova disciplina para o RUP.

[10] Duarte, Cristina & Falbo, R.A., Uma ontologia de qualidade de software. Workshop de Qualidade de Software, João Pessoa, p. 275-285, Outubro de 2000.

[11] A Guide for Software Engineering Body of Knowledge, IEEE – Trial (Version 0.95) – May, 2001.

[12] Unhelkar, Bhuvan, Process Quality Assurance for UML-based projects. In: The Addison-Wesley.

[13] Rational Software Corporation, Rational Unified Process, Version 2003.06.00.65, CD-ROM, Rational Software, Cupertino, California, 2003.

[14] Coallier, F.; How ISO 9001 fits into the software world, IEEE Software, Jan. 1994.

[15] Anacleto, Alessandra, Wangenheim, Christiane Gresse von, Salviano, Clenio F. e Savi1, Rafael, Uma Visão Geral da Futura Norma ISO/IEC 15504 para Avaliação de Processos de Software.

[16] Jamil, George, Visão geral dos modelos de qualidade para software.

[17] Agile Manifesto. www.agilemanifesto.org/. Útimo acesso: 01 de setembro de 2004.

[18] XP Programming. www.xprogramming.com/xpmag/whatisxp.htm. Útimo acesso: 01 de setembro de 2004.

[19] Kroll, Per & Kruchten, Philippe, The Rational Unified Process made easy: a practitioner’s guide to the RUP. Pearson Education, 2003.

[20] Klaus Wuestefeld. XisPê. Último acesso: 6 de setembro de 2004.

[21] Manzoni, Lisandra V. & Price, Roberto T., Identifying Extensions required by RUP (Rational Unified Process) to comply with CMM (Capability Maturity Model) Levels 2 and 3. IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 29. No. 2, Fevereiro de 2003.

[22] Amorim, Lívia & Belchior, Arnaldo. Gerenciamento da Qualidade no RUP.