Universidade Federal de Pernambuco

SA-CMM – Processo de Aquisição de Software

Monografia – Qualidade de Software

Grupo:

Mayerber Loureiro de Carvalho Neto (mlcn)

Rafael Alves de Araújo (raa)

Rafael Cavalcanti Ortolan (rco)

Rodrigo Alves Costa (rac2)

Thiago Teixeira de Araújo (tta)

# Conteúdo

Conteúdo	2

Introdução	3

Contexto	4

A Arquitetura do SA-CMM	7

Os Níveis de Maturidade do SA-CMM	8

Princípios por trás da interpretação do SA-CMM	9

Nível 1	11

Nível 2 - Repetível	12

Planejamento de Aquisição de Software	12

Solicitação	13

Desenvolvimento e Gerenciamento dos Requisitos	13

Gerenciamento de Projetos	14

Administração de Contratos	14

Validação	15

Transição para Suporte	15

Nível 3 - Definido	16

Definição e Manutenção do Processo	17

Requisitos do Usuário	17

Gerenciamento de Desempenho de Projeto	17

Gerenciamento de Desempenho de Contrato	18

Administração de Riscos de Aquisição	18

Gerenciamento de Programas de Treinamento	19

Nível 4 – Quantitativo	20

Gerenciamento Quantitativo de Processos	20

Gerenciamento Quantitativo da Aquisição	21

Nível 5 – Otimização	22

Melhoria Contínua do Processo	22

Gerenciamento da Inovação da Aquisição	23

Conclusão	24

Um estudo de caso - Adaptando o SA-CMM - Nível 2 e a Visão de Casos de Uso para o PAPS-UC	25

Descrição das Etapas do Processo	28

Planejamento da Aquisição	28

Definição dos Requisitos Técnicos do Sistema	28

Solicitação, Seleção e Avaliação de Produtos e Fornecedores	29

Contratação do Fornecedor	29

Planejamento da Implantação	30

Customização, Implantação e Testes	30

Homologação do Produto	30

Planejamento dos Ajustes	30

Rescisão do contrato	30

Referências Bibliográficas	31

# Introdução

Na medida em que as organizações crescem, a necessidade de se estabelecer processos organizacionais internos, e de melhorar tais processos, torna-se um dos focos centrais da própria existência da organização. De acordo com a ISO/IEC 12207 [ISO95], o processo de aquisição de software compreende todas as atividades e tarefas que são realizadas pelo comprador. Esse processo inicia-se com a necessidade de adquirir um sistema, um produto de software ou um serviço de software. Quando uma organização decide por adquirir um serviço, ela deve fazer a escolha adequada a fim de que suas necessidades sejam amplamente atendidas. Para que isto aconteça é importante que a organização conheça muito bem os requisitos necessários para a aquisição do serviço desejado, seja, parte do desenvolvimento do software, ou a aquisição de um produto de software. [FER96][DoN00].

O modelo discutido neste trabalho tem por objetivo a melhoria destes processos internos. De modo a realizar melhorias, a organização deve estabelecer objetivos claros para a sua existência, deve estabelecer regras e diretrizes sobre o que é necessário para se conseguir tais objetivos e deve definir métricas para mensurar o quanto a organização evolui no sentido de conseguir tais objetivos.

Cada um dos processos internos da organização deve obedecer ao descrito acima. Um modelo de maturidade é tal que provê uma interface para facilitar as melhorias desejadas em todos os sentidos e áreas da organização. A aquisição, mais especificamente, é um destes processos organizacionais.

Podemos definir a aquisição de um sistema como o desenvolvimento total pelo fornecedor, enquanto que na aquisição de um produto de software, o sistema em si encontra-se desenvolvido e é preciso customizar o produto às necessidades do cliente. A aquisição de um serviço de software ocorre quando o fornecedor é responsável por parte do desenvolvimento, como no caso da contratação dos serviços de uma fábrica de software para completar o desenvolvimento de um sistema do cliente. [MEY01]

Tanto no ambiente das indústrias quanto no ambiente governamental, a aquisição deve ser bem definida de modo que sua qualidade e suas etapas de maturidade estejam bem definidas, como em um modelo. É, de certa forma, imprescindível às organizações a melhoria da maturidade dos seus processos internos de aquisição.

Portanto, a formalização de um processo de aquisição de software pode ajudar a diminuir os riscos e falhas na seleção de produtos por uma organização [FER96]. O Modelo de Maturidade da Aquisição de Software (SA-CMM) foi desenvolvido para prover uma ferramenta com o objetivo de facilitar as melhorias que são necessárias na aquisição.

## Contexto

Definir o foco daquele que adquire sob uma perspectiva participativa e levando em consideração as experiências no desenvolvimento do Modelo de Maturidade para Software (SW-CMM) foi o papel do Software Engineering Institute da Carnegie Mellon University (SEI/CMU) [FER96]. E a experiência passada foi aplicada diretamente no desenvolvimento do novo modelo. Enquanto o SW-CMM define o papel do desenvolvedor (fornecedor), o SA-CMM tem como objetivo definir o papel do comprador no processo de aquisição.

No SA-CMM uma aquisição individual começa com o processo de definir uma necessidade do sistema. Algumas atividades realizadas pela organização que vai realizar a aquisição, como planejamento, devem anteceder o estabelecimento de um projeto. O SA-CMM inclui algumas atividades que antecedem o contrato, como a preparação do pacote de solicitações, o desenvolvimento de um conjunto inicial de requisitos e a participação da seleção de fontes. No SA-CMM, uma aquisição individual termina quando o contrato para os produtos está concluído.

O SA-CMM identifica áreas fundamentais no processo de aquisição em quatro dos seu cinco níveis de maturidade. Estas áreas chave deixam claro quais os objetivos que devem ser satisfeitos para que cada nível de maturidade seja alcançado. Em outras palavras, o progresso acontece em fases específicas e passo a passo. Os níveis de maturidade e suas áreas fundamentais provêem, assim, um verdadeiro mapa com os caminhos que devem ser seguidos para subir nos graus de maturidade.

Tipicamente, uma porção dos objetivos ou atividades de alguns processos de alto nível já é satisfeita em um nível mais baixo. Entretanto, um processo chave só pode ser alcançado se todos os seus objetivos são satisfeitos. E, por sua vez, um nível de maturidade é alcançado quando todos os processos chave deste nível são alcançados. Uma vez que um nível de maturidade é dominado, o modelo requer que todos os objetivos de nível mais baixo continuem sendo cumpridos e sejam, desta forma, mantidos.

Os estágios do modelo são complementares e crescem, na medida em que são obtidos. Por exemplo, no nível 2 algumas atividades de Administração de Contratos vão resultar em ações corretivas (uma reação a deficiências). Este processo cresce e amadurece; no nível 3 as atividades de Gerenciamento de Desempenho de Contratos são realizadas para identificar e preparar por deficiências antes delas ocorrerem (de caráter pró-ativo às deficiências). Entretanto, Gerenciamento de Desempenho de Contrato cresce e amadurece para se tornar Gerenciamento Quantitativo de Aquisições no nível 4, quando os processos são ajustados baseados em dados quantitativos (quantificação). No nível 5, Melhoria Contínua do Processo usa dados quantitativos para otimizar a performance dos processos (otimização).

No SA-CMM, a re-instanciação das atividades (ou dos eventos) que ocorrem em etapas de nível baixo não é necessária. Por exemplo, um grupo foi eleito para administrar o contrato no processo chave Administração de Contratos no nível 2. Se a organização move-se para o nível 3, o SA-CMM assume que o mesmo grupo permanece responsável pelo processo chave e, assim, não é requerido no processo Gerenciamento de Desempenho de Contratos do nível 3 o estabelecimento de um grupo para a administração de contratos. Desta forma, o modelo reduz redundâncias desnecessárias em processos chave subseqüentes, tornando a implementação, desta forma, mais eficiente.

O SA-CMM é desenhado para ser suficientemente genérico para ser usado por qualquer governo ou organização, independente do seu tamanho ou dos produtos que adquire. Ao aplicar o modelo a uma organização particular, é provável que translações e traduções sejam necessárias. A organização deve se especializar em aquisição e pode ser responsável por mais de um projeto. O time de projetos é a entidade que é responsável por executar a aquisição específica. O time de projetos é apoiado por outros grupos que são afetados em cada aquisição específica e, especialmente, na condução de cada aquisição.

Os termos “grupo”, “time”, “escritório” são similares no SA-CMM e podem indicar situações onde a implementação específica pode variar de um simples indivíduo que trabalha meio expediente até uma grande quantidade de indivíduos que trabalhem em regime de dedicação exclusiva. A estrutura organizacional do modelo deve ser mapeada na organização particular onde o modelo está sendo aplicado. Além disso, modelo foi pensado da forma mais genérica possível e deve ser mapeado na situação local.

O SA-CMM deve ser interpretado no contexto das necessidades da organização. Não é o fato de algo estar no SA-CMM que significa que deve ser aplicado imediatamente. Processos de aquisição efetivos e eficientes são críticos para a melhoria bem sucedida dos processos, mas a qualidade de suas saídas apenas pode ser determinada no contexto das necessidades de negócio da organização.

O uso de SA-CMM não está limitado às situações onde os produtos estão sendo adquiridos através de um contrato formal. Pode ser usado para qualquer produto que está sendo adquirido pela organização. Devido a este uso, o termo “fornecedor” refere-se a organização que desenvolve o esforço necessário. O termo “time de projetos” refere-se aos colaboradores da organização compradora que tem a eles atribuída uma responsabilidade de aquisição, e o termo “contrato” refere-se ao acordo entre as organizações.

O SA-CMM aplica-se para a aquisição de todos os tipos de aplicações de software, incluindo aplicações cuja aplicabilidade não se relacione ao produto final desenvolvido pela organização. Naturalmente, o modelo deve ser interpretado para se adaptar a circunstâncias específicas.

O modelo é apropriado para ser usado através de todo o ciclo de vida do sistema. Durante o ciclo de vida de um sistema, muitas aquisições individuais independentes podem ocorrer, seja na fase de suporte quanto na fase inicial de desenvolvimento. Em casos onde produtos para a melhoria de um item ou para a re-implementação de um item estão sendo adquiridos, a organização fornecedora assume o papel de compradora. Assim, o modelo é repetidamente aplicável durante o ciclo de vida do sistema.

Todo projeto de aquisição começa com um requisito, mesmo que em um nível alto. Enquanto a aquisição começa a se formar, mais requisitos são identificados e refinados. Esta evolução procede e o conjunto de requisitos continua a crescer. Quando o pacote de solicitação é desenvolvido, um conjunto significante de requisitos técnicos e não-técnicos aparece. Por causa do SA-CMM, estes requisitos devem ser controlados e administrados, e não esquecidos ou congelados. Quando os requisitos posteriores aparecem (como, por exemplo, alocação, elaboração e refinamento), eles são incorporados aos requisitos anteriores, e também passam a ser administrados e controlados. O gerenciamento e o controle de requisitos permanece sendo uma responsabilidade do comprador, embora o fornecedor deva se envolver no processo de desenvolvimento de requisitos.

Um projeto deve ter regras estabelecidas para os requisitos técnicos e não-técnicos do produto, para o custo dos produtos sendo adquiridos e para a agenda do projeto de aquisição.

A idéia geral do SA-CMM é que a organização passe a planejar as aquisições que se relacionem aos seus projetos internos. O processo chave Planejamento de Aquisição de Software diz que o processo de planejamento deve acontecer como um adjunto ao projeto de gerenciamento de aquisição. Cada um dos demais processos chave refere-se a um processo de planejamento como uma de suas atividades. Como documentar este processo de planejamento é uma opção da organização compradora e do time de projeto. Enquanto outros documentos de planejamento podem ser criados para o projeto, o SA-CMM identifica dois específicos: o Planejamento de Gerenciamento de Projetos e o Planejamento da Administração de Riscos de Aquisição. O método de documentar estes dois documentos específicos é também uma opção do comprador e do time de projeto. A documentação resultante do planejamento do projeto não deve ser mais extensa que um projeto de aquisição bem administrado.

## A Arquitetura do SA-CMM

O SA-CMM define cinco níveis de maturidade. Cada nível de maturidade (exceto o nível 1) indica o nível de competência do processo e contém processos chave. A figura abaixo retrata a arquitetura do SA-CMM:

Características de Institucionalização

Compromisso para

realizar

Habilidade para

realizar

Medição e

Análise

Verificação

Níveis de Maturidade

Processo Chave

Objetivos

Atividades

Processo Chave

Processo Chave

Figura 1.1: Arquitetura do SA-CMM

Os componentes da arquitetura estão descritos abaixo:

Objetivos: resultado agregado alcançado pela efetiva implementação de um processo chave.

Compromisso para realizar: descreve as ações que a organização deve tomar para estabelecer o processo e as garantias que ele pode durar. O Compromisso para realizar tipicamente envolve o estabelecimento de políticas organizacionais e a responsabilidades da administração.

Habilidade para realizar: descreve as pré-condições que devem existir no projeto ou na organização para implementar o processo de aquisição de forma competente. A habilidade para realizar tipicamente envolve recursos, estruturas organizacionais e treinamento.

Atividades realizadas: descreve os papéis e procedimentos necessários para implementar um processo chave. As atividades realizadas envolvem o estabelecimento de planos e procedimentos, a realização do trabalho, seu encaminhamento e a tomada de decisão de ações administrativas apropriadas.

Medição e análise: medição e análise descrevem a necessidade de se medir desempenho do processo e a análise destas medições. Inclui exemplos de medições que poderiam ser tomadas para determinar o status das atividades realizadas.

Verificação de Implementação: descreve os passos que são cumpridos para garantir que as atividades são realizadas de acordo com o processo que foi estabelecido. A verificação de implementação tipicamente engloba revisões pela administração.

## Os Níveis de Maturidade do SA-CMM

O gerenciamento de aquisições da organização deve aumentar o envolvimento, liderança e disciplina, enquanto tenta alcançar cada nível de maturidade. Os níveis de maturidade disponibilizam um roteiro para a melhoria contínua do processo de aquisição de uma organização; eles não se propõem a serem um mecanismo de avaliação. O descrito abaixo descreve os cinco níveis de maturidade do SA-CMM, destacando os processos de melhoria primários feitos em cada nível.

- Inicial – o processo de aquisição é caracterizado como ad hoc, e ocasionalmente, até caótico. Poucos processos são definidos e o sucesso depende de esforço individual. Para uma organização entrar no processo no nível inicial, ela deve instalar controles de gerenciamento básicos para estimular autodisciplina.

- Repetível – Processos de gerenciamento de aquisição de projetos básicos são estabelecidos para o planejamento de todos os aspectos da aquisição, para o gerenciamento de requisitos, para a melhoria do desempenho dos times de projeto e fornecedor e para a administração dos custos do projeto para os fornecedores. O time de projeto basicamente reage às circunstâncias da aquisição, na medida em que elas aparecem. A realização do processo e a disciplina necessária a esta realização significarão que o time estará pronto para repetir o sucesso de outrora em novos outros projetos, desde que em domínios similares. Para a organização se tornar madura no nível da autodisciplina, deve usar processos bem definidos como uma das bases fundamentais para melhoria.

- Definido – O processo de aquisição de uma organização deve estar documentado e padronizado. Todos os projetos devem usar uma versão aprovada e adaptada do processo padrão de aquisição da organização para adquirir seus produtos.  As atividades de gerenciamento de projeto e contrato são pró-ativas, antecipando qualquer problema que possa surgir na aquisição do software. O gerenciamento de risco está totalmente integrado a todos os aspectos do projeto, e a organização provê o treinamento necessário para o pessoal envolvido na aquisição. Para uma organização amadurecer no nível de processo definido, deve basear decisões em medidas quantitativas de seus processos e produtos para que a objetividade seja um dos paradigmas internos e para que decisões racionais sejam tomadas.

- Quantitativo – Os limites dos processos de aquisição e produtos são coletados e detalhados. Os processos e produtos são entendidos sob uma óptica quantitativa e qualitativa e são controlados.

- Otimização – Melhoria contínua do processo é reforçada pelas informações provenientes da quantificação do processo e da análise de idéias inovativas e de tecnologias.

| Nível | Foco | Processo chave |
| --- | --- | --- |
| 5 Otimização | Melhoria contínua do processo | Gerenciamento de Inovação de Aquisição Melhoria Contínua do Processo |
| 4 Quantitativo | Gerenciamento quantitativo | Gerenciamento Quantitativo de Aquisições Gerenciamento Quantitativo de Processos |
| 3 Definido | Padronização do processo | Gerenciamento de Programas de Treinamento Administração de Riscos de Aquisição Gerenciamento de Desempenho de Contrato Gerenciamento de Desempenho de Projeto Requisitos do Usuário Definição e Manutenção do Processo |
| 2 Repetível | Gerenciamento básico do projeto | Transição para Suporte Validação Administração de Contratos Gerenciamento do Projeto Desenvolvimento e Gerenciamento dos Requisitos Solicitação Planejamento de Aquisição de Software |
| 1 Inicial | Pessoas competentes |  |

Figura 1.2: Sinopse do SA-CMM

## Princípios por trás da interpretação do SA-CMM

- Modelo genérico: o SA-CMM é um modelo genérico para um uso muito largo e geral. Num contexto específico, as necessidades de implementação e melhoria podem variar.

- Melhoria da Organização: O SA-CMM é um modelo para melhorar os processos da organização. O SA-CMM é focado na construção de um processo de capacitação de uma organização (ou seja, cumprir as atividades definidas no modelo não pode engessar a organização nem suas atividades).

- Diretrizes para melhoria: As atividades do SA-CMM descrevem as características de um processo de aquisição que normalmente devem ser encontradas em cada nível de maturidade. O SA-CMM não pré-define como uma organização deve ser para melhorar seus processos; na verdade, descreve atributos de um processo de maturidade de uma organização em cinco níveis de maturidade. Estes níveis pré-definem uma ordem que diz como priorizar as ações de melhoria dos processos.

- Processos chave: O SA-CMM descreve processos chave e suas atividades; não deve ser exaustivo, e processos adicionais podem ser apropriados para uma organização.

- Entendimento: O SA-CMM não se refere a todos os fatores que causem impacto em uma aquisição. Um exemplo de tópico excluído são recursos humanos.

- Gerenciamento de Processo: A qualidade de um produto é largamente determinada pela qualidade do processo usado para adquirir, desenvolver e/ou mantê-lo.

- Tecnologia: O SA-CMM é independente de tecnologia. Nenhuma ferramenta específica, método ou tecnologia são mandatários para se implementar o SA-CMM. Entretanto, ferramentas, métodos e tecnologias apropriadas devem estar disponíveis para o suporte do processo.

- Avaliação Profissional: Avaliação profissional deve ser aplicada na interpretação, para uma organização particular, de atividades do SA-CMM. O SA-CMM deve ser adaptado à organização, e não a organização que deve ser re-estruturada para se adequar ou refletir o SA-CMM.

- O Princípio da Competência: A competência de pessoas que realizam o trabalho é o maior fator no desempenho de um projeto e no sucesso da organização. (competência inclui o conhecimento do domínio da aplicação, métodos de aquisição, métodos de quantificação, relacionamento inter-pessoal e pessoas capacitadas para resolução de problemas).

Não há uma forma correta de implementar um processo de aquisição. O SA-CMM não é um processo definido por leis e por realizações obrigatórias. Com a exceção de algumas instâncias escolhidas cuidadosamente, o SA-CMM não obriga fatores como a forma através da qual o processo de aquisição deve ser implementado ou como quem deve tomar uma determinada ação. Ele descreve quais características o processo de aquisição deve possuir.

# Nível 1

No nível inicial, o time de projetos não fornece um ambiente estável para a aquisição de produtos. Este time é formado por informações baseadas na disponibilidade dos indivíduos, resultando em uma composição padrão de técnicas de aquisição. E a aquisição não recebe uma visibilidade administrativa adequada. O projeto é adquirido de uma forma ad hoc.

Como conseqüência, não há processos chave no nível 1.

# Nível 2 - Repetível

Neste nível a equipe de projeto deve conhecer e apoiar as políticas, regras e padrões estabelecidos para os projetos e dedicar atenção para que elas sejam seguidas. O time de projetos estabelece planos de administração de aquisição documentados e procedimentos. O planejamento de novos projetos é baseado na experiência com projetos similares. Um dos objetivos em se alcançar o nível 2 é a estabilização tanto da gerenciamento de contratos quanto dos processos de gerenciamento de projeto, permitindo a times de projeto repetir com sucesso as práticas que foram aplicadas em projetos anteriores.

Os times de projeto do nível 2 tem instituídas praticas básicas de gerenciamento de aquisição e controles. Todos os membros do time estão comprometidos a cumprir planejamentos de projetos, políticas necessárias, regulamentos e padrões. Administradores de projeto traçam custos, agendas, requisitos e o desempenho do projeto. Problemas ao cumprir compromissos são identificados quando aparecem. Todos os requisitos são bem definidos e seus respectivos conteúdos são controlados. A documentação é validada para estar de acordo com os requisitos especificados. Times de projeto trabalham com seus fornecedores para estabelecer um ambiente de trabalho estável e cooperativo. Os times de projeto avaliam o desempenho do time fornecedor, em relação a sua adequação aos planos de projeto e para a certificação que os requisitos contratuais estão sendo satisfeitos.

O processo de maturidade de aquisição das organizações que têm o nível 2 pode ser definido como estável para planejamento e para o histórico das aquisições porque procedimentos documentados possibilitam um ambiente de projeto para a repetição de aquisições passadas bem sucedidas.

Os processos chave do nível 2 são:

- Planejamento de Aquisição de Software;

- Solicitação;

- Desenvolvimento e Gerenciamento dos Requisitos;

- Gerenciamento do Projeto;

- Administração de Contratos;

- Validação

- Transição para Suporte

## Planejamento de Aquisição de Software

O objetivo do Planejamento de Aquisição de Software é garantir que um planejamento razoável para a aquisição está sendo conduzido e que todos os outros elementos do projeto estão sendo incluídos.

O Planejamento de Aquisição de Software envolve a preparação para todas as áreas no planejamento de aquisições como a determinação da agenda, estratégias de aquisição, a identificação de riscos e a definição de requisitos. Há ainda outras atividades do planejamento de aquisições que são tradicionais que também devem ser realizadas no contexto do sistema como um todo e em coordenação com o time de projetos (por exemplo, o desenvolvimento dos requisitos de sistema, partição de hardware/software, a alocação de requisitos de software no nível do sistema e a gerenciamento de solicitações). O Planejamento de Aquisição de Software também envolve o planejamento para software em todos os aspectos do projeto de aquisição. A implementação de todas as políticas relacionadas à aquisição deve ser disponibilizada na documentação do planejamento de aquisições.

Basicamente, o planejamento de aquisições começa com a identificação de um requisito que poderia ser satisfeito apenas através de uma aquisição. O processo começa quando recursos razoáveis são reunidos de modo a se formar um time de projetos para a aquisição, independentemente do fato do time existir formalmente enquanto entidade organizacional. O Planejamento de Aquisição de Software provê atividades de condução e documentação do planejamento de aquisição e a participação nas atividades de planejamento de nível do sistema, se apropriado.

## Solicitação

O objetivo da Solicitação é preparar um pacote de solicitações que identifica as necessidades de uma particular aquisição e a seleção de um fornecedor, que deve ser o mais capaz de satisfazer os requisitos do contrato.

A Solicitação envolve o planejamento e a execução das atividades necessárias para a obtenção do pacote de solicitações, a preparação para a validação de respostas, a condução da validação de respostas, a condução de negociações e a construção de recomendações para se outorgar o contrato. Solicitação termina, exatamente, com a quando o contrato é outorgado.

## Desenvolvimento e Gerenciamento dos Requisitos

O objetivo do Desenvolvimento e Gerenciamento dos Requisitos é estabelecer uma definição comum e não ambígua dos requisitos contratuais que é entendi pelo time de projetos, usuário final e o time de fornecedores. Os requisitos contratuais consistem de requisitos técnicos (por exemplo, requisitos de sistema alocados para produtos e seus requisitos de validação) e requisitos não-técnicos (por exemplo, acordos contratuais, condições, e termos que afetam a aquisição). Estes processos chave estão relacionados com o desenvolvimento de requisitos contratuais e a subseqüente administração destes requisitos para aquisição.

O desenvolvimento de requisitos envolve as atividades nas quais requisitos contratuais (levando em consideração os estabelecidos pelo usuário final) são desenvolvidos e documentados. Para garantir que o software correto está sendo discutido durante a definição de requisitos de produto e durante a preparação do pacote de solicitações, os responsáveis pelo gerenciamento de software participam com todo o time de aquisições. O reuso de partes de software, incluindo arquitetura, deve ser analisada. O desenvolvimento de requisitos normalmente envolve a participação direta do usuário final, para garantir que os requisitos do produto estão bem entendidos.

O gerenciamento de requisitos envolve o estabelecimento e a manutenção de acordos entre o time de projetos, incluindo o usuário final, e o time de fornecedores com respeito aos requisitos contratuais. Isto envolve a documentação de requisitos e o controle de todas as mudanças subseqüentes. Este processo chave e o contrato se referem tanto a requisitos técnicos como não-técnicos.

O Desenvolvimento e Gerenciamento dos Requisitos começam com a tradução de requisitos operacionais (ou de usuários finais) em documentos de solicitação (como especificações) e termina com a transferência da responsabilidade para o suporte dos produtos.

Requisitos contratuais definem o escopo do esforço. Requisitos contratuais são incorporados em planos de projeto, atividades e produtos de uma maneira ordenada. O gerenciamento de requisitos garante que os requisitos não são ambíguos, são rastreáveis, verificáveis, documentados e controlados.

## Gerenciamento de Projetos

O objetivo do Gerenciamento de Projetos é administrar as atividades do projeto e o suporte às organizações para garantir uma aquisição eficiente e efetiva.

Envolve o planejamento, a organização, a direção e o controle de atividades do projeto, como determinar tarefas, estimar esforços e custos, agendar atividades e tarefas, treinamento, liderar o pessoal determinado e aceitar produtos.

O gerenciamento de projetos começa quando o projeto é oficialmente acordado e termina quando a aquisição é completa.

## Administração de Contratos

O objetivo da Administração de Contratos é garantir que as atividades contratadas estão sendo realizadas de acordo com os requisitos contratuais

A Administração de Contratos envolve a disponibilização de guias para as atividades dos fornecedores e a identificação de riscos e problemas nestas atividades.

A Administração de Contratos começa quando o contrato é outorgado e termina na conclusão do período de desempenho do contrato.

O contrato provê o acordo para o estabelecimento de requisitos para os produtos a serem adquiridos. Estabelece o mecanismo para permitir que o time de projetos fiscalize as atividades e os produtos utilizados pelo time de fornecedores e a validação de qualquer produto sendo adquirido. Também disponibiliza uma ferramenta para o entendimento mútuo entre o time de projetos e o fornecedor dos requisitos do contrato.

## Validação

O objetivo da validação é prover evidências efetivas que os produtos em evolução satisfaçam requisitos contratuais para aceitação.

Validação envolve o desenvolvimento de requisitos para validação, incluindo critérios de aceitação, que são incorporados tanto no pacote de solicitação quanto no contrato. A validação dos produtos em evolução tanto pelo fornecedor quanto pelo time de projetos é conduzida inteiramente no período de desempenho do contrato e seus resultados são analisados para determinar o quanto os produtos são aceitáveis. As atividades de validação do time de projetos são desenvolvidas para reduzir a interferência com as validações realizadas pelos fornecedores e também para reduzir duplicidade nas validações dos fornecedores. A validação suporta as atividades que estabelecem e verificam os requisitos contratuais e interage com os processos chave de Solicitação, Desenvolvimento e Manutenção de Requisitos Administração de Contratos.

Começa com o desenvolvimento dos requisitos do produto e termina quando a aquisição está completa.

## Transição para Suporte

O objetivo da Transição para Suporte é disponibilizar para a transição dos produtos sendo adquiridos um suporte eventual da organização. Os recursos necessários são identificados, contabilizados e devem estar disponíveis quando necessário. A organização designada para suporte deve estar completamente preparada para aceitar a responsabilidade pelos produtos, de modo a garantir, assim, tal suporte.

A Transição para Suporte envolve o desenvolvimento e a implementação de planos para a transição de produtos adquiridos. Envolve também a garantia que o time de fornecedores e a organização de suporte estão informados sobre os conteúdos de engenharia de software e sobre ambientes de suporte. O time de projetos disponibiliza uma transição ordenada dos produtos desde o time de fornecedores até a organização de suporte.

A transição começa com a definição inicial dos requisitos e termina quando a responsabilidade pelos produtos é dada à organização de suporte.

# Nível 3 - Definido

No nível definido, o processo de aquisição padrão da organização já deve estar estabelecido, incluindo os processos para gerenciamento de contratos e gerenciamento de projetos, e seu uso deve ser integrado em cada projeto. A organização compradora deve pesquisar e aplicar técnicas efetivas de aquisição quando está padronizando processos. Deve também haver um foco permanente no processo; a melhoria do processo de aquisição da organização facilita a definição de processos e esforços com manutenções.

Processos estabelecidos pelo nível Definido devem ser adaptados, se apropriado, de processos de aquisição padrão, de maneira que a realização do processo no projeto seja a mais efetiva possível. Um programa de treinamento deve ser implementado para garantir que todos os praticantes e gerentes tenham o conhecimento e capacitação necessária para levar suas tarefas.

Os projetos devem usar os processos de aquisição padrão da organização como uma base para a criação de seu próprio processo de aquisição de modo que esta base se adapte às características únicas do projeto. Como o processo padrão de aquisição da organização deve estar bem definido e bem entendido, o gerenciamento tem uma boa visibilidade nos progressos técnicos do projeto. As atividades de gerenciamento e engenharia são integradas de forma coerente em cada projeto. Uma vez tentando se adaptar a uma determinada política, o time de projetos deve ser capaz de balancear a idéia da política com as necessidades de um dado projeto (conflitante com tal política). O time de projetos deve garantir a adequação com requisitos de planejamento e contrato e trabalha com o fornecedor para resolver dificuldades, na medida em que elas aparecem. Os riscos devem ser identificados e administrados durante toda a aquisição.

O processo de maturidade no nível 3 pode ser resumido como sendo controlado, desde a performance, custos e agenda, com requisitos sob controle e com uma espécie de administração da qualidade. Esta capacidade deve ser baseada em um entendimento comum dos processos, papéis e responsabilidades em um processo de aquisição definido.

Os processos chave do nível 3 são:

- Definição e Manutenção do Processo;

- Requisitos do Usuário;

- Gerenciamento de Desempenho de Projeto;

- Gerenciamento de Desempenho de Contrato;

- Administração de Riscos de Aquisição;

- Gerenciamento de Programas de Treinamento

## Definição e Manutenção do Processo

O objetivo da Definição e Manutenção do Processo é estabelecer o processo padrão de aquisição da organização e distribuir uma responsabilidade organizacional para estabilizar e manter o processo padrão de aquisição.

A Definição e Manutenção do Processo envolve o entendimento dos processos organizacionais e de projeto, coletando um conjunto de processos de aquisição que foram bem sucedidos anteriormente, e coordenando os esforços para a melhoria dos processo de aquisição.

A organização compradora deve prover comprometimento e recursos para estabelecer e manter um grupo para melhoria do processo. Este grupo é responsável pela definição, manutenção e melhoria do processo de aquisição padrão da organização, além de outros processos bem sucedidos, incluindo guias e manuais para que todos os projetos se adaptem ao processo padrão, obviamente levando em consideração suas situações específicas. Este grupo coordena atividades de processo com os projetos e elementos relacionados da organização.

## Requisitos do Usuário

O objetivo de Requisitos do Usuário são a elicitação, análise, tradução e comunicação com os requisitos do usuário final, com o objetivo de obter um melhor entendimento do que está sendo adquirido.

As atividades de requisitos do usuário envolvem o comprometimento do usuário final ou de um representante do usuário final em um diálogo e a elicitação de entradas no desenvolvimento e gerenciamento dos requisitos da aquisição em si. Estes requisitos serão os que proverão a base para o entendimento e o acordo entre o usuário final, o time de projetos de aquisição e o time de contratos.

As necessidades do usuário final, tipicamente, são mutantes. Os times de projeto necessitam possuir uma forma exeqüível para incorporar estas mudanças nas versões atuais e futuras dos produtos.

O entendimento dos requisitos do usuário final começa com o desenvolvimento de um conjunto inicial de requisitos para a aquisição e termina com a transferência da responsabilidade para o suporte dos produtos adquiridos.

## Gerenciamento de Desempenho de Projeto

O objetivo do Gerenciamento de Desempenho de Projeto é o gerenciamento do projeto de aquisição de acordo com um processo definido de aquisição.

O Gerenciamento de Desempenho de Projeto envolve o desenvolvimento do processo de aquisição do projeto e o gerenciamento da aquisição usando este processo definido. O processo de aquisição definido do projeto é adaptado do processo padrão de aquisição da organização, modificado de forma a se adaptar aos atributos específicos do projeto.

O gerenciamento dos planos de projeto é baseado no processo de aquisição definido do projeto. Estes planos descrevem como o processo de aquisição do projeto está definido e como vai ser implementado e administrado.

Os requisitos básicos para estimar, planejar e administrar um projeto de aquisição são estabelecidos nos processos chave de Planejamento de Aquisições, Gerenciamento de Projetos e Administração de Contratos. A ênfase do Gerenciamento de Desempenho de Projeto no nível 3 trata, basicamente, de como o processo reage a problemas de aquisição e dificuldades na antecipação destes problemas, além de como a organização deve agir para acabar com o risco.

## Gerenciamento de Desempenho de Contrato

O objetivo do Gerenciamento de Desempenho de Contrato é a implementação de um processo de gerenciamento de contratos bem definido, de modo que a adquirir produtos só seja possível se tais produtos satisfizerem requisitos de contrato.

O Gerenciamento de Desempenho de Contrato tem como uma das diretrizes a avaliação do desempenho do time de fornecedores e da qualidade dos produtos em desenvolvimento. Baseada nos resultados das avaliações, a aquisição pode ser ajustada. O processo inclui a validação dos produtos finais com o objetivo de determinar o quanto os requisitos contratuais foram satisfeitos. A ênfase no gerenciamento de desempenho de contratos deve ser pró-ativa em relação ao desempenho do time de fornecedores e aos problemas de adaptação do contrato, de modo a minimizar os efeitos destes problemas. Outras atividades incluem a contribuição com as atividades de administração dos riscos do projeto, estimulando um ambiente de cooperação mutua com o fornecedor e identificando melhorias para o processo de gerenciamento de desempenho de contratos.

O Gerenciamento de Desempenho de Contratos integra suas atividades com as outras atividades de gerenciamento de projetos. Começa quando o contrato é outorgado e termina na conclusão do período de desempenho do contrato.

## Administração de Riscos de Aquisição

O objetivo da Administração de Riscos de Aquisição é a identificação de riscos o mais cedo possível, o ajuste da estratégia de aquisição para administrar tais riscos e desenvolver e implementar o processo de administração de riscos como uma parte integral do processo de aquisição padrão da organização compradora. A Administração de Riscos de Aquisição começa com o processo de definir a necessidade da aquisição e termina quando a aquisição é completa. A Administração de Riscos de Aquisição começa como uma parte integrante dos processos de solicitação, do gerenciamento do desempenho do projeto e do gerenciamento de desempenho de contratos.

Trata-se de um processo dividido em duas partes. Primeiro, a estratégia de aquisição identifica os riscos associados à aquisição e o tratamento devido é planejado para tais riscos. Depois, um processo é empregado para administrar os riscos ao longo da aquisição.

A identificação de riscos inclui a caracterização do risco baseado em dados históricos. Também estima o impacto de cada risco na qualidade, desempenho, agenda e custos. Os riscos são analisados para se determinar seu impacto na estratégia e engenharia de aquisição. A análise determina o impacto do risco, para que estratégias de administração do risco sejam propostas e testadas.

A Administração de Riscos de Aquisição é planejada através do Plano de Administração de Riscos de Aquisição. Este plano descreve as ações de administração e procedimentos para a identificação, análise, além de classificar outros riscos. É na administração de riscos que, naturalmente, os métodos de tratamento de riscos são aplicados.

## Gerenciamento de Programas de Treinamento

O objetivo do Gerenciamento de Programas de Treinamento é garantir a qualificação e o conhecimento de indivíduos, de modo que eles possam desempenhar seus papéis na aquisição de forma efetiva e eficiente.

O Gerenciamento de Programas de Treinamento envolve o projeto e a avaliação de requisitos de treinamento na organização compradora. O gerenciamento de programas de treinamento faz um levantamento das necessidades para a qualificação atual e futura, e determina como esta qualificação será obtida. Os pontos fracos do procedimento de aquisição são entendidos e planos são desenvolvidos para que, sistematicamente, tais pontos sejam atendidos.

Os métodos apropriados para se obter treinamento devem ser selecionados e usados. Alguns destes métodos são obtidos efetivamente e de forma eficiente através de meios informais. Outros requerem meios mais formais para treinamento, de modo a serem obtidos de forma efetiva e eficiente.

Membros da organização compradora são treinados nos processos padrões de aquisição, no projeto, no domínio dos produtos a serem adquiridos e nos conhecimentos necessários para a realização de suas tarefas de forma efetiva. Os membros devem usar, ou estar preparados para usar, as funcionalidades do ambiente que já existe e já foi planejado. Os times de projeto tornam-se mais efetivos através de um entendimento melhor de seus processos de trabalho.

Este processo chave refere-se ao grupo que administra a função de treinamento. Os tópicos específicos de treinamento (como o conhecimento ou a qualificação necessária) estão identificados e contidos na parte de “Habilidade para realizar” dos processos chaves individuais.

# Nível 4 – Quantitativo

No nível quantitativo, o time de projeto define objetivos de qualidade para processos e produtos quantitativamente. Um processo é estabelecido para prover uma base quantitativa para mensurar processos e produtos do projeto.

Os times de projeto obtêm controle sobre processos de aquisição e produtos diminuindo a variação na performance do projeto para limites quantitativos aceitáveis. Informações do processo de aquisição e variações que ultrapassem os limites aceitáveis são utilizados para ajustar o processo com o intuito de prevenir a recorrência de certas deficiências. Um repositório de processos de aquisição de toda a empresa provê informações para análise dos processos de aquisição já realizados anteriormente.

O processo de maturidade de aquisição das organizações que têm o nível 4 pode ser definido como mensurável e operando em limites mensuráveis. Esse nível de processo de maturidade permite a uma organização a prever a qualidade de produtos e processos através desses limites quantitativos. Quando tais limites são excedidos, a organização age para corrigir a situação.

Os processos chave do nível 4 são:

- Gerenciamento Quantitativo dos Processos;

- Gerenciamento Quantitativo da Aquisição;

## Gerenciamento Quantitativo de Processos

O propósito de um Gerenciamento Quantitativo de Processos é para que exista um controle quantitativo do desempenho do projeto como resultado da implementação do processo de aquisição. Projetos que implementem completamente um gerenciamento quantitativo de processos possuirão processos estáveis que estarão sob um controle quantitativo. Além disso, a maturidade do processo básico de aquisição da organização também é definida quantitativamente.

O Gerenciamento Quantitativo dos Processos necessita que cada time de projetos especifique objetivos de desempenho, meça o desempenho, analise resultados, e faça ajustes para manter a performance do projeto dentro de limites aceitáveis. Variações são mensuradas e se torna necessário efetuar ações para trazer a performance a limites aceitáveis. Quando ocorre estabilização na performance em limites aceitáveis, o processo de aquisição definido, as medidas associadas a ele, e os limites de performance são a base para permitir um controle quantitativo da performance do time de projeto.

A organização coleta informações sobre a performance de projetos de aquisição e utiliza essas informações para definir a maturidade do seu projeto padrão de aquisição. A maturidade do processo padrão de aquisição da organização é um indicativo de desempenho que pode ser esperado para o próximo projeto de aquisição. Essas informações são usadas pelos times de projeto para definir seus objetivos e analisar a performance de seus processos de aquisição. Tais informações ainda são usadas pelos times na adaptação do processo padrão de aquisição para uma aquisição em particular.

## Gerenciamento Quantitativo da Aquisição

O propósito de um Gerenciamento Quantitativo de Aquisição é gerenciar o esforço contratual através da aplicação de métodos quantitativos.

Gerenciamento Quantitativo de Aquisição utiliza mensurações de processos e produtos como uma parte intrínseca da revisão do gerenciamento e então salta para gerenciar quantitativamente a aquisição de produtos.

Na medida que a organização consegue atingir níveis mais altos de maturidade começa a existir uma transição para métodos quantitativos. Esta transição é marcada pelo envolvimento de todos os níveis de gerenciamento de aquisições. O resultado representa um avanço de gerenciamento de desempenho de contrato para um gerenciamento de aquisições utilizando métodos quantitativos. Outro resultado desta transição é um aumento esperado da qualidade dos produtos adquiridos.

O processo de gerenciamento quantitativo de aquisição é integrado com o gerenciamento quantitativo de processos. As ações deste último no nível do projeto e por toda a organização são integrais ao gerenciamento  de aquisição.

# Nível 5 – Otimização

No nível de Otimização, a organização está focada no desenvolvimento contínuo do processo. Uma organização possui os meios de identificar processos que são candidatos à otimização. Evidências estatísticas estão disponíveis para analisar a eficácia dos processos e são usadas para refinar políticas. Inovações tecnológicas que possibilitem um melhor gerenciamento e práticas de engenharia são identificadas, testadas e institucionalizadas.

Organizações que atingem este nível estão continuamente focadas na redução da variação do desempenho enquanto ao mesmo tempo buscam um aumento do nível do mesmo. Melhoras ocorrem por avanços incrementais nos mecanismos existentes e por inovações trazidas com o uso de novas tecnologias e técnicas.

Os processos chave do nível 5 são:

- Melhoria Contínua do Processo;

- Gerenciamento da Inovação da Aquisição;

## Melhoria Contínua do Processo

O propósito de uma Melhoria Contínua do Processo é evoluir os processos de aquisição usados na organização através de um processo gerenciado de melhoria contínua. Objetivos quantitativos para o processo de aquisição padrão da organização e os processos de aquisição que foram definidos para o projeto são os alvos desta atividade.

Melhoria Contínua do Processo envolve a definição de objetivos quantitativos de melhoria de processos com o envolvimento e comprometimento da administração da organização. É um esforço contínuo, realizado de forma pro - ativa e sistemática, para identificar, testar e implementar melhorias para o processo padrão de aquisição e para os processos definidos para cada projeto.

O comprometimento com este processo contínuo é do tamanho da própria organização. Treinamento e programas de incentivo são realizados para estimular e possibilitar cada pessoa da organização a participar das atividades de melhoria do processo. Oportunidades de melhoria são identificadas e testadas de forma que benefícios que serão adicionados levem a organização e os seus projetos no sentido dos objetivos para a melhoria contínua do processo de aquisição.

Quando as melhorias nos processos de aquisição são aprovadas para uso normal, o processo de aquisição padrão da organização e os processos de aquisição de cada projeto são revisados. O processo chave Definição e Manutenção do Processo define as ações necessárias para realizar as mudanças no processo de aquisição padrão. O processo chave Gerenciamento de Desempenho de Projeto define as ações necessárias para realizar as mudanças nos processos de aquisição dos demais projetos.

O processo chave Gerenciamento da Inovação da Aquisição defines as ações para adotar e transformar novas técnicas e tecnologias pela organização.

## Gerenciamento da Inovação da Aquisição

O propósito do Gerenciamento da Inovação da Aquisição é a melhoria continua do processo de aquisição através da adoção e transferência de novas técnicas e tecnologias. Gerenciar a inovação no processo de aquisição é uma responsabilidade da organização; de toda forma, a atividade adotada deve ser realizada através de cada projeto individual. Enquanto um projeto atuar por si só, o ambiente para adoção deve ser conduzido pela organização.

O Gerenciamento da Inovação da Aquisição envolvo a identifação, teste, implementação, adoção e tranferência de novas técnicas e tecnologias que apóiem o processo de aquisição.

O foco está na melhoria do processo através da adoção e implementação de novas técnicas e tecnologias. Isto será realizado de acordo com o processo contínua de melhoria.

O Gerenciamento da Inovação da Aquisição de novas técnicas e tecnologias permite uma gama de possibilidades. Estas técnicas e tecnologias são aquelas que são novas no horizonte ou novas para uma aquisição. Podem ir da introdução de uma nova técnica a determinado projeto à adoção de uma nova estratégia de gerenciamento para a organização. A organização e o projeto agem em cooperação para implementar novas técnicas e tecnologias que podem proporcionar um benefício específico ao projeto, como também um benefício para toda a organização.

# Conclusão

Podemos citar como benefícios diretos da adoção do modelo SA-CMM os seguintes itens:

- Definição de padrões baseados em modelo de maturidade e nas melhores práticas para a avaliação da maturidade dos processos de sw dos terceiros;

- Utilização de procedimentos focados na melhoria contínua dos processos de contratação;

- Definição de níveis de serviço baseados em parâmetros da maturidade dos processos e da qualidade dos produtos;

- Realização de avaliações periódicas nos processos dos fornecedores;

- Criação de um banco de fornecedores avaliados;

- Melhoria contínua dos procedimentos de contratação e dos processos de sw dos terceiros.

Em 2001, a Pesquisa Qualidade e Produtividade do Setor de SW Brasileiro, realizado em 2001 pela MCT/SEPIN mostrou que cerca de 42% das empresas terceirizam serviços. E deste total, 72% não exigem padrões de qualidade na seleção. Dentre aquelas que já incorporam tal exigência em seus processos seletivos, os padrões são ISO 9000 (55%), avaliação segundo normas próprias (37%) e, ainda, SA-CMM (6%) e outros não especificados.

Mas podemos dizer também que a simples exigência do nível de maturidade CMM não necessariamente garantirá a continuidade da qualidade do serviço terceirizado. Portanto, é de fundamental importância que as organizações definam padrões com nível de maturidade e realizem avaliações periódicas nos processos dos terceiros.

As empresas que terceirizam o desenvolvimento de SW deverão estabelecer processos para gerenciar os projetos com nível de maturidade, fazendo com que o modelo de contratação deva ser revisto, incluindo níveis de serviço (SLAs) baseados em métricas de qualidade do processo e do produto. O perfil da equipe de compras também deverá ser modificado, incluindo procedimentos específicos para a contratação de SW, com a adoção preferencial de um modelo de maturidade. Portanto, como especificado pelo quinto nível de maturidade, a otimização deve permanecer contínua, com inovações bem gerenciadas para proporcionar aquisições satisfatórias para a organização.

# Um estudo de caso - Adaptando o SA-CMM - Nível 2 e a Visão de Casos de Uso para o PAPS-UC

No SA-CMM - Nível 2 (Repetível), a equipe de projeto deve conhecer, estabelecer e apoiar políticas, regulamentações e padrões relacionados aos seus projetos e dedicar uma especial atenção às suas práticas. O plano de gerenciamento de aquisição de software e as atividades são estabelecidos pela equipe cliente. O principal objetivo deste nível é estabelecer um processo de gerenciamento de contratação, permitindo que as equipes clientes subseqüentes possam repetir as práticas estabelecidas. [FER96].

A UML (Unified Modeling Language) [BOO97], uma linguagem de modelagem, define quatro diferentes visões do sistema – lógica, processo, implementação e a distribuição. Todas elas integradas pela quinta visão, a visão de caso de uso (figura 3.1). Uma vez criada esta arquitetura (nomeada Arquitetura 4+1), pode-se explorar todos os aspectos do sistema com os modelos da UML.[BOO99].

Figura 3.1 Arquitetura 4+1 da UML

O UP (Unified Process) [JAC99] é um processo que refinou a arquitetura 4+1, capturando somente as informações suficientes sobre o sistema que será desenvolvido. O UP tem como objetivo construir um sistema baseado em seu perfeito entendimento de utilização. Cenários de casos de uso são utilizados para alinhar o fluxo de processo, desde o estabelecimento e compreensão dos requisitos até o teste do sistema desenvolvido, caracterizando pontos de rastreabilidade ao longo de seu desenvolvimento (figura 3.2).

Figura 3.2 Esquema da influência da análise de requisitos no UP

Da mesma forma que a UML utiliza a visão de casos de uso para integrar as outras quatro visões, pode-se utilizar a visão de casos de uso para integrar as atividades da aquisição de software, tornando a seleção do produto mais confiável, onde a aderência aos requisitos pode ser medida e avaliada.

A visão de Casos de Uso, através do modelo de mesmo nome, tem como objetivo modelar o sistema desejado em relação à sua funcionalidade e o seu ambiente e serve como um contrato entre o cliente e os desenvolvedores. No processo proposto o modelo de casos de uso será o contrato entre o cliente e o fornecedor que serve de base para a integração com as demais atividades do processo (figura 3.3).

Figura 3.3 Influência do Modelo de Casos de Uso nas outras atividades da aquisição

O processo é apresentado através de um diagrama de atividades (figura 3.4) representando o fluxo que deve ser aplicado no processo de aquisição de um produto de software. As atividades foram modificadas dos processos chaves, pois foram incluídas decisões e seqüências a serem realizadas. Todavia, as diretrizes do SA-CMM para o nível 2 foram amplamente contempladas.

Figura 3.4 Diagrama de Atividades do Processo de Aquisição de um Produto de Software

## Descrição das Etapas do Processo

### Planejamento da Aquisição

De acordo com o SA-CMM, nesta atividade desenvolve-se o plano de aquisição de software. Assim, definem-se os critérios de seleção, prazos, requisitos não técnicos (a minuta do contrato) e a forma de avaliação dos produtos e fornecedores. Os requisitos técnicos necessários para a seleção do produto são também estabelecidos. Para isso faz-se a classificação dos casos de uso em prioridades alta, média e baixa. O critério utilizado aqui é o imposto pela necessidade do funcionamento do sistema.

### Definição dos Requisitos Técnicos do Sistema

Para definir os requisitos técnicos do produto, deve-se ter uma visão completa do sistema, o qual servirá de suporte de contrato entre clientes e fornecedores, no futuro. Todo projeto necessita de um documento que capture as expectativas dos envolvidos e usuários. No caso utilizou-se o documento de Visão do RUP© [RAT02] para tal finalidade. O documento de visão tem como base a perspectiva dos clientes, descrevendo as características essenciais do sistema e os níveis aceitáveis de qualidade. O documento de visão inclui as capacidades operacionais (volumes, tempos de reposta), os perfis dos usuários e as interfaces com outros sistemas e entidades externas ao sistema desejado. O documento de visão fornece uma base contratual para os requisitos visíveis dos envolvidos. [RAT02]

Para especificar os requisitos funcionais, utilizou-se o modelo de casos de uso que serviu como um contrato entre o cliente, os usuários e os fornecedores do sistema sobre o funcionamento do mesmo [JAC99]. Neste momento é necessário que se encontrem os casos de uso principais do sistema e se descreva somente a descrição sumária dos mesmos. O modelo de caso de uso é documentado no relatório sintético de casos de uso (diagrama de casos de uso, descrição dos atores e dos casos de uso).

Para especificar os requisitos não funcionais, acrescentar no documento de visão este item. Caso se tenha uma definição preliminar do ambiente de infra-estrutura acrescentar no documento de visão um diagrama de implantação (deployment).

### Solicitação, Seleção e Avaliação de Produtos e Fornecedores

Após planejar a forma de aquisição do produto, deve-se definir o pacote de solicitação, procurar por prováveis fornecedores e escolher dentre eles aqueles que receberão o pacote de acordo com avaliação definida na etapa de planejamento. Após selecionar os prováveis fornecedores, analisar suas propostas e decidir pelo produto que seja mais adequado aos requisitos do projeto. O conteúdo do pacote de solicitação adaptado do SA-CMM é:

- Documento de visão, acrescido da referência da equipe técnica para contato;

- Relatório Sintético de Casos de Uso;

- Minuta do contrato;

- Documento com o processo e critérios de avaliação do produto.

Na análise do produto pode-se considerar a priorização dos casos de uso. Esta classificação dos casos de uso prioritários ao sistema foi realizada em uma das etapas de planejamento.

Concomitantemente pode-se iniciar o planejamento dos testes para a validação do produto. Este planejamento deve se concentrar nas funcionalidades essenciais que serão encontradas no produto, assim como da interface do usuário. Ao decidir iniciar o planejamento dos testes, é necessário detalhar, em um nível macro, os casos de uso para que se possa iniciar o desenvolvimento dos casos de teste.

### Contratação do Fornecedor

Uma vez escolhido o produto, negociar o contrato definitivo e planejar junto com o fornecedor a customização e implantação do sistema. O cronograma, assim como a entrega de produtos parciais, deve ter como base as funcionalidades descritas no modelo de casos de uso. Relacionar a entrega de produtos parciais aos casos de uso de alta prioridade.

### Planejamento da Implantação

Nesta etapa deve-se planejar a customização e implantação do produto. Para o cronograma de implantação, utilizar os casos de uso. Neste momento deve-se fazer nova priorização dos casos de uso. O critério é o mesmo utilizado para o desenvolvimento: procurar por casos de uso críticos e selecionar os casos de usos que serão customizados, estes devem ter prioridade alta. Pode-se utilizar o modelo iterativo para a customização e implantação do produto.

Deve-se planejar o treinamento junto aos usuários e estabelecer critérios de controle das atividades do fornecedor.

### Customização, Implantação e Testes

Executar o plano de implantação. Na customização, especificar os casos de uso que serão customizados. A especificação desses casos de uso auxiliará no desenvolvimento das customizações a serem realizadas pelo fornecedor e servirá de base para a aprovação do produto. Os demais casos de uso serão especificados para o desenvolvimento do caso de teste.

Finalizar o material de suporte ao usuário e realizar os treinamentos necessários. Converter as bases de dados e testar o sistema novo em paralelo com o sistema legado (quando aplicável).

Nesta etapa deve-se acompanhar a customização e implantação do produto de acordo com o planejamento feito e do contrato assinado. Verificar o andamento do projeto, analisar riscos e prazos e medidas de contingências, se necessárias. Trabalhar com a ansiedade do usuário final e gerenciar novos requisitos.

### Homologação do Produto

Os testes planejados ao longo do processo serão utilizados para validar o produto. Caso o produto não seja aprovado, um planejamento e implementação dos ajustes são realizados para que o produto possa ser homologado novamente. Este ciclo ocorre enquanto o produto não é aprovado.

### Planejamento dos Ajustes

Tratar os ajustes como “mini-sistemas” com um cronograma e suas fases. Entregar este planejamento para ser acompanhado pelos responsáveis.

### Rescisão do contrato

Em caso de problemas em que as partes não chegam a um acordo, deve-se fazer a rescisão do contrato de acordo com a cláusula nele inclusa.

# Referências Bibliográficas

[BOO97] BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. Unified Modeling Language Semantics and Notation Guide 1.0 San Jose, CA, 1997. (Relatório Técnico da Rational Software Corporation).

[BOO99] BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley Longman, Inc. 1999.

[DoN00] Department of Navy, Information Systems Security. Software Acquisition In: http://www.acq-ref.navy.mil/turbo2/topics/ci.cfm

[EEL03] EELES, P.; HOUSTON, K.; KOZACZYNSKI, W. Building J2EE Applications with Rational Unified Process. Addison Wesley. 2003.

[FER96] FERGUSON, J.; COOPER, J.; FALAT, M.; FISHER, M.; GUIDO, A.; MARCINIAK, J.; MATEJCECK, J.; WEBSTER, R. Software Acquisition Capability Maturity Model (SA-CMMSM) Version 1.01. Technical Report. CMU/SEI-96-TR-020. EXC-TR96-020. December, 1996.

[ISO95] NBRITO/IEC 12207: 1995. Tecnologia da Informação - processos de ciclo de vida de software, 1997. apud [ROC01]

[JAC92] JACOBSON, I.; CHRISTERSON, M.; JONSSON, P.;ÖVERGAARD, G. Object-Oriented Software Engineering. New York. 1a. edição. Addison-Wesley Publishing Company. 1992.

[JAC99] JACOBSON, I.; BOOCH G.; RUMBAUGH, J. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley Longman, Inc. 1999.

[MEY01] MEYERS, B. C.; OBERNDORF, P. Managing Software Acquisition - SEI Series in Software Engineering. Addison Wesley. 2001.

[ROC01] ROCHA, A. R. C.; MALDONADO, J. C.;WEBER, K. C. Qualidade de Software - Teoria e Prática. Prentice Hall. 2001.

[COO02] COOPER, J.; FISHER, M. Software Acquisition Capability Maturity Model (SA-CMM) Version 1.03. Technical Report. CMU/SEI-2002-TR-010. ESC-TR-2002-010. March, 2002.

[RAT02] RATIONAL SOFTWARE CORPORATION. Rational Unified Process Version 2002.05.20 Copyright 1987-2002. 2002.