## Slide 1: COCOMO II
Professor:
Alexandre Vasconcelos
Grupo:
Bruno Tenório Ávila (bta)
Diogo de Carvalho Pedrosa (dcp)
Klaus Ribeiro Cavalcante (krc)
Marcus Eduardo Cabral Seabra (mecs)
Tairone César Alves da Silva (tcas)

## Slide 2: Roteiro
Definição geral do modelo
Usando do COCOMO II
A Ferramenta COCOMO II

## Slide 3: Definição geral do modelo
O termo “métrica”
COCOMO II
Constructive Cost Model

## Slide 4: Estimativas de tamanho
Pontos de função
Linhas de código
Principal vantagem do uso de PF
  Obtenção a partir dos requisitos

## Slide 5: Estimativas de esforço
Diferentes abordagens
  Modelos paramétricos
  Modelos baseados em atividades
  Analogia
  Relações simples de estimativas

## Slide 6: Estimativas de esforço (2)
“Homens-mês”
PM nominal = A x (tamanho)B x EAF + Fre-eng

## Slide 7: Parâmetros
PM nominal = A x (tamanho)B x EAF + Fre-eng
B = 0,91 + 0,01 x wi
Direcionadores de custos
Fator de re-engenharia

## Slide 8: Fator de re-engenharia
Fre-eng = [ASLOC x (AT/100)] / ATPROD
AT/100
  Porcentagem do código recriado por tradução automática
ATPROD
  medida de produtividade dada em declarações-fontes/homens-mês.
ASLOC
  medida quantitativa de linhas de código-fonte alteradas pela atividade de conversão ou re-engenharia.

## Slide 9: Desenvolvimento científico
University of Southern Califórnia
Caráter educacional
Center for Software Engineering x Rational
  compatível com o RUP

## Slide 10: Usando COCOMO II
Aplicando os conceitos e fórmulas propostos por COCOMO II

## Slide 11: Estimando o tamanho do projeto - Linhas de Código (SLOC)
Unidade básica de medida do COCOMO II;
Regras definidas pelo modelo do SEI;
Dificuldade de estimar linhas de código para diferentes linguagens de programação;
Mudanças para eliminar categorias de software que são pequenas fontes de esforço;

## Slide 12: Estimando o tamanho do projeto - Linhas de Código (SLOC)
Nº | Tipo de comando | Inclui | Exclui
1 | Executável |  | 
2 | Não-executável |  | 
3 | Declarações |  | 
4 | Diretivas de compilação |  | 
5 | Comentários |  | 
6 | Nas próprias linhas |  | 
7 | Nas linhas de código |  | 
8 | Banners e espaçamento |  | 
9 | Em branco |  | 
10 | Linhas em branco |  | 

## Slide 13: Estimando o tamanho do projeto - Linhas de Código (SLOC)
Nº | Forma de produção | Inclui | Exclui
1 | Programado |  | 
2 | Gerado por geradores de código |  | 
3 | Convertido por programa de conversão |  | 
4 | Reusado sem modificações |  | 
5 | Modificado |  | 
6 | Removido |  | 

## Slide 14: Estimando o tamanho do projeto - Linhas de Código (SLOC)
Nº | Origem | Inclui | Exclui
1 | Novo trabalho |  | 
2 | Adaptado de outro trabalho |  | 
3 | Versão anterior |  | 
4 | Software comerciais e de prateleira (COTS) |  | 
5 | Software fornecido pelo governo (GFS) |  | 
6 | Outro produto |  | 
7 | Uma linguagem de programação comercial |  | 
8 | Um sistema operacional comercial |  | 
9 | Outra biblioteca comercial |  | 
10 | Uma biblioteca reusável |  | 
11 | Outro componente de software ou biblioteca |  | 

## Slide 15: Estimando o tamanho do projeto - Pontos de Função
Estimativa baseado em informações disponíveis no início do ciclo de vida do projeto;
Baseada na quantidade de funcionalidades e outros fatores individuais;
Cada tipo de função (EI, EO, EQ, EIF, ILF) é classificado pela complexidade;
Cada complexidade tem um peso associado;
Aplica-se às funções de contagem para determinar a quantidade de Pontos de Função Não Ajustadas;
Métrica de dimensionamento de COCOMO II;

## Slide 16: Estimando o tamanho do projeto - Pontos de Função
Convertendo pontos de função para linhas de código (SLOC):
Linguagem | SLOC / UFP
Ada | 71
Assembly | 320
Assembly (Macro) | 213
Basic (Compilado) | 91
Basic (Interpretado) | 128
C | 128
C++ | 29
Pascal | 91
Prolog | 64
Gerador de Relatórios | 80
Planilhas | 6

## Slide 17: Breakage (BRAK)
Ajuste do tamanho real do produto;
É a porcentagem de código jogado fora devido à volatilidade dos requisitos;
Exemplo:
  Desenvolvidos 100.000 linhas de código (SLOC = 100.000);
  20.000 linhas de código jogado fora;
  BRAK = 20;
  Ajuste do SLOC de 100.000 para 120.000;

## Slide 18: Ajustando para Reuso - Efeitos Não-Linear do Reuso
Estudo na NASA em 3.000 módulos reusáveis;
Não passa pela origem;
Custo de 5% para entendimento dos componentes reusáveis;
Modificações pequenas geram custos desproporcionalmente grandes;
47% do esforço na manutenção refere-se em compreender o software a ser modificado;
Ajuste do COCOMO para refletir estes detalhes;

## Slide 19: Ajustando para Reuso - Efeitos Não-Linear do Reuso

## Slide 20: Ajustando para Reuso – Modelo Reusável
ESLOC – SLOC equivalente
ASLOC – Quantidade de software a ser adaptado
DM – Porcentagem de modelagem modificada
CM – Porcentagem de código modificado
IM – Porcentagem de integração necessária
AAF – Fator de ajuste de adaptação

## Slide 21: Ajustando para Reuso – Modelo Reusável
SU – Penalidade em porcentagem do entendimento do soft.
10% a 50%  Software bem estruturado = 10%
UNFM – Familiaridade relativa do programador com o soft.
0 a 1  Programadores que usam todos os dias = 0
AA – Grau de Avaliação e Assimilação do módulo reusável
0,2,4,6,8  Módulos apropriados para o soft. = 8

## Slide 22: Ajustando para Re-engenharia e Conversão
Medição do esforço das ferramentas automatizadas;
AT – Porcentagem de código que sofre re-engenharia por um tradutor automático;
ATPROD – Produtividade do tradutor em declarações traduzidas por pessoa-mês;

## Slide 23: Manutenção das Aplicações
Fator de Mudança de Manutenção (MCF):
Fator de Ajuste de Manutenção (MAF):

## Slide 24: Manutenção das Aplicações
Tamanho da fase de manutenção (em SLOC):
Estimativa Pessoa-Mês (PM) da manutenção:

## Slide 25: Multiplicadores de esforço
Medida do esforço de uma equipe de trabalho para desenvolver um produto de software

## Slide 26: Modelo Pós-Arquitetura
17 direcionadores de custo
  Fatores de produto, plataforma, equipe de trabalho e projeto
Seis índices possíveis para cada direcionador de esforço
  Se uma medida se localizar entre dois ídices, “arredonda-se” para aquele mais próximo do índice nominal

## Slide 27: Pós-Arquitetura – Índices
 | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra alto
LTEX | 2 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 6 anos | 

## Slide 28: Valores numéricos – LTEX
 | Muito baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito alto | Extra alto
LTEX | 1,20 | 1,09 | 1,00 | 0,91 | 0,94 | 

## Slide 29: Pré-Projeto e Pós-Arquitetura
Pré-Projeto | Pós-Arquitetura
RCPX | RELY, DATA, CPLX, DOCU
RUSE | RUSE
PDIF | TIME, STOR, PVOL
PERS | ACAP, PCAP, PCON
PREX | AEXP, PEXP, LTEX
FCIL | TOOL, SITE
SCED | SCED

## Slide 30: Pré-Projeto – Índice PERS
 | Extra Baixo | Muito Baixo | Baixo | Nominal | Alto | Muito Alto | Extra Alto
ACAP + PCAP + PCON | 3,4 | 5, 6 | 7, 8 | 9 | 10, 11 | 12, 13 | 14, 15
Comb. ACAP - PCAP | 20% | 39% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85%
PCON | 45% | 30% | 20% | 12% | 9% | 5% | 4%

## Slide 31: A Ferramenta COCOMO II
Desenvolvidas por times de estudantes de graduação liderados pelo Dr. Ellis Horowitz
Unix, Windows e para um ambiente que suporte Java

## Slide 32: Versões
USC COCOMO II.1997
  Meio de 1997
  83 pontos de dados
1997.2
  corrigindo um bug na função de calibração
Versões 1998.0, 1999.0 e 2000.0
  161 pontos de dados
  Versão 2000.0 não está no site!
Versão 2001
  Também não está no site!
  Mais pontos de dados

## Slide 33: Características
Software independente
Único usuário
Requer bastante interação com o usuário, através do uso intensivo do mouse.
Formulário de estimação no nível de componente (CLEF)

## Slide 34: Menu File
5 tipos de arquivo
  Projeto
  Modelo
  Relatório
  Calibração
  CSV
Permite que arquivos do COCOMO sejam criados, abertos, salvos ou impressos

## Slide 35: Menu Edit
Permite que as informações sobre o projeto sejam manipuladas mais convenientemente
  Incluir um módulo ao projeto;
  Apagar todos os módulos do projeto;
  Desfazer o último recorte ou colagem feita de um módulo;
  Recortar um módulo;
  Copiar um módulo para a memória;
  Colar um módulo da memória; e
  Criar um Snapshot.

## Slide 36
Calibração: definição das constantes envolvidas nas equações de esforço e prazo.
COCOMOII foi originalmente calibrado com dados de 161 projetos.
Menu Calibrate

## Slide 37: Menu Calibrate
O modelo vem calibrado para estes projetos, cuja natureza pode diferir daquele que se deseja estimar.
Caso isto ocorra, a correta utilização pressupõe a calibração do ambiente-alvo através da seleção de projetos equivalentes.
No COCOMOII é possível o armazenamento dos dados de calibração em arquivos (através das opções File Load, File Save e File Save As).

## Slide 38: Menu Calibrate
A opção Project apresenta os dados dos projetos arquivados.
É possível incluir e remover entradas de projetos na tabela

## Slide 39: Menu Calibrate
A opção Compute usa todos os dados arquivados e calcula os novos coeficientes e/ou expoentes para as equações de esforço e de prazo.

## Slide 40
O menu Phase Distribution é responsável por mostrar as divisões do esforço e prazo de software dentro das fases do ciclo de desenvolvimento de software.
Fases: Planejamento & Requisitos, Projeto, Implementação e Integração & Teste.
Menu Phase Distribution

## Slide 41: Menu Phase Distribution
A opção Project Phase Distribution permite ao usuário visualizar as fases de desenvolvimento para o projeto inteiro apresentando todas as fases juntas ou estas individualmente.
A opção Module Phase Distribution permite ao usuário visualizar as fases de desenvolvimento para um módulo particular apresentando todas as fases juntas ou estas individualmente

## Slide 42
O menu Maintenance possui a função de calcular e apresentar uma estimativa de esforço e de custo necessário para que após o desenvolvimento do produto de software, este fique em manutenção por um número de anos definido pelo usuário (máximo de cinco anos).
Menu Maintenance

## Slide 43: Menu Maintenance
Utilização dos mesmos multiplicadores de esforço usados para determinar o esforço e custos do desenvolvimento do software.
Os cálculos de manutenção são baseados no Fator de Mudança (MCF) e Fator de Ajuste (MAF):

## Slide 44: Menu Maintenance
O tamanho inicial da manutenção é obtido de dois modos:
Nas duas equações mostradas acima, o tamanho estimado da manutenção é ajustado com o Fator de Ajuste (MAF):
SU = Entendimento do Software
UNFM = Não-Familiaridade com o Software

## Slide 45: Menu Maintenance
A opção Project Maintenance permite cálculos de estimativas de esforço de manutenção para um projeto inteiro.
A opção Module Maintenance permite cálculos de estimativas de esforço de manutenção para um módulo individual.

## Slide 46: Referências
COCOMO II Model Definition Manual. ftp://ftp.usc.edu/pub/soft_engineering/COCOMOII/cocomo99.0/modelman.pdf. Acessado em Agosto de 2004.
USC COCOMO II User's Manual. ftp://ftp.usc.edu/pub/soft_engineering/COCOMOII/cocomo99.0/userman.pdf Acessado em Agosto de 2004.
Site oficial do COCOMO. http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/. Acessado em Agosto de 2004.
André Luís P. Trindade, Marcelo S. P. Pessôa e Mauro M Spinola. COCOMO II – Uma compilação de informações sobre a nova métrica. V Congresso Internacional de Engenharia Informática da Universidade de Buenos Aires. 1999