# Avaliação de Processo – Relatório de Auditoria

SIAlocação

Recife, 06 de julho de 2003

# Dados da Auditoria

| Categoria: | Procedimento de planejamento e acompanhamento, design, codificação e testes unitários. |
| --- | --- |
| Período: | 01/07/03 - 05/07/03 |
| Auditor: | Taciana Amorim Vanderlei |
| Destinatários: | Vanessa Bittencourt X. de Moura – Gerente de Projeto Vivianne da Nóbrega Medeiros – Gerente de Projeto |

# Objetivo

- Esta auditoria teve como objetivo verificar a realização do processo definido pela fábrica III no desenvolvimento do produto SIAlocação, o uso do processo documentado para atividades de levantamento de requisitos, análise e design, codificação e testes unitários e procedimentos de planejamento e acompanhamento de projeto.

- A intenção desta auditoria foi avaliar o uso do processo padrão da fábrica descrito, mais atividades gerais de gerenciamento do projeto, requisitos e gerenciamento de configuração de software.

# Método

Relatório com questionamentos para todos os participantes envolvidos no processo de desenvolvimento do produto e análise dos documentos gerados.

# Resultados

## Boas Práticas

### Cumprimento de prazos.

### Cumprimento das atividades definidas.

### Definir problema, especificar, projetar e implementar componentes.

## Desvios de Processo de Software

### Devido ao feriado junino, as atividades definir problema, especificar componentes, projetar componentes e implementar componentes ficaram acontecendo quase que em paralelo, acontecendo certa dificuldade em relação à próxima atividade, executar testes.

### Como ocorreu uma demanda na última semana do piloto, que foi o mapa de alocação, aconteceu sobrecarga de alguns membros  e as atividades de desenvolvimento de componentes foram influenciadas, mas isso não comprometeu significativamente o andamento do projeto, tampouco causou impactos negativos ao mesmo.

## Oportunidades de Melhoria de Processo

### Definição melhor de prazos (Planejamento), pois agora temos dados históricos para dimensionar melhor as atividades

## Observações

### Rever alocação de perfis para contemplar mais paralelismo nas atividades

### Distribuição de atividades mais uniforme

# Recomendações

| Recomendação | Item(ns) Atendido(s) |
| --- | --- |
| N.A. |  |

# Checklist de Auditoria

C – Contempla, CP – Contempla em parte, NC – Não contempla, NA – Não aplicável

| Geral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| O projeto segue a Política de Desenvolvimento de Software da Fábrica III [2]? | X |  |  |  |  |
| As pessoas do projeto foram treinadas para realizar as suas atividades? |  | X |  |  | Em virtude do tempo, o treinamento ficou prejudicado. É preciso otimizar os treinamentos de forma estratégica, pois as pessoas estão buscando capacitação simultaneamente às necessidades. |
| Medidas são feitas e usadas para determinar o status das atividades de gerência de requisitos, planejamento e acompanhamento de projetos, garantia da qualidade e gerência de configuração? | X |  |  |  | Avaliações semanais registradas no plano de projeto avaliação do progresso, utilizando a avaliação PPP. |
| Gerenciamento de Requisitos |  |  |  |  |  |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| Os requisitos de software são revisados e problemas identificados resolvidos antes de serem incorporados ao projeto? |  | X |  |  | Houve uma falha com relação ao registro na Ata de reunião que iniciou a RFP piloto, tendo assim uma proposta técnica e comercial que não contemplou o que foi discutida, a funcionalidade gerar mapa de alocação. |
| As mudanças aos requisitos estabelecidos são formalizadas e devidamente avaliadas com o cliente quanto a custo e prazo antes de serem incorporadas? | X |  |  |  |  |
| Planos, produtos de trabalho, e atividades são apropriadamente atualizadas de acordo com as mudanças aos requisitos? | X |  |  |  |  |
| Mudanças aos compromissos que resultam em mudanças nos requisitos são negociadas com os grupos afetados? | X |  |  |  |  |
| Planejamento e Acompanhamento de Projetos |  |  |  |  |  |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| O plano do projeto foi elaborado e está sendo aprovado pelos responsáveis em modificações significantes conforme [1]? | X |  |  |  |  |
| Os riscos foram identificados, documentados e estão sendo acompanhados conforme [1]? | X |  |  |  |  |
| O cronograma do projeto foi detalhado e está sendo acompanhado conforme [1]? | X |  |  |  |  |
| As estimativas de tamanho, esforço e custo foram realizadas e estão sendo acompanhados conforme [1]? | X |  |  |  |  |
| O Relatório de Progresso do Projeto está sendo elaborado e reportado? | X |  |  |  |  |
| Atividades para acompanhar custo, cronograma, riscos, restrições técnicas e de design, funcionalidades e performance estão sendo realizadas conforme documentado em [1]? | X |  |  |  |  |
| Os documentos relacionados ao planejamento do projeto (como planos, estimativas, cronograma) são gerenciados e controlados? | X |  |  |  |  |
| O Timesheet está sendo preenchido por todos os integrantes da equipe? | X |  |  |  |  |
| O site do projeto está atualizado com os documentos do projeto? | X |  |  |  |  |
| Gerência de Configuração de Software |  |  |  |  |  |
| Item | C | CP | NC | NA | Descrição |
| As auditorias de baseline estão sendo efetuadas? | X |  |  |  |  |
| Os desvios encontrados nas auditorias de baseline estão sendo acompanhados até fechamento? | X |  |  |  |  |

# Referências

- [1] Procedimento de Planejamento e Acompanhamento, encontrado no site da página (http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3).

- [2] Política de Desenvolvimento de Software da Fábrica III, encontrado no site da página (http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3).