# Montagem da Fábrica

Aspectos qualitativos para avaliação interna da fábrica – Mês 1

Aspectos positivos

- Assiduidade dos componentes

Os membros da fábrica vêm comparecendo as reuniões marcadas com uma boa freqüência, contribuindo para o bom funcionamento da fábrica.

- Cumprimento de prazos

Os cronogramas foram cumpridos no prazo programado com sucesso graças ao comprometimento de toda a equipe.

- Objetividade nas reuniões e ações

As reuniões vem sendo bem produtivas atingindindo seus fins devido a objetividade que vem sendo conseguida no encaminhar dos encontros.

- Socialização e gerenciamento do conhecimento

Através da utilização da lista de e-mail da fábrica, da ferramenta Twiki, e do site da fábrica compartilhamos conhecimentos e mantemos um controle das versões dos documentos.

- Iniciativa e busca dos participantes

Os membros da fábrica se mostraram bem atuantes e participativos durante o processo de definição e montagem da fábrica sempre buscando trazer material e informação que pudesse agregar a mesma.

Aspectos a serem melhorados

- Compatibilização dos horários dos participantes

Devido ao trabalho e outras atividades dos participantes distintas a fábrica de software a compatilização de horário para reuniões e encaminhar das atividades internas tornaram-se difíceis, precisando ser melhorada.

- Conhecimento sobre o conteúdo da Fábrica de software

Inicialmente a idéia de fábrica de software não havia ficado clara para os membros levando a muita discussão para amadurecer a idéia e chegar a um melhor entendimento.

- Maturidade do processo definido para a Fábrica

Com a falta de compatibilização de horários entre os participantes da fábrica as atividades e elaboração dos documentos ficaram divididas entre os membros acarretando a falta de entendimento do processo como um todo pelos membros da equipe. Somado a isso temos a falta de experiência/maturidade dos membros no processo de desenvolvimento de software da fábrica por esta ainda não ter tido nenhuma demanda até o presente momento.

Este problema esta sendo contornado com o estudo do plano de processo da fábrica por todos os membros, onde eventuais dúvidas ou questionamentos são levantados na lista de discussão da fábrica.

- Definição do escopo da Fábrica (sem conhecer RFP)

A definição do escopo da fábrica foi um trabalho difícil, por não termos conhecimento prévio do tamanho do sistema que iríamos desenvolver e que tipo de sistema seria esse. Isto influencia em diversos aspectos ferramentais e de processo a ser utilizado, que só com o recebimento da RFP foi possível ser completamente fechado.

- Difícil interação com o cliente

Devido a constantes viagens e outras atividades, não só dos membros da fábrica mas também do cliente, compatibilizar horários para reuniões levou a dificuldades para o melhor esclarecimento das dúvidas que surgiram durante a montagem da fábrica.