Fábrica de Software III

Serviços sob demanda

Equipe:

Breno Gustavo Soares da Costa

Carlos Andreazza Rego Andrade

Carlos Roberto da Silva Júnior

Clarissa César Borba

Eduardo Almeida

Fábio de Carvalho Dias Ferreira

Luiz Eduardo Cunha Leite

Mônica Priscila R França

Taciana Amorim Vanderley

Vanessa Bittencourt X de Moura

Vivianne da Nóbrega Medeiros

Versão 6.0

- Conteúdo

1	Introdução	3

1.1	Visão geral deste documento	3

2	Participantes	3

2.1	Identificação e descrição dos papéis	3

2.1.1	Gerente de Negócios	3

2.1.2	Gerente de Projeto	4

2.1.3	Analista de Sistemas	4

2.1.4	Analista de Qualidade	5

2.1.5	Engenheiro de Software	5

2.1.6	Engenheiro de Testes	5

2.1.7	Líder de Equipe	6

2.2	Alocação do Pessoal	6

2.2.1	Gerente de Negócios	6

2.2.2	Gerente de Projeto	6

2.2.3	Analista de Sistemas	6

2.2.4	Analista de Qualidade	6

2.2.5	Engenheiro de Software	6

2.2.6	Engenheiro de Testes	7

2.2.7	Líder de Equipe	7

3	Metodologia	7

4	Artefatos	7

5	Métrica de Estimativa de Esforço	7

6	Tecnologia	8

6.1	Linguagem de Programação	8

6.2	Ferramentas	9

6.3	Modelagem	9

7	Índices de Avaliação Interna da Fábrica	10

8	Cronograma	11

9	Referências	11

# Introdução

O presente documento descreve o plano para definição e implantação de uma fábrica de software. O plano, aqui apresentado, é referente a um período de três semanas. Ao final deste período, a Fábrica III estará definida e apta a atender às demandas que se apresentarem.

Algumas decisões em relação à definição da Fábrica III serão tomadas dentro do período de três semanas. Outras decisões que já foram tomadas serão também apresentadas neste documento.

## Visão geral deste documento

As demais seções apresentam os itens referentes a este documento e estão organizadas como descrito abaixo.

Seção 2 –  Participantes: apresenta a descrição dos papéis e alocação do pessoal;

Seção 3 –  Metodologia: apresenta uma referência para a metodologia utilizada nesta fábrica;

Seção 4 –  Artefatos: apresenta uma referência para os artefatos gerados pelos processos desta fábrica;

Seção 5 –  Métrica de estimativa de esforço: apresenta a métrica de estimativa de esforço utilizada nesta fábrica;

Seção 6 –  Tecnologia: apresenta a linguagem de programação, modelagem e ferramentas utilizadas pela Fábrica III;

Seção 7 –  Índices de avaliação interna da fábrica: apresenta os índices de avaliação da Fábrica III no que diz respeito ao desempenho da fábrica no tocante à sua organização interna e ao desempenho do pessoal que compõe o capital intelectual e recursos humanos;

Seção 8 –  Cronograma: apresenta uma referência  para o cronograma desta fábrica;

Seção 9 – Referências: apresenta referências aos documentos utilizados para a elaboração deste plano.

# Participantes

Em relação à equipe que comporá a Fábrica III e que definirá a capacidade produtiva da mesma, temos os seguintes pontos definidos:

## Identificação e descrição dos papéis

Os diferentes perfis que compõem a Fábrica III estão abaixo discriminados. Há uma breve descrição de cada perfil e suas respectivas responsabilidades.

### Gerente de Negócios

Responsável pela prospecção do mercado e venda dos serviços desta fábrica. Assegurar o planejamento estratégico de vendas, através de pesquisas e informações relevantes do mercado.

Papéis e Responsabilidades:

- Negociar prazos e orçamento com o cliente;

- Coordenar a elaboração de cotações e propostas, para os serviços desejados pelos clientes, fazendo-se presente na hora da qualificação do cliente e fechamento do contrato;

- Apoiar o gerente de projeto na definição de prioridades, estratégias e discurso de negócio, bem como na elaboração de propostas técnicas;

- Elaborar proposta comercial e técnica;

- Informar o gerente de projetos do cronograma de desembolso/orçamento do cliente.

### Gerente de Projeto

Responsável pelo gerenciamento das atividades de desenvolvimento, através da coordenação de um grupo de técnicos envolvidos num mesmo projeto, devendo dimensionar e alocar software, hardware, pessoas, informação e tempo, além de interagir com o cliente e Gerente de Negócio.

Papéis e Responsabilidades:

- Interagir com o gerente de Negócio, bem como com o líder de equipe, a fim de familiarizar-se com outros projetos em desenvolvimento;

- Coordenar a elaboração e validação de cronogramas, definindo prazos, alocação de recursos humanos e tecnológicos, de acordo com as disponibilidades existentes e a dimensão do projeto;

- Negociar e validar propostas técnicas, junto ao gerente de negócios, definindo planos, métricas e analisando riscos;

- Centralizar comunicação do cliente com a equipe técnica;

- Coordenar a elaboração de documentos de validação de requisitos e submeter à homologação parcial ou total do projeto, por parte do cliente;

- Analisar, periodicamente, os riscos que possam impedir o sucesso do projeto e agir junto à equipe, para evitá-los ou minimizá-los, devendo repassar os resultados para o Gerente de Negócio, interagir junto ao cliente;

- Listar tarefas/pendências tanto com prazos externos quanto com prazos internos;

- Elaborar plano de projeto;

- Controlar escopo do projeto;

- Determinar prioridades.

### Analista de Sistemas

Responsável pelo levantamento de requisitos, análise, processo de desenvolvimento e definição de arquitetura de desenvolvimento, bem como documentação.

Papéis e Responsabilidades:

- Levantar requisitos junto ao cliente, a fim de obter a maior quantidade possível de informações sobre características do software a ser desenvolvido;

- Proceder a análise de todo material levantado, a fim de iniciar o processo de desenvolvimento do software solicitado;

- Definir junto com a equipe de desenvolvimento a definição da arquitetura do sistema;

- Elaborar os artefatos (modelos, documentos e especificações) correspondentes à fase de Análise do Sistema e definidos pela Metodologia de Desenvolvimento utilizada por esta fábrica.

### Analista de Qualidade

Responsável pela definição e validação da qualidade e corretude de todo o processo utilizado pela Fábrica III para produção do software.

Papéis e Responsabilidades

- Assegurar a qualidade do serviço entregue ao mercado, através do acompanhamento de todo processo de desenvolvimento e interação com o cliente;

- Definir métodos, processo e métricas de avaliação;

- Executar a avaliação do software e do nível de satisfação dos clientes.

### Engenheiro de Software

Responsável pelo desenvolvimento de software de qualidade, de acordo com as especificações e documentação do mesmo, seguindo o processo de desenvolvimento estipulado pela empresa.

Papéis e Responsabilidades:

- Desenvolver o software seguindo as especificações solicitadas pelo cliente e o processo de desenvolvimento estipulado pela empresa;

- Ajudar o gerente de projetos e o líder de equipe a elaborar o cronograma do projeto, dando justificativas técnicas para os prazos e fazendo considerações que ambos não estejam enxergando;

- Executar procedimentos para controle de versões de software;

- Analisar, semanalmente junto com o líder, os riscos que venham impedir o sucesso do projeto e agir para evitá-los ou minimizá-los.

### Engenheiro de Testes

Responsável pelo desenvolvimento, validação e execução de testes de software com o intuito de assegurar a qualidade e corretude do software produzido.

Papéis e Responsabilidades:

- Definir um processo de testes;

- Definir os requisitos a testar, o cronograma e os tipos de testes empregados;

- Definir casos e procedimentos de testes;

- Definir os dados de testes;

- Criar um plano de testes;

- Executar os testes;

- Elaborar relatórios com os resultados dos testes depois de cada execução;

- Definir ferramentas que podem ser utilizadas no processo de testes.

### Líder de Equipe

Coordenar a execução das atividades de desenvolvimento de software, fazendo a interação entre a equipe cliente e a equipe gerente. Executar todas as atividades atinentes do Engenheiro Software, dando preferência as de interação com clientes e gerentes.

Papéis e Responsabilidades:

- Todo conteúdo do papel de Engenheiro de Software ou Engenheiro de Testes, dando preferência às atividades de interação com o cliente e gerentes;

- Representar os demais membros da equipe junto ao gerente;

- Interagir com o cliente em questões técnicas e tecnológicas representando o gerente;

- Negociar prazo com os membros da equipe, juntamente com o gerente;

- Relatar o andamento do projeto informando os motivos de eventuais atrasos/adiantamentos e encontrando soluções, junto com o gerente, de ações para garantir o cumprimento dos prazos.

## Alocação do Pessoal

Todas as pessoas que compõem a Fábrica III estão alocadas em dois perfis acima descritos. Essa alocação é apresentada abaixo:

### Gerente de Negócios

- Breno Gustavo Soares da Costa;

- Clarissa César Borba.

### Gerente de Projeto

- Vanessa Bittencourt X. de Moura;

- Vivianne da Nóbrega Medeiros.

### Analista de Sistemas

- Carlos Andreazza Rego Andrade;

- Fábio de Carvalho Dias Ferreira;

- Luiz Eduardo Cunha Leite;

- Mônica Priscila R. França.

### Analista de Qualidade

- Carlos Roberto da Silva Júnior;

- Eduardo Almeida;

- Taciana Amorim Vanderley.

### Engenheiro de Software

- Carlos Andreazza Rego Andrade;

- Carlos Roberto da Silva Júnior (líder);

- Fábio de Carvalho Dias Ferreira;

- Luiz Eduardo Cunha Leite;

- Taciana Amorim Vanderley;

- Vivianne da Nóbrega Medeiros.

### Engenheiro de Testes

- Breno Gustavo Soares da Costa;

- Clarissa César Borba (líder);

- Eduardo Almeida;

- Mônica Priscila R. França;

- Vanessa Bittencourt X. de Moura;

### Líder de Equipe

- Carlos Roberto da Silva Júnior (Engenheiro de Software);

- Clarissa César Borba (Engenheiro de Testes).

# Metodologia

A Fábrica III possui uma metodologia de desenvolvimento de software que tem 4 fases: vendas, planejamento e gerenciamento, desenvolvimento de componentes e testes e validação. Há uma descrição detalhada de cada uma dessas fases no plano de processo da presente fábrica [8].

O ciclo de desenvolvimento é iterativo, ou seja, o cronograma é dividido em iterações que correspondem à execução das atividades presentes em cada fase.

# Artefatos

Artefatos são os documentos gerados em cada fase da metodologia de desenvolvimento. Esses documentos podem ser internos e externos. Os artefatos externos são os documentos que são entregues ao cliente como parte do sistema a ser desenvolvido. Os artefatos internos são documentos necessários aos processos da fábrica, mas que não são entregues aos clientes.

Os artefatos para a Fábrica III já estão definidos e encontram-se no plano de processo da presente fábrica [8].

# Métrica de Estimativa de Esforço

Atualmente, a métrica para estimativa de esforço mais difundida no mercado é Análise de Ponto de Função. Contudo, iremos usar uma evolução desta métrica, que se chama Pontos de Caso de Uso e que foi proposta por Gustav Karner em 1993, que é mais adequada à orientação a objetos e que mensura as funcionalidades do sistema se baseando no modelo de casos de uso.

Além do Ponto de Caso de Uso, será utilizada a Estimativa de Especialista, a fim de se obter estimativas racionais e aperfeiçoamento, para os projetos desenvolvidos pela Fábrica III. A idéia do método Estimativa de Especialistas é prever custos com as pessoas envolvidas, definindo horas trabalhadas por cada perfil existente na equipe multidisciplinar, orçando o esforço de cada profissional de acordo com o conhecimento e a experiência dos envolvidos.

A estimativa de esforço baseada em Pontos de Caso de Uso é o resultado de três fatores:

ì. Cálculo dos pontos de caso de uso desajustados;

ii.Ajuste dos pontos de casos de uso, através de fatores de Complexidade técnica e Ambiental;

iii.Fator de Conversão para homem-hora.

i. No cálculo dos pontos de caso de uso, segundo o método, os atores do sistema têm que ser identificados e categorizados em Simples, Médio e Complexo, de acordo com os critérios descritos, tendo um peso de 1, 2 e 3 respectivamente; e, em seguida, os pesos devem ser somados para se ter o valor total de atores.

Depois, os Casos de Uso têm também, que ser identificados e categorizados em Simples, Médio e Complexo, usando um dos critérios de categorização: por quantidade de classes de análise ou por quantidade de passos do fluxo principal de eventos. Nesse caso, os pesos são 5, 10 e 15 respectivamente. Em seguida, os pesos devem ser somados para se ter o valor total de casos de uso.

O resultado da soma do valor total dos atores e do valor total dos casos de uso dá o valor dos pontos de caso de uso desajustados.

Para avaliar e delinear a complexidade técnica são evidenciados os sub-fatores como: Sistema Distribuído, Performance, Eficiência para o usuário final, Complexidade do processamento interno, Código deve ser reusável, Facilidade de instalação, Facilidade de uso, Portabilidade, Facilidade de alteração, Concorrência, Inclusão de características especiais de segurança, Provimento de acesso direto a sistemas de terceiros e Treinamento especiais requisitados; que são categorizados e definidos com valores que variam de 0 a 5, sendo 0, aquilo que é irrelevante e 5 para o que é essencial ao projeto. Cada fator tem um peso pré-determinado. Os pesos devem ser multiplicados pelos valores atribuídos e somados. Esse resultado significa o fator de complexidade técnica.

O fator Ambiental auxilia na medição da eficiência do projeto, que pode ser apresentado pelos subfatores como: Familiaridade com o processo, Experiência no domínio da aplicação, Experiência em Orientação a objetos, Capacidade do analista líder, Motivação, Estabilidade dos requisitos e a Linguagem de programação difícil. Todos são categorizados através da definição dos valores entre 0 e 5. O cálculo desse fator segue a mesma regra do fator técnico de complexidade.

O ajuste dos pontos de caso de uso se dá com a multiplicação dos pontos de caso de uso desajustados pelos dois fatores, o técnico e o ambiental.

A estimativa pode ser convertida para homem-hora multiplicando-se o valor dos pontos de caso de uso ajustados por um fator de conversão. Por outro lado, pode-se também definir um valor para ponto de caso de uso e negociar nestes termos com o cliente.

# Tecnologia

Nesta seção vamos apresentar as tecnologias e ferramentas que vão ser utilizadas pela Fábrica III.

## Linguagem de Programação

A linguagem de programação padrão adotada pela presente fábrica para o desenvolvimento do software é Java (Sun Microsystems, 1995) [1], em virtude de ser uma linguagem independente de plataforma, que implementa o modelo de programação orientado a objetos, ganhando em portabilidade e reusabilidade, podendo estender o sistema facilmente para torná-lo compatível com vários gerenciadores de banco de dados acessado via JDBC, API Java que permite o acesso virtual a qualquer base de dados.

## Ferramentas

i. Implementação: A ferramenta que vai auxiliar na implementação e geração do código executável é o Borland JBuilder, ambiente para a construção de aplicações corporativas Java™. O JBuilder auxilia os desenvolvedores e grandes equipes a se tornarem mais eficientes, e isso vai ao encontro dos requerimentos do desenvolvimento de projetos em escala corporativa.

ii. Modelagem: A ferramenta adotada para prover suporte ao desenvolvimento do produto é a MVCASE [2], ferramenta CASE orientada a objetos que suporta a especificação de requisitos do sistema usando técnicas UML. Permite a construção de modelos gráficos e textuais que representam o sistema em diferentes níveis de abstração. Os modelos gráficos de uma especificação, criados na MVCASE, facilitam a comunicação entre os desenvolvedores do sistema e seus usuários.

iii. Controle de versões: CVS [3] (Concurrent Versions System) foi escolhida para o controle de versões de sistemas por ser uma ferramenta open-source que permite aos desenvolvedores acessarem a ultima versão do código de qualquer lugar, precisando apenas para isso uma conexão Internet, fazer um controle de versões evitando conflitos comuns em modelos exclusivos de check-out e ser uma ferramenta disponível para a maioria das plataformas.

iv. Reportar bugs: A ferramenta adotada para reportar os bugs encontrados durante o desenvolvimento do produto é o Bugzilla [4]. Bugzilla é um banco de dados para bugs. Ele permite que pessoas reportem bugs e atribua esses bugs ao desenvolvedor apropriado. Os desenvolvedores podem usar o Bugzilla para manter uma lista de tarefas bem como priorizar, programar e trilhar dependências.

v. Gerenciador de cronograma: O Project foi a ferramenta escolhida para organizar e gerenciar os cronogramas da Fábrica III.

vi. Documentação: O Microsoft Word foi escolhido como editor padrão para a documentação geral da Fábrica III.

vii. Armazenamento de dados: O banco de dados escolhido para o sistema foi o Oracle [5], por ser um SGBD robusto e seguro.

viii. Compartilhamento de conhecimento: O WikiNatalnet [6] foi a ferramenta escolhida para o compartilhamento de conhecimento baseado no conceito de Wikis e no software TWiki.

ix. Acompanhamento da Fábrica III: Os clientes podem acompanhar a evolução da Fábrica III, os documentos elaborados e cronograma para atividades a serem realizadas na presente fábrica através de uma Home-Page [7].

x. Lista de discussão dos participantes da Fábrica III: Os participantes da Fábrica III fazem uso de uma lista de discussão (software_engineering_l@yahoogroups.com) como meio de comunicação entre eles.

## Modelagem

A modelagem do sistema vai ser realizada utilizando um conjunto de técnicas da UML que podem ser combinadas, da melhor maneira, para modelar e representar um sistema. O engenheiro de software especifica o sistema em UML, segundo quatro visões:

- Visão de Casos de Uso - descreve o sistema como um conjunto de transações do ponto de vista dos atores externos. Esta visão é inicialmente criada na fase de concepção, e refinada nas demais fases do ciclo de vida do sistema, e direciona o processo de desenvolvimento do sistema;

- Visão Lógica – fornece uma visão do sistema estruturada em uma coleção de packages, classes e relacionamentos. Esta visão é inicialmente criada na fase de elaboração e refinada na fase de construção do sistema;

- Visão de Componentes – fornece uma visão do sistema estruturada em módulos e subsistemas. Esta visão é inicialmente criada na fase de elaboração e refinada nas fases de construção e transição;

- Visão “Deployment” – fornece uma visão das partes físicas do sistema e a conexão entre estas partes. Esta visão é normalmente criada na fase de construção e refinada na fase de transição do sistema.

# Índices de Avaliação Interna da Fábrica

A avaliação da Fábrica III contemplará os resultados obtidos ao fim das atividades previstas para os próximos quatro meses e uma comparação com as metas previstas para esse mesmo período, como também o desempenho da presente fábrica no tocante à sua organização interna e o desempenho do pessoal que compõe o capital intelectual e recursos humanos. A avaliação pode ser dividida em três macro-tópicos: (i) avaliações de padrões adotados pela Fábrica III; (ii) avaliação das metas previstas de serem alcançadas; (iii) melhoria contínua do processo.

No cronograma, para os próximos quatro meses, estão previstas três atividades. Ao fim do cronograma, será feito um relatório que explicita a avaliação da Fábrica III dentro de cada um dessas três atividades do cronograma. Para cada um, uma série de fatores estará sendo alvo de avaliação.

- Definição da Fábrica III e Treinamento do pessoal – 1mês

A definição da Fábrica III será avaliada, principalmente, quanto a sua viabilidade em relação à realidade do ecossistema em que ela se encontra. O treinamento será avaliado quanto aos resultados produzidos e quanto à completude dos assuntos abordados.

- Execução de um piloto e ajuste de seu processo – 1 mês

A execução do piloto será muito útil para obtenção de respostas que permitam avaliar parte das tarefas do primeiro mês e identificar os possíveis problemas e dificuldades encontrados. O piloto também será avaliado quanto à cobertura das respostas que ele possa dar a avaliação da definição da Fábrica III. Ele também será avaliado até que ponto ele foi útil para validar a definição e a organização da presente fábrica.

- Desenvolvimento de uma Aplicação Real – 2 meses

Na atividade de construção de uma aplicação real, iremos reavaliar os itens avaliados nas duas atividades anteriores, porém com maior rigor. Nesta fase, iremos avaliar o funcionamento dos processos definidos para a Fábrica III, a metodologia utilizada e se a presente fábrica de fato possui condições para evoluir no cenário competitivo a sua volta.

Durante todas as fases, a questão da organização interna estará em constante avaliação. Serão avaliadas se definição dos papéis desempenhados e as escolha do pessoal foi coerente com as necessidades da empresa e habilidades das pessoas. Além disso, todas as questões de desempenho individual e coletivo estarão em constante observação, desde aos resultados obtidos pela competência de cada um, até a própria dedicação às atividades e o nível de comprometimento dispensado para com a fábrica.

# Cronograma

Na Home-Page da Fábrica III [7] existe um cronograma [9] detalhado das atividades que foram estabelecidas para a definição e implantação desta fábrica. Este cronograma está sendo atualizado à medida que outras atividades vão sendo definidas.

# Referências

- [1] http://www.java.sun.com;

- [2] http://www.recope.dc.ufscar.br/mvcase/;

- [3] http://www.cvshome.org/;

- [4] http://bugzilla.mozilla.org/;

- [5] http://www.oracle.com;

- [6] http://www.natalnet.br/twiki/;

- [7] http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3;

- [8] http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3/planoProcesso.htm;

- [9] http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3/cronograma.htm.