Plano de Testes

SIAlocação

Versão 6.0

| - Fase de Desenvolvimento: | - Testes e Validação |
| --- | --- |
| - Iteração: | - 1a. Iteração |

Histórico de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/06/2003 | 1.0 | Versão inicial do documento | Breno |
| 29/06/2003 | 2.0 | Versão 2.0 do documento | Vanessa e Mônica |
| 30/06/2003 | 3.0 | Ajustes no documento | Clarissa |
| 30/06/2003 | 4.0 | Inclusão de 2 casos de testes e 2 procedimentos de testes | Eduardo |
| 03/07/03 | 5.0 | Revisão dos procedimentos referentes a alocação, com as alterações do documento de requisitos | Eduardo |
| 04/07/03 | 5.0 | Revisão Geral do Documento | Eduardo |
| 06/07/2003 | 6.0 | Ajustes no documento | Clarissa e Mônica |

- Conteúdo

1	Introdução	4

1.1	Visão geral deste documento	4

2	Requisitos a testar	5

3	Estratégia	6

4	Casos de teste	7

5	Procedimentos de teste	12

6	Referências	21

# Introdução

Este documento define o plano de testes do sistema SIAlocação, com o objetivo de determinar o que será testado e como serão realizados os testes na primeira iteração. O plano define os requisitos a serem testados e descreve os casos e os procedimentos de testes, com o objetivo de definir como serão realizados.

## Visão geral deste documento

As demais seções apresentam os itens referentes ao plano de testes e estão organizadas como descrito abaixo.

Seção 2 – Requisitos a testar: apresenta o subconjunto dos requisitos do sistema que serão testados na iteração em questão.

Seção 3 – Estratégia: apresenta a estratégia adotada para realizar os testes na iteração.

Seção 4 – Casos de teste: apresenta os casos de teste que são executados na iteração.

Seção 5 – Procedimentos de teste: apresenta procedimentos de teste que serão usados em mais de um caso de teste.

Seção 6 – Referências: apresenta referências aos documentos utilizados para a elaboração deste plano de testes.

# Requisitos a testar

| Prioridade | Requisito | Documento(s) de Origem |
| --- | --- | --- |
| 1 | [RF001] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 2 | [RF002] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 3 | [RF003] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 4 | [RF004] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 5 | [RF005] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 6 | [RF006] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 7 | [RF007] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 8 | [RF008] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 9 | [RF009] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 10 | [RF010] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 11 | [RF011] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 12 | [RF012] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 13 | [RF013] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 14 | [RF014] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 15 | [RF015] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 16 | [RF016] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 17 | [RF017] | DocumentoRequisitos.doc [1] |
| 18 | [RF018] | DocumentoRequisitos.doc [1] |

# Estratégia

| Teste Funcional |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir o funcionamento adequado do sistema segundo os requerimentos especificados, sobretudo os funcionais. |
| Técnica | Manual Automática |
| Estágio do teste Integração Sistema Aceitação | Abordagem do teste Caixa branca Caixa preta |
| Critérios de Completude |  |
| Considerações Especiais |  |

# Casos de teste

| [CT001] – Cadastrar Professor |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar o cadastro de um novo professor no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Professor”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF001] | Procedimento(s) de Teste: [PT001] |
| Pré-Condições: O professor a ser incluído, não pode já está cadastrado no sistema. | Pós-Condições: Um novo registro de professor deve ter sido incluído na base de dados |

| [CT002] – Excluir Professor |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a exclusão de um professor do sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Professor”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF002] | Procedimento(s) de Teste: [PT002] e [PT002A] |
| Pré-Condições: O professor a ser excluído, já deve está cadastrado no sistema e não pode haver nenhuma disciplina alocada a este professor. | Pós-Condições: Um registro de professor selecionado deve ter sido excluído na base de dados ou uma mensagem de aviso deve ter sido mostrada |

| [CT003] – Alterar Professor |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a alteração dos dados de um professor no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Professor”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF003] | Procedimento(s) de Teste: [PT003] |
| Pré-Condições: O professor a ser alterado, já deve está cadastrado no sistema. | Pós-Condições: Os novos dados relacionados com o professor devem estar presentes no banco de dados. |

| [CT004] – Consultar Professor |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a consulta dos dados de um professor no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Professor”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF004] | Procedimento(s) de Teste: [PT004] |
| Pré-Condições: Não se aplica. | Pós-Condições: Os dados dos professores que atenderem aos critérios de consulta devem ter sido exibidos. |

| [CT005] – Cadastrar Disciplina |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar o cadastro de uma nova disciplina no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Disciplina”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF005] | Procedimento(s) de Teste: [PT001] |
| Pré-Condições: A disciplina a ser incluída, não pode já está cadastrada no sistema. | Pós-Condições: Um novo registro de disciplina deve ter sido incluído na base de dados |

| [CT006] – Excluir Disciplina |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a exclusão de uma disciplina do sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Disciplina” |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF006] | Procedimento(s) de Teste: [PT002] e [PT002B] |
| Pré-Condições: A disciplina a ser excluída, já deve está cadastrada no sistema e não pode haver nenhum horário alocado a esta disciplina. | Pós-Condições: Um registro de disciplina selecionado deve ter sido excluído na base de dados ou uma mensagem de aviso deve ter sido mostrada |

| [CT007] – Alterar Disciplina |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a alteração dos dados de uma disciplina no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Disciplina”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF007] | Procedimento(s) de Teste: [PT003] |
| Pré-Condições: A disciplina a ser alterada, já deve está cadastrada no sistema. | Pós-Condições: Os novos dados relacionados com a disciplina devem estar presentes no banco de dados |

| [CT008] – Consultar Disciplina |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a consulta dos dados de uma disciplina no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Disciplina”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF008] | Procedimento(s) de Teste: [PT004] |
| Pré-Condições: Não se aplica | Pós-Condições: Os dados das disciplinas que atenderem aos critérios de consulta devem ter sido exibidos |

| [CT009] – Cadastrar Horário |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar o cadastro de um novo horário no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Horário”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF009] | Procedimento(s) de Teste: [PT001] |
| Pré-Condições: O horário a ser incluído, não pode já está cadastrado no sistema. | Pós-Condições: Um novo registro de horário deve ter sido incluído na base de dados |

| [CT010] – Excluir Horário |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a exclusão de um horário do sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Horário” |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF010] | Procedimento(s) de Teste: [PT002] e [PT002C] |
| Pré-Condições: O horário a ser excluído, já deve está cadastrado no sistema e não pode haver nenhuma sala alocada a este horário. | Pós-Condições: Um registro de horário selecionado deve ter sido excluído na base de dados ou uma mensagem de aviso deve ter sido mostrada |

| [CT011] – Alterar Horário |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a alteração dos dados de um horário no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Horário” |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF011] | Procedimento(s) de Teste: [PT003] |
| Pré-Condições: O horário a ser alterado, já deve está cadastrado no sistema. | Pós-Condições: Os novos dados relacionados com o horário devem estar presentes no banco de dados. |

| [CT012] – Consultar Horário |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a consulta dos dados de um horário no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Horário”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF012] | Procedimento(s) de Teste: [PT004] |
| Pré-Condições: Não se aplica | Pós-Condições: Os dados dos horários que atenderem aos critérios de consulta devem ter sido exibidos. |

| [CT013] – Cadastrar Sala |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar o cadastro de uma nova sala no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Sala”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF013] | Procedimento(s) de Teste: [PT001] |
| Pré-Condições: A sala a ser incluída, não pode já está cadastrada no sistema. | Pós-Condições: Um novo registro de sala deve ter sido incluído na base de dados |

| [CT014] – Excluir Sala |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a exclusão de uma sala do sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Sala” |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF014] | Procedimento(s) de Teste: [PT002] e [PT002D] |
| Pré-Condições: A sala a ser excluída, já deve está cadastrada no sistema e não pode haver nenhum horário alocado a esta sala. | Pós-Condições: Um registro de sala selecionado deve ter sido excluído na base de dados ou uma mensagem de aviso deve ter sido mostrada. |

| [CT015] – Alterar Sala |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a alteração dos dados de uma sala no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Sala”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF015] | Procedimento(s) de Teste: [PT003] |
| Pré-Condições: A sala a ser alterada, já deve está cadastrada no sistema. | Pós-Condições: Os novos dados relacionados com a sala devem estar presentes no banco de dados. |

| [CT016] – Consultar Sala |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a consulta dos dados de uma sala no sistema. A tabela que está associada com esse caso de teste é a “Sala”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF016] | Procedimento(s) de Teste: [PT004] |
| Pré-Condições: Não se aplica | Pós-Condições: Os dados das salas que atenderem aos critérios de consulta devem ter sido exibidos. |

| [CT017] – Realizar Alocação |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a alocação dos dados de disciplina, sala, professor e horário no sistema. As tabelas que estão associadas com esse caso de teste são: “Disciplina”, “Sala”, “Professor”, “Horário”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF017] | Procedimento(s) de Teste: [PT005] |
| Pré-Condições: Os dados de disciplinas, salas e professores devem estar disponíveis pelo sistema para a realização da alocação. | Pós-Condições: Um novo registro de alocação deve ter sido incluído na base de dados. |

| [CT018] – Alterar/Cancelar Alocação |  |
| --- | --- |
| Descrição: Esse caso de teste tem como objetivo validar a alteração e o cancelamento dos dados de uma alocação no sistema. As tabelas que estão associadas com esse caso de teste são: “Disciplina”, “Sala”, “Professor”, “Horário”. |  |
| Requisito(s) Associado(s): [RF018] | Procedimento(s) de Teste: [PT006] |
| Pré-Condições: Os dados de disciplinas, salas e professores devem estar disponíveis pelo sistema para a realização da alteração e cancelamento. | Pós-Condições: Os novos dados relacionados com a alocação devem estar presentes no banco de dados. |

# Procedimentos de teste

Procedimentos de teste indicam como o ambiente de teste tem que ser configurado; as ferramentas de suporte a testes, os componentes e scripts a serem usados durante os testes; bem como os passos a serem seguidos durante a execução dos casos de teste relacionados aos procedimentos.

| [PT001] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes dos casos de uso: “Cadastrar Professor [RF001]”, “Cadastrar Disciplina [RF005]”, “Cadastrar Horário [RF009]” e “Cadastrar Sala [RF013]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com o caso de teste que usa esse procedimento. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, realize uma busca na tabela do banco de dados que está associada com o caso de teste e verifique se um novo registro foi criado, com o código sugerido pelo sistema e com os valores dos demais campos iguais aos que foram entrados. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não submeta o formulário e clique no botão “Limpar”. |
|  | Verifique se os campos que foram limpos foram apenas os que o usuário digitou. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não entre com valor em algum campo obrigatório e submeta o formulário em seguida. |
|  | Verifique se o sistema dá uma mensagem indicando o campo que não foi preenchido, posiciona o cursor nesse campo e não submete o formulário. |
|  | Repita os dois últimos passos acima para cada campo obrigatório. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não entre com um valor válido em algum campo e submeta o formulário em seguida. |
|  | Verifique se o sistema dá uma mensagem indicando que o campo em questão apresenta um valor inválido, posiciona o cursor nesse campo e não submete o formulário. |
|  | Repita os dois últimos passos acima para cada campo em que seja necessária uma checagem de tipos válidos. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não submeta o formulário. |
|  | Mude os parâmetros de acesso ao banco de dados para que a aplicação não tenha o acesso ou mesmo dê um “shutdown” no banco de dados de forma que ele fique indisponível no momento. |
|  | Submeta o formulário. |
|  | Verifique se a aplicação retorna uma página de erro indicando que houve falha na comunicação com o banco de dados. |

| [PT002] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes dos casos de uso: “Excluir Professor [RF002]”, “Excluir Disciplina [RF006]”, “Excluir Horário [RF010]” e “Excluir Sala [RF014]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Realize uma busca no banco de dados, passando o código de um registro existente, e copie os dados desse registro. Caso não exista nenhum registro, cadastre-o usando a aplicação. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação o mesmo registro da busca realizada no banco de dados no passo anterior. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, realize uma busca na tabela que está associada com esse caso de teste e verifique se o registro foi excluído da tabela. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a seleção de um registro na aplicação, mas não submeta o formulário. |
|  | Mude os parâmetros de acesso ao banco de dados para que a aplicação não tenha o acesso ou mesmo dê um “shutdown” no banco de dados de forma que ele fique indisponível no momento. |
|  | Submeta o formulário. |
|  | Verifique se a aplicação retorna uma página de erro indicando que houve falha na comunicação com o banco de dados. |

| [PT002A] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes do caso de uso: “Excluir Professor [RF002]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Realize uma busca no banco de dados, passando o código de um professor existente, e copie os dados desse registro. Caso não exista nenhum professor, cadastre um usando a aplicação. Caso esse professor não esteja sendo referenciado em nenhuma alocação de disciplina, aloque uma disciplina para esse professor. Inclua uma disciplina usando a aplicação, caso algum destes registros não existam ainda no sistema. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação o mesmo professor da busca realizada no banco de dados no passo anterior. |
|  | Verifique se o sistema apresentará uma mensagem indicando que este professor não pode ser removido, já que o mesmo tem uma disciplina alocada. |
|  | Verifique no banco de dados que o professor ainda permanece no banco de dados. |
|  | Usando o sistema, cancele a alocação das disciplinas que estiverem usando esse professor. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação o mesmo professor. |
|  | Verifique se o sistema realiza a exclusão do professor no banco de dados e se apresenta uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso. |

| [PT002B] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes do caso de uso: “Excluir Disciplina [RF006]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Realize uma busca no banco de dados, passando o código de uma disciplina existente, e copie os dados desse registro. Caso não exista nenhuma disciplina, cadastre uma usando a aplicação. Caso essa disciplina não esteja sendo referenciada em nenhuma alocação de horário, aloque um horário para essa disciplina. Inclua um horário usando a aplicação, caso algum destes registros não existam ainda no sistema. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação a mesma disciplina da busca realizada no banco de dados no passo anterior. |
|  | Verifique se o sistema apresentará uma mensagem indicando que esta disciplina não pode ser removida, já que a mesma tem um horário alocado. |
|  | Verifique no banco de dados se a disciplina ainda permanece no banco de dados. |
|  | Usando o sistema, cancele a alocação de horários que estiverem usando essa disciplina. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação a mesma disciplina. |
|  | Verifique se o sistema realiza a exclusão da disciplina no banco de dados e se apresenta uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso. |

| [PT002C] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes do caso de uso: “Excluir Horário [RF010]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Realize uma busca no banco de dados, passando o código de um horário existente, e copie os dados desse registro. Caso não exista nenhum horário, cadastre um usando a aplicação. Caso esse horário não esteja sendo referenciado em nenhuma alocação de sala, aloque uma sala para esse horário. Inclua uma sala usando a aplicação, caso algum destes registros não existam ainda no sistema. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação o mesmo horário da busca realizada no banco de dados no passo anterior. |
|  | Verifique se o sistema apresentará uma mensagem indicando que este horário não pode ser removido, já que o mesmo tem uma sala alocada. |
|  | Verifique no banco de dados que o horário ainda permanece no banco de dados. |
|  | Usando o sistema, cancele a alocação das salas que estiverem usando esse horário. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação o mesmo horário. |
|  | Verifique se o sistema realiza a exclusão do horário no banco de dados e se apresenta uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso. |

| [PT002D] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes do caso de uso: “Excluir Sala [RF014]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Realize uma busca no banco de dados, passando o código de uma sala existente, e copie os dados desse registro. Caso não exista nenhuma sala, cadastre uma usando a aplicação. Caso essa sala não esteja sendo referenciada em nenhuma alocação de horário, aloque um horário para essa sala. Inclua um horário usando a aplicação, caso algum destes registros não existam ainda no sistema. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação a mesma sala da busca realizada no banco de dados no passo anterior. |
|  | Verifique se o sistema apresentará uma mensagem indicando que esta sala não pode ser removida, já que a mesma tem um horário alocado. |
|  | Verifique no banco de dados se a sala ainda permanece no banco de dados. |
|  | Usando o sistema, cancele a alocação de horários que estiverem usando essa sala. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste e, no passo da seleção do registro, selecione na aplicação a mesma sala. |
|  | Verifique se o sistema realiza a exclusão da sala no banco de dados e se apresenta uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso. |

| [PT003] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes dos casos de uso: “Alterar Professor [RF003]”, “Alterar Disciplina [RF007]”, “Alterar Horário [RF011]” e “Alterar Sala [RF015]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com o caso de teste que usa esse procedimento. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, realize uma busca na tabela que está associada com esse caso de teste e verifique se o registro contém agora os novos dados entrados. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não submeta o formulário e clique no botão “Limpar”. |
|  | Verifique se os campos que foram limpos foram apenas os que o usuário digitou. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não entre com valor em algum campo obrigatório e submeta o formulário em seguida. |
|  | Verifique se o sistema dá uma mensagem indicando o campo que não foi preenchido, posiciona o cursor nesse campo e não submete o formulário. |
|  | Repita os dois últimos passos acima para cada campo obrigatório. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não entre com um valor válido em algum campo e submeta o formulário em seguida. |
|  | Verifique se o sistema dá uma mensagem indicando que o campo em questão apresenta um valor inválido, posiciona o cursor nesse campo e não submete o formulário. |
|  | Repita os dois últimos passos acima para cada campo em que seja necessária uma checagem de tipos válidos. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados, mas não submeta o formulário. |
|  | Mude os parâmetros de acesso ao banco de dados para que a aplicação não tenha o acesso ou mesmo dê um “shutdown” no banco de dados de forma que ele fique indisponível no momento. |
|  | Submeta o formulário. |
|  | Verifique se a aplicação retorna uma página de erro indicando que houve falha na comunicação com o banco de dados. |

| [PT004] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para testes dos casos de uso: “Consultar Professor [RF004]”, “Consultar Disciplina [RF008]”, “Consultar Horário [RF012]” e “Consultar Sala [RF016]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Realize uma busca no banco de dados, passando como parâmetros dados para cada campo do registro no banco. Caso não exista nenhum registro, cadastre alguns usando a aplicação. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste usando como critérios de busca os mesmos parâmetros utilizados no item anterior. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, verifique se a quantidade de registros retornados pela aplicação é a mesma da retornada pelo banco de dados; caso essa quantidade seja maior do que zero, verifique para cada registro se os dados são os mesmos retornados pela consulta ao banco. Caso seja zero, verifique se o sistema retorna a mensagem “Nenhum registro encontrado”. |
|  | Repita os passos acima para diferentes parâmetros de dados, garantindo que os resultados avaliados sejam diferentes em quantidade de registros retornados. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste até a entrada de dados na aplicação, mas não submeta o formulário. |
|  | Mude os parâmetros de acesso ao banco de dados para que a aplicação não tenha o acesso ou mesmo dê um “shutdown” no banco de dados de forma que ele fique indisponível no momento |
|  | Submeta o formulário |
|  | Verifique se a aplicação retorna uma página de erro indicando que houve falha na comunicação com o banco de dados |

| [PT005] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para teste do caso de uso: “Realizar Alocação [RF017]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com o caso de teste que usa esse procedimento. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, realize uma busca na tabela do banco de dados que está associada com o caso de teste e verifique se uma nova alocação foi criada. |
|  | Realize uma busca na tabela do banco de dados que está associada com o formulário e verifique se as informações armazenadas, referentes a disciplina e professor, conferem com seus dados nas suas respectivas tabelas do banco de dados. A fim de identificar se as informações disponibilizadas pelo sistema, no momento do cadastro, são válidas. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste, mas não submeta o formulário. |
|  | Mude os parâmetros de acesso ao banco de dados para que a aplicação não tenha o acesso ou mesmo dê um “shutdown” no banco de dados de forma que ele fique indisponível no momento. |
|  | Submeta o formulário. |
|  | Verifique se a aplicação retorna uma página de erro indicando que houve falha na comunicação com o banco de dados. |

| [PT006] |  |
| --- | --- |
| Descrição: Procedimento de apoio para teste do caso de uso: “Alterar/Cancelar Alocação [RF018]”. |  |
| Configuração inicial do ambiente: Configuração da(s) máquina(s): 1 servidor - 128Mb RAM, 40GB HD, Pentium 400MHz. 1 cliente – 32Mb RAM, 4 Gb, Pentium 100MHz, Modem 56Kbps, IE/Netscape instalado Massa de dados: nenhum Periféricos necessários: teclado e mouse Rede: Protocolo HTTP Processos executando em paralelo: nenhum |  |
| Ferramentas/Componentes de apoio: Ferramentas: nenhuma Componentes: nenhum Scripts a serem executados: nenhum |  |
| Passos: | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com o caso de teste que usa esse procedimento selecionando a opção “alterar”. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, realize uma busca na tabela que está associada com esse caso de teste e verifique se o registro contém agora a nova alocação. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste selecionando a opção “alterar”, mas não submeta o formulário e clique no botão “Cancelar”. |
|  | Realize uma busca na tabela que está associada com esse caso de teste e verifique se a alocação alterada anteriormente continua com os mesmos dados. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste selecionando a opção “cancelar alocação”. |
|  | Caso o sistema tenha retornado uma mensagem indicando que a operação foi realizada com sucesso, realize uma busca na tabela que está associada com esse caso de teste e verifique se a alocação cancelada não está no banco de dados. |
|  | Execute os passos do fluxo principal do requisito que está associado com esse caso de teste, mas não submeta o formulário. |
|  | Mude os parâmetros de acesso ao banco de dados para que a aplicação não tenha o acesso ou mesmo dê um “shutdown” no banco de dados de forma que ele fique indisponível no momento. |
|  | Submeta o formulário. |
|  | Verifique se a aplicação retorna uma página de erro indicando que houve falha na comunicação com o banco de dados. |

# Referências

[1] Documento de Requisitos do Sistema SIAlocação – http://www.cin.ufpe.br/~vnm/fabrica3/pilotoFabrica.htm.