## Slide 1: Atividades de Gerência de Risco em Normas ISO, modelo CMMI e PMBOK: uma análise comparativa
Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação
Centro de Informática
Agosto 2003

## Slide 2: Roteiro
Motivação
Objetivo
Introdução
Abordagens para Gerência de Risco
Estudo comparativo
Conclusões
Trabalhos Futuros

## Slide 3: Motivação
O desenvolvimento de software pode ser considerado uma atividade de risco.
Vários autores
Aprofundar conhecimento das atividades de gerência de risco, dentro da gerência de projetos, como forma de garantir a qualidade de software.

## Slide 4: Objetivo
Estudo comparativo das atividades de Gerência de Risco do modelo de gerência de risco do SEI (Software Engineering Institute) e normas ISO, modelo CMMI e PMBOK.

## Slide 5: Introdução
Atividades realizadas
  Selecionar modelo de gerência de risco (padrão adotado)
  Estudar as abordagens para gerência de risco:
    ISO 9000-3
    ISO 12207 e ISO 15504
    Modelo CMMI vs 1.1.
    Guia PMBOK 2000
  Análise comparativa das atividades de cada abordagem em relação ao modelo selecionado.
  Trabalhos futuros

## Slide 6: Introdução
Risco
  é probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados.[Houaiss]
  é qualquer variável, que pode ou não estar sob controle direto da equipe de desenvolvimento. Caracteriza-se pela incerteza e pela perda. Composto por três elementos: evento, probabilidade e impacto [ESW].

## Slide 7: Introdução
Tipos de Riscos
  Riscos de Projeto
    Ameaçam o plano do projeto
  Riscos Técnicos
    Ameaçam a qualidade do produto
  Riscos de Negócio
    Ameaçam a viabilidade do software ser desenvolvido.

## Slide 8: Introdução
Gerência de Risco
  Interação humana com o ambiente
  Planejamento de estratégias financeiras
  Controle de Contas Públicas
  Diversas áreas da humanidade
  Engenharia de Software
    Ajudar a equipe de software a entender e gerenciar incertezas durante o processo de desenvolvimento de software, visando a garantia da qualidade.
A gerência de risco é uma prática com processos, métodos, e ferramentas para controlar riscos em um projeto [SEI].

## Slide 9: Modelo adotado - SEI Gerência de Risco
Comunicar
Identificar
Buscar e localizar os riscos antes que eles se tornem problemas reais
Analisar
Transformar os dados dos riscos em informações para tomada de decisão
Planejar
Traduzir e implementar as informações dos riscos em ações de decisão e resolução de riscos
Monitorar
Monitorar indicadores dos riscos e seus planos de resolução
Controlar
Corrigir os desvios para os planos de resolução dos riscos
Abordagem utilizada desde 1990
Atividades contínuas, concorrentes e interativas

## Slide 10: Abordagens para Gerência de Risco
Norma ISO 9000-3 (1997)
  Guia de aplicação da norma ISO 9001 para desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software.
  Destina-se a fornecer orientação quando um contrato entre duas partes exigir a demonstração da capacidade de um fornecedor em desenvolver, fornecer e manter produtos de software.
  A gerência de riscos é um processo implícito na gestão de contratos.

## Slide 11: Abordagens para Gerência de Risco
Normas ISO 12207 (1995) e ISO 15504 (1998)
  ISO 12207 descreve processos, atividades e tarefas que envolvem o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de software.
  ISO 15504 - Projeto SPICE - Processo Gerenciar Riscos.

## Slide 12: Abordagens para Gerência de Risco
Modelo CMMI vs.1.1 (2001)
  O elemento estruturador do modelo CMMI é a Área de Processo.
    Grupo de atividades relacionadas que são executadas para alcançar um conjunto de objetivos (Genéricos e específicos).
    Especifica objetivos que descrevem os resultados de sucesso da aplicação e as atividades requeridas para o alcance das metas definidas.
  Gerência de Projeto - Avançado - Gerência de Riscos
    Foco bem definido dos riscos específicos de cada área de processo.

## Slide 13: Abordagens para Gerência de Riscos
Guia PMBOK (2000)
  A gerência de risco compreende processos relativos a identificação, análise e resposta, para os riscos envolvidos num projeto.
  Inclui maximização dos resultados dos eventos positivos e minimização das conseqüências dos eventos adversos.

## Slide 14: Estudo Comparativo
Atividades do Modelo de Gerência de Risco do SEI
  Identificar Riscos
  Analisar Riscos
  Planejar Respostas aos Riscos
  Monitorar Riscos
  Controlar Riscos

## Slide 15: Estudo Comparativo
As definições dos processos diferenciam-se em relação à nomenclatura utilizada para a descrição das atividades, subdivisão das atividades em tarefas e definição do escopo de algumas atividades.
As abordagens do CMMI e PMBOK apresentam, diferentemente do SEI, uma preocupação em definir um plano de gerência de risco, ou seja, a definição dos recursos a serem empregados no processo.
  Definição de planejamento do escopo da gerência de risco;
  Determinação das origens e as categorias de riscos;
  Definição de parâmetros.

## Slide 16: Identificar Riscos
SEI, normas ISO, CMMI e PMBOK
  Tem o mesmo escopo em todas as abordagens tratadas neste estudo.
    Identificação dos riscos (custos, cronograma, desempenho, todas as fases do ciclo de vida);
    Documentação dos riscos (condições e possíveis conseqüências).

## Slide 17: Analisar Riscos
SEI, Normas ISO, CMMI e PMBOK
  Priorizar, estimar e classificar riscos
    Todas as abordagens definem a necessidade de medir os riscos.
    Aparece como atividade única em todas as abordagens com exceção do PMBOK, onde é tratada de forma qualitativa e quantitativa.

## Slide 18: Planejar respostas aos Riscos
SEI, Normas ISO, CMMI e PMBOK
  Nesta atividade são desenvolvidas as estratégias para mitigação dos riscos e os planos de contingências, que aparecem em todas as abordagens.
  Apenas o CMMI faz referência a uma forma de tratamento dos riscos que é a redução.

## Slide 19: Monitorar Riscos
É a que mais se diferencia entre as abordagens:
    SEI - As informações do projeto devem ser precisas e freqüentes para habilitar a gerência de risco a atuar de forma preventiva e não reativa a eventos.
    PMBOK - deixa implícita a necessidade de ações corretivas, como replanejamento.
    Normas ISO - utilizam uma abordagem de melhoria contínua dentro do processo de gerência de risco (baseadas no ciclo PDCA).
    CMMI - induz a utilização da redução de riscos como forma de monitoramento.

## Slide 20: Controlar Riscos
Controlar Riscos
  Com exceção do SEI, esta atividade em todas as outras abordagens é tratada conjuntamente com a monitoração dos riscos.
  O controle é feito através de ações corretivas, a partir da determinação de eventuais desvios do que foi planejado.

## Slide 21: Conclusões
De uma forma geral as atividades definidas para a gerência de risco, em todas as abordagens estudadas, são muito próximas.
A gerência de riscos é um esforço para alcançar a maturidade organizacional.
  Quanto mais organizado for o processo, menor será o risco de falhas.
As características da gerência de risco podem reforçar a natureza sistemática e proativa da gerência de projetos tornando-a eficiente e eficaz.
  Perspectiva global, visão orientada ao futuro, comunicação aberta, gerenciamento integrado, processo contínuo.

## Slide 22: Conclusões
Em nenhuma das abordagens estudadas existe a indicação de processos e métodos que possam ser utilizados pelas organizações.
A gerência de risco adiciona à gerência de projetos uma abordagem estruturada para identificar, analisar, planejar (perspectiva de se obter alternativas e contingências), monitorar e controlar riscos.

## Slide 23: Trabalhos Futuros
Estudo aprofundado (comparativo) entre as atividades de gerência de risco propostas pelo CMMI e PMBOK.
  Atividades bastante similares
Estudo dos riscos inerentes a aplicação de uma abordagem.
  Riscos que a organização terá que tratar.
Análise crítica dos riscos numa visão de processos.
  Estudo da gerência de risco em processos (RUP, OPEN, CRYSTAL,...)
Identificação de fatores de riscos em fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

## Slide 24: Bibliografia
PRESSMAN, Roger S.- Engenharia de Software – São Paulo: Ed. Makron Books, 1995.
CHARETTE, R. N. Carole Edrich – Implementing Risk Management Best Practices, 2001
HALL, Elaine M. Managing Risk – Methods for Software Systems Development – Addison Wesley, 1998.
CARNEGIE MELLON – Software Engineering Institute http://www.sei.cmu.edu/programs/sepm/risk/
PMBOK (Project Manager Body of Knowledge) http://www.pmi.org/pmi/publictn/pmboktoc.htm.
CMMI Product Developmente Team. Capability Maturity Model Integration(CMMI), Versão 1.1 (CMU/SEI-2002-TR-001), Pittsburgh, PA. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Dezembro de 2001. http://www-preview.sei.cmu.edu/publications

## Slide 25
  “Atualmente, é uma habilidade das organizações entender e gerenciar o espectro completo de riscos, que define o limite entre o sucesso e o fracasso”.
Robert Charette
“Risco por si só não é ruim; risco é essencial para o progresso, e o fracasso é muitas vezes parte do aprendizado. Mas precisamos aprender a equilibrar as possibilidades negativas da ocorrência de riscos contra os benefícios potenciais que estão associados à oportunidade”.
Roger Van Scoy