## Slide 1: CMMI – Capability Maturity Model Integration
Uma introdução ao processo integrado de melhoria
Helena Marques – Mai. 2003

## Slide 2: Motivação
Proliferação de Modelos e Padrões
Software
CMM
Systems
Security Engr CMM
Systems Engr
CMM
People
CMM
ZZZ
CMM
FAA
iCMM
IPD
CMM
Software Acq
CMM
EIA 731
Diferentes estruturas, formatos, termos, maneiras de medir maturidade
Causa confusão, especialmente quando mais de um modelo é utilizado
Difícil de integrar num único programa de melhoria

## Slide 3: Príncipios Chaves
Manter suporte executivo
Definir objetivos cuidadosamente
Fazer uso de práticas bem estabelecidas
Ajustar o processo de melhoria aos objetivos de negócio

## Slide 4: Exemplos
U.S. Federal Aviation Administration – FAA-iCMM
Litton PRC
Lockheed Martin
Northrop Grumman ESSS – IEP
Raytheon - IPDP

## Slide 5: Organização do Projeto
Lista de Requisitos
Product
Development Team
Steering Group
Stakeholder Group

## Slide 6: Objetivos
Eliminar inconsitências
Reduzir duplicações
Aumentar entendimento
Fornecer terminologia comum
Prover estilo consistente
Assegurar consistência com a norma ISO 15504
Estabelecer regras uniformes

## Slide 7: Disciplinas do CMMI
Source Models
Capability Maturity Model for Software V2, draft C (SW-CMM V2C)
EIA Interim Standard 731, System Engineering Capability Model (SECM)
Integrated Product Development Capability Maturity Model, draft V0.98 (IPD-CMM)
CMMI-SE/SW
Staged
Representation
CMMI-SE/SW
Continuous
Representation
Modelo integrado de Engenharia de Sistemas/Engenharia de Software
Pode se aplicar:
  Apenas aos projetos de eng. de software em uma organização.
  Apenas aos projetos de eng. de sistemas em uma organização
  Ambos
  IPPD pode ser integrado

## Slide 8: Representações
Por Estágios
  Níveis de Maturidade
  Agrupamento de Áreas de Processo por Nível
  Avaliação da Organização como um todo
Contínua
  Níveis de Capacidade
  Agrupamento das Áreas de Processo por Categoria
  Avaliação da capacidade das Areas de Processo

## Slide 9: Comparando Representações
Staged
ML 1
ML2
ML3
ML4
ML5
. . .para um conjunto de áreas
de processo estabelecidas pela
organização.
PA
PA
Process Area Capability
0 1 2 3 4 5
PA
Continuous
. . .para uma única área de
processo ou um conjunto de
áreas de processo.

## Slide 10: Por que duas representações?
Herança de Modelos
  Software CMM – Staged
  SECM – Continuous
  IPD CMM – Hybrid
Proponentes de cada representação participaram do time de desenvolvimento do produto CMMI.
Escolher uma única abordagem para representação tornou-se “muito difícil”.
Ficou acordado que inicialmente seriam abordadas duas representações do modelo com conteúdos equivalentes.

## Slide 11: Representações - Vantagens
Por estágios:
  Fornece uma rota de implementação através de:
    grupos de área de processo
    implementação em sequência
  Estrutura familiar para aqueles que estão migrando do SW-CMM
  Modelo utilizado com sucesso entre organizações
  Habilidade de gerenciar processos através da organização
  Boa comunicação sobre o processo entre os envolvidos

## Slide 12: Representações – Vantagens
Contínua
  Fornece maior flexibilidade focando em áreas de processo específicas de acordo com metas e objetivos de negócio
  Estrutura familiar para aqueles que estão migrando da comunidade de engenharia de sistemas.
  Aplicacao de todas as praticas genericas em cada area de processo
  Foco bem definido dos riscos especificos de cada area de processo
  Estrutura compativel com o padrão ISO/IEC 15504

## Slide 13: Áreas de Processo
Representação Por Estágios

## Slide 14: Áreas de Processo
Representação Continua

## Slide 15: SW-CMM v1.1 vs. CMMI Áreas de Processo
LEVEL 5
OPTIMIZING
Defect Prevention Causal Analysis and Resolution
Technology Change Mgmt Organizational Innovation & Deployment
Process Change Management
Quantitative Process Mgmt Organizational Process Performance
Software Quality Mgmt Quantitative Project Management
Organization Process Focus Organization Process Focus
Organization Process Definition Organization Process Definition
Training Program Organizational Training
Integrated Software Mgmt Integrated Project Management
Risk Management
Software Product Engr Requirements Development
Technical Solution
Product Integration
Intergroup Coordination Verification
Peer Reviews Validation
Decision Analysis and Resolution
Requirements Management Requirements Management
Software Project Planning Project Planning
Software Project Tracking & Oversight Project Monitoring and Control
Software Subcontract Mgmt Supplier Agreement Management
Software Quality Assurance Product & Process Quality Assurance
Software Configuration Mgmt Configuration Management
Measurement and Analysis
LEVEL 4
MANAGED
LEVEL 3
DEFINED
LEVEL 2
REPEATABLE

## Slide 16: SW-CMM v1.1 vs. CMMI Melhorias
Foco em melhoria mensurável para alcançar os objetivos de negócio.
Áreas de processo foram acrescentadas para dar mais enfâse a algumas práticas importantes:
  Gerenciamento de Risco
  Medição e Análise
  Áreas de Processo de Engenharia
  Análise de Decisão

## Slide 17: Dimensões para Medição do Processo de Melhoria
Níveis de Capacidade
  Um nível de capacidade é um plano bem definido que descreve a capacidade de uma área de processo.
  Existem seis níveis de capacidade.
  Cada nível representa uma camada na base para a melhoria contínua do processo.
  Assim, níves de capacidade são cumulativos, ou seja, um nível de capacidade mais alto inclui os atributos dos níveis mais baixos.

## Slide 18: Dimensões para Medição da Melhoria do Processo
5 Optimizing
4 Quantitatively Managed
3 Defined
2 Managed
1 Performed
0 Incomplete
Níveis de Capacidade

## Slide 19: Estrutura do CMMI Representação Contínua
Metas Específicas e Práticas Específicas
  relacionadas à dimensão do processo
  no entando, aplicam-se a uma Área de Processo particular
Metas Genéricas e Práticas Genéricas
  relacionadas à dimensão da capacidade
  aplicam-se a todas as áreas de processo.

## Slide 20: Exemplo: Meta Específica e Prática Específica
Meta Específica (da AP Gerenciamento de Requisitos)
  Requisitos são mantidos e refletem cuidadosamente nos planos de projeto, atividades e produtos.
Prática Específica (da AP Gerenciamento de Requisitos)
  Manter rastreabilidade entre requisitos e fontes de requisitos.

## Slide 21: Exemplo: Meta Genérica e Prática Genérica
Meta Genérica (do Nível de Capacidade 1)
  o processo implementado alcança as metas específicas da área de processo.
Prática Genérica (do Nível de Capacidade 1)
  Executa as práticas bases do processo para desenvolver produtos de trabalho e prover serviços que permitam alcançar as metas específicas da área de processo.

## Slide 22: Estrutura do CMMI Representação Contínua
Niveis de Capacidade
Generic Goals
& Generic Practices
Generic Goals
& Generic Practices
Specific Goals
& Practices
Specific Goals
& Practices

## Slide 23: Dimensões para Medição da Melhoria do Processo
Níveis de Maturidade
  Um nível de maturidade é um plano bem definido de um caminho para tornar a organização mais madura.
  Existem cinco níveis de maturidade.
  Cada nível representa uma camada na base para a melhoria contínua do processo.

## Slide 24: Dimensões para Medição da Melhoria do Processo
Processo imprevisível, pouco controlado
Processo caracterizado para projetos e frequentemente reativo
Processo proativo e caracterizado para a organização
Processo medido e controlado
Foco na melhoria do processo
Quantitatively
Managed
Performed
Managed
Defined
1
2
3
4
5
Optimizing
Níveis de Maturidade

## Slide 25: Estrutura do CMMI Representação Por Estágios
Maturity Level
Process Area
Process Area
Process Area
Generic Goals
Specific Goals
Commitment to Perform
Ability to Perform
Directing Implementation
Verification
Common Features
Generic Practices
Specific Practices

## Slide 26: Exemplo: Meta Específica e Prática Específica
Meta Específica (da AP Gerenciamento de Requisitos)
  Requisitos são mantidos e refletem cuidadosamente nos planos de projeto, atividades e produtos.
Prática Específica (da AP Gerenciamento de Requisitos)
  Manter rastreabilidade entre requisitos e fontes de requisitos.

## Slide 27: Exemplo: Meta Genérica e Prática Genérica
Meta Genérica (do Nível de Maturidade 2)
  Institucionalizar um processo gerenciado.
Prática Genérica (do Nível de Maturidade 2)
  Estabelecer uma política organizacional.

## Slide 28: Níveis de Maturidade
Um nível prove a base necessária para a implementação efetiva dos processos do próximo nível.
  Processos de níveis mais altos são facilmente prejudicados sem o embasamento fornecido pelos níveis mais baixos.
Processos em níveis de maturidade mais altos podem ser executados em organizações num nível de maturidade mais baixo, com risco de não ser consistentemente aplicado.

## Slide 29: Sumário
Existe um modelo CMMI com duas representações, por estágios e contínua.
O material em ambas as representações é o mesmo, organizado de maneira diferente.
Cada representação provê diferentes maneiras de implementar um processo.
O modelo CMMI deve ser aplicado com inteligência, senso comum e julgamento profissional.

## Slide 30: Sumário (cont.)
Contínua
  Flexível na sua aplicação de forma que a organização pode escolher as areas em que deseja focar.
  Prove nivelamento equivalente para comparar com a representação por estágios.
Por estágios
  Estruturada para implementação baseada em um determinado agrupamento e ordenação de processo.

## Slide 31: Nivelamento Equivalente

## Slide 32: Standard CMMI Assessment Method - SCAMPI
Princípios Chaves
  Patrocínio de um gerente senior
  Foco nas metas de negócios da organização
  Uso de um modelo de referência de processo
  Confidencialidade dos entrevistados
  Foco em ações subseqüentes do processo de melhoria
  Abordagem de time colaborativo

## Slide 33: Futuro do CMMI
Por que não consolidar as duas representações?
É necessário o uso de Práticas Avançadas?
Ponto de Vista Empresarial
Devem ser incluídos os Atributos Genéricos?
Relação com outras Áreas de Processo

## Slide 34: Sobre o Trabalho Individual
Estudo sobre CMMI
Gerenciamento de Requisitos: Evolução para os Níveis de Capacidade 2 e 3 do CMMI sob uma visão do RUP

## Slide 35
Prática Específica | Disciplina/Fluxo do RUP | Atividade do RUP | Status
PE 1.1-1 | Requisitos/Entender necessidades dos stakeholders | Desenvolver Visão, Elicitar requisições dos stakeholders | Suporta
PE 1.2-2 | Requisitos/Definir o Sistema e Gerenciamento de Projeto/Desenvolver o plano de desenvolvimento do software. | Encontrar atores e casos de uso, Planejar Fases e Iterações. | Suporta
PE 1.3-1 | Requisitos/Gerenciar mudanças nos requisitos e Gerenciamento de Configuração e Mudanças/Gerenciar requisições de mudanças. | Gerenciar Dependências, Revisar requisição de mudança. | Suporta
PE 1.4-2 | Requisitos/Gerenciar mudanças nos requisitos | Gerenciar Dependências | Suporta
PE 1.5-1 | Gerenciamento de Projeto, Monitorar e Controlar Projeto. | Controlar Exceções e Problemas. | Suporta
Tabela: Mapeamento Gerenciamento Requisitos no CMMI x Processo do RUP

## Slide 36: Referências
Gerold Keefer, Hanna Lubecka, The CMMI in 45 Minutes, Dec. 2001
CMMI Product Development Team, CMMI for Systems Engineering and Software Engineering – Continuous Representation, Version 1.1. CMU/SEI-2002-TR-001, Dec. 2001.
CMMI Product Development Team, CMMI for Systems Engineering and Software Engineering – Staged Representation, Version 1.1. CMU/SEI-2002-TR-001, Dec. 2001.
Dennis A. Ahern, Aaron Clouse, Richard Turner, CMMI Distilled. Addinson-Wesley, 2001.

## Slide 37: CMMI – Capability Maturity Model Integrated
Uma introdução ao processo integrado de melhoria
Helena Marques – Mai.2003