## Slide 1: CMM – The Capability Maturity Model
Virginia Viana
vmav@cin.ufpe.br

## Slide 2: Agenda
Introdução
Histórico
CMM – Conceitos
Organizações maduras x imaturas
Os 5 níveis de maturidade
A estrutura do modelo CMM
KPAs de nível 2, 3, 4 e 5
KPA Software Quality Assurance

## Slide 3: Por que ter processo?
Competitividade crescente -> Necessidade de Sobrevivência -> Satisfação dos clientes
Qualidade de software é o elo fraco no desenvolvimento de produtos de alta qualidade
CHAOS Report 2000
  www.standishgroup.com
  Apenas 28% dos projetos de TI são concluídos no prazo e orçamento previstos e com todas as funcionalidades inicialmente planejadas.
O problema fundamental é a inabilidade para gerenciar o processo de software

## Slide 4: CMM - Histórico
1986
  SEI e a Mitre Corporation
    Iniciaram o desenvolvimento de um framework de maturidade de processo
    Objetivo: auxiliar as organizações a melhorar seu processo de software
  Solicitação do Governo Federal
    Metódo para avaliar a capacidade dos seus fornecedores de software.
1987
  SEI lançou uma descrição do framework de maturidade do processo de software [Humphrey87a] e um questionário de maturidade [Humphrey87b].

## Slide 5: CMM - Histórico
1989
  Watts Humphrey lançou o livro “Managing the Software Process”
1991
  CMM 1.0 (Paulk, Weber)
1992
  CMM 1.1
Outros CMM
  CMM-I
  CMM for people

## Slide 6: O que é o CMM?
Framework que descreve os elementos chave de um processo de software efetivo
Guia as organizações para uma melhoria evolutiva de um processo de software ad hoc para um processo disciplinado
Baseado em práticas reais e no feedback da indústria e governo

## Slide 7: CMM recomenda…
O estabelecimento de políticas determinando “o que” e “quem”
A existência de recursos comprometidos
Ter processos/procedimentos documentados
Pessoal treinado
Evidências objetivas de que os processos estão sendo seguidos por todos
Buscar melhoria contínua

## Slide 8: CMM – Benefícios potenciais
Aumento da previsibilidade do projeto
Melhoria do planejamento e controle
Redução de riscos
Aumento da qualidade do produto
Reducão de gastos e retrabalhos
Aumento da probabilidade de sucesso do projeto

## Slide 9: CMM – Níveis de Maturidade
CMM classifica as organizações em níveis de maturidade, de 1 a 5
Quanto maior o nível, maior a maturidade da organização com relação ao seu processo de software
Mas, o que é uma organização madura???

## Slide 10: Organizações imaturas
Processo é improvisado durante o curso do projeto
Gerentes focados em resolver crises
Projetos rotineiramente excedem cronogramas e custos porque não são baseados em estimativas realistas
Não há uma base objetiva para julgar a qualidade do produto ou solucionar problemas no produto ou processo.

## Slide 11: Organizações imaturas
Pouco entendimento de como o processo afeta a qualidade do produto
Atividades de melhoria de qualidade (revisões, testes) frequentemente deixadas de lado quando o cronograma atrasa
O cliente tem pouca visibilidade do projeto

## Slide 12: Organizações maduras
Possuem habilidade organizacional para gerenciar e manter o processo de SW
O processo de software é conhecido e seguido por todos
Os processos são documentados e atualizados/adptados quando necessário
Papéis e responsabilidades dentro do processo estão claros para todos

## Slide 13: Organizações maduras
Os gerentes monitoram a qualidade dos produtos e processos
Há uma base objetiva e quantitativa para julgar a qualidade e analisar problemas com o produto ou processo
Cronogramas e orçamentos são baseados em informações históricas e são realistas
Os resultados esperados são, normalmente, alcançados

## Slide 14: Resumindo…
A organização madura segue um processo disciplinado….
De forma consistente porque…
Todos os participantes entendem o valor de fazê-lo e…
A infra-estrutura necessária para suportar o processo existe

## Slide 15: Processo
Pessoas com habilidades, treinamento e motivação
Procedimentos e métodos
Ferramentas e equipamentos
PROCESSOS

## Slide 16: CMM xTQM
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto X Sistema
HW
Software
Organização
TQM
CMM

## Slide 17: Os 5 Níveis de Maturidade
2. Repetitivo
1. Inicial
3. Definido
4. Gerenciado
Processo caótico
Processo disciplinado
Processo padronizado e consistente
Processo previsível
Processo de melhoria contínua
5.Em otimização

## Slide 18: Nível 1 - Inicial
Processo de software ad hoc – imprevisível e quase sem controle
Resultados dependem de posturas individuais
Visibilidade limitada – somente as entradas e os produtos finais podem ser vistos com clareza
O processo é uma caixa preta!!

## Slide 19: Nível 2 - Repetitivo
Processos básicos de gerenciamento de projetos estabelecidos para fazer o “tracking” de custos, cronograma e funcionalidades
Visibilidade em determinados pontos – milestones
Sequência de caixas pretas (tarefas)
Políticas para o gerenciamento de projetos de software
Planejamento e gerência de novos projetos baseados em experiências adquiridas com projetos similares já realizados

## Slide 20: Nível 3 - Definido
Processo de software documentado, padronizado e integrado em um processo de software padrão para a organização
Todos os projetos usam uma versão adaptada e aprovada do processo padrão da organização
Funções e responsabilidades no processo são entendidas por todos
As tarefas não são mais caixas pretas.

## Slide 21: Nível 4 - Gerenciado
Processos de software instrumentalizados e controlados quantitativamente
Gerentes capazes de avaliar quantitativamente o progresso do projeto e a ocorrência de problemas
Base quantitativa para tomada de decisões
Permite prever tendências em processos e em qualidade de produtos

## Slide 22: Nível 5 – Em otimização
Foco na melhoria do processo
Gerentes capazes de estimar e acompanhar quantitativamente o impacto e a efetividade de alterações nos processos.
A organização tem meios para identificar fraquezas e fortalecer o processo de forma pró-ativa, prevenindo a ocorrência de defeitos

## Slide 23: Visibilidade da Gerência

## Slide 24: Algumas informações…
Garantia da qualidade de software é o maior obstáculo para as organizações que querem atingir o nível 2.
Definição dos processos é um dos maiores obstáculos das organizações que querem atingir o nível 3.
As organizações gastam em média:
  25 meses para sair do nível 1 para o nível 2
  22 meses para passar do nível 2 para o 3
  36,5 meses para passar do nível 3 para o 4

## Slide 25
Maturity Levels
Key Process Areas (18)
Goals (52)
Common Features
Key
Practices
(300)
2
3
4
5
A Estrutura do Modelo CMM
RM
PP
PT
SM
CM
QA
Commitment to Perform
Ability to Perform
Activities Performed
Measurement and Analysis
Verifying Implementation

## Slide 26: KPA – Key Process Area
Identifica um grupo de atividades relacionadas que, quando executadas em conjunto, satisfazem um grupo de metas relevantes para a melhoria de capacitação do processo
Não há KPAs para o nível 1.

## Slide 27: Goals
Estabelecem o escopo e limite de cada KPA
Usados para determinar se a organização efetivamente implantou a KPA.
Em uma avaliação de conformidade de uma organização com os requisitos de CMM, o mais importante é verificar se os goals da KPA foram atingidos.

## Slide 28: Key Practices
Descrevem as atividades ou infra-estruturas que precisam estar em uso rotineiro para que os goals de uma determinada KPA sejam alcançados.
Descrevem o que fazer sem estabelecer como fazer.
Não impõem o uso de tecnologias específicas
Porém, a tecnologia escolhida deve ser capaz de assegurar os requisitos estabelecidos pelo CMM

## Slide 29: Common Features
Organizam as práticas chaves de uma KPA
Commitment to perform
  Ações que a organização deve tomar para assegurar que o processo estará estabelecido e irá perdurar
Ability to perform
  Pré-condições que devem existir no projeto ou organização para implementar adequadamente o processo de software
Activities performed
  Procedimentos necessários para implementar uma KPA

## Slide 30: Common Features
Measurement and Analysis
  Medições a serem realizadas com relação à KPA e aos resultados das atividades.
Verifying implementation
  Passos para assegurar que as atividades estão sendo executadas de acordo com o processo estabelecido

## Slide 31: As KPAs de Nível 2
Requirements Management
  Estabelecer e manter um acordo com o cliente com relação aos requisitos a serem observados no projeto de software
Software Project Planning
  Estabelecer planos exequiveis para desenvolver um determinado software, bem como para gerenciar o projeto de desenvolvimento de software segundo estes planos

## Slide 32: As KPAs de Nível 2
Software Project Tracking and Oversight
  Fornecer uma visão realista do efetivo progresso do projeto, permitindo que a gerência de desenvolvimento possa tomar ações corretivas eficazes.
Software Subcontract Management
  Selecionar contratadas de software qualificadas e gerenciá-las efetivamente.

## Slide 33: As KPAs de Nível 2
Software Quality Assurance
  Fornecer à gerência a visibilidade da eficácia do processo utilizado pelo projeto para o desenvolvimento de software e da qualidade dos artefatos produzidos.
Software Configuration Management
  Estabelecer e manter a integridade dos produtos do projeto de software ao longo do ciclo de vida do software

## Slide 34: As KPAs de Nível 3
Organization Process Focus
Organization Process Definition
Training Program
Integrated Software Management
Software Product Engineering
Intergroup Coordination.
Peer reviews

## Slide 35: As KPAs de Nível 4
Quantitative Process Management
Software Quality Management

## Slide 36: As KPAs de Nível 5
Defect Prevention
Technology Change Management
Process Change Management

## Slide 37: Garantia da Qualidade no CMM

## Slide 38: SQA - Goals
Planejar as atividades de SQA
Verificar objetivamente a conformidade das atividades e artefatos com os padrões, procedimentos e requisitos
Informar aos grupos e pessoas envolvidas quanto às ativiades e resultados de SQA
Encaminhar à gerencia senior todas as questões de não conformidades que não possam ser resolvidas no âmbito do projeto.

## Slide 39: SQA - Commitment to perform
Seguir uma política organizacional de SQA
  Função de SQA inserida em todos os projetos
  Canal de comunicação com a gerência senior
  “Olhos e ouvidos” da gerência senior
  Desempenho não pode ser avaliado pelo gerente de projetos

## Slide 40: SQA - Ability to perform
Ter um grupo de SQA
Ter recursos e fundos disponíveis para SQA
Ter membros do grupo de SQA treinados em suas atividades
Ter membros do projeto orientados sobre o grupo de SQA

## Slide 41: SQA - Activities performed
Preparar plano de SQA
Executar atividades de acordo com o plano de SQA
Fornecer consulta e realizar revisões
  Planos
  Padrões
  Procedimentos
Revisar atividades de engenharia de software
Realizar auditoria em artefatos de software

## Slide 42: SQA - Activities performed
Relatar resultados ao grupo de engenharia de software
Documentar e tratar desvios
Revisar atividades do grupo de SQA com o SQA do cliente

## Slide 43: SQA - Measurement and Analysis
Determinar o custo e estado das atividades de SQA
  Métricas de SQA

## Slide 44: SQA - Verifying implementation
Revisar as atividades de SQA – gerência senior
Revisar as atividades de SQA – gerente de projetos
Revisar atividades e artefatos de SQA – especialistas independentes

## Slide 45: Conclusão
O CMM não garante que os produtos de software serão construídos com sucesso ou que todos os problemas de desenvolvimento de software serão resolvidos adequadamente.
O CMM fornece uma estrutura conceitual para a melhoria da gestão e do desenvolvimento de produtos de software de uma forma consistente e disciplinada.