## Slide 1: Metodologias Ágeis
Metodologias Crystal
Engenharia de Software Avançado 3
João Murilo Azevedo
jmda@cin.ufpe.br

## Slide 2: Agenda
Premissas
Filosofia e Prioridades
A família Crystal
Características da metodologia
Características das equipes
O processo
Referências
Conclusão

## Slide 3: Premissas
Crystal faz parte de um família de metodologias criadas por Alistair Cockburn (1998) cujas premissas são:
Todo projeto tem necessidades, convenções e uma metodologia diferente
O funcionamento do projeto é influenciado por fatores humanos, e há melhora neste quando os indivíduos produzem melhor
Comunicação melhor e lançamentos freqüentes reduzem a necessidade de construir produtos intermediários do processo

## Slide 4: Filosofia
“Crystal is a family of human-powered and adaptative, ultralight, ‘shirink-to-fit’ software development methodologies”
Centrada nas pessoas
Flexível e adaptativa
Leve
Poucos requisitos produzem menores e melhores softwares

## Slide 5: Prioridades
Alta produtividade
Alta tolerância

## Slide 6: Jogo cooperativo
Diferentes táticas para diferentes projetos
Pessoas, motivação e alinhamento dos objetivos
Talento e habilidade
Comunicação
Gerência de energia (minimizar requisitos/design)
Produzir trabalhando / Não trabalhar
Qualidade do trabalho (Design bom e simples)
Boas ferramentas (Gerenciar, desenvolver e testar)
Conhecimento tácido e comunicação verbal
Liberação de versões freqüentes
Cockburn (1998)

## Slide 7: Família Crystal (1)
Classificação dos projetos quanto a problemas causados por perdas ou falhas:
  Confortável (C)
  Algum custo (D)
  Alto custo (E)
  Custo de vidas (L)
Quanto a quantidade de pessoas envolvidas
  Até 6 pessoas (Clear)
  De 7 à 20 (Yellow)
  De 21 à 40 (Orange)
  De 41 à 80 (Red)

## Slide 8: Família Crystal (2)
D10
E8
L4
C6

## Slide 9: Características da metodologia (1)
Desenvolvimento cíclico e incremental
Forte comunicação entre as pessoas
Forte interação entre as pessoas
Especificação e projeto informal
Análise de requisitos mínimos
Utilização de use cases (user stories do XP)
  Detalhamento dos requisitos
  Tarefas a serem realizadas
  Processo para sua execução
Versões com incremento regulares de um mês (no máximo 4 meses)

## Slide 10: Características da metodologia (2)
Organização física única
Projetos pequenos
Equipes e 3 a 8 desenvolvedores (Clear)
Especialidades pessoais distintas e complementares

## Slide 11: Características da metodologia (3)
Fraco em:
Consistência
Disciplina
Fluxo de instruções
Forte em:
Comunicação
Inter-relacionamento
Copiar / Modificar
Motivação:
Orgulho em trabalhar
Orgulho em contribuir
Orgulho em realizar

## Slide 12: Características das equipes
Cada pessoa tem um perfil diferente e útil ao projeto
Usuário diretamente envolvido
Papeis importantes:
  Executive Sponsor
    Responsável pelas decisões e dinheiro – Visão do negócio
  Project Manager
    Pessoa que interage com a equipe desenvolvimento e é responsável pelas decisões técnicas, custo, recursos, suporte externo (Suporte específico, Suporte do Usuário/Negócio, Treinamento, ...)
  Senior designer-programmer
  Designer-programmer
  Usuário

## Slide 13: Processo
Documento de
Requisitos
Planejamento da
Próxima release
Programação
Das atividades
Versão
Utilizável
Interações
Paralelismo
E Fluxo
Construção
Demonstração
Revisão
1 a 4
Políticas
Padrões
Papeis
Matérias locais
Ferramentas
Produtos
Atividades
Monitoramento
Do Progresso
meses

## Slide 14: Políticas
Liberação de versões regulares
Acompanhamento do projeto através de gráficos
Envolvimento direto do usuário
Automatização de testes de funcionalidade (regressão)
Duas verificações do usuário por release (no meio e no fim de cada interação)
Reuniões para ajustes do produto e da metodologia no início e meio de cada interação (reflection workshops)

## Slide 15: Padrões
Padrão de notação de nomes
Convenção de design
Padrão de formatação do código
Padrões mínimos de qualidade

## Slide 16: Materiais locais (*)
Infraestrutura de software necessárias para automatização do processo de desenvolvimento
  Templates
  Testes de regressão
  Padrões de interface
  Técnicas de levantamento
  Técnicas de administração
(*) Tudo que não foi previsto na metodologia

## Slide 17: Ferramentas
Ambiente de desenvolvimento / compilação
Controle de versões
Controle de projeto
Ferramentas de desenho de interface
Ferramentas de testes
Ferramentas de teste de GUI
Medidores de performance

## Slide 18: Produtos
Cada release deve conter:
  Número e data de liberação
  Modelo do objetos
  Manual do usuário
  Casos de testes
  Rotinas de migração da release anterior
  Use case / alterações (Clear)
  Documento de requisitos (Orange)

## Slide 19: Atividades
Planejamento
  Planejamento das próximas fases / interações
  Planejar interações e 1 a 4 meses no máximo
Revisão e demonstração
Monitoramento
  Início
  Revisão 1
  Revisão 2
  Teste
  Liberação
Paralelismo e fluxo
  Divisão do projeto em vários times
  Acompanhamento das atividades dependentes

## Slide 20: Utilização de metodologias ágeis
51% utilizam RUP
by Robert Charette, Senior Consultant, Cutter Consortium

## Slide 21: Referências
www.crystalmethodologies.org/
members.aol.com/acockburn
www.agilealliance.org/articles
Software development as a cooperative Game
  Addison-Wesley 2002
Agile software development methods (review and analysis)
  Pekka abrahamsson, Outi Salo & Jussi Ronkainen
www.cutter.com/consultants/charetter.html

## Slide 22: Conclusão
“Desenvolvimento de software é um jogo de cooperação, usando desenvolvedores que pensam e fazem”
Alistair Cockburn

## Slide 23: Perguntas ... Ser flexível é ser ágil? Ser produtivo é não “perder” tempo com normas? Ser tolerante é permitir tudo?
Engenharia de Software Avançado 3
João Murilo Azevedo
jmda@cin.ufpe.br