## Slide 1: Universidade Federal de Pernambuco Centro de Informática Qualidade e Processo de Software
OPEN
Por Fábio Albuquerque

## Slide 2: O que é OPEN?
Object-oriented Process, Environment, and Notation
  1ª abordagem metodológica de 3ª geração
  Domínio público
  Ciclo de vida completo
  Focado em processo
  Projetada para o desenvolvimento de aplicações intensivas de software, particularmente OO e CBD
Origem
  OPEN Consortium (final de 1994)
  MOSES, SOMA, Firesmith, Synthesis
  Melhorias a partir de: BON, Ooram, UML
Notes: É a primeira abordagem metodológica de 3ª-geração, domínio público, ciclo de vida completo, focada em processo, que foi projetada para o desenvolvimento de aplicações intensivas de software, particularmente OO e CBD.
OPEN foi desenvolvida e é mantida por um consórcio sem fins lucrativos (OPEN Consortium), um grupo internacional de mais de 35 metodologistas, acadêmicos, vendedores de ferramentas CASE e desenvolvedores.
OPEN foi inicialmente criado pela consolidação dos métodos: MOSES, SOMA, Firesmith, Synthesis e mais recentemente aprimorado pelas idéias do estado da arte de BON, Ooram, UML etc.

## Slide 3: Framework de Processo
OPEN é definido como um framework de processo, conhecido como OPEN Process Framework (OPF)
  É um meta-modelo de processo a partir do qual pode ser gerado um processo específico de forma organizada (instância)
  Não pode ser usado com é!
    Deve ser instanciado primeiro
    E então, o processo resultante criado para atender as necessidades de um esforço (endeavour) específico (...)

## Slide 4: Flexibilidade do OPEN
Pode ser visto como uma família de processos
  Uma abordagem metodológica componentizada, altamente flexível
Um processo OPEN pode ser costurado (tailored)
  Para adaptar-se a domínios específicos ou projetos individuais
  Levando em consideração
    Habilidades pessoais
    Cultura organizacional
    Necessidades peculiares a cada domínio da industria

## Slide 5: Flexibilidade do OPEN (cont.)
Pode ser usado em qualquer projeto
  Pequeno
  Grande
  Missão crítica
  Tempo de vida curto
  Alta qualidade
Mas, não com a mesma instância de processo!

## Slide 6: Suporte do OPEN
Abordagem guiada
  Caso de uso, responsabilidade, documento, etc.
Ciclo de vida completo de uma aplicação de software
  Gerência de projeto e reuso embutido
  Modelagem de processo de negócio
  Guidelines em estratégias de migração
  Link para questões de relacionamento pessoal
Preocupação principal
  Qualidade do software (links CMM e OOSPICE)
  Uso de métricas

## Slide 7: Componentes do OPF (...)
Notes: O OPEN Process Framework (OPF) fornece uma biblioteca de classes coesa, de componentes predefinidos, que podem ser estendidos, instanciados e costurados (tailored) para uso em um projeto específico.
Embora existam muitas classes no OPF, elas geralmente reúnem-se em cinco grupos: Unidades de Trabalho, Produtos de Trabalho e Produtores com suporte de Estágios e Linguagens. Estas formam uma biblioteca de componentes para o OPEN a partir da qual instâncias individuais são selecionadas e colocadas juntas para criar uma instância específica do OPEN. Desde que você tenha selecionado estes componentes, você está certo que eles atendem completamente às suas necessidades. Ainda, a maneira que estes elementos são colocados juntos é também uma decisão sua. Se você desejar tirar vantagem de um modelo de ciclo de vida interativo, incremental e paralelo (IIP), então você usa as Assertions (Afrimações, Declarações) fornecidas para ordenar os elementos do processo de forma a expressar suas necessidades IIP. Por outro lado, se você prefere mais uma abordagem em cascata, então esta também é facilmente construída usando restrições mais severas de ordenação das Atividades, um tipo de Unidade de Trabalho. Atividades determinam o que precisa ser feito, os objetivos a serem alcançados, mas não como. Tarefas são igualmente definidas no que não no como, mas são mais específicas (granuladas). Atividades são geralmente descrições em larga escala do que é para ser feito. Elas são objetivos de longo alcance mas são difíceis de gerenciar por causa da sua duração potencial. Para gerenciar “o que”, uma descrição mais pura é necessária. Em gerência de projeto, uma Tarefa é a menor unidade de trabalho que pode ser avaliada como completa ou incompleta. Tarefas são dessa forma “trabalhos a serem feitos” em menor escala, associadas com cada das atividades no ciclo de vida. Mas tarefas não dizem “como” os trabalhos devem ser feitos. Este é o papel da Técnica. A técnica descreve em detalhes como nós podemos usar tecnologia de objetos, conceitos de orientação a objetos e anos de experiência de usuários para completar as Tarefas. Assim, elas podem ser completadas por um único desenvolvedor ou uma pequena equipe de desenvolvimento (Produtores), utilizando uma ou mais Técnicas (o como), em pouco tempo e pode ser julgada pelo gerente de projeto como completada (ou não completada). Quais destas atividades (e sub-atividades) você escolhe depende de um número de coisas com o tamanho do projeto, o nível de maturidade da organização e o aspecto de criticidade de segurança do sistema. Por exemplo, para pequenos projetos conduzidos por um pequeno número (1 ou 2) de pessoas, você provavelmente não terá um atividade de Planejamento de Projeto e mesmo a atividade de Engenharia de Requisitos pode estar ausente, particularmente se você, o desenvolvedor, também for o usuário de forma que os requisitos estão na sua cabeça. Assim, o foco no OPEN é a interação cooperativa entre indivíduos ou equipes (Produtores), as coisas que eles executam (Unidades de Trabalho) e as coisas que eles produzem (Produtos de Trabalho). Para uma organização de desenvolvimento de software, é geralmente para isto que eles são pagos, embora isto não seja possível sem os Produtores e algum conhecimento de como construir software (como é descrito nas várias Unidades de Trabalho).
Fora do trio principal, Estados e Linguagens fornecem apoio adicional. Os vários tipos de Estágios são usados para dar organização em larga escala, geralmente de tempo, para o processo de desenvolvimento. Linguagens naturais, linguagens de modelagem e linguagens de codificação são necessárias como “ferramentas” para ajudar a documentar muitos dos Produtos de Trabalho. OPEN suporta a notação UML, a notação OML e qualquer outra boa notação OO de sua escolha para documentar os Produtos de Trabalho que o processo OPEN produz.

## Slide 8: Stages
Fornecem uma macro organização para as Work Units
  Estágio com duração: É uma duração gerenciada e formalmente identificada
    Ciclo (Cycle)
    Fase (Phase)
    Fluxo de Trabalho (Workflow)
    Projeto (Project)
    Construção (Build)
    Liberação (Release)
    Entrega (Deployment)
  Estágio instantâneo: É um ponto no tempo
    Marco (Milestone)

## Slide 9: Ciclos, Fases e Projetos
Ciclo de Vida
  Seqüência de fases que cobrem a extensão da existência temporal do que está sendo descrito
Notes: O termo “ciclo de vida” é usado para descrever uma seqüência de fases que cobrem a extensão da existência temporal do que está sendo descrito. Assim, um ciclo de vida de desenvolvimento do projeto descreve a duração sobre a qual o projeto é concebido e construído. Por outro lado, o ciclo de vida do projeto inclui não só o ciclo de vida de desenvolvimento do projeto, mas se estende além deste, incluindo a duração do produto de software, uso e término quando o software torna-se redundante e não é mais usado.
Numa escala maior do que ciclos de vida de projeto, existem ciclos relativos a programas que consideram múltiplos projetos. Assim, nós podemos descrever o ciclo de vida de programa como consistindo do somatório de todos os ciclos de vida de projeto mais uma Fase de Estratégia na qual planejamento de negócio de alto nível através de todos os projetos é conduzido.
OPEN é útil não só para software mas também para modelagem de negócio na escala empresarial. Assim, OPEN descreve um tipo mais adiante de ciclo de vida, o ciclo de vida empresarial no qual modelagem de negócio e reengenharia de negócio ocorre.

## Slide 10: Construções, Liberações, Entregas e Marcos
Notes: Construções (Builds) são os únicos tipos de estágio que ocorrem dentro da Fase de Início; nas outras fases elas são freqüentemente complementadas por Liberações e Entregas, juntamente com outro tipo de estágio, o Marco que indica um ponto no tempo.
Um Liberação é uma estágio que ocorre menos freqüentemente que uma construção. Nesta, o conteúdo de uma construção é lançada pela organização desenvolvedora para outra organização (ex. o cliente ou organização usuária) para avaliação ou uso.
Uma Entrega ocorre quando o usuário não só recebe o produto (ou protótipo) mas também, provavelmente experimentalmente, o coloca em serviço para avaliação.
Marcos são geralmente reconhecidos com “realizações”, isto é um momento para celebração de que alguma parte do esforço foi bem sucedida. Existem dois tipos de marcos: Marco de Negócio e Marco Técnico.

## Slide 11: Fluxos de Trabalho
Seqüência de execução de tarefas contínuas, através da qual Produtores (papéis ou equipes) colaboram (são responsáveis por) para produzir um Produto de Trabalho
Exemplos de fluxos:
  Especificação de Requisitos de Sistema
  Especificação de Requisitos de Software
  Documento de Arquitetura de Software

## Slide 12: Uso do Framework
  Instanciar a biblioteca de classes para produzir os componentes de processo
  Escolher os melhores componentes de processo
    Produtos de trabalho a desenvolver
    Produtores para desenvolver estes produtos de trabalho
    Unidades de trabalho a executar
    Como alocar tarefas e técnicas associadas aos produtores
    Como agrupar as tarefas em fluxos de trabalho, atividades
    Estágios do desenvolvimento que fornecerão uma organização completa para as unidades de trabalho
  Costurar (tailoring) o detalhe fino dentro dos componentes de processo escolhidos
  Estender a biblioteca de classes existente de componentes de processo predefinidos
Notes: Uma vez que o framework de processo tenha sido instanciado e colocado em efeito, uma descoberta típica é que alguém precisa executar algum ajuste-fino, costurando os componentes de processo instanciados, quando lições são aprendidas durante o desenvolvimento.
Nenhuma biblioteca de classes nunca pode estar totalmente completa. Devido as grandes diferenças entre projetos de desenvolvimento, novas classes de componentes de processo eventualmente serão necessárias.

## Slide 13: OPEN e RUP: Uma comparação (...)

## Slide 14: OPEN e RUP: Terminologia
Notes: No OPEN, uma Tarefa é definida como a menor unidade de trabalho que pode ser gerenciada e isto é essencialmente a mesma definição dada por Jacobson (1998) na qual a Atividade do RUP é “a unidade de trabalho que um trabalhador pode ser chamado a executar”.

## Slide 15: OPEN e RUP: Mapeamento

## Slide 16: Publicações OPEN

## Slide 17: Livros OPEN
"The OPEN Process Framework. An Introduction" by Donald Firesmith and Brian Henderson-Sellers.
Published by Addison-Wesley in December 2001, ISBN 0-201-67510-2
"OPEN Modeling with UML" by Brian Henderson-Sellers and Bhuvan Unhelkar.
Published by Addison-Wesley in July 2000, ISBN 0-201-67512-9
"The OPEN Toolbox of Techniques" by Brian Henderson-Sellers, Tony Simons and Houman Younessi.
Published by Addison-Wesley in September 1998, ISBN 0-201-33134-9.
"Documenting a Complete Java Application using OPEN" by Don Firesmith, Scott Krutsch, Marshall Stowe and Greg Hendley.
Published by Addison-Wesley in 1998, ISBN 0-201-34277-4
"The OPEN Process Specification" by Ian Graham, Brian Henderson-Sellers and Houman Younessi.
Published by Addison-Wesley in October 1997, ISBN 0-201-33133-0.
"The OML Reference Manual" by Don Firesmith, Brian Henderson-Sellers and Ian Graham.
Published by SIGS Books, NY, in March 1997, ISBN 1-884842-75-5.

## Slide 18: Bibliografia
  "The OPEN Process Specification" by Ian Graham, Brian Henderson-Sellers and Houman Younessi.
    Published by Addison-Wesley in October 1997, ISBN 0-201-33133-0.
  OPEN Website at www.open.org.au
  A Critique of RUP and OPEN from a PM perspective