## Slide 1
Adnan Sherif, MSc
Recife, 08.07.2004
PR

## Slide 2: Roteiro
PR
2.Características
5.Conclusões
4.Lições
3.Estrutura
1.Contexto

## Slide 3: Um Projeto do Centro de Tecnologia XML Recife
Lições
Conclusões
Estrutura
PR
Contexto
PRO.NET
Metodologia de Desenvolvimento

## Slide 4: Motivação e Contexto Local do CTXML Recife
Iniciativas do Governo do Estado e da Iniciativa Privada, visando QS
  Porto Digital
  CMM10
  Projeto ISO
Surgimento de Tecnologias Modernas
  Padrão XML
  Plataforma .NET
Necessidade local de maior Controle e Padronização no Processo de Desenvolvimento de Software
Criação do CTXML - Recife em 06 de fevereiro de 2003
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 5: Missão e Objetivos do CTXML Recife
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Promover a qualidade de software para o setor TI
Definir um Processo de Desenvolvimento de Software Focado em .NET
Contribuir para a Disseminação da tecnologia MS e para o uso de Padrões de Desenvolvimento
Aumentar a Integração entre os Setores Acadêmico e Produtivo
Apoiar o Desenvolvimento do Setor de TI local
Oferecer um diferencial de produtividade e
qualidade às empresas que utilizam soluções
de tecnologia de software

## Slide 6
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Parceiros do CTXML Recife
Outros Parceiros Locais
Gestores
Parceria e Apoio
Sharpshooters

## Slide 7: Variáveis Importantes que devem observadas em Projetos (Triple Constraint)
Tempo
Custo
Escopo
Bom Relacionamento com o Cliente
Qualidade
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 8: Problemas atuais das fábricas de software
Custo na
manutenção elevado
Problemas no
software
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Alto riscos
dos projetos

## Slide 9: Causas
Falta de visibilidade do
Planejamento e gerência de projetos
Definição subjetiva do serviço a ser realizado
Pouca documentação técnica
Pouca visibilidade de impacto
Falta de um processo de testes
Poucas ferramentas
Pouca uniformidade no conhecimento do negócio
Geração de versões muita dinâmica
Muita dependência em pessoas
Falta de padrões e arquitetura
Conhecimento técnico
Falta de um processo geral
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 10: Uma alternativa para esses problemas
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Investimento em processos (PRO.NET)
Ferramentas (Linha de produtos Microsoft para desenvolvimento)

## Slide 11
Vamos agora entender as características da PRO.NET
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 12: PRO.NET
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Metodologia de desenvolvimento, estabelecendo:
  procedimentos
  padrões e
  ferramentas de apoio
Garantir a produtividade e a qualidade no desenvolvimento de software usando a plataforma de desenvolvimento .NET da Microsoft

## Slide 13
Suporte Atendimento ao Cliente
Comercial Contratação
Desenvolvimento
Implantação Operações
PRO.NET Visão, Planejamento, Desenvolvimento, Estabilização, Transição
Solicitações
Solução
Escopo
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 14
Fundamentos
  MSF
  RUP
  PMBOK
  Experiências da Qualiti Software Processes
  XP
Equipe técnica
  2 pessoas certificadas em MSF
  1 pessoa certificada em PMBOK
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 15: Cenário atual das metodologias
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Model Driven
Architeture
Investimento em Modelos
Investimento em
Código: Metódologias Ágeis
PRO.NET
XP
RUP
MSF

## Slide 16
Características
  Organização de boas práticas
  Pragmática e foco no prático
  Focada em projetos
  Aspectos relacionados a plataforma .NET e ferramentas de desenvolvimento Microsoft
  Desenvolvida para apoiar também a Gerência do Projeto
    Gestão constante dos riscos e mudanças
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 17
Características (cont...)
  Boa organização de elementos estruturais: macro-atividades, atividades, templates, samples, guias e orientações para a estruturação de equipes e processos, etc.
  Acesso intuitivo e centralizado através de um site HTML
  Exemplos para os diversos templates
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 18
Características (cont...)
  Guiada por casos de uso
  Gerência constante dos riscos e mudanças
  Existência de marcos a serem atingidos no decorrer do projeto
  Iterativo e incremental
  Baseia-se em dois Modelos:
    Equipe
    Processos
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 19: Princípios
Visão compartilhada do projeto
Diferentes visões: Tecnologia e Negócios
Incentiva:
  comunicação aberta
  compartilhamento de responsabilidade
  liberdade e autonomia aos membros da equipe
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Notes:  Estabelecer uma visão compartilhada do projeto: essa visão permite esclarecer os objetivos e trazem à luz conflitos e asserções erradas para que os mesmos possam ser resolvidos. Uma visão compartilhada é uma maneira de medir o sucesso do projeto.
 Focar no valor agregado ao negócio do cliente: a equipe deve estar atenta ao que é realmente importante para o negócio do cliente. A tecnologia é utilizada como meio e não como foco.
 Permanecer ágil e esperar mudanças: todos os membros da equipe devem estar cientes de que mudanças ocorrerão e modificarão seu trabalho. Deve ser estimulada a prática de revisões e sugestões no trabalho realizado por outros membros.
 Incentivar comunicação aberta: a comunicação entre os integrantes deve ser estimulada e coordenada. Isso reduz os enganos provenientes da falta de informação. Se precisarem existir informações secretas, a equipe deve estar ciente que existe o sigilo e que ele contribui para o sucesso do projeto.
 Compartilhar responsabilidade: cada membro da equipe é ciente das suas atribuições e divide a responsabilidade pelo sucesso do projeto.
 Dar a liberdade necessária e confiar nos membros da equipe: isso significa entregar aos membros da equipe a autoridade e os recursos necessários para preencher as responsabilidades associadas com seus papeis.

## Slide 20
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
+
Ferramentas
Guias de Boas Práticas
xyz
Processo
=
PR
Metodologia
Elementos
Equipe

## Slide 21: Modelo de equipe
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Objetivo: construir a solução seguindo a especificação.
Consultor de tecnologia.
Objetivo: garantir produtividade do usuário.
Detalha os requisitos da solução.
Objetivo: satisfazer clientes.
Desenvolve e mantém visão e escopo da solução e análise de viabilidade.
Gerente de Projeto
Analista de Usuário
Testador
Gerente de Produto
Desenvolvedor
Gerente de Release
Comunicação
Objetivo: garantir que a solução foi construída de acordo com o especificado.
Planeja, implementa, e executa testes e registra seus resultados.
Objetivo: garantir uma implantação de sucesso para a solução.
Trata de configuração, suporte e necessidades operacionais diárias da equipe.
Objetivo: entregar solução de acordo com as restrições do projeto.
Gerencia as atividades a serem executadas.

## Slide 22: Modelo de equipe
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 23
Equipes Multidisciplinar
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 24
Combinação de papéis (pequenas equipes)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
 | Gerente de Produto | Gerente de Projeto | Desenvolvedor | Analista de Testes | Analista de Usuário | Gerente de Release
Gerente de Produto | X | NR | NR | R | R | P
Gerente de Projeto | NR | X | NR | P | P | R
Desenvolvedor | NR | NR | X | NR | NR | NR
Analista de Testes | R | P | NR | X | R | R
Analista de Usuário | R | P | NR | R | X | P
Gerente de Release | P | R | NR | R | P | X

## Slide 25: Modelo de Processos
Define as etapas do desenvolvimento
Usa modelo de ciclo de vida misto
  Projeto baseado em marcos, como no modelo em cascata
  Feedback e agilidade iterativa, do modelo espiral
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Notes: Waterfall model: This model uses milestones as transition and assessment points. In the waterfall model, each set of tasks must be completed before the next phase can begin. The waterfall works best for projects where it is feasible to clearly delineate a fixed set of unchanging project requirements at the start. Fixed transition points between phases facilitate schedule tracking and assignment of responsibilities and accountability.
Spiral model: This model focuses on the continual need to refine the requirements and estimates for a project. The spiral model, shown in Figure 2, can be very effective when used for rapid application development on a very small project. This approach stimulates great synergy between the development team and the customer because the customer provides feedback and approval for all stages of the project. However, since the model does not incorporate clear checkpoints, the development process may become chaotic.

## Slide 26: Fases do Processo
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 27: Fase de Visão
Definição dos objetivos do projeto
É estágio inicial para fase de Planejamento
Marco final: aprovação do documento de Visão e Escopo
Principais Artefatos:
  Documento de Visão e Escopo
  Lista de Riscos
  Glossário
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 28: Fase de Planejamento
Planejamento das atividades, especificação da solução e prova de conceito
Marco final: aprovação do Plano de Projeto
Principais artefatos:
  Plano de Projeto
  Documento de Requisitos
  Cronograma
  Documento de Validação de Tecnologia
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 29: Fase de Desenvolvimento
Desenvolvimento da aplicação, com a geração de releases internos
Marco final: conclusão da implementação do escopo da aplicação
Principais artefatos:
  Planos de Release Interno
  Código da aplicação
  Planilha de Testes
  Projeto de Testes
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 30: Fase de Estabilização
Testar e corrigir defeitos da aplicação e terminar outros artefatos da solução
Marco final: aprovação para iniciar a implantação final
Principais artefatos:
  Planos de Release Interno
  Código da aplicação sem defeitos
  Planilha de Testes
  Projeto de Testes
  Artefatos de Implantação
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 31: Fase de Implantação
Implantação final e atividades de finalização do projeto
Marco final: implantação completa
Principais artefatos:
  Relatório de Fechamento do Projeto
  Termo de Aceite Final
  Postmortem do projeto
Fonte: http://www.microsoft.com/msf (30/08/2003)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 32: Disciplinas de Conhecimento
Requisitos
Análise &
Projeto
Implementação
Testes
Implantação
Riscos
Ambiente & Gerência
de Configuração
Planejamento &
Gerenciamento
disciplinas principais
disciplinas de suporte
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 33: Disciplinas x Fases
Macro-atividade
Fase
Disciplina
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto

## Slide 34: Tecnologias Microsoft na PRO.NET
Templates em MS Project
Modelos no Visio
Exemplos em C# no Visual Studio
Padrões de codificação
Padrões de arquitetura em C#
Patterns and practices
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Notes:  Estabelecer uma visão compartilhada do projeto: essa visão permite esclarecer os objetivos e trazem à luz conflitos e asserções erradas para que os mesmos possam ser resolvidos. Uma visão compartilhada é uma maneira de medir o sucesso do projeto.
 Focar no valor agregado ao negócio do cliente: a equipe deve estar atenta ao que é realmente importante para o negócio do cliente. A tecnologia é utilizada como meio e não como foco.
 Permanecer ágil e esperar mudanças: todos os membros da equipe devem estar cientes de que mudanças ocorrerão e modificarão seu trabalho. Deve ser estimulada a prática de revisões e sugestões no trabalho realizado por outros membros.
 Incentivar comunicação aberta: a comunicação entre os integrantes deve ser estimulada e coordenada. Isso reduz os enganos provenientes da falta de informação. Se precisarem existir informações secretas, a equipe deve estar ciente que existe o sigilo e que ele contribui para o sucesso do projeto.
 Compartilhar responsabilidade: cada membro da equipe é ciente das suas atribuições e divide a responsabilidade pelo sucesso do projeto.
 Dar a liberdade necessária e confiar nos membros da equipe: isso significa entregar aos membros da equipe a autoridade e os recursos necessários para preencher as responsabilidades associadas com seus papeis.

## Slide 35: Navegando a PRO.NET
PR
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
.

## Slide 36
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Uso de XML + XSD + XSLT
Processador XSLT

## Slide 37
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Padronização e extensibilidade para a apresentação dos dados
Adaptação para vários contextos
Geração de relatórios
Várias idéias para o futuro:
  Geração automática de imagens, como as das macro-atividades
  Automação de testes para validação do site da metodologia
Benefícios do uso de XML

## Slide 38
Lições Aprendidas da Criação da Metodologia
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Desenvolvimento de uma MDS é como o desenvolvimento de um software!
Visão, planejamento, etc
Divisão do desenvolvimento em etapas
    Estabelecer uma visão geral
    Detalhar a visão
    Guias e ferramentas
Uso do glossário é muito importante
Ferramentas de apoio:
  Gerência de configuração
  Gerência de riscos e erros (bug tracking)
  Cronograma

## Slide 39
Lições Aprendidas (cont)
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Devem-se definir regras para construção da metodologia:
  Padrão de nomenclatura a ser utilizado nos nomes dos arquivos (templates, guias, atividades, macro-atividades, disciplinas etc);
  Revisões de português no início
  Padrão de nomenclatura para nome das atividades, macro-atividades, papéis etc;
  Modo de referenciar passo, atividade, macro-atividade etc num texto
  Necessidade de um Padrão para escrita de documento detalhado

## Slide 40: Experiência de Utilização
.
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Tem garantido ótimos resultados na realização de PoCs
Verificação na prática dos benefícios do uso de metodologias em empresas que não possuem processos

## Slide 41
Evolução dos modelos de arquitetura e de implementação
Enterprise Project Server
Geradores de Código Automáticos
Manutenção de Software
Integração ao Visual Studio 2005 Team System
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Próximas Etapas

## Slide 42
Lições
Conclusões
Estrutura
PRO.NET
Contexto
Perguntas