## Slide 1
Qualidade de Software com SW-CMM:
Conceitos, Aplicação e Implantação
Arthur Maria do Valle
arthur@isdbrasil.com.br
A primeira consultoria internacional, atuando na América do Sul,
focada exclusivamente em qualidade de processos com ênfase
no CMM® e credenciais do SEI – Software Engineering Institute
www.isdbrasil.com.br

## Slide 2: Integrated System Diagnostics Brasil (ISD Brasil)
É a primeira empresa internacional, atuando na América do Sul, focada exclusivamente em qualidade de processos baseada em modelos reconhecidos mundialmente.
A ISD Brasil trabalha com planejamento estratégico, treinamento, consultoria, avaliações (oficiais e preparatórias) e seleção de fornecedores, com base nos modelos do SEI (Software-CMM, Software Acquisition-CMM, People-CMM, CMMI) , ISO9000, Six Sigma para Tecnologia, ISF for Excellence (framework integrado elaborado pela ISD Brasil).
A empresa é a única que possui brasileiros com credenciais do SEI para efetuar avaliações e ministrar os cursos oficiais de SW-CMM®, CMMIsm e métodos de avaliação
A ISD é um “SEI transition partner” e tem trabalho ao longo dos anos junto ao SEI na criação dos diversos modelos(SW-CMM e CMMI) e métodos de avaliação(CBA-IPI, SCE, SCAMPI)
Notes: Renato

## Slide 3
Alguns clientes da ISD-Brasil (no Brasil!)
ABN AMRO-Real
Alstom Transportes
AMS
Atech Tecnologias Críticas
Bankboston
Bradesco
Caixa Econômica Federal
CEPROMAT – Centro de Processamento de Dados do Estado do Mato Grosso
CESAR – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife
CITS – Centro Internacional de Tecnologia de Software
CPqD
Credicard
Datasul
DBA
DELL
E-Dablio
G&P
HP
Instituto de Pesquisas Eldorado
IBM
K2 Solutions
Logocenter
Motorola
Politec
Procwork
Santander-Banespa
Stefanini
Tele Design
Xerox
entre outros

## Slide 4: Agenda
Histórico e princípios do CMM
Os cinco níveis de maturidade
As áreas-chave de processo
A estrutura do modelo
Aplicação do modelo:
    Melhoria interna da qualidade dos processos
    Seleção de fornecedores
    Monitoramento de fornecedores
Etapas para implantação de um programa de melhoria

## Slide 5: Histórico e Princípios

## Slide 6: Histórico
O problema do governo americano...
Uma revisão não publicada dos 17 maiores contratos de desenvolvimento de software do Departamento de defesa dos EUA (DOD) encontraram:
- os prazos (de em média 28 meses) eram ultrapassados em 20 meses
- um projeto de 4 anos não foi entregue em 7 anos
- nenhum projeto estava no prazo
- o programa da aeronave A12, de 58 Bilhões de dólares, foi cancelado em parte por problemas de software

## Slide 7
Conclusões de um grupo de trabalho que investigou a ‘crise do software’
“Poucos campos do conhecimento têm uma lacuna tão
grande entre as melhores práticas correntes e a média
das práticas correntes’
“Os maiores problemas com o desenvolvimento de
software não são técnicos, mas sim gerenciais”
EUA Department of Defense
Histórico

## Slide 8
Histórico

## Slide 9
Conhecimento do Processo Corrente
Um efetivo programa de mudanças requer um entendimento do atual status quo.
Provérbio Chinês:
“Se você não sabe onde está indo, nenhuma rodovia saberá.”
Provérbio de W. Humphrey:
“Se você não sabe onde está, um mapa não te ajudará.”
Princípios

## Slide 10: TQM – Total Quality Management
TQM aplica-se a todo o contexto do negócio;
O CMM aplica-se especificamente ao Software
Princípios
TQM
Organização
Projetos
A
C
System
Hardware
Software
CMM
B
Voltar
Notes: Renato

## Slide 11: Gerenciamento de Processos
“A qualidade de um sistema é governada pela qualidade
do processo utilizado para desenvolvê-lo e mantê-lo“
Watts Humphrey
Princípios

## Slide 12
Definição de “Processo” em Software
IEEE - uma sequência de passos executados para
um determinado propósito
CMM - um conjunto de atividades, métodos, práticas
e transformações que as pessoas utilizam para
desenvolver e manter o software e seus produtos
associados
Procedimentos e Métodos
definindo o relacionamento
entre tarefas
Ferramentas e
Equipamentos
PROCESSO
A
B
C
D
Pessoas com
Habilidades,
Treinamento
e Motivação
Princípios

## Slide 13: Capability Maturity Model
“Modelo de Maturidade da Capacidade”

## Slide 14
Capability Maturity Model
O que é:
Uma aplicação do senso comum em gerenciamento de processo e conceitos de melhoria da qualidade ao desenvolvimento e manutenção de software
Um guia desenvolvido pela comunidade
Um modelo para a melhoria organizacional

## Slide 15
Capability Maturity Model
Imprevisível e Insatisfatoriamente controlado
(1) Inicial

## Slide 16
Nível
Características do Gerenciamento
Fonte - The Capability Maturity Model - Guidelines for improving the Software Process - CMU/SEI
Inicial
O gerenciamento de Software é uma caixa preta
Out
In
Desempenho dirigido por pessoas competentes e heróicas realizando o trabalho
Alta qualidade e desempenho excepcional possível quando as melhores pessoas podem ser empregadas
Imprevisível - para bom ou ruim
Os maiores problemas enfrentados pela organização são gerenciais, não técnicos

## Slide 17
Capability Maturity Model
Processo
Disciplinado
Imprevisível e Insatisfatoriamente controlado
Sucesso em tarefas
previamente dominadas
(2) Repetível
(1) Inicial

## Slide 18
Nível
Características do Gerenciamento
Repetível
Um sistema de gerenciamento de projetos existe. Pobre em visibilidade do processo.
In
Out
Fonte - The Capability Maturity Model - Guidelines for improving the Software Process - CMU/SEI
A necessidade predominante é estabelecer um efetivo gerenciamento de projeto de software.
Processos de gerenciamento de projeto de software são documentados e seguidos.
Políticas organizacionais guiam os projetos no estabelecimento de processos de gerenciamento.
Práticas de sucesso desenvolvidas em projetos anteriores podem ser repetidas.

## Slide 19
Capability Maturity Model
Processo
Disciplinado
Processo Padrão e
Consistente
(3) Definido
Imprevisível e Insatisfatoriamente controlado
Sucesso em tarefas
previamente dominadas
O processo está caracterizado e bem entendido
(2) Repetível
(1) Inicial

## Slide 20
Nível
Características do Gerenciamento
Fonte - The Capability Maturity Model - Guidelines for improving the Software Process - CMU/SEI
Definido
Gerenciamento é feito de acordo com um processo bem definido
In
Out
Este nível é construído sobre os fundamentos do gerenciamento de projeto de software.
Para controlar um processo, ele deve ser definido, documentado e entendido.
As saídas de uma tarefa fluem uniformemente para as entradas da próxima tarefa.

## Slide 21
Capability Maturity Model
Processo
Disciplinado
Processo Padrão e
Consistente
(3) Definido
Processo
Previsível
Imprevisível e Insatisfatoriamente controlado
Sucesso em tarefas
previamente dominadas
O processo está caracterizado e bem entendido
Processo medido
e controlado
(2) Repetível
(1) Inicial
(4) Gerenciado

## Slide 22
Nível
Características do Gerenciamento
Gerenciado
Produto e processo são quantitativamente gerenciados
In
Out
Fonte - The Capability Maturity Model - Guidelines for improving the Software Process - CMU/SEI
Aplicação de princípios de controle estatístico de processos

## Slide 23
Capability Maturity Model
Processo
Disciplinado
Processo Padrão e
Consistente
(3) Definido
Processo
Previsível
Processo
Continuamente
Melhorando
Imprevisível e Insatisfatoriamente controlado
Sucesso em tarefas
previamente dominadas
O processo está caracterizado e bem entendido
Processo medido
e controlado
Melhoria contínua é
um “modo de vida”
(2) Repetível
(1) Inicial
(4) Gerenciado
(5) Otimização

## Slide 24
Otimização
Foco gerencial em melhoria contínua de processos
Nível
Características do Gerenciamento
In
Out
Fonte - The Capability Maturity Model - Guidelines for improving the Software Process - CMU/SEI
Mudança contínua é um modo de vida.

## Slide 25
Inicial
Repetível
Definido
Gerenciado
Otimização
O gerenciamento de
Software é uma caixa
preta
Um sistema de gerenciamento de projetos
existe. Pobre em visibilidade do processo.
Gerenciamento é feito
de acordo com um processo
bem definido
Produto e processo
são quantitativamente
gerenciados
Foco gerencial em
melhoria contínua de
processos
Nível
Caract. Gerenciamento
Visão Gerencial
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
Out
In

## Slide 26: Evolução da Capacidade do Processo
1
2
3
4
5
Probability
Time/$/...
Target N
1
2
Probability
Time/$/...
Target N+a
3
Probability
Time/$/...
Target N-x
4
Probability
Time/$/...
Target N-y
5
Probability
Time/$/...
Target N-z
Nível
Desempenho Previsto
Inicial
Definido
Otimização
Gerenciado
Repetível
Metas de cronograma e custos tipicamente não são atingidas por organizações Nível 1.
Planos baseados nos desempenhos anteriores são mais realísticos nas organizações Nível 2
Com processos bem-definidos, há melhoria de desempenho nas organizações Nível 3
Baseada no entendimento quantitativo do processo e produto, o desempenho continua a melhorar nas organizações Nível 4
O desempenho melhora continuamente nas organizações Nível 5
Características

## Slide 27: Áreas Chave Relativas aos Níveis de Maturidade
Gerenciado
Definido
Repetível
Otimização
Nível
Prevenção de Defeitos
Gerenciamento de Mudanças Tecnológicas
Gerenciamento de Mudanças em Processos
Foco no Processo Organizacional
Definição do Processo Organizacional
Gerenciamento Integrado de Software
Engenharia de Produto de Software
Coordenação entre Grupos
Revisões entre Pares
Programa de Treinamento
Gerenciamento de Requisitos
Planejamento do Projeto de Software
Acompanhamento e Supervisão do Projeto
Gerenciamento de Configuração de Software
Gerenciamento de Subcontratado
Garantia da Qualidade de Software
Gerenciamento Quantitativo do Processo
Gerenciamento da Qualidade do Software
Áreas Chave de Processos
Voltar

## Slide 28
Área Chave de Processo – Nível 2
Gerenciamento de Requisitos
O propósito é estabelecer um entendimento comum entre o cliente e o projeto de software, definindo os requisitos do cliente que serão tratados pelo projeto de software.
Envolve:
a documentação e o controle dos requisitos do cliente
a manutenção dos planos, produtos e atividades consistentes com os requisitos
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Para estudo e aplicação do CMM temos que ter entendimento do conceito de organização aplicado neste contexto.
No capítulo “Interpreting the CMM” do CMU/SEI-93-TR-25, página O-70, temos esta definição e outras correlatas.

## Slide 29
Área Chave de Processo – Nível 2
Planejamento de Projeto
O propósito é estabelecer planos para a execução da engenharia de software e para o gerenciamento do projeto de software.
Envolve:
desenvolvimento das estimativas do trabalho a ser executado
estabelecimento dos comprometimentos necessários
definição do plano para executar o trabalho
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Para estudo e aplicação do CMM temos que ter entendimento do conceito de organização aplicado neste contexto.
No capítulo “Interpreting the CMM” do CMU/SEI-93-TR-25, página O-70, temos esta definição e outras correlatas.

## Slide 30
Área Chave de Processo – Nível 2
Acompanhamento e Supervisão de Projeto
O propósito é fornecer uma visibilidade adequada do progresso tal que o gerenciamento possa tomar ações efetivas quando o desempenho desvia significativamente do plano.
Envolve:
rastreamento e a revisão das realizações e dos resultados em relação às estimativas, aos comprometimentos e aos planos documentados
ajuste dos planos baseado nas realizações e resultados atuais
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Para estudo e aplicação do CMM temos que ter entendimento do conceito de organização aplicado neste contexto.
No capítulo “Interpreting the CMM” do CMU/SEI-93-TR-25, página O-70, temos esta definição e outras correlatas.

## Slide 31
Área Chave de Processo – Nível 2
Gerenciamento de Configuração
O propósito é estabelecer e manter a integridade dos produtos do projeto de software através do seu ciclo de vida.
Envolve:
identificação de itens/unidades de configuração
controle sistemático das mudanças
manutenção da integridade e rastreabilidade da configuração em todo o ciclo de vida do software
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Para estudo e aplicação do CMM temos que ter entendimento do conceito de organização aplicado neste contexto.
No capítulo “Interpreting the CMM” do CMU/SEI-93-TR-25, página O-70, temos esta definição e outras correlatas.

## Slide 32
Área Chave de Processo – Nível 2
Gerenciamento de Subcontratação
O propósito é selecionar os fornecedores de software qualificados e gerenciá-los de forma eficaz.
Envolve:
seleção de um fornecedor de software
estabelecimento de comprometimentos com o fornecedor
rastreamento e a revisão do desempenho e dos resultados do fornecedor
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Renato

## Slide 33
Área Chave de Processo – Nível 2
Garantia da Qualidade de Software
O propósito é fornecer gerenciamento com visibilidade adequada dentro do processo sendo utilizado e dos produtos sendo construídos.
Envolve
revisão e a auditoria dos produtos e atividades de software para garantir que eles estão de acordo com os procedimentos e padrões aplicáveis
fornecimento ao projeto de software e outros gerentes apropriados os resultados daquelas revisões e auditorias
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Para estudo e aplicação do CMM temos que ter entendimento do conceito de organização aplicado neste contexto.
No capítulo “Interpreting the CMM” do CMU/SEI-93-TR-25, página O-70, temos esta definição e outras correlatas.

## Slide 34: Estrutura do CMM
- Evolutivo (5 níveis)
- Proporciona um ambiente para
melhorias imediatas
- Enfoca:
. Áreas (Processos) chave
. Objetivos
. Compromissos
. Habilidades
. Atividades
. Medições e análise
. Verificação da implementação

## Slide 35: Estrutura do CMM
ÁREAS CHAVE DE PROCESSOS
Compromisso
para executar
Habilidade
para executar
Medições &
Análise
Verificação da
Implementação
Atividades
executadas
METAS

## Slide 36: Estrutura do CMM
Acomp. e Supervisão de Projetos
Um gerente é designado para
acompanhar as atividades e
Resultados do projeto
Medições sobre a Ativ. De Acomp.
Do Projeto (ex: mudanças ocorridas nos planos) existem
O plano é UTILIZADO para
acompanhar as atividades e
comunicar a situação do projeto
O desempenho do projeto é acompanhado,
em relação ao que foi previamente planejado
Existe um Plano documentado
e aprovado para o projeto
São realizadas reuniões periódicas
E eventuais com a alta direção e
Com a gerência do projeto e equipe

## Slide 37: Aplicação do Modelo

## Slide 38
Permite selecionar fornecedores com base em critérios objetivos
Selecionar fornecedores com base em sua performance passada não é, muitas vezes, adequado. A capacidade de desenvolvimento de projetos futuros é um ponto crítico
Incentiva os fornecedores a melhorar continuamente (monitoramento de processos), e a adotar padrões internacionais de qualidade
1-Empresas/Grupos Contratantes (Seleção de Fornecedores)

## Slide 39
Previsibilidade e visibilidade gerencial são obtidas
Construção de ‘centros internacionais de excelência’
Possibilidade de se comparar divisões, grupos, equipes e até países diferentes – competição interna salutar
Benchmark interno – troca de melhores experiências ou experiências complementares
2 - Melhoria Interna nas Empresas

## Slide 40
Efetivo ‘diferencial competitivo’
Decisões de negócios (aceitar, recusar, renegociar) feitas com visibilidade gerencial crescente
Abertura de novos mercados
Apoio a marketing / comercial
Mudanças estratégicas
Todos os benefícios da ‘melhoria interna’
3- Empresas Prestadoras de Serviços

## Slide 41: Etapas da Implantação
<footer>
<date/time>

## Slide 42
1 - Etapas da Implantação
  Identificar os reais objetivos de negócios
  Treinamento no CMM
  Diagnóstico -1 : situação atual
  Elaboração do plano de implementação
  Consultoria de acompanhamento
  Diagnóstico - 2: monitoramento do processo
  Elaboração do plano de ajustes finais
  Treinamento no método de avaliação
  Avaliação formal
Implantação de um programa de qualidade com base no CMM

## Slide 43
Melhorar continuamente não é necessário.
Afinal, sobreviver não é obrigatório!
Edward Deming

## Slide 44
Uso de Modelos CMM e CMMI para Melhoria de Processos de Software
Convite
ITConference 2003
Hoje, 15h-16h:

## Slide 45
A primeira consultoria internacional, atuando na América do Sul,
focada exclusivamente em qualidade de processos com ênfase
no CMM® e credenciais do SEI – Software Engineering Institute
www.isdbrasil.com.br
SERVIÇOS PRINCIPAIS
DEFINIÇÃO E ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS DE MELHORIA
TREINAMENTO
CONSULTORIA DE IMPLEMENTAÇÃO
AVALIAÇÕES OFICIAIS
INFO@ISDBRASIL.COM.BR
São Paulo
Avenida Cidade Jardim, 400 7o andar
Edifício Dacon
Tel: (11) 3818-8989
Brasília
Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 5o andar
Edifício Corporate Financial Center
Tel: (61) 329-6105
Integrated System Diagnostics, Inc.
Massachussets Corporate Headquarter
889, Shore Road
Pocasset, MA
Tel: (508) 564-5626
www.isd-inc.com