## Slide 1: Balanceando Agilidade e Disciplina
Euclides Napoleão Arcoverde Neto
Manoel Messias da S. Menezes Júnior

## Slide 2: Agenda
Disciplina e Agilidade
Interpretações Erradas
Características de Projeto de Software
Estudo de Caso
Usando Risco para Balancear Agilidade e Disciplina
Comparação Entre Métodos
Conclusões

## Slide 3: Disciplina e Agilidade
Disciplina provê força e conforto
Agilidade provê flexibilidade e criatividade
Disciplina e agilidade são necessárias para atingir o sucesso de um projeto
Notes: Disciplina é fundamental para se atingir sucesso em qualquer projeto de software.
Sucesso mantido por muito tempo.
Seguir processos bem-definidos (documentados, atividades, workflows, papéis).
Situações críticas.
Conta com a habilidade e experiência das pessoas.
Só disciplina = burocracia e estagnação
Só agilidade = falso entusiasmo
Ambiente de software está mudando.
Processos pesados atacam isso com arquitetura robusta e qualidade dos artefatos.

## Slide 4: Disciplina e Agilidade
Processos pesados focam em planos e arquiteturas
Questionamento (Processos pesados)
  Alto custo
  Escrita de documentos x Produção de Software
Notes: SW-CMM torna o desenvolvimento de software menos caótico.
Métodos ágeis:
-> Pessoas e interações sobre processos e ferramentas
-> desenvolvimento de software sobre documentação
-> Colaboração do cliente sobre contratos
-> Resposta a mudança sobre seguir planos

## Slide 5: Disciplina e Agilidade
Métodos ágeis representam uma perspectiva diferente
  Tornam o processo mais leve
Questionamento (Métodos Ágeis)
  Riscos envolvidos
  Projetos grandes sem muita documentação
Abordagem balanceada é possível
Notes: Produção de software sem muita documentação em situações de mudanças rápidas e alta satisfação do cliente.
Rivalidade: métodos ágeis: de-humanização do desenvolvimento de software pelos métodos tradicionais.
métodos tradicionais: baixa qualidade e falta de controle pelos métodos ágeis.
Interpretações erradas causam confusão.

## Slide 6: Interpretações Erradas
Definições múltiplas
Uso incorreto do processo
Generalização e universalidade
Interpretações puristas
Notes: Eliminar as interpretações erradas se faz necessário para realizar o balanceamento entre métodos ágeis e tradicionais.
Definições múltiplas: mesma palavra com mais de uma definição. Ex: Disciplinado: estar de acordo com processo estabelecido (métodos tradicionais); auto-controle (métodos ágeis).
Qualidade: seguir processos e especificação (métodos tradicionais); satisfação do cliente (métodos ágeis).
Uso incorreto do processo
Simplesmente não documentar (métodos ágeis); satisfazer critérios em detrimento de boa execução do projeto (métodos tradicionais).
Generalização
XP não reflete toda a comunidade ágil.
CMM não é a única fonte de ordem
Universalidade
Mudança esta se tornando cada vez mais freqüente. Métodos ágeis se adaptam melhor a mudanças que métodos tradicionais, então métodos ágeis serão dominantes.
Desenvolvimento de software é incerto, métodos tradicionais melhoram a previsibilidade, então todos devem usar métodos tradicionais.
Interpretações puristas
Apenas uma forma de usar uma abordagem para o desenvolvimento de software.

## Slide 7: Encontrando Meio Termo
Velocidade das mudanças exigi agilidade
Processos devem ter o “peso certo” para projeto, time e ambiente específicos
Análise dos riscos é o ponto chave para balancear disciplina e agilidade
Notes: Métodos tradicionais devem reagir mais rapidamente a mudanças (agilidade se torna cada vez mais importante)
Encontrar o peso certo é uma questão de gerenciamento que envolve: membros da equipe e suas capacidades, tipo do projeto e seu ambiente

## Slide 8: Características de Projeto de Software
Características da aplicação
Características de gerenciamento
Características técnicas
Características Pessoais

## Slide 9: Características da Aplicação
 | Processos Ágeis | Processos Pesados
Objetivos | Resposta à mudança | Previsibilidade, estabilidade, alta segurança
Tamanho | Projetos e equipes menores | Projetos e equipes maiores
Ambiente | Turbulento, alta mudança, foco no projeto | Estável, pouca mudança, foco na organização e projeto
Notes: Objetivos
->Diferenças nos tipos de projeto onde cada abordagem tem mais sucesso.
->Métodos ágeis preferem desenvolver rapidamente e descobrir através de experiência que atividade adicionará mais valor depois.
-> Postura reativa tem vantagens onde mudanças são rápidas, mas há um certo risco (prefere responder logo a mudanças do que seguir um plano). Exemplo: usuário inexperiente. Valoriza objetivos táticos e não estratégicos.
-> Métodos tradicionais: postura pró-ativa é eficaz em ambientes estáveis.
-> Padronização, medida e controle para atingir previsibilidade e estabilidade.
-> Em ambientes não estáveis a previsibilidade e estabilidade diminuem. Alto custo para manter a documentação atualizada.
Tamanho
Métodos ágeis: coordenação local e compartilhamento de conhecimento geralmente impedem métodos ágeis de serem utilizados em grandes projetos. (escalabilidade é difícil).
Projetos ágeis muito grandes necessitam adotar planos e especificações de métodos tradicionais para lidar com complexidade e interações entre componentes do projeto.
Ambiente
Métodos ágeis: requisitos são emergentes em vez de pré-especificáveis. (preocupação com teste, verificação e gerenciamento de configuração).
Métodos tradicionais: requisitos são largamente determinados com antecedência e se mantém relativamente estáveis.

## Slide 10: Características de Gerenciamento
 | Processos Ágeis | Processos Pesados
Relações com o cliente | Presença do cliente, foco em incrementos priorizados | Interações com o cliente quando necessário, foco em contratos
Planejamento e controle | Planos internos, controle qualitativo | Planos documentados, controle quantitativo
Comunicação | Conhecimento implícito | Conhecimento documentado
Notes: Relações com o cliente
-> Métodos ágeis: interface entre cliente e usuário.
-> Métodos tradicionais: interface entre o desenvolvedor e o cliente.
-> Métodos ágeis: “working software” e participação do cliente.
-> Métodos tradicionais usam processos maduros para ganhar confiança do cliente.
Planejamento e controle
-> métodos ágeis: Planejamento possibilita operação na base de conhecimento implícito. (fica difícil quando o projeto cresce)
-> métodos tradicionais: planos do processo (agenda, marcos, atividades) e planos de produtos (requisitos, arquitetura).
-> medida de progresso: progresso atual x plano (quanto mais planejamento documentado mais re-trabalho).
Comunicação
-> métodos ágeis: dependem da experiência e do entendimento das pessoas. Comunicação entre pessoas frequentemente. (pode ser perigoso). Difícil de escalar.

## Slide 11: Características Técnicas
 | Processos Ágeis | Processos Pesados
Requisitos | Histórias informais e casos de testes, passa por mudanças imprevisíveis | Projeto formalizado, evolução prevista dos requisitos
Desenvolvimento | Projeto simples, incrementos pequenos, refactoring não custoso | Projeto extensivo, incrementos longos, refactoring custoso
Teste | Casos de teste executáveis determinam os requisitos | Planos e procedimentos de teste documentados
Notes: Requisitos
->Métodos ágeis: histórias informais ajustáveis.
->Iterações rápidas: identificar mudanças necessárias que serão corrigidas na próxima iteração.
->Requisitos de maior prioridade para a próxima iteração são determinados pelo cliente e desenvolvedor.
Desenvolvimento
Principal diferença entre métodos ágeis e tradicionais do ponto de vista de desenvolvimento é o projeto e a arquitetura do software.
Projeto simples: Se baseia no trabalho para se adequar a uma mudança e em mudanças rápidas (pra que fazer se no futuro não vai utilizar por que já mudou?). Porcentagem para refatorar e corrigir defeitos aumenta com o número de “users stories”. Não é escalável (quebras na arquitetura).
YAGNI.
Métodos tradicionais: planejamento e projeto baseado na arquitetura para lidar com mudanças previsíveis.
Arquitetura pode gastar recursos em ambientes de alta mudanças.
Teste
Métodos ágeis: desenvolvem teste antes de codificar e testa incrementalmente. (cliente especificou o produto coreto e os desenvolvedores desenvolveram o produto corretamente).
Incrementos curtos para lidar com testes mais cedo.
Teste de regressão.
Problemas: mudanças rápidas afetam os testes.
Métodos tradicionais testam especificações.
Checam requisitos e arquitetura o mais cedo possível.
Teste automáticos (mudanças apenas nos requisitos).

## Slide 12: Características Pessoais
CRACK
  Collaborative
  Representative
  Authorized
  Committed
  Knowledgeable
Notes: O usuário tem que colaborar com o desenvolvimento do sistema. Tem que ser um representante da organização. Tem que ser autorizado por ela. Tem que estar comprometido. Tem que ter conhecimento do domínio da aplicação.

## Slide 13: Características Pessoais
Nível de Entendimento e de Uso do Processo (Cockburn) | 
3 | Capaz de revisar o processo para adequá-lo a uma nova situação sem precedentes.
2 | Capaz de revisar o processo para adequá-lo a uma nova situação com precedentes.
1A | Capaz de executar passos complexos do processo
1B | Capaz de executar passos simples do processo
-1 | Incapaz de colaborar ou seguir processo
Notes: 1A (regular users stories para se adequar a incremento, compor padrões, compor refactorings)
1B (codificar métodos, executar testes,...)

## Slide 14: Características Pessoais
 | Processos Ágeis | Processos Pesados
Clientes | Dedicado, presente (CRACK) | CRACK, mas nem sempre presente
Desenvolvedores | No mínimo 30% Cockburn Nível 2 e 3, nenhum Nível 1B ou -1 | No início, 50% Cockburn Nível 3 e 10% durante, 30% Nível 1B, nenhum -1
Cultura | Conforto e autorização através de muitos graus de liberdade | Conforto e autorização através de framework de procedimentos
Notes: Os desenvolvedores, clientes e cultura da organização têm influência significante no sucesso da maioria dos projetos.
Clientes:
Métodos ágeis: dedicado e acompanhar de perto. Organização disponibiliza (perde) a pessoa mais expert.
Métodos tradicionais: planos contratuais e especificações.
Desenvolvedores
Métodos ágeis: desenvolvedores precisam mais do que habilidades técnicas (amizade, talento, técnica, comunicação).
Métodos tradicionais: precisa de menos gente talentosa do que métodos ágeis.
Cultura
Métodos ágeis: muitos graus de liberdade para fazer qualquer trabalho para atingir o sucesso do projeto.
Métodos tradicionais: processo claro e papéis.

## Slide 15: Fatores Críticos
Tamanho
Produto crítico
Dinamismo
Pessoal
Cultural
Notes: fatores críticos envolvidos na indicação de método ágil ou tradicional para um projeto.

## Slide 16: Fatores Críticos
Produto crítico
(Perda devido a impacto dos defeitos)
Tamanho (Número de pessoas)
Dinamismo
(% Mudança de requisitos/mês)
Pessoal
(% Nível 1B) (% Nível 2 e 3)
Cultura
(% sucesso no caos x sucesso na ordem)
Ágeis
Tradicionais
0
10
20
30
40
15
20
25
30
35
50
30
10
5
1
90
70
50
30
10
3
10
30
100
300
Muitas
vidas
Uma
vida
Fundos
Essenciais
Conforto
Fundos
mínimos

## Slide 17: Estudo de Caso
Usando planos para tornar processos ágeis mais escaláveis
Notes: Projetos que não se enquadram nas características conceituais de cada abordagem (combinar processos ágeis e pesados).

## Slide 18: Usando planos para tornar processos ágeis mais escaláveis
Indústria de leasing
Processo ágil adotado: XP
  Durante três anos
  Aplicação J2EE (500 KSLOC)
  1000 histórias
  30 desenvolvedores e 20 participantes adicionais

## Slide 19: Usando planos para tornar processos ágeis mais escaláveis
Suposições (XP)
  Esforço para desenvolver ou modificar uma história não aumenta com o tempo e número de histórias
  Confiar nas pessoas para ter tudo feito em tempo é compatível com agenda fixa
  Design simples é facilmente escalável para grandes projetos

## Slide 20: Esforço para desenvolver ou modificar uma história não aumenta com o tempo e número de histórias
Esforço para desenvolver stories cards aumenta com o tempo
  Subdividir histórias
Com o tempo, funções não integram bem com outras
  Arquitetura de alto nível
Notes: Tamanho da iteração continua o mesmo => Subdividir stories para se adequar à agenda.
Arquitetura de alto nível
->guia para escrever histórias e testes funcionais em seus relacionamentos com outras histórias
->suscetível a modificações em qualquer momento do desenvolvimento

## Slide 21: Confiar nas pessoas para ter tudo feito em tempo é compatível com agenda fixa
Com o tempo o cliente reclama de muitas coisas de todas iterações
  “Treinar” o cliente
Integração não foi bem considerada em planos
  Planos mais detalhados são necessários
Responsabilidades compartilhadas não são consideradas
Notes: Inicialmente o cliente não está comprometido com suas responsabilidades em um projeto ágil.
As histórias foram desenvolvidas, mas não foi considerada a integração das mesmas.
Lista de tarefas que devem ser feitas para completar uma história e verificar se elas foram realizadas (vai de encontro aos processos ágeis de que se deve confiar nas pessoas). Tensão entre equipes pequenas e projetos grandes.

## Slide 22: Design simples é facilmente escalável para grandes projetos
Problemas com mudanças previstas
  Adoção de padrões de projeto
  Soluções arquiteturais

## Slide 23: Fatores Críticos
Produto crítico
(Perda devido a impacto dos defeitos)
Tamanho (Número de pessoas)
Dinamismo
(% Mudança de requisitos/mês)
Pessoal
(% Nível 1B) (% Nível 2 e 3)
Cultura
(% sucesso no caos x sucesso na ordem)
Ágeis
Tradicionais
0
10
20
30
40
15
20
25
30
35
50
30
10
5
1
90
70
50
30
10
3
10
30
100
300
Muitas
vidas
Uma
vida
Fundos
Essenciais
Conforto
Fundos
mínimos

## Slide 24: Introdução de Elementos de Processo Tradicional
Arquitetura de alto nível
  Visão geral do sistema
Definição mais cuidadosa de critérios de término de tarefas
Padrões de projeto
  Lidar com mudanças previsíveis

## Slide 25: Usando Risco para Balancear Agilidade e Disciplina
Como incorporar tanto agilidade quanto disciplina de acordo com as necessidades do projeto?

## Slide 26: Critérios Utilizados para Balancear Agilidade e Disciplina
Baseia-se nos riscos particulares de cada projeto
Riscos relacionados ao uso de métodos ágeis ou não-ágeis
    Plan-driven methods
    Heavy methods

## Slide 27: Método proposto
Análise de risco
Framework de processo unificado para adaptar processos baseados em risco

## Slide 28: Análise de risco
Usada para definir e endereçar riscos associados com métodos ágeis e não-ágeis
Usada para definir "Quanto é suficiente"
  Quanto de prototipação é suficiente?
  Quanto de testes é suficiente?
  Quanto de planejamento e arquitetura é suficiente?
    Chave para balancear agilidade e disciplina

## Slide 29: Categorias de riscos
Riscos do ambiente
Riscos ágeis
Riscos não-ágeis

## Slide 30: Riscos do Ambiente
E-Tech
  Incertezas relacionadas à tecnologia
E-Coord
  Vários colaboradores para coordenar
E-Cmplx
  Complexidade dos sistemas

## Slide 31: Riscos Ágeis
A-Scale
  Escalabilidade e Criticalidade
A-YAGNI
  Uso de um design simples
A-Churn
  Rotatividade de pessoas
A-Skill
  Falta de pessoas com habilidade em métodos ágeis

## Slide 32: Riscos Não-Ágeis
P-Change
  Mudanças rápidas
P-Speed
  Necessidade de resultados rápidos
P-Emerge
  Requisitos emergentes
P-Skill
  Falta de pessoas com habilidade em métodos não-ágeis

## Slide 33: Resumo do Método Baseado em Riscos
Classificar os riscos do ambiente do projeto, da agilidade e da não agilidade.
Obter informações via prototipação, data collection e análise.
Incerteza sobre a classificação?
Comparação dos riscos da agilidade e da não agilidade.
Arquiteturar aplicação para encapsular as partes ágeis.
Monitorar progresso e riscos/ oportunidades, reajustar balanceamento e processo apropriadamente.
Capacidade de entrega incremental de acordo com a estratégia.
Escolha de um método ágil.
Escolha de um método ágil nas partes ágeis e escolha de um método não ágil caso contrário
Adaptar o ciclo de vida do processo de acordo com os padrões de risco e milestones.
Nota: Loops de feedback omitidos por simplicidade.
Sim
Escolha de um método não ágil.
Não
Passo 1: Análise de risco
Passo 2: Comparação de risco
Passo 3: Análise da arquitetura
Passo 5: Executar e monitorar
Passo 4: Ciclo de vida da Adaptação
Domínio de riscos não-ágeis
Domínio de riscos ágeis
Nenhum domínio

## Slide 34: Método Baseado em Riscos: Passo 1
Provê a base para tomada de decisões sobre a estratégia de desenvolvimento a ser adotada
Classificar os riscos do ambiente do projeto, da agilidade e da não agilidade.
Obter informações via prototipação, data collection e análise.
Incerteza sobre a classificação?
Passo 1: Análise de risco

## Slide 35: Método Baseado em Riscos: Passo 2
Avalia os resultados da análise de riscos para determinar se o projeto é apropriado para ser puramente ágil ou não-ágil
Comparação dos riscos da agilidade e da não agilidade.
Passo 2: Comparação de risco

## Slide 36: Método Baseado em Riscos: Passo 3
Acontece quando o projeto não tem características somente ágeis ou não-ágeis
Arquiteturar aplicação para encapsular as partes ágeis.
Passo 3: Análise da arquitetura

## Slide 37: Método Baseado em Riscos: Passo 4
Desenvolve uma estratégia geral que endereça e identifica os riscos
  Envolve estratégias de resolução para cada um dos riscos identificados
Escolha de um método ágil.
Escolha de um método não ágil nas partes ágeis e escolha de um método não ágil caso contrário
Adaptar o ciclo de vida do processo de acordo com os padrões de risco e milestones.
Escolha de um método não ágil.
Passo 4: Ciclo de vida

## Slide 38: Método Baseado em Riscos: Passo 5
Monitoramento e avaliação do processo adotado
Fase de ajustes
Monitorar progresso e riscos/ oportunidades, reajustar balanceamento e processo apropriadamente.
Capacidade de entrega incremental de acordo com a estratégia.
Passo 5: Executar e monitorar

## Slide 39: Estudos de Caso
Exemplos de aplicações:
  Pequena e relativamente não-crítica
  Intermediária
  Muito grande, crítica

## Slide 40
Aplicação | Planejamento de eventos (Event Managers) | Gerenciamento de fornecimento em cadeia (SupplyChain.com) | Gerenciamento de crise nacional (NISCM)
Tamanho do time | 5 | 50 | 500
Tipo do time | interno | distribuído, geralmente em multiorganização | fortemente distribuído, multiorganização
Risco de falha | Capital de risco; esforço manual | perda de grandes negócios | perda de vida
Clientes | único representante | múltiplos representantes | muitos representantes
Requisitos | objetivos geralmente conhecidos; detalhes emergentes | algumas partes relativamente estáveis, outras voláteis | algumas partes relativamente estáveis, outras voláteis
Arquitetura | fornecido por pacotes COST | na maioria das vezes é fornecido por um pequeno número de pacotes COST | sistemas de sistemas; muitos pacotes COST
Refatoramento | barato, pessoas com habilidade | mais caro, pessoas com várias habilidades | possível somente dentro de alguns subsistemas
Objetivo primário | valor rápido | aumento do valor rápido; fidelidade; adaptabilidade | resposta rápida, segurança, confiança, escalabilidade, adaptabilidade
Resumo das Características das Aplicações

## Slide 41
Classificação dos Riscos para Cada Aplicação

## Slide 42: Event Managers

## Slide 43: SupplyChain.com

## Slide 44: NISCM

## Slide 45: Event Managers Estratégia de Projeto

## Slide 46: SupplyChain.com Estratégia de Projeto

## Slide 47: NISCM Estratégia de Projeto

## Slide 48: Comparação Entre Métodos
Critérios Utilizados para Comparação
Métodos Ordenados por Número de Restrições

## Slide 49: Conclusões
Sucesso da aplicação de um processo depende das características do projeto
Balancear métodos ágeis e tradicionais requer pessoas experientes
Necessário um processo que ajude a determinar como e quando realizar este balanceamento
Notes: Cada processo de desenvolvimento de software é mais adequado a determinadas características de projeto (tamanho, dinamismo, pessoal, cultural, quão crítico é o produto)
Entendimento dos processos e da situação em questão é primordial para realizar o balanceamento apropriado.
Guidelines são necessários que considerem diferentes fatores tecnológicos, gerenciamento e pessoais e não apenas exemplos individuais

## Slide 50: Conclusões
Nem os métodos ágeis nem os métodos não-ágeis são perfeitos
Os métodos ágeis e não-ágeis têm seus pontos fortes que dominam sobre os outros
As tendências futuras são voltadas para desenvolvimento de aplicações que precisam de agilidade e disciplina

## Slide 51: Conclusões
Os métodos “balanceados” estão emergindo
É melhor criar o seu próprio método a adaptar um existente

## Slide 52: Referências
B. Boehm, R. Turner. Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed
Scaling Agile Methods. http://www.newarchitectmag.com/documents/s=2412/na1002e/
The New Methodology. http://www.martinfowler.com/articles/newMethodology.html

## Slide 53: Referências
Extreme Programming: A gentle introduction. http://www.extremeprogramming.org/
Agile Methods and Agile Testing. http://www.testing.com/agile/agile-testing-essay.html
Be Agile or Be Gone. http://www.eweek.com/article2/0,1895,1872254,00.asp