## Slide 1: EQUIPES DE PROJETOS
César França
cesarfranca@gmail.com

## Slide 2: Equipes de Projetos
Quantos aqui já trabalharam em projetos que:
Qual os principais motivos?
Terminaram com Sucesso?
Terminaram com Fracasso?

## Slide 3: Aliás…
Por que projetos são
desenvolvidos em equipes?

## Slide 4: Aliás…
Em geral, porque são grandes demais para serem desenvolvidos por uma “Eu”quipe
UHE Itaipú
Ponte Rio-Niterói
A Síndrome do Monte Everest
Projetos Virtualmente Impossíveis
[Edward Yourdon, 97]

## Slide 5: Equipes são
Maleáveis
Adaptáveis
Multidisciplinares
Complexos
Competentes
Renováveis
Etc..
Complicados de gerenciar
Difíceis de construir



## Slide 6: Fronteira de aspectos não-técnicos
Organizações
Processos
Tecnologias
Pessoas
Equipes
Cultura
Comunicação
Aprendizado
Entre outros
[Pilatti & Prikladnicki, WOSES’07]

## Slide 7: Agenda
Times de Projeto
Métodos de Estudo de Perfis de Pessoas
Aplicações e Resultados Práticos

## Slide 8: Agenda
Times de Projeto
Métodos de Estudo de Perfis de Pessoas
Aplicações e Resultados Práticos

## Slide 9: Equipes 100%
[Márcio Dayrell Batitucci, 2002]
Interdependência
Objetivos Comuns
BANDO
CORPORAÇÃO
EQUIPE
GRUPO
Empresas Comuns
Projetos de Software Livre
Alunos

## Slide 10
Criar bons times é MUITO diferente de colocar só craque prá jogar...
Conflitos são inevitáveis e podem ter um impacto negativo no projeto!

## Slide 11: O que fazer?
Entender que existem aspectos não-técnicos que influenciam positivamente/negativamente em projetos
Entender que as pessoas são diferentes
Entender as diferenças entre as pessoas
Utilizar a diversidade como vantagem competitiva
Antecipar e resolver e evitar conflitos

## Slide 12: Agenda
Times de Projeto
Métodos de Estudo de Perfis Pessoais
Aplicações e Resultados Práticos

## Slide 13: Estudando as Pessoas
Cognição
Método de aquisição de conhecimento, interpretação de informações.
Personalidade
Maneira habitual de ser, caráter.
Comportamento
Ações que podem ser observadas.
Diferentes tipos de pessoas irão interagir de maneiras diferentes.
Entender como cada perfil "funciona" ajuda a formar times mais capacitados e evita a criação de times mal desenhados

## Slide 14: Estudando as Pessoas
Cognição
Método de aquisição de conhecimento, interpretação de informações.
Personalidade
Maneira habitual de ser, caráter.
Comportamento
Ações que podem ser observadas.
Utilizado
em estudos de interação Usuário/Máquina
(Teoria da atividade, Etnografia, etc.)

## Slide 15: Estudando as Pessoas
Cognição
Método de aquisição de conhecimento, interpretação de informações.
Personalidade
Maneira habitual de ser, caráter.
Comportamento
Ações que podem ser observadas.
Como lidar com as Pessoas
Perfis de Liderança
Desenvolvimento de Competências para gerenciamento e liderança de equipes
Contratação de Pessoas e construção de equipes eficientes

## Slide 16: Estudando as Pessoas
Cognição
Método de aquisição de conhecimento, interpretação de informações.
Personalidade
Maneira habitual de ser, caráter.
Comportamento
Ações que podem ser observadas.

## Slide 17: Personalidade
Myers-Brigs Type Indicator (MBTI)
Interação com o mundo (Extroversão)
Tomada de
Decisão
Percepção e Assimilação de Informação
MBTI
Organização pessoal
[Briggs, Isabel Myers. 1993.]

## Slide 18: Explicando o MBTI
ISTJ
O mais importante para o ISTJ é:
estar em serviço, trabalhar duro, e ser responsável.
Para se comunicar com este tipo:
esteja preparado e apresente as idéias seqüencialmente; dê a ele um pouco de tempo para se adaptar às mudanças; realce os benefícios práticos.
Contribuições para a Organização:
Realiza tarefas rapidamente e dentro do prazo; trabalha bem dentro das estruturas
organizacionais.
ENFP
O mais importante para o ENFP é:
a liberdade para ver possibilidades, fazer conexões, e estar
com uma variedade de pessoas.
Para se comunicar com este tipo:
foque em possibilidades de inovação e interesse, e em novas formas de resolver problemas; não oprima o ENFP com fatos e detalhes; seja flexível, relaxe.
Contribuições para a Organização:
Inicia mudanças; origina projetos e ações.

## Slide 19: Personalidades e Liderança
Estilos de Liderança e MBTI
  The Explorer: O líder empreendedor
  The Driver: O líder pragmático
  The Coordinator: O líder facilitador
  The Administrador: O líder administrador
[Wideman, Max,1996.]

## Slide 20: Estudando as Pessoas
Cognição
Método de aquisição de conhecimento, interpretação de informações.
Personalidade
Maneira habitual de ser, caráter.
Comportamento
Ações que podem ser observadas.

## Slide 21: Perfis de Comportamento
Self-Perception Inventory
São apresentados 8 perfis que descrevem (ou pelo menos tentam descrever) como um indivíduo se comporta em situações de trabalho em equipe.
Características Poisitvas para o trabalho em equipe
Devem ser ressaltadas!
Fragilizades ou Fraquezas
Devem ser tratadas!
[Meredith R. Belbin 1981]

## Slide 22: Perfis de Comportamento
Shaper
Desafiador, dinâmico, trabalha bem sob pressão.
Mantém iniciativa e coragem
para superar obstáculos.
Propenso a provocações.
Ofende os sentimentos alheios.
Modifica o ponto de equilíbrio
e desafia a inércia
Impaciente e explosivo.

## Slide 23: Perfis de Comportamento
Cordinator
Maduro, autoconfiante,
Controlado e bom líder.
Forte
senso de objetivo, toma
decisões, delega bem
as tarefas.
Pode ser considerado
manipulador.
Sobrecarregado de
trabalho pessoal.
Utiliza as capacidades do
grupo para atingir os objetivos

## Slide 24: Perfis de Comportamento
Resource-Investigator
Extrovertido, curioso, entusiasta e
comunicativo.
Explora
oportunidades.
Sociável, Desenvolve contatos.
Super otimista.
Perde o
interesse assim que o
entusiasmo inicial passa.

## Slide 25: Perfis de Comportamento
Plant
Criativo, imaginativo,
não-convencional.
Habilidade em resolver
problemas difíceis.
Ignora incidentes.
Dificuldade para comunicar-se efetivamente
    Individualista, não ortodoxo e focado

## Slide 26: Perfis de Comportamento
Completer-Finisher
Cuidadoso, consciente,
ansioso.
Procura por
erros e omissões.
Entrega o trabalho no
tempo correto.
Tende a se preocupar
excessivamente.
Relutante em delegar
tarefas.

## Slide 27: Perfis de Comportamento
Implementer
Disciplinado, confiável,
conservador e eficiente.
Transforma idéias em
ações.
Um pouco inflexível.
Devagar em responder a
novas possibilidades.
Em geral, assume postos de
chefia em grandes corporações

## Slide 28: Perfis de Comportamento
Team Worker
Cooperativo, moderado,
perceptivo e
diplomático.
Ouve,
executa, evita atritos.
Indeciso em situações
decisivas.
Socialmente orientado, sensível e calmo

## Slide 29: Perfis de Comportamento
Monitor Evaluator
Sóbrio, estratégico e
observador.
Enxerga
todas as opções.
Julga
com primor.
Falta iniciativa e
habilidade para inspirar
outras pessoas.

## Slide 30: Perfis de Comportamento
Orientados à Ação
Orientados à Pessoas
Perfis Cerebrais
Liderança
Criatividade
Execução
[Meredith R. Belbin 1999]

## Slide 31: Perfis de Comportamento
Orientados à Ação
Orientados à Pessoas
Perfis Cerebrais
Liderança
Criatividade
Execução
Todos os Perfis devem estar presentes, em equilíbrio!

## Slide 32: Perfis de Comportamento
Não existe um perfil
correto ou melhor do
que os outros!
SPI
Auto-Percepção

## Slide 33: Agenda
Times de Projeto
Métodos de Estudo de Perfis Pessoais
Aplicações e Resultados Práticos

## Slide 34: Previsão de comportamento
Is it possible to predict the behaviour of a decision making team from the team role profile given by Belbin’s team role self perception test?
[Krause, 2003]
SIM para 67% dos casos!

## Slide 35: Comportamento e Performance
Criando equipes balanceadas
[Water et. al, 2006]

## Slide 36: Comportamento e Performance
Criando equipes balanceadas
  Equipes devem ter apenas um papel de liderança
  O balanceamento dos times não tem correlação direta com a performance do time. Porém, para alguns tipos de tarefas, alguns papéis contribuem mais do que outros
  Por isso, é necessário existir uma coerência entre o perfil de comportamento e a função no projeto/processo.
[Partington, 1999]

## Slide 37: Comportamento e Projetos
N
í
v
e
l
d
e
A
t
i
v
i
d
a
d
e
s
Fase Inicial
Fase Final
Tempo
Iniciação
Planejamento
Controle
Execução
Finalização
Coordinator
Resource Investigator
Monitor Evaluator
Coordinator
Shaper
Plant
Monitor Evaluator
Team Worker
Implementer
Coordinator
Shaper
Team Worker
Shaper
Monitor Evaluator
Completer Finisher

## Slide 38: Comportamento e Organizações
Analista de Negócios
Arquiteto de Software
Analista de Sistemas
Implementador
Testador
Gerente de Projeto
Gerente de Configuração
IMP
CO
PL
RI
RI
TW
CO
SH
IMP
CF
ME
CF
IMP
ME

## Slide 39: PMI/PMCD
Project Manager Competency Development (PMCD) Framework

## Slide 40: Limitações
Qual medida de eficiência de equipes?
As pessoas mudam!

## Slide 41: Referências
França, Alberto C., Silva Fábio Q. B., 2006, Um estudo da adequação de perfis profissionais e aptidões individuais em Fábricas de Software, Trabalho de Graduação, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco
França, Alberto C., Silva Fábio Q. B., 2007, Um estudo sobre Relações entre Papéis Funcionais do RUP e o Comportamento Pessoal no Trabalho em Equipe em Fábricas de Software. III Workshop Um Olhar Sociotécnico sobre a Engenharia de Software – WOSES.
Belbin, M.R. (1981) “Management Teams: Why they succeed or Fail”, Butterworth-Heinemann Ltd.
Belbin, M.R. (1993) “Team Roles at Work”, Elsevier Butterworth-Heinemann Ltd.
Fernandes, Flávio L.M. e da Silva, Fabio Q.B. (2007) "Relações entre Competências Pessoais e Tipos de Personalidade do Gerente de Projetos de Software", 2º Congresso Brasileiro em Gerenciamento de Projetos
Briggs, Isabel Myers. 1993. Introduction to Type. Consulting Psychologist Press, Ca.
Wideman, R. Max. 1996. Dominant Personality Characteristics Suited to Running a Successful Project (And What Type are You?), AEW Services, Vancouver, Canada.
Wideman, R. Max. 1996. Project Teamwork, Personality Profiles and the Population at Large: Do we have enough of the right kind of people? , AEW Services, Vancouver, Canada.
Johansen, T Krause, 2003, Predicting a Team’s Behaviour by Using Belbin’s Team Role Self Perception Inventory, Department of Management & Organisation University of Stirling.
Water, Tara van, et. al, 2006 A balanced team generating model, Elsevier B.V. All rights reserved.
Partington, David and Harris, Hilary 1999, Team role balance and team performance: an empirical study, pp. 694-705. # MCB University

## Slide 42: EQUIPES DE PROJETOS
César França
cesarfranca@gmail.com