## Slide 1: Gerência da Comunicação
Cleyton Carvalho da Trindade cct@cin.com.br
Notes: <number>

## Slide 2: Tópicos a serem abordados
Gerência de Comunicação
Mercado
Comunicação no PMBOK
Comunicação em Projetos Distribuídos
  PMBOK
  Uma experiência

## Slide 3: O Mercado
Gerência de Comunicação

## Slide 4: Mercado Internacional
Gerência de Comunicação
Pesquisa da PCI Global (Empresas Americanas):
  Muitos membros das equipes não sabiam o que estava acontecendo no projeto;
  64% não sabiam se seus projetos estavam dentro ou fora do orçamento planejado;
  44% não sabiam se os projetos terminariam dentro do prazo.
BULL (fabricante de hardware e integradora):
  57% dos casos de falhas em projetos é causada pela má comunicação.
(Mundo PM, Nº 6)

## Slide 5: Mercado Nacional
Gerência de Comunicação
Aspectos Considerados no Planejamento de Projetos

## Slide 6: Mercado Nacional
Gerência de Comunicação
Principais Problemas das Organizações durante
a Gerência dos seus Projetos

## Slide 7: Mercado Nacional
Gerência de Comunicação
Habilidades Valorizadas nos Gerentes de Projetos
Principais Deficiências dos Gerentes de Projetos

## Slide 8: Gerência de Comunicações (PMBOK)
Gerência de Comunicação

## Slide 9: Gerência de Comunicações (PMBOK)
Gerência de Comunicação

## Slide 10: Planejamento das Comunicações
Gerência de Comunicação
Benefícios de um plano de comunicação:
Fácil de ser feito (o que, para quem, quando e de que forma);
Reduz drasticamente os problemas de comunicação e os conflitos;
Ajuda a esclarecer papéis e responsabilidades;
Diminui a perda de tempo em projetos.

## Slide 11: Planejamento das Comunicações
Gerência de Comunicação
Pobre
Rico
Presença Física
  (Face a Face)
Canais Interativos
  (Telefone, Chat)
Canais Pessoais Estáticos
  (E-mail, Memorandos, Cartas)
Canais Impessoais Estáticos
  (Comunicados Escritos, boletins, Relatórios Computador, Gerais)
Risco dos
canais

## Slide 12: Planejamento das Comunicações
Gerência de Comunicação
Orientações:
Envie mensagens complexas, não rotineiras através de canais ricos, de preferência pessoalmente;
Envie mensagens rotineiras através de canais pobres;
Utilize canais ricos para aumentar sua presença no ambiente do projeto;
Utilize canais ricos para implementar planos do projeto;
Não utilize um canal pobre na coleta de informações sobre questões cruciais – gerente face-a-face;
Não se limite a utilizar apenas um canal.

## Slide 13: Planejamento das Comunicações
Gerência de Comunicação
Responsável (Pelo Envio) | Interessado (Receptor) | Método / Meio | Objetivo | Freqüência
Gerente do Projeto | Executivo Patrocinador | Reunião de Status | Informar situação atual do Projeto | Quinzenal
Equipe do Projeto | Gerente do Projeto | Formulário na Internet | Alertar sobre ocorrência de X | Quando ocorrer condição X
Gerente do Projeto | Cliente | Fax | Solicitar aprovação formal do produto | Após concluir atividade K, previsão 15 de novembro
Gerente do Projeto | Equipe e Stakeholders | E-mail | Informar sobre mudanças autorizadas no Escopo | Após aprovação da mudança pelo CCB (Change Control Board)
Gerente do Projeto | Equipe do Projeto | Carta | Agradecimento | Ao atingir marcos importantes, na conclusão do projeto
Membro da Equipe (Sr X) | Diretor de Engenharia | Apresentação em PPT | Mostrar evolução do protótipo | Após concluir protótipo
Etc. |  |  |  | 

## Slide 14: Planejamento das Comunicações
Gerência de Comunicação
Reuniões:
  De pontapé inicial;
  De acompanhamento (Técnicas);
  De progresso do projeto;
  E etc...
Obs: Comemorar também é importante!

## Slide 15: Planejamento das Comunicações
Gerência de Comunicação
As entregas parciais e finais do projeto:
  Organizar os arquivos do projeto;
  Obter a aceitação formal do cliente;
  Levantar as lições aprendidas;
  Rever e atualizar o planejamento das comunicações.

## Slide 16: Projetos Distribuídos
Gerência de Comunicação

## Slide 17: Projetos Distribuídos
Gerência de Comunicação
Vantagens competitivas em termos de:
  Custo;
  Qualidade;
  Ganho de Produtividade;
  Diminuição dos riscos;
  Possibilidade de atuar em uma nova região;
  Registrar a comunicação e posteriormente analisá-los.

## Slide 18: Projetos Distribuídos
Gerência de Comunicação
Desafios:
  Adaptação da equipe;
  Treinamento;
  Diferenças culturais;
  Utilizar a tecnologia de maneira criativa;
  Levantamento de requisitos e análise de sistemas;
  Comunicação e colaboração entre desenvolvedores.

## Slide 19: Projetos Distribuídos
Gerência de Comunicação
Projetos Centralizados X Distribuídos:
  Comunicação;
  Pouco uso de canais ricos;
  Barreira inicial da pouca intimide entre as equipes;
  Credibilidade;
  Conflitos.

## Slide 20: Projetos Distribuídos (PMBOK)
Gerência de Comunicação
Processo em Espiral
(ZANONI, 2002)

## Slide 21: Projetos Distribuídos (PMBOK)
Gerência de Comunicação
1ª Fase - Determinação dos Requisitos:
  Fase responsável pela coleta das necessidades dos usuários;
  Necessidade de fluxo de comunicação muito intenso entre os participantes do projeto;
  Problemas com a falta de clareza na definição de escopo e de um ponto de contato fixo com o cliente;
  Necessidade de reuniões com os clientes e usuários.

## Slide 22: Projetos Distribuídos (PMBOK)
Gerência de Comunicação
2ª Fase - Processos de Projeto:
  Após a definição organizacional, o entendimento das funções que cada participante terá no projeto;
  Elaborar um plano de comunicação para a distribuição das informações necessárias aos interessados no projeto;
  Relatórios de situação, de progresso e de previsões são artefatos úteis para garantir o controle de informações;
  Atenção ao escolher o meio a ser utilizado.

## Slide 23: Projetos Distribuídos (PMBOK)
Gerência de Comunicação
3ª Fase - Processos de produção:
  Alto fluxo de informações entre os participantes;
  Exige coordenação e preocupação com mecanismos de gestão no processo de comunicação;
  A distribuição da informação entre equipes deve envolver todas as informações relevantes ao projeto;
  Necessidade de padronização da comunicação, através da UML.

## Slide 24: Projetos Distribuídos (PMBOK)
Gerência de Comunicação
4ª Fase – Avaliação:
  Envolve, basicamente, troca de informações entre as equipes de desenvolvimento e de testes;
  É necessário um plano de comunicação para esta troca, evitando perda de controle sobre esta atividade;
  A gerência de comunicações é considerada um dos maiores fatores de risco do projeto.

## Slide 25: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Motivo da escolha:
  Possibilidade de desenvolvimento em 24h;
  Entregas serem feitas nas datas acordadas;
  Mais baixo custo.

## Slide 26: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Técnicas utilizadas
  Reuniões diárias em pé (Por telefone):
    Baixa qualidade de voz e intermitentes conexões;
    Não funciona muito bem com mais de 8 pessoas.
  Voz sobre IP:
    Melhor qualidade e possibilidade de utilizar laptops;
    Problemas com a adaptação;
    Não criou um bom relacionamento entre as equipes.

## Slide 27: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Técnicas utilizadas
  Gerentes como representantes da equipe:
    Gerentes coletavam os questionamentos e os pedidos de ajuda;
    Ajudou na coordenação das atividades e no relacionamento dos gerentes;
    Acabou atuando como um funil de informações e de contexto entre as equipes, tornando-se mais complexo que a anterior.

## Slide 28: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Técnicas utilizadas
  Troca de embaixadores:
    Proporcionou um melhor relacionamento entre as equipes;
    Mais confiança e transferência de conhecimento;
    Divulgavam as lições aprendidas e a futura direção do projeto;
    Melhorou a comunicação entre as equipes e tornaram um importante canal de comunicação;
    Ajudaram a encontrar problemas de comunicação entre as equipes.

## Slide 29: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Técnicas utilizadas
  Pequenas equipes:
    Melhorou a eficiência das reuniões;
    Possibilitou um melhor direcionamento das informações.
  Desenvolvimento em dupla:
    Maior esforço nos problemas;
    Maior colaboração.

## Slide 30: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Ferramentas
  Yahoo! Messeger:
    Os envolvidos já utilizavam;
    A possibilidade de criar grupos por localização;
    Contato direto com qualquer um do projeto;
    Baixo custo para se tirar dúvidas ou para se passar uma mensagem;
    A utilização dos status;
    Permitiu discussões em grupo sobre importantes tópicos com desenvolvedores externos.

## Slide 31: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Ferramentas
  Voz sobre IP:
    Diminuição dos custos com ligações internacionais;
    O armazenamento de importantes contatos;
    Utilizados muitas vezes como telefone;
    Desvantagem: Sobrecarga causada na rede.

## Slide 32: Projetos Distribuídos (Experiência)
Gerência de Comunicação
Ferramentas
  Vídeo comunicação:
    Poderosa ferramenta de comunicação e de treinamento.
  Computador remoto:
    Utilizado na programação em pares;
    Quando alguém queria discutir ou revisar alguma parte do código utilizava-se o VNC;
    Forte ajuda da gesticulação com o mouse.

## Slide 33: Conclusões
Gerência de Comunicação
Não se pode esperar que os participantes se comuniquem por si sós.
É de fundamental importância, a utilização de uma adequada comunicação para o sucesso
E tal comunicação representa igualmente gerência de conhecimento.

## Slide 34: Perguntas
Gerência de Comunicação
?

## Slide 35: Referências Bibliográficas
Gerência de Comunicação
PMBOK – A Guide to Project Management Body of Knowledge. Third Edition, Project Management Institute
PMI-RIO. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos, Brasil, 2006
VARGAS, R. Manual Prático do plano de projeto. 2. ed. Rio de Janeiro: BRASPORT, 2005
Galvão, M. Planejamento de Comunicação em Projeto, Mundo PM, n. 6, 2006
Wille, S. Gerenciamento das Comunicações no Gerenciamento das Comunicações no Projeto, FAE BUSINESS , n.7, nov. 2003
Hogan, B. Lessons Learned from an eXtremely Distributed Project, IEEE, 2006
ZANONI, R. Modelo de Gerência de Projeto Baseado no PMI para Ambiente de Desenvolvimento de Software Fisicamente Distribuído. Porto Alegre: PUCRS, 2002. Dissertação (Mestrado)

## Slide 36: Obrigado
Gerência de Comunicação
“A falta de informação gera especulação”
Cleyton Carvalho