## Slide 1
CIN – Centro de Informática
Maturidade em
Gerenciamento de Projetos
(OPM3 e MMGP)
01/10/2007
José Henrique Lins
henriquerecife@gmail.com
Tópicos Avançados em Engenharia de Software 3
Notes: <number>

## Slide 2
- Introdução
- Maturidade em Gerenciamento de Projetos
- OPM3
- Introdução
- Implantação
- Funcionamento
- Exemplos de Resultados
- MMGP
- Referências
Agenda
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
02/32
Notes: <number>

## Slide 3
- Gerenciamento de Projetos X Estratégia Organizacional
- Era do Conhecimento (tarefas inteligentes)
- Necessidade de modelos de maturidade
Introdução
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
1
2
3
4
5
MATURIDADE
SUCESSO
Ilustração análoga entre a relação
Sucesso X Maturidade em GP com os
níveis de maturidade do CMMI.
Fonte: O autor
03/32
Notes: <number>

## Slide 4
- História
- Modelo de Maturidade
- Gerenciamento de Projetos Organizacionais
- Modelos baseados em classificações de 5 níveis:
  - PMMM: Project Management Maturity Model
  - CMMI: Capability Maturity Model Integration
  - MMGP: Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos
- Modelos baseados em valores percentuais:
  - OPM3: Organizational Project Management Maturity Model
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
04/32
Notes: <number>

## Slide 5
- Modelos Utilizados como Base
OPM3
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: B&B Brother Ltda.
05/32
Notes: <number>

## Slide 6
- Objetivos
OPM3 - Introdução
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Projetos
OPM3
Estratégia Organizacional
Fonte: O autor
06/32
Notes: <number>

## Slide 7
- Níveis de Abrangência
OPM3 - Introdução
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: (*)Proceedings of PMI Annual Seminars & Symposium (sept/2000)
07/32
Notes: <number>

## Slide 8
- Níveis de Abrangência
OPM3 - Introdução
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: (*)Proceedings of PMI Annual Seminars & Symposium (sept/2000)
Iniciar
Planejar
Controlar
Executar
Concluir
08/32
Notes: <number>

## Slide 9
melhorprática
OPM3 - Introdução
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
- Estágios de Maturidade (ciclico)
Projeto
Programa
Portfólio
Nível 0
Fonte: O autor
melhorprática
melhorprática
Incremento da Maturidade
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Metodologia
Específica
Definição
de Métricas
Benchmarking
melhor
prática
Intenção de
Melhoria
Padronização
Mensuração
Controle de
Processos
Melhoria
Contínua
melhor
prática
...
Melhoria de
Processos
09/32
Notes: <number>

## Slide 10
- Organização do OPM3
OPM3 - Introdução
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: Exemplo de Diagnóstico de Maturidade (http://www.beware.com.br)
10/32
Notes: <number>

## Slide 11
- Passos do OPM3
OPM3 - Implantação
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
1. Apresentar o modelo: Ler o obter o conhecimento básico do OPM3, seus componentes e operação.
2. Avaliação de alto nível: Determinar o ambiente geral no continuum da maturidade organizacional de gerenciamento de projetos.
3. Avaliação compreensiva: Baseado no resultado do passo 2, identificar as BP´s mais carentes de melhorias.
a. Determinar o caminho de melhoria: Identificar capabilities necessárias para executar as melhorias com base nas BP´s.
b. Avaliar capabilities atuais: Determinar quais capabilities identificadas no passo 3.a. já são existentes na organização e quais devem ser desenvolvidas.
4. Plano de melhorias: Criar plano para o desenvolvimento de capabilities necessárias para executar as BP´s.
5. Implementar o plano.
6. Repetir o processo.
11/32
Fonte: Melo, Oliveira,
Souza, Silva e Martins (2004)
Notes: <number>

## Slide 12
- Componentes principais do OPM3
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
BP – Forma escolhida para alcançar uma meta
ou objetivo.
Fonte: O autor
Best Practice
Capability
KPI
Outcome
Capability
Capability
Ex:
Número: 5240
Nome: “Estabelecer Comunidades Internas de Gerenciamento de Projeto”
Descrição: “A organização estabelece uma comunidade interna que suporta gerenciamento de projeto”.
12/32
Notes: <number>

## Slide 13
- Componentes principais do OPM3
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Capability – Passos incrementais rumo a níveis
superiores de maturidade.
Conjunto de Capability
suportam a consquista
de uma BP.
A existência de uma
Capability é demonstrada
pela existência de um
Outcome.
Fonte: O autor
Best Practice
Capability
KPI
Outcome
Capability
Capability
13/32
Notes: <number>

## Slide 14
- Componentes principais do OPM3
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Outcome – Resultado tangível ou
intangível da demonstração ou
aplicação de uma Capability.
KPI – Key Performance Indicator
representa a medição de um
Outcome através de uma métrica.
Fonte: O autor
Best Practice
Capability
KPI
Outcome
Capability
Capability
14/32
Notes: <number>

## Slide 15
- Componentes principais do OPM3
Referências Cruzadas
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: O autor
Best Practice
x
Capability
Capability
Capability
Best Practice
Y
Capability
Capability
Capability
15/32
Notes: <number>

## Slide 16
- Componentes principais do OPM3
Exemplo de uma Capacidade e seus Resultados, no caso da Melhor Prática citada anteriormente:
Melhor Prática: “Estabelecer Comunidades Internas de Gerenciamento de Projeto”
Capacidade (uma das quatro dessa Melhor Prática): “Facilitar as Atividades de Gerenciamento de Projeto”
Resultado: “Iniciativas Locais – A organização desenvolve pequenos grupos de acordos em áreas específicas de interesse”
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
16/32
Notes: <number>

## Slide 17
- Configuração do OPM3
- Diretório de Melhores Práticas
- Diretório de Capacidades
- Diretório de Planejamento de Melhoras
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
17/32
Notes: <number>

## Slide 18
- Diretório de Melhores Práticas
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: Melo, Oliveira,
Souza, Silva e Martins (2004)
18/32
Notes: <number>

## Slide 19
- Diretório de Capacidades
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
19/32
Fonte: Melo, Oliveira,
Souza, Silva e Martins (2004)
Notes: <number>

## Slide 20
- Diretório de Planejamento de Melhoras
OPM3 - Funcionamento
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
20/32
Fonte: Melo, Oliveira,
Souza, Silva e Martins (2004)
Notes: <number>

## Slide 21
- Com base na configuração, temos
a exibição dos resultados
OPM3 – Exemplo de Resultado
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
São divididas por Projeto, Programa e Portfólio - PPP.
Fonte: O autor
Também estão divididas por estágios de melhoria do
processo (padronizar, medir, controlar, melhorar) - SMCI.
São divididas por grupos de processos (iniciar,
planejar, executar, controlar e concluir).
Best Practice
Capability
KPI
Outcome
Capability
Capability
21/32
Notes: <number>

## Slide 22
- Exemplo de resultado:
(PPP – Projeto, Programa, Portfólio)
OPM3 – Exemplo de Resultado
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: B&B Brother Ltda.
22/32
Notes: <number>

## Slide 23
OPM3 – Exemplo de Resultado
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: B&B Brother Ltda.
23/32
- Exemplo de resultado:
(SMCI – Padronizado, Medido, Controlado, Melhorado)
Notes: <number>

## Slide 24
- Exemplo de resultado:
(PPP / SMCI)
OPM3 – Exemplo de Resultado
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
Fonte: B&B Brother Ltda.
24/32
Notes: <number>

## Slide 25
- Conclusão sobre o OPM3
OPM3 – Exemplo de Resultado
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
25/32
Notes: <number>

## Slide 26
- Concepção
- Arquitetura
MMGP
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
26/32
Fonte: MPCM (INDG).
Notes: <number>

## Slide 27
- Dimensões da maturidade
- Conhecimentos de Gerenciamento
- Uso prático de metodologias
- Informatização
- Estrutura Organizacional
- Relacionamentos humanos
- Alinhamento com os negócios
MMGP
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
27/32
- Níveis de maturidade
- Inicial
- Conhecido (ling. comum)
- Padronizado
- Gerenciado
- Otimizado
Notes: <number>

## Slide 28
MMGP
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
28/32
- Dimensões da Maturidade X Níveis de Maturidade
Fonte: MPCM (INDG).
Notes: <number>

## Slide 29
- Principais características de cada nível
MMGP
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
29/32
Fonte: MPCM (INDG).
Notes: <number>

## Slide 30
- Avaliação de Maturidade
- Experiência de Uso
- Conclusão sobre MMGP
MMGP
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
30/32
Notes: <number>

## Slide 31
Referências Bibliográficas
Maturidade em Gerenciamento de Projetos
31/32
- CLELAND, D.I. & KING, W.R. Project Management Handbook, 2ª Edição, Ed. Wiley, New York, 1998.
- DURIGHELLO, S. Annual Meeting of the PMI. Chapter Netherlands, Maarseen. 29.01.2004
- FAHREN KROG, S.; ABRAMS, F.; HAECK, W.P.; WHELBOUM, D. OPM3. PMI North American Congress 2003.
- FLEURY, A. & FLEURY, M.T.L. Estratégias Empresariais e Formação de Competências: Um Quebra-cabeça Caleidoscópio da Industria Brasileira, 3ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2004.
- MELO, L.F., OLIVEIRA, L.P., SOUZA, L.R.C., SILVA, T.D. e MARTINS, V.H. Monografia sobre qualidade de software: OPM3 – Organizational Project Management Maturity Model, 2004.
- PATAH, L.A. Alinhamento Estratégico de Estrutura Organizacional de Projetos: Uma Análise de Múltiplos Casos. 2004.
- PRADO, D. Gerenciamento de Programas e Projetos nas Organizações, 3ª Edição, Ed. INDG-Tecs, Nova Lima (MG), 2004.
- PETERS, T. Liberation Management: Necessary Disorganization for the Nanosecond Nineties, Ed. Ballantines Books, New York, 1994.
- Organizational Project Management Institute Maturity Model (OPM3) – Knowledge Foundation. Project Management Institute, Inc. Newtown Square, Pennsylvania USA.
Notes: <number>

## Slide 32
Obrigado!
01/10/2007
José Henrique Lins
henriquerecife@gmail.com
Reflexão: “Logomarca desta apresentação, a abelha trabalha em comunidade e faz dela uma organização bem planejada e estruturada, onde enxergo as divesas áreas de gerenciamento de projetos definidas no PMBOK. Arrisco-me a tachá-las de 'modelo' em maturidade organizacional.” (José Henrique Lins)
Fim!
Notes: <number>