## Slide 2: O Modelo IDEAL de Melhoria de Processo de Software
Haglay Alice <hans@cin.ufpe.br>

## Slide 3: Motivação
As organizações estão reconhecendo cada vez mais a necessidade de implementação de um guia especifico quando elas adotam novas ferramentas de engenharia de software, processos e métodos.
Muitos esforços de melhoria, incluindo melhoria do processo de software, necessitam de contínuo gerenciamento de riscos, ou a introdução de um novo ambiente de desenvolvimento, são tão complexos, e seus efeitos tão de longo alcance, que eles requerem uma abordagem especializada e sistemática para gerenciar o ciclo de vida de adoção da tecnologia

## Slide 4: Motivação
Responsáveis pela
Adoção de Tecnologias
Desenvolvedores da
Tecnologia
Dificuldade de selecionar as possibilidades de Melhoria
Não usa melhores práticas de transição para introduzir a Melhoria selecionada
Não entendem as dificuldades de adoção que serão encontradas pelos responsáveis
Não provêem nenhuma informação ou serviços necessários para suportar o processo de adoção
Não possuem tecnologias das práticas difundidas tão rapidamente quanto deveriam

## Slide 5: Agenda
O que é o modelo IDEAL
A infra-estrutura ideal
As fases
Os processos de cada fase
Estudo de Caso
Conclusões

## Slide 6: O que é o modelo IDEAL
O Modelo IDEAL é um modelo de melhoramento organizacional que serve como um guia para iniciar, planejar e implementar ações de melhoria.
A palavra IDEAL é um acrônimo em inglês para Iniciar(initiating), Diagnosticar(diagnosing), Estabelecer(establishing), Agir(acting) e Aprender(learning).
O Modelo IDEAL forma uma infra-estrutura para guiar organizações no planejamento e na implementação de um efetivo programa de melhoramento de processos de software.

## Slide 7: O que é o modelo IDEAL
O Modelo IDEAL foi originalmente concebido como um modelo de ciclo de vida para o melhoramento do processo de software baseado no Capability Maturity Model (CMM) para software, e por essa razão o modelo usou termos de melhoramento de processos.
Foi baseado nas experiências que a da Software Engineering Institute (SEI) tem obtido enquanto trabalhava com seus cliente do governo e indústria.
Reconhecendo que o modelo tinha um grande potencial fora da área de processos, o SEI tem revisado o Modelo IDEAL para uma aplicação mais ampla.

## Slide 8: O que é o modelo IDEAL
O guia é também baseado em trabalhos de vários projetos da SEI. Projetos da SEI cujos trabalhos contribuíram diretamente ou indiretamente no material desse guia incluem os seguinte:
· Capability Maturity Model
· Software Process Assessment
· Software Capability Evaluation
· Organization Capability
· Development
· Software Process Measurement
· and Software Process Definition
O tutorial desenvolvido pelo SEI foi apresentado em 1993 no Simpósio de Engenharia de Software
Roadmap foi publicado em 1996

## Slide 9: Agenda
O que é o modelo IDEAL
A infra-estrutura ideal
As fases
Os processos de cada fase
Estudo de Caso
Conclusões

## Slide 10: A infra-estrutura ideal
Em muitos casos existirá três componente da infra-estrutura SPI (Software Process Improvement) da organização:
  Grupo de processo de engenharia de software (SEPG)
    Ajuda a sustentar o programa SPI em um ambiente de mudanças
    Constroi e reforça patrocínio
    Alimenta e sustenta as atividades de melhoria individual
    Garante coordenação dessas atividades ao longo de toda a organização
  Grupo de gerenciamento diretor (MSG)
    Demonstrar patrocínio para o programa SPI
    Alocar recursos para as atividades de melhoria
    Monitorar o progresso do programa SPI
    Fornecer guia e correção das atividades de melhoria quando necessário
  Grupo de trabalho técnico (TWG)
    Tem uma vida finita no processo
    Desenvolver processo de melhoria para uma área específica da organização

## Slide 11: A infra-estrutura ideal

## Slide 12: A infra-estrutura ideal

## Slide 13: Agenda
O que é o modelo IDEAL
A infra-estrutura ideal
As fases
Os processos de cada fase
Estudo de Caso
Conclusões

## Slide 14: As fases

## Slide 15: As fases
A fase Iniciando
  Estimulo para a mudança
  Estabelecimento do contexto
  Construção do patrocínio
  Estabelecimento da infra-estrutura

## Slide 16: As fases - Iniciando
Estimulo para a mudança
  Algo que propiciou o uso do modelo IDEAL
  A natureza do estímulo pode variar extensamente
    Reação a eventos / circunstâncias antecipadas
    Decreto de mudança como parte de uma estratégia de mudança contínua pró-ativa
  O estímulo pode alcançar influências na condução e no sucesso do esforço da última mudança

## Slide 17: As fases - Iniciando
Estabelecimento do Contexto
  Significa estar muito certo sobre onde esta mudança se ajusta dentro da estratégia de negócio da organização
  Esta atividade requer que haja considerações a respeito
    Da missão central da Organização
    Dos objetivos de negócio
    De uma visão coerente para o futuro
    De uma estratégia para realização da visão
    De modelos de referência
  O contexto e as implicações tornam-se freqüentemente mais claros à medida que o esforço prossegue

## Slide 18: As fases - Iniciando
Construção do Patrocínio
  Patrocinador é o nível mais importante para o esforço de melhoria
  Patrocinadores são mais efetivos se eles
    Dão atenção pessoal ao esforço
    Não deixam de lado a mudança em períodos difíceis
    Provêem recursos escassos ao esforço
    Mudam seus próprios comportamentos para ser consistentes com a melhoria que está sendo implementada
  É importante construir esforços de gerenciamento crítico logo no início do processo.

## Slide 19: As fases - Iniciando
Estabelecimento da Infra-estrutura
  Implementar mudança requer freqüentemente o estabelecimento de estruturas organizacionais
  A infra-estrutura deve incluir
    Um grupo com visão gerencial (pessoas com uma visão mais superior)
    Um grupo que agencie a mudança (equipe de pessoas monitorada pelo grupo anterior)
    Um ou mais grupos de trabalho técnicos
  Estabelecer estes grupos envolve desenvolver um acordo explícito que descreva as responsabilidades de cada um
  Para pequenos esforços, a infra-estrutura pode ser de empregados de meio período, para esforços maiores e mais complexos, tais como melhoria de processo de software, pode envolver de 2-3% das pessoas da organização.

## Slide 20: As fases - Iniciando
Tarefas - Iniciando
1.1
Getting Start
1.3
Construir uma proposta de melhoria do processo de software
1.5
Obter aprovação para a proposta SPI e recursos necessários
1.6
Estabelecendo estrutura para o processo de melhoria de software
1.8
Definir metas gerais SPI
1.9
Definir o guia de princípios para o programa SPI
1.10
Lançamento do Programa
1.2
Identificar necessidades de negócio e direção para o melhoramento
1.4
Educar e construir apoio
1.7
Avaliar o clima para SPI

## Slide 21: As fases
A fase Diagnosticando
Desenvolver o mais completo entendimento do trabalho de melhoria
  Caracterização do estado atual e do desejado
  Desenvolver recomendações

## Slide 22: As fases - Diagnosticando
Caracterização do estado atual e desejado
  O Estado Desejado é aquele que a Organização estará depois que a mudança estiver sido implementada
  O Estado Atual é aquele que a Organização está agora com respeito ao Estado Desejado
  Definir estes estados é muito mais fácil se existe
    Um modelo de referência (ex: CMM)
    Instrumentos padronizados e metodologias associadas ao modelo
    Objetivos de negócio alinhados com o esforço da mudança

## Slide 23: As fases - Diagnosticando
Desenvolver recomendações
  Sugere o caminho de como proceder nas atividades subseqüentes
  Analisa o “gap” entre o Estado Atual e o Estado Desejado
  Determina aspectos do Estado Atual para serem retidos
  Determina o trabalho para alcançar o Estado Desejado
  Alinha as recomendações com os objetivos do negócio
  Identifica projetos potenciais que poderiam servir como piloto ou teste

## Slide 24: As fases - Diagnosticando
Tarefas - Diagnosticando
2.1
Determinar que baselines são necessárias
2.2
Plano para as baselines
2.3
Conduzir Baselines
2.4
Apresentar Conclusões
2.5
Desenvolver relatório de recomendações e conclusões finais
2.6
Comunicar as conclusões e recomendações para a organização

## Slide 25: As fases
A fase Estabelecendo
Desenvolver um detalhado plano estratégico de trabalho
  Estabelecimento de prioridades
  Desenvolver estratégia
  Planejamento de ações

## Slide 26: As fases - Estabelecendo
Estabelecimento das prioridades
  As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
  As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
    Os recursos necessários para melhoria são limitados
    Existem dependências entre atividades recomendadas
    Fatores externos podem intervir
    Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
  Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
  Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 27: As fases - Estabelecendo
Desenvolver estratégia
  Combinação do entendimento do esforço de trabalho (obtido na fase diagnosticando) com as prioridades para desenvolver uma estratégia para acompanhar o trabalho e identificar os recursos disponíveis
  Fatores técnicos devem incluir as especificidades de instalação da nova tecnologia e novas habilidades e conhecimentos requeridos para usar a tecnologia.
  Fatores não-técnicos, inclui a cultura da organização, como fonte de resistência, nível de patrocínio, e forças do mercado, também devem ser considerados.
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 28: As fases - Estabelecendo
Planejamento das ações
  Com estratégia definida, um plano de detalhamento da implementação pode ser desenvolvido
  Este plano inclui: Cronograma,Tarefas, Marcos,Pontos de decisão, recursos, responsabilidades, métricas, mecanismos de monitoramentos, riscos e estratégias de mitigação, e outros elementos requeridos pela organização
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 29: As fases - Estabelecendo
Tarefas - Estabelecendo
3.1
Selecione e treine em um processo de planejamento estratégico
3.2
Reveja a visão da organização
3.3
Reveja o plano de negócios da organização
3.4
Determinar abordagem de negócio chave
3.5
Reveja os esforços de melhoramentos passados
3.6
Descrever as motivações para melhoria
3.7
Identifique atual e futuro (planejamento) esforços de melhoria
3.8
Finalizar papéis e responsabilidades das várias entidades de infra-estrutura
3.9
Priorizar atividades e desenvolver agenda de melhorias
3.10
Conciliar a Existentes / Planejados esforços de melhoria como os resultados e recomendações da Baseline
3.11
Transformar as metas de melhoria do processo de software geral (SPI) em metas específicas mensuráveis
3.12
Criar/Atualizar o plano estratégico SPI
3.13
Construir consenso, rever, e aprovar o plano estratégico SPI e comprometer recursos para a ação
3.14
Formar o grupo de trabalho técnico (TWG)

## Slide 30: As fases
A fase Agindo
Implementar o trabalho que tem sido conceitualizado e planejado nas três fases anteriores. Esta fase tipicamente consome mais recursos e tempo que todas as outras fases combinadas.
  Criar solução
  Execução e teste da solução
  Refinamento da solução
  Implementação da solução

## Slide 31: As fases - Agindo
Criar solução
  A fase agindo começa trazendo todos os elementos chaves disponíveis para criar a melhor solução que endereça a necessidade organizacional identificada anteriormente.
  Esses elementos chaves devem incluir as ferramentas existentes, processos, conhecimentos, e habilidades, tanto quanto novos conhecimentos, informação, e ajuda externa.
  A solução é frequentemente criada pelo grupo de trabalho técnico.
  A Solução não precisa ser perfeita, mas deveria
    Identificar a performance dos objetivos
    Finalizar o grupo que testará usando um projeto piloto
    Construir um material da solução e treinar o grupo de teste do projeto piloto
    Desenvolver um draft de um plano de teste do projeto piloto e implementação
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 32: As fases - Agindo
Execução e testes da solução
  Uma vez que a solução tem sido criada, ela deve ser testada. A solução raramente trabalha exatamente como planejado
  É frequentemente acompanhada a um teste piloto, mas outros caminhos podem ser usados
  Treinar o grupo de teste do projeto piloto
  Checar a performance do teste do projeto piloto
  Colher feedback
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 33: As fases - Agindo
Refinamento da solução
  Uma vez que a solução tem sido testada, ele deveria se modificada para refletir o conhecimento, experiência e lições que foram obtidas do teste.
  Muitas iterações do processo de refinamento do teste podem ser necessárias para alcançar a solução satisfatória.
  Uma solução deve ser executada antes de ser implementada, mas esperar por uma solução “perfeita” pode desnecessariamente atrasar a implementação.
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 34: As fases - Agindo
Implementação da solução
  Uma vez que a solução é viável, ela pode ser implementada na organização.
  Várias abordagens podem ser usadas para a implementação, incluindo top-down (començando no mais alto nível da organização) e just-in-time (implementando projeto a projeto num tempo apropriado em seu ciclo de vida)
  Para mudanças maiores, a implementação pode requerer substancial tempo e recursos.
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 35: As fases - Agindo
Tarefas - Agindo
4.1
Completar plano tático para grupo de trabalho técnico (TWG)
4.2
Desenvolver soluções
4.2.1
Refinar o processo (abordagem processo-centrado)
4.2.2
Analisar e fixar o problema (abordagem problema centrado)
4.3
Pilote potenciais soluções
4.4
Selecione fornecedores de soluções
4.5
Determinar necessidades de suporte a longo prazo
4.6
Desenvolva modelo do plano e estratégia de implantação
4.7
Empacote as melhorias e entregue para o grupo de processo de engenharia de software (SEPG)
4.8
Dispense o TWG
4.9
Implantar solução
4.10
Transição para suporte à longo prazo

## Slide 36: As fases
A fase Aprendendo
A experiência IDEAL é revisada para determinar o que foi realizado, se o esforço alcançou o objetivo, e como a organização pode implementar mudanças mais efetivamente e/ou eficientimente no futuro.
  Analisar e validar
  Propor ações futuras

## Slide 37: As fases - Aprendendo
Analisar e validar
  Esta atividade responde muitas perguntas
    De que forma o esforço alcançou seu objetivo?
    O que foi feito bem?
    O que poderia ser feito mais eficientemente ou efetivamente?
  Lições são coletadas, analisadas, sumarizadas, e documentadas.
  As necessidades de negócio identificada durante a fase Iniciando são reexamindas para ver se eles foram alcançadas
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 38: As fases - Aprendendo
Propor ações futuras
  Durante esta atividade, recomendações baseadas em análise e validação são desenvolvidas e documentadas.
  Propostas para melhorar futuras mudanças de implementações são fornecidas para apropriar níveis de gerenciamento.
Notes: As prioridades definidas nesta fase dizem respeito ao esforço da mudança
As realidades organizacionais impossibilitam fazer tudo, uma vez que
  Os recursos necessários para melhoria são limitados
  Existem dependências entre atividades recomendadas
  Fatores externos podem intervir
  Prioridades organizacionais estratégicas devem ser honradas
Mudança quase sempre requer que escolhas sejam feitas
Novas recomendações devem surgir baseadas nestas escolhas

## Slide 39: As fases - Aprendendo
Tarefas - Aprendendo
5.1
Recolher lições aprendidas
5.2
Analise as lições aprendidas
5.3
Revisar a abordagem organizacional
5.4
Revisar patrocínio e comprometimento
5.5
Estabelecer metas de alto nível
5.6
Desenvolver novas/revisadas proposta de melhoria de processo de software (SPI)
5.7
Continuar com o SPI

## Slide 40: As fases

## Slide 41: Agenda
O que é o modelo IDEAL
A infra-estrutura ideal
As fases
Os processos de cada fase
Estudo de Caso
Conclusões

## Slide 42: Agenda
O que é o modelo IDEAL
A infra-estrutura ideal
As fases
Os processos de cada fase
Estudo de Caso
Conclusões

## Slide 43: Conclusões
Melhoria de processo de software exige forte patrocínio e comprometimento
As melhorias são a longo prazo
Mudança de cultura
Comunicação é fundamental para garantir o comprometimento
Mantenha as pessoas motivadas ao programa
Guardar as lições aprendidas, se possível num banco de dados de melhorias

## Slide 44: Referências
MCFEELEY, Bob, IDEALSM: A User’s Guide for Software Process Improvement. Software Engineering Institute Handbook. Carnegie Mellon University. CMU/SEI-96-HB-001, 1996.
KIMBROUGH, Tom & LEVINE, Linda: The IDEALSM Transition Framework – Speeding Managed Change. Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University, Pittsburg, PA, 1997
http://www.cin.ufpe.br/~rls/ideal/
Gremba, Jennifer & Myers, Chuck: he IDEAL(SM) Model: A Practical Guide for Improvement. Software Engineering Institute