## Slide 1: Universidade Federal de Pernambuco Pós-Graduação em Ciência da Computação Qualidade, Processo e Gestão Gestão da Comunicação Aluna: Marcele Guerra Maschka
Setembro, 2012

## Slide 2: Apresentação
O que é Comunicação
Gerência de Comunicação
Métodos de Comunicação
Processos de Gerenciamento da Comunicação
Ferramentas de Comunicação
Conflitos na Comunicação
Conclusão
Referências

## Slide 3: O que é Comunicação
“Comunicação é a transmissão de informação e significado de uma parte para outra através da utilização de símbolos partilhados”. Bateman

## Slide 4: Gerência de Comunicação
“Processos necessários para garantir que todas as informações do projeto sejam cronologicamente e corretamente disponibilizadas, geradas, coletadas e armazenadas.” PMBOOK

## Slide 5: Métodos de Comunicação
Comunicação de Cima para Baixo.
Comunicação de Baixo para Cima.
Comunicação Horizontal.
Comunicação Formal e Informal.

## Slide 6: Processo de Gerenciamento da Comunicação
Processos de Áreas de Conhecimento | GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS |  |  |  | 
Gerenciamento da Comunicação | Iniciação | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento
 | Identificar as partes interessadas | Planejar a Comunicação | Distribuir informações; Gerenciar as expectativas das partes interessadas | Reportar o desempenho | 
  Fonte: Guia PMBOK

## Slide 7: Processo de Gerenciamento da Comunicação
1. Planejamento das Comunicações
Entradas
Fatores ambientais da empresa Ativos de Processos Organizacionais Declaração do escopo do projeto Plano de gerenciamento do projeto: restrições e premissas.
Ferramentas e técnicas
Análise dos requisitos das comunicações Tecnologia das comunicações
Saídas
Plano de gerenciamento das comunicações.
  Fonte: Guia PMBOK

## Slide 8: Processo de Gerenciamento da Comunicação
2. Distribuição das Informações
Entradas
Plano de gerenciamento das comunicações
Ferramentas e técnicas
Habilidades de comunicação Sistemas de coleta e recuperação de informação Métodos de distribuição das informações Processo de lições aprendidas
Saídas
Ativos de processos organizacionais (atualizações) Mudanças solicitadas
  Fonte: Guia PMBOK

## Slide 9: Processo de Gerenciamento da Comunicação
3. Relatório de Desempenho
Entradas
Informações sobre o desempenho do trabalho Medições de desempenho Previsão de término Medições de controle da qualidade Plano de gerenciamento do projeto: linha de base da medição de desempenho Solicitações de mudanças aprovadas Entregas.
Ferramentas e técnicas
Ferramentas de apresentação de informações Coleta e compilação das informações sobre o desempenho Reuniões de avaliação do andamento Sistemas de relatórios de horas Sistemas de relatório de custos.
Saídas
Relatório de desempenho Previsões Mudanças solicitadas Ações corretivas recomendadas Ativos de processos organizacionais (atualizações).
  Fonte: Guia PMBOK

## Slide 10: Processo de Gerenciamento da Comunicação
4. Gerenciar as Partes Interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento das comunicações Ativos de processos organizacionais.
Ferramentas e técnicas
Métodos de comunicação Registros de problemas
Saídas
Problemas resolvidos Solicitações de mudanças aprovadas Ações corretivas aprovadas Ativos de processos organizacionais (atualizações) Plano de gerenciamento do projeto (atualizações)
  Fonte: Guia PMBOK

## Slide 11: Ferramentas de Comunicação
Cabe ao gerente do projeto definir qual ferramenta melhor se enquadra para a comunicação do projeto ser bem sucedida.
Redes: GSM, 3GSM (SMS, cartões SIM), WI-FI.
Infraestrutura Móvel e Sem Fio: Smart Phones, tablet, convergência de dispositivos, sistemas de mensagens instantâneas.
Voz Sobre IP (VOIP): “transmissões de voz e de dados passam por cabos de telefone, mas as informações são enviadas como pacotes.” Turban
  Fonte: Tecnologia da informação para a gestão/Efraim Turban

## Slide 12: Conflitos na Comunicação
Barreiras de Comunicação
  Ambientes ruidosos;
  Distância entre pessoas;
  Codificação inadequada das mensagens;
  Fazer declarações negativas;
  Hostilidade
  Idioma
  Cultura
Melhoria de Habilidade de Comunicação
  Emissor: escrita, linguagem, não verbais.
  Receptor: audição, leitura, observação

## Slide 13: Conclusão
Comunicação quando não bem gerenciada é um problema para o projeto.
Ferramentas de comunicação quando bem selecionadas e bem trabalhadas são ótimas estratégias de gerenciamento de projeto.
“Quem não se comunica, se trumbica.” Chacrinha.

## Slide 14: Referências
Guia PMBOK 3° edição;
Mulcahy, Preparatório para o exame de PMP. Rita Mulcahy, 6° edição.
Bateman, Administração: construindo vantagem competitiva. Thomas S. Bateman, 1° edição.
Turban, Tecnologia da Informação para Gestão. Efraim Turban, 6° edição.